版次：B/0                               受控状态：

质量、环境、职业健康安全管理体系

程序文件

文件编号：：DCG-A-01～40

（符合GB/T 19001----2016标准）

（符合GB/T 24001----2016标准）

（符合ISO 45001----2018标准）

（符合GB/T50430----2017标准）

编制：   行政部

审核：    罗洪波

批准：    韩本均

四川东晨光建设工程有限公司

发布时间:2019年8月12日           实施时间:2019年8月12日

程序文件目录

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序文件目录 | DCG-A-00 | 1 |
| 2 | 《程序文件》发布令 | DCG-A-00 | 3 |
| 3 | 程序文件修改控制单 | DCG-A-00 | 4 |
| 4 | 文件控制程序 | DCG-A-01 | 5 |
| 5 | 记录控制程序 | DCG-A-02 | 9 |
| 6 | 目标指标和管理方案控制程序 | DCG-A-03 | 12 |
| 7 | 环境因素识别评价控制程序 | DCG-A-04 | 15 |
| 8 | 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 | DCG-A-05 | 21 |
| 9 | 法律法规获取及管理程序 | DCG-A-06 | 25 |
| 10 | 协商、沟通和信息交流管理程序 | DCG-A-07 | 27 |
| 11 | 管理评审控制程序 | DCG-A-08 | 30 |
| 12 | 人力资源管理控制程序 | DCG-A-09 | 33 |
| 13 | 基础设施控制程序 | DCG-A-10 | 38 |
| 14 | 工作环境控制程序 | DCG-A-11 | 41 |
| 15 | 产品实现的策划程序 | DCG-A-12 | 44 |
| 16 | 与顾客有关的过程控制程序 | DCG-A-13 | 49 |
| 17 | 采购控制程序 | DCG-A-14 | 53 |
| 18 | 工程施工、安装、维护过程控制程序 | DCG-A-15 | 58 |
| 19 | 标识和可追溯性控制程序 | DCG-A-16 | 70 |
| 20 | 环境运行控制程序 | DCG-A-17 | 74 |
| 21 | 废水管理程序 | DCG-A-18 | 78 |
| 22 | 噪声管理控制程序 | DCG-A-19 | 80 |
| 23 | 固体废弃物管理控制程序 | DCG-A-20 | 83 |
| 24 | 扬尘控制程序 | DCG-A-21 | 86 |
| 25 | 易燃、易爆、油品及化学品管理程序 | DCG-A-22 | 88 |
| 26 | 监视和测量设备控制程序 | DCG-A-23 | 92 |
| 27 | 施工安全管理程序 | DCG-A-24 | 95 |
| 28 | 环境和职业健康安全运行控制程序 | DCG-A-25 | 98 |
| 29 | 员工健康管理程序 | DCG-A-26 | 104 |
| 30 | 应急准备与响应控制程序 | DCG-A-27 | 106 |
| 31 | 顾客满意度监视测量程序 | DCG-A-28 | 109 |
| 32 | 内部审核控制程序 | DCG-A-29 | 112 |
| 33 | 过程监视和测量控制程序 | DCG-A-30 | 115 |
| 34 | 产品的监视和测量控制程序 | DCG-A-31 | 119 |
| 35 | 环境的监测和测量控制程序 | DCG-A-32 | 122 |
| 36 | 绩效测量和检测程序 | DCG-A-33 | 124 |
| 37 | 合规性评价控制程序 | DCG-A-34 | 126 |
| 38 | 不合格品控制程序 | DCG-A-35 | 128 |
| 39 | 事故事件不符合控制程序 | DCG-A-36 | 130 |
| 40 | 数据分析控制程序 | DCG-A-37 | 133 |
| 41 | 改进控制程序 | DCG-A-38 | 137 |
| 42 | 公司环境分析控制程序 | DCG-A-39 | 141 |
| 43 | 风险应对措施管理程序 | DCG-A-40 | 144 |

《程序文件》发布令

本公司制定的《程序文件》第A版，符合ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》，是本公司制定的《管理手册》的支持性文件，《程序文件》第A版经公司审议通过，于2019年8月12日发布，自2019年8月12日起实施。

《程序文件》是《管理手册》中承诺的原则的履行方法，规定了由谁干，干什么，何时干，何地干，怎么干，以及依据什么方法实施质量活动的文件。是公司推行全面质量管理的科学总结。

本文件的贯彻实施，对加强公司以质量为核心的经营管理，理顺内部关系，降低内部消耗，提高质量，加速项目开发，提高公司经济效益及顾客的满意度，将产生深远的影响和积极的作用。

随着公司的不断发展，全公司员工质量意识的提高，国内、国外部学管理理论和方法的普及，以及顾客要求的改变，本《程序文件》还应按照国际标准的新要求不断修改、完善和补充。希望全体员工认真执行。

此令

总经理：韩本均

2019年8月12日

程序文件修改控制单

《程序文件》根据需要进行修改，以反映公司现行质量体系的实际情况。因而“受控” 《程序文件》的持有者在接到“文件更改单”后，应立即填写“更改记录表”，并将“文件更改单”附在本页后面。

使用《程序文件》前，应首先阅读“更改记录表”。

更改记录表

| 序号 | 更改单号 | 更 改 内 容 | 更改批准 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

文件控制程序

1  目的

为了对公司质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）要求的相关文件进行编写、评审、批准、发放、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程管理的有效控制，确保公司管理体系过程中的各部门、工程部获得相关文件的有效版本，防止失效或不适宜的文件的不当使用，特制订本程序。

2  使用范围

本程序适用于公司管理体系涉及到的所有文件的控制，包括法律、法规及其他适用的外来文件的控制。

- 术语

3.1 采用以下标准的定义：

ISO9001：2015  质量管理体系 要求

ISO14001：2015  环境管理体系 要求及使用指南

ISO 45001:2018  职业健康安全管理体系规范

3.2  采用国家适用法律法规、行业相关规程规范的术语及定义。

3.3  采用管理体系手册中的术语及定义。

4  职责

4.1 公司行政部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管理，其他部门为协办部门。

4.2公司各部门、各工程部负责本部门本工程部职责权限内的有关管理文件的制订、修订、解释和实施及所使用文件的管理。

4.3 公司各部门、各工程部应按照文件控制程序配合公司行政部分层作好文件控制管理。

5  工作程序

5.1 文件的分类、编号和标识。

5.1.1管理体系文件包括：

a) 管理手册；

b) 管理体系程序文件；

c）与管理体系有关的文件，包括管理性和技术性文件，如质量、环境、职业健康安全管理办法、计划，合同及顾客提供的设计文件等；

d） 管理记录。

5.1.2 文件编号

管理体系文件的编号：

a）管理手册和程序文件的编号由公司行政部统一制定。见《管理性文件》。

b）管理记录：管理体系的记录编号，在管理记录类型代号后加相关程序文件编号，末尾两位数为记录的顺序编号。例DCG-J-××－××（公司代码－质量、环境、职业健康安全记录文件－所属程序文件的编号－记录顺序编号）；

c）作业文件和其它管理文件的编号也以代码方式来表达。即DCG-C-××－××（公司代码－作业文件代码－部门或工程部代码－作业文件顺序编号）。

5.1.3 对受控的管理手册和程序文件均加盖“受控”印章，作为标识，对其它管理体系文件，应确保文件清晰、易于识别，文件和更改和修订状态得到识别。

5.2 文件的编制、审批、发放

5.2.1 管理手册由公司行政部组织编写，管理者代表和管理体系领导小组审核，最高管理者批准，行政部负责编号、登记发放。

5.2.2 管理体系程序文件分别由主管部门负责编写，管理者代表组织有关部门和人员参加会审和会签，由管理者代表批准，行政部负责统一编号登记发放。

5.2.3 作业文件分别由公司各部门及各工程部组织编写，由公司及工程部经理或质安部部长分别审核和批准后发放。

5.2.4 受控文件的编号、发放由各级组织文件管理员负责办理，发放范围需经部门负责人或分管领导审核。

5.2.5公司及所属职能部门应有专人负责文件的收发，收发记录可按在用的“收、发文薄”进行记录。在记录中凡是受控文件，应注明“受控”。

5.2.6 对受控文件应明确发放范围，各级收发人要保证将适用文件发放到需要使用的部门或人员。受控文件的使用者，应保护好文件，不得在文件上随意勾划，不得丢失或损坏。当受控文件需要复印时，应办理复印手续，确保复印的文件受控。

5.3 受控文件的更改

5.3.1 受控文件在实施过程中如遇机构变动、产品或工作流程发生变化、法律、法规修订，由最高管理者或授权管理者代表组织有关职能部门及人员对相应文件进行评审，以确定是否修改和修改内容，并责成有关职能部门进行修改，但须经管理者代表再次批准后予以发布实施。工程部无权对管理手册和程序文件进行修改。

5.3.2 少量文字的更改，可由公司行政部发布更改通知，受控文件使用单位或个人则按更改批令用单斜线划掉被更改文字，在旁边用钢笔工整写上修改内容。受控文件需要作原则性或较多更改时，须经最高管理者主持评审或管理评审会议来确定。

5.3.3 受控文件更改批准后，由公司行政部下发《受控文件更改通知书》，注明更改标记和有效日期，并按《受控文件发放（领用）审批登记表》上名单分发，同时宣布原文件作废，各使用单位自行销毁。

5.3.4 受控文件的换版和作废

受控文件经多次修改或需进行大幅度修改时，应用换版更改的方式进行发放新版本，原版文件作废。

5.3.5 作废文件由公司行政部与新版发放同时书面通知。各使用单位收到通知后自行销毁或存档处置，需作资料保留的，应在原版文件上加盖“保留”印章，仅供参考.

5.4 受控文件的归档和借阅

5.4.1 各级组织编制的受控文件的原稿交由各级文件管理员填写《文件归档登记表》，妥善保管，以便存档。存入软件中的文件也由文件管理员进行归档登记，软盘应有备份和标识以防丢失。

5.4.2 如需借阅受控文件，应经文件管理负责人批准后借阅。并填写《受控文件借用登记表》，借阅者应在规定日期内归还。受控文件原稿一律不得借出，以防丢失或损坏。

5.4.3 文件管理员，应时刻关注受控文件的有效性，发现问题及时处理，防止使用失效或作废的文件。

5.5 外来文件的控制

5.5.1 外来文件包括顾客提供的图样、本公司之外的技术文件、设计文件及设计图、上级主管部门下发的文件等。

5.5.2 外来文件应由专人管理，除按5.2.5办理外，还应填写《外来文件登记表》，做好文件的发放工作，保证发放到应使用该文件的部门或人员。

5.5.3工程施工、安装、调试；维护中应用的标准规范由质安部每年清理公布现行有效版本目录。使用单位应按5.5.2规定执行，应由受控标识，对原有版本亦应加盖“留用”、“作废”标识。

5.5.4 如因工作需要发放到公司外的受控文件，如发给分包商的工程施工、安装、调试；维护图、作业指导书、技术标准和规范等应进行登记和跟踪管理，并按时收回。

5.6 附主要文件的分类及管理表。

6  相关/支持性文件

6.1 《记录控制程序》

6.2 《法律法规和其他要求的获取和管理程序》

7  质量、环境、职业健康安全记录

7.1 受控文件发放（领用）审批登记表

7.2 受控文件更改通知书

7.3 受控文件归档登记表

7.4 受控文件借用登记表

7.5 外来文件登记表

主要文件的分类及管理表

| 主要文件名称 | 文件主管单位及部门 | 主要管理方式 |
| --- | --- | --- |
| 管理手册 | 由公司行政部负责组织编写、编号、发放至各部门及工程部 | 由公司下发所属各工程部并作好记录、发放 |
| 管理体系程序文件 |  |  |
| 作业指导书 | 由公司各部门负责本职责权限内的收集、整理汇总成册 | 公司各部门组织编写、按本程序办法编号 |
| 与质量、环境、职业健康安全有关的管理文件 | 各职能部门编写、发放 | 工程部可自行制订发放 |
| 合同文件 | 公司行政部 | 按公司行政部的决定办理 |
| 施工组织设计、工程施工、安装、调试；维护组织设计、实施性的工程施工、安装、调试；维护方案 | 由工程部编制，经公司批准，并经顾客同意后实施 | 由工程部纳入受控文件等级管理 |
| 各类管理记录 | 公司各职能部门按管理记录控制程序办理 | 工程部将管理记录控制程序要求的各类管理记录目录汇总成册 |
| 建设单位、监理单位及其他管理部门的通知、会议纪要、来往函件 | 由公司、工程部按来文情况分别处理 | 均应按受控文件等级管理 |
| 相关的法律、法规、标准、规范、技术文献（如各类参考书籍） | 由公司质安部每年不定期清理和公布现行有效版本目录，并通知自行购买或统一购买下发 | 由公司职能部门及工程部按收发文进行外来文件登记，如需受控则在登记表上注明“受控”标识 |
| 设计图纸及设计文件 | 公司收到顾客交来的设计文件及图纸进行登记，并发至实施的工程部或有关单位 | 工程部按外来文件登记，并须按受控文件进行发放、管理、回收、归档 |

记录控制程序

1  目的

对记录进行有效的管理和控制，为证明产品（工程）符合规定的要求以及管理体系有效运行和对质量、环境、职业健康安全问题的追溯性以及采取预防纠正措施提供证据。

2  使用范围

本程序适用于对公司工程施工、安装、调试；维护,管理体系运行过程中形成的所有管理记录的控制（包括来自供方记录的控制）。

3  术语

3.1 采用以下标准的定义：

ISO9001：2015  质量管理体系 要求

ISO14001：2015  环境管理体系 要求及使用指南

ISO 45001:2018  职业健康安全管理体系规范

3.2  采用适用法律法规、行业相关规程规范的术语及定义；

3.3  采用管理手册中的术语及定义。

4  职责

4.1 本程序由公司行政部负责制定、修订、解释和实施的的归口管理。其他部门协办。

4.2 公司各职能部门、工程部分别负责本部门（单位）管理记录的收集、整理、归档，涉及管理体系的质量、环境、职业健康安全记录分别报质安部；工程竣工资料按规定报公司归档。

4.3 公司各职能部门分别负责应存档的质量、环境、职业健康安全记录的标识、编目、组卷、保管和处理工作。

5  工作程序

5.1 管理记录的控制内容

对程序文件中规定的记录，应对其进行标识（可用颜色、编号等方式）、贮存、保护、检索、保存期限和处置。

5.2 管理记录分类

5.2.1 管理体系运行方面的记录：如管理评审记录。

5.2.2 产品质量、环境、职业健康安全符合要求的相关记录。

5.2.3 供方提供的相应管理记录。

5.2.4 建设单位、监理单位、质监站、各主管部门的管理文件、记录及通知。

5.3 管理记录的编号原则和方法

5.3.1 管理记录的形成以书面的文字报告或表格记录为主，也可采用文件、磁盘、照片、胶片、电子媒介以及其它可提供追溯的形式。

5.3.2 公司的管理记录表格编号规定如下：

a）记录代号按《文件控制程序》5.1.2规定编号；

b）使用号由使用者按记录产生的顺序依次编号。

5.4 管理记录填写规定

管理记录的填写应真实、准确、完整、字迹清楚、工整，不能随意涂改。错误时在错误处划“\”符号，在旁边写出正确的数据，并由更改人签字或盖章。

5.5 管理记录的保管

5.5.1 对于有法规要求和知识积累的需要，证明工程质量、环境、职业健康安全及公司工程施工、安装、调试；维护（工程施工、安装、调试；维护）资质能力和管理体系的相关记录应保存。

5.5.2 管理记录的保管方式应便于存取检索、保存的环境要适宜，防潮、防火、防虫蛀、防霉、防鼠害。

5.5.3 管理记录由公司各部门、各工程部保存。归档时应填写《记录归档登记表》，注明归档记录的名称、编号、总页数、保存期限、归档时间，管理记录移交时应填写“记录交接登记表”，注明交接时间并由交接人签字。

5.6 管理记录的保存期限

管理记录的保存期限分为有限保存和永久性保存。保存期限不少于三年。每种管理记录规定的具体保存期由归口管理部门确定。

5.7 管理记录的借阅和处理

5.7.1 管理记录的借阅，由借阅人填写《记录借阅登记表》，注明借阅记录的名称、编号、借阅的日期、期限等，经管理记录主管部门批准后可借阅。归档后的借阅，由主管领导批准。

5.7.2 超过保存期限的管理记录需要处理时，应由记录保管部门填写“管理记录处理审批表”，注明处理记录的名称、编号、处理分数、处理原因等，经记录管理部门签注意见，主管领导批准（公司档案室需处理管理记录时，还征求公司行政部意见），方可进行处理，并由处理人、监护人签字，“管理记录处理审批表”作为追溯依据，保存期应不低于三年。

5.8 公司各部门，每年在对管理记录进行清理，汇编本部门（单位）的“记录一览表”，确定需要纳入控制的主要管理记录名称、记录代号、程序文件名称、文件代号、主管部门及保存期限，并将主要记录表的表样及“记录一览表”交公司行政部备案，由公司行政部汇总编制全公司“记录一览表”，并检查管理记录表的使用管理情况，对不符合规定要求的管理记录要及时采取纠正措施。

6  相关/支持性文件

6.1 《文件控制程序》

7  质量、环境、职业健康安全记录

7.1 记录归档清单

7.2 记录一览表

7.3 记录归档登记表

7.4 记录借阅登记表

目标指标和管理方案控制程序

1  目的

为产品质量、环境、职业健康安全的稳定和提高，环境与职业健康安全事故的预防，以及管理体系的适时改进提供依据和保障。

2  适用范围

适用于公司质量、环境、职业健康安全管理目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。

3  术语

采用以下标准的定义：

ISO9001：2015  质量管理体系 要求

ISO14001：2015  环境管理体系 要求及使用指南

ISO 45001:2018  职业健康安全管理体系规范

4  职责

4.1 总经理负责确定公司总的质量、环境、职业健康安全管理目标、指标。

4.2 公司职工代表大会负责质量、环境、职业健康安全管理目标、指标及管理方案的审议(可能时或可行时)。

4.3 公司行政部负责组织制定质量、环境、职业健康安全管理目标及管理方案和监督和检查质量、环境、职业健康安全管理目标、方案的实施。

4.4 管理者代表负责审批质量、环境、职业健康安全管理目标、指标及管理方案。

4.6 公司各职能部门及所属各工程部负责管理目标、指标和管理方案的具体实施。

4.7行政部负责组织工程部制定所承担项目的重要环境因素和重大危险源的控制目标和指标；

4.8行政部负责根据实际情况进行部门分解后报总经理审定，并以总经理与工程部第一责任人签定责任状的形式具体落实。

5  工作程序

5.1目标和指标

5.1.1目标和指标的制定

5.1.1.1目标和指标制定的时机

a）质安部在年度最后一次管理评审之后（一般是每年12月底），组织各部门根据年度质量、环境、职业健康安全考核状况，评审结果及其他外界因素的变化情况，制定新的质量、环境、职业健康安全管理目标，经管理者代表审核后上报总经理审定。

b）主管环境与职业健康安全的副总经理在年度最后一次管理评审后，组织各部门根据年度环境、职业健康安全考核状况及其他外界因素的变化情况，制定新的环境、职业健康安全管理目标和指标，经管理者代表审核后上报总经理审定。

c）总经理在年初的第一次职工代表大会上，向大会报告审定后的质量、环境、职业健康安全的管理目标和指标，经职工代表大会批准通过后生效，并予以传达和实施。

5.1.2 生效后的质量、环境、职业健康安全管理目标和指标，由质安部根据实际情况进行部门分解后报总经理审定，并以总经理与工程部第一责任人签定责任状的形式具体落实。工程部可视需要对质量、环境、职业健康安全管理目标和指标作进一步分解，下达给所属作业班组，并以工程部第一责任人与作业班组第一责任人签定责任状的形式具体落实。

5.1.3 目标和指标的更改

在国家政策、相关法律法规、行业规范和条例、相应管理方案的进度状况以及其他外界因素（包括市场、产品、服务对象、服务区域、不可抗拒的自然因素）等发生变更时,目标和指标应重新评审和修订。

质量、环境、职业健康安全管理目标和指标的更改，分别由相应的制定者负责组织进行，管理者代表审核，总经理批准后生效。

5.1.4 目标和指标的管理

5.1.4.1质安部负责组织各部门向所属员工进行目标和指标的传达，并组织对员工进行相关的技术培训，确保质量、环境、职业健康安全管理目标和指标的实施。

5.1.4.2 经总经理批准后，可向相关部门和公众公开本公司的质量、环境、职业健康安全管理目标和指标。

5.1.5 目标和指标的检查和评审

5.1.5.1 质量、环境、职业健康安全目标的检查按管理手册的《过程监视测量控制程序》执行，质量、环境、职业健康安全目标的评审按《管理评审控制程序》执行，环境与职业健康安全目标与指标的检查评审按《环境和职业健康安全绩效监测程序》要求执行，质安部对环境、职业健康安全管理目标和指标进行监视和检查。根据检查结果要适时针对影响质量、环境、职业健康安全管理目标和指标达成的原因，分别采取整改和预防措施。

5.1.5.2 每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全目标和指标进行评审，确保其适宜性和先进性。

5.2 环境、职业健康安全管理方案

5.2.1 环境、职业健康安全管理方案的编制

5.2.1.1 环境、职业健康安全管理方案的编制要求

质安部编制环境、职业健康安全管理方案应针对重要环境因素和重大危险源，综合现实的环境、职业健康安全目标和指标及与之相关的作业机构、设备、过程、场所和本公司的人力资源状况等因素，要求做到组织机构有序，职责明晰，技术手段先进；措施方法得当，时限明确，确保其可操作性。专项管理方案的制定由质安部组织相关部门进行编制。

5.2.1.2 环境、职业健康安全管理方案的主要内容

a）依据的环境、职业健康安全目标和指标

b）责任部门及相关职能部门

c）实施部门

d）主要的技术手段和方法措施

e）资源要求，包括预算经费

f）开始时间和完成时间

g）其它（过程监控和测量、实物工作量等）

5.2.2 环境、职业健康安全管理方案的实施

a）环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至工程部和相关职能部门具体实施

b）质安部对环境、职业健康安全管理方案的实施进度和效果进行监督和检查。

5.2.3 环境、职业健康安全管理方案的更改

当遇国家政策、法律法规、相关的规范、条例等发生变化，或本公司的目标和指标发生变化，或运行条件发生变化以及不可抗拒的自然条件等因素需要更改环境、职业健康安全管理方案时，由更改者编制更改报告交管理者代表审核、总经理批准后，由行政部按《文件控制程序》的要求进行更改和确认。

5.2.4 环境、职业健康安全管理方案的评审

每次管理评审时，均需对环境、职业健康安全管理方案进行评审，确保其适宜性和先进性。

6  相关与支持性文件

6.1  《文件控制程序》

6.2  《管理评审控制程序》

6.3  《环境和职业健康安全绩效监测程序》

6.4  公司环境、职业健康安全管理方案

7  记录

7.1  《质量、环境、职业健康安全管理目标指标分解及达成检查表》

7.2  《环境、职业健康安全管理目标指标分解及达成检查表》

环境因素识别和评价控制程序

1目的

为了对公司环境管理体系的活动、产品和服务中能够控制和可能期望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，建立并保持环境因素识别与评价程序。

2适用范围

本程序适用于公司各部门的环境因素识别与评价的控制。

3定义

3.1环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.2环境因素的识别应包括组织活动的三种时态和三种状态下的各种环境因素。

3.2.1三种时态是指过去、现在、将来。组织在对现场环境因素进行充分的考虑时，要分析以往遗留的环境因素以及计划中活动的环境因素以及产品生命周期结束后所带来的环境因素。

3.2.2三种状态是指正常、异常和紧急状态。组织的施工过程许多是在连续几个月，甚至几年运行施工的，是正常状态。环保治理设施的开车、停机、检修等情况下，环境因素与正常状态有较大不同，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸等情况。

4职责

4.1工程部负责组织各部门对环境因素的识别、判定，并对环境因素控制执行情况进行监督检验。

4.2工程部根据本程序的规定，识别、评价本项目能够控制和可能施加影响的环境因素；对识别出的所有环境因素制订控制措施。

5程序框图

环境因素评价

环境因素识别

新项目实施前

确定等级

人员职责明确

资金保证

执行检查

制定管理方案进行控制

是否重要环境因素

纳入现有管理制度进行控制

每年一次                                          是

否

6程序及说明

6.1环境因素识别

6.1.1工程部组织公司相关部门的环境因素识别评价工作小组，小组成员由环保、消防、管理人员及技术人员组成。

6.1.2各部门组织环境因素识别与风险评价小组分别对所管辖的区域进行环境因素识别。

6.1.3主要识别与评价成员必须接受过《环境管理体系 规范及使用指南》及环境因素识别、评价知识的培训。

6.1.4工程部负责组织公司环境因素的评价工作。

6.1.5环境因素评价的时机

6.1.5.1环境管理体系范围内的所有部门在每年制定目标、指标前；

6.1.5.2在相关法律法规变更、相关方要求等情况下；

6.1.5.3新项目实施前对本项目特殊情况；

6.1.6环境因素识别方法

采用过程分析法、头脑风暴（经验）法，并结合现场观察或按照工艺流程运用物料平衡法进行识别。

6.1.7在识别环境因素时考虑以下几个方面：

6.1.7.1环境因素从7方面入手考虑：大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区影响、原材料与自然资源的使用、其他环境问题；

6.1.7.2在正常运行、异常运行（启动、停机或检修）和紧急状态（如：火灾、事故等）下存在的环境因素；

6.1.7.3企业行为对环境所造成的过去遗留的环境问题、现在正在产生的污染和将来潜在的法律法规和其他要求，产品交付后的环境问题存在的环境因素；

6.1.8环境因素识别程序

6.1.8.1由部门领导组织本部门员工对环境因素进行识别，并填写《环境因素调查表》。

6.1.8.2新项目承接后，组织本项目的环境因素识别评价小组对已识别的通用环境因素进行确认，对本项目特殊的环境因素进行评价，填写《环境因素调查表》，

提出消除或控制的措施。

6.1.8.3环境因素的更新，在发生下述情况时，要及时进行环境因素识别，且更新（或补充）环境因素清单。

a)新的法律、法规要求；

b)企业自身业务发展、工艺更新、原材料替代；

c)相关方的要求；

d)外审、内审中发现未被识别的环境因素；

e)环境污染事故的发生。

6.2环境因素评价

6.2.1各环境因素识别与风险评价小组对已识别的环境因素进行评价，并填写《环境因素评价表》。

6.2.2评价时首先使用是非判断法进行判断，对于是非判断法判断不了的或需要定量分析的环

境因素则使用打分法进行判断。

6.2.3环境因素评价时要考虑以下项目：

a)环境影响的大小；

b)环境影响的性质；

c)相关的法律法规的要求；

d)公司整体战略方针和综合能力；

e)公司的发展和社会影响；

f)相关方的建议和抱怨。

6.2.4是非判断法

凡属于以下情况之一者就可以评价为重要环境因素：

a)违反相关的国家或地方法律法规的要求；

b)违反相关方的合理要求或相关方有合理抱怨的；

c)环境影响已经或可能波及到公司场界以外的；

d)公司的整体规划已经对其有重大举措或要求的；

e)能源资源消耗有较大不合理的或有较大潜力可挖的；

f)可以利用的、有较大利用价值的废弃物未得到合理利用的；

g)有毒有害废弃物未得到合理处置的；

h)环境行为有较大改善余地的或负面环境影响有较大降低余地的；

i)可能在紧急情况下产生重大环境影响或人员伤亡的。

6.2.5打分法

可以进行计量或定量分析的环境因素（如可计量管理的能源资源的消耗、污染物的排放等等），可以使用打分法，对频率因子A、范围因子B、程度因子C、标准因子D和能力因子E进行综合分析，其中后四项中涉及哪一项内容就选择哪一项，没有涉及到的就不参与评价。评价出综合分值K：    K=A*（∑M/m）

其中：M—代表B、C、D、E；

m—代表参与评价的因子的个数。

一般情况下K值大于20的环境因素评价为重要环境因素。如果评价出的环境因素分值大于20的不超过5个，那么分值最大的前5种（可能不止5个）环境因素为重要环境因素。

有关参数如下表：

1）“频率”（A）

| 发生频率 | 分值 |
| --- | --- |
| 每天都要发生 | 5 |
| 平均每天至每星期发生一次 | 4 |
| 平均一星期至一月发生一次 | 3 |
| 平均一月至一季度发生一次 | 2 |
| 平均一季度以上发生一次 | 1 |

2）“范围”（B）

| 环境影响范围 | 分值 |
| --- | --- |
| 公司范围外的周围地区 | 5 |
| 公司范围内区域 | 4 |
| 本部门范围内 | 3 |
| 岗位周围 | 2 |
| 本岗位 | 1 |

1）“关注程度”（C）

| 关注程度 | 分值 |
| --- | --- |
| 社会极度关注 | 5 |
| 地区性极度关注 | 4 |
| 地区性关注 | 3 |
| 地区性一般关注 | 2 |
| 不为关注 | 1 |

1）“与标准值比较”（D）

| 实际能源资源使用量或污染物排放量/额定值标准值 | 分值 |
| --- | --- |
| 经常超过组织内部控制标准 | 5 |
| 偶然超标 | 4 |
| 接近标准 | 3 |
| 正常 | 2 |
| 无规定 | 1 |

1）“综合能力”（E）

| 综合能力（E） | 分值 |
| --- | --- |
| 有经济和技术能力可以马上解决 | 5 |
| 有经济或技术能力但不考虑马上解决 | 4 |
| 经济或技术能力有限不能马上解决的 | 3 |
| 缺少经济能力或缺少技术能力 | 2 |
| 没有经济和技术能力 | 1 |

6.2.6 工程部、各部门分别对环境因素进行判定后，对于分值大于20的环境因素填写《重要环境因素清单》。对小于20的环境因素填写《一般环境因素清单》。

6.2.7工程部对各部门的环境因素识别和评价结果进行确认、汇总成公司环境因素清单，并报管理者代表批准，并发放到相关部门。

6.3残余环境因素的评估

随着认识的提高、施工的发展和控制措施的落实，环境因素会发生变化，因此，每年10月份工程部组织各部门对环境因素再次采用是非法或打分法，进行一次动态识别和评价，同时修订环境因素识别与评价表、一般环境因素清单、重要环境因素清单、管理方案。

6.4环境因素的控制

6.4.1环境因素采用分级管理，工程部和各部门分别实施。

6.4.2对识别出的所有环境因素制订控制措施，纳入管理制度中。

6.4.3重要环境因素由工程部和各部门分别制订《管理方案》来落实治理措施或采取管理措施。

6.4.3.1环境管理方案内容：

a)需达到的目标；

b)存在问题及薄弱环节；

c)确定完成时间和进度要求；

d)确定责任部门的职责和权限；

e)实施所需的资源。

6.4.3.2审批

管理方案由责任部门报公司主管领导审批。

6.4.3.3实施

责任部门根据管理方案的要求及计划，组织实施。

6.5环境因素的监控

6.5.1工程部对环境因素的管理方案和控制执行情况进行监控。

6.5.2各部门对本部门的环境因素的管理方案和控制执行情况进行监控，并将监控结果报工程部。

6.5.3工程部对环境因素控制执行情况每年进行评审，作为管理评审的输入材料，上报公司领导。

7支持文件

相关法律法规清单

8记录表格

8.1《环境因素调查表》

8.2《环境因素评价表》

8.3《重要环境因素清单》

危险源辨识、风险评价和风险控制程序

1目的

识别与公司有关的活动、作业场所内的设施中涉及到的危险源，并评价出重大的危险源加以控制。

2适用范围

适用于公司及各工程项目中相关危险源辨识、危险评价及控制。

3 职责

3.1 公司各部门负责本部门的职业健康安全危险源辨识，工程部负责具体工程项目的危险源辨识。

3.2 管理体系工作小组负责组织人员对已识别的危险源进行汇总、登记。并评价出重大的危险源。

3.3 各部门负责本部门的职业健康安全重大危险源的控制。工程部、行政部负责具体工程项目的重大危险源的控制。

4 程序

4.1 危险源辨识及登记汇总

4.1.1 各部门及工程工程部根据本部门的活动及工作场所内的设施特点，识别哪些因素可能导致对人的安全和人体健康产生危害。危险源辨识要考虑三种状态（正常、异常、紧急状态）和三种时态（过去、现在、将来），以及参照GB6441-86《企业伤亡事故分类》中分为的16类危险源和《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》中分为7类的危险源。即：

物体打击，是指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击；

车辆伤害，是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；

机械伤害，是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引发的机械伤害；

起重伤害，是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电；

触电，包括雷击伤亡事故；

淹溺，包括高处坠落淹溺，不包括矿山。、井下透水淹溺；

灼烫，是制火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物体引发的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射物质引发的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤火灾；

高处坠落，是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包罗触电坠落事故；

坍塌是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因稳定性破坏而造成的事故，如挖沟时的土石塌方，脚手架坍塌，堆置物倒塌等、不适用于起重机械、

爆破引发的坍塌；

放炮，是指爆破作业中发生的伤亡事故；

化学性爆炸，是指可然性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合无，接触引爆能源时，发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸）；

物理性爆炸，包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等；

中毒和窒息，包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息；

其他伤害，是指除上述以外的危险源，如摔、扭、挫、刺、割伤和非机动车碰撞、扎伤等。（矿山、井下、坑道作业还有冒顶片帮、透水、瓦斯爆炸等危险源）以及粉尘、毒物、燥声、振动、辐射、低温等危险源。

4.1.2 危险源辨识还应包括所有进入作业场所人员的活动。作业场所内的设施，无论是由公司还是由外部所提供的设施。

4.1.3各部门及工程部将已识别的危险源填入危险源调查表，经部门负责人审核后，报管理体系工作小组汇总到危险源汇总评估记录表中。

4.2 危害评价

4.2.1公司的危险评价方法采用“作业条件危险性评价法”，是用来评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素：

（1）L-----发生事故的可能性大小

（2）E-----人体暴露在这种危险因素中的频繁程度。

（3）C-----一旦发生事故会造成的损失后果

（4）D-----评价危险性大小：D=L×E×C

D值越大，说明危险性越大，需要增加安全措施，当风险评估的最终危害性分值D≥20时，作为重大危险源，必须加以整改。

4.2.2危险评估根据

发生事故的可能性大小（L）主要根据以下因素确定：

| 分数值 | 事故发生可能性（L） |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

人体暴露在危险环境中的频繁程度（E）主要根据以下因素确定：

| 分数值 | 暴露在危险环境中的频繁程度（E） |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 |
| 3 | 每周一次 |
| 2 | 每月一次 |
| 1 | 每年一次或几次 |
| 0.5 | 非常罕见的 |

一旦发生事故会造成的损失后果（C）主要根据以下因素确定：

| 分数值 | 发生事故会造成的损失后果（C） |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，重伤 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，需要救护 |

风险评估的最终危害性分值（D）依据以下数值确定：

| 分数值 | 危险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| D≥320 | 及其危险，不能继续作业 | 1 |
| 160≤ D< 320 | 高度危险，要立即整改 | 2 |
| 70≤ D < 160 | 显著危险，需要修改 | 3 |
| 20 ≤D< 70 | 一般危险，需要注意 | 4 |
| D <20 | 稍有危险，可以接受 | 5 |

4.2.3 管理体系工作小组根据以上表格中的打分数值要求对已识别出的危险源进行打分，记录到危险源汇总评估记录表中。

4.2.4 重大为危险源的确定

4.2.4.1 公司已识别的危险源如果违反了相关的职业健康安全法律规定，就直接视为重大的危险源。

4.2.4.2 评估出的高危险性的危险源（即一般危险，显著危险，高度危险，及其危险）

4.3 危险控制

4.3.1 公司所有员工应通过培训，不断提高有关健康安全的意识，明确有关预防控制方法。

4.3.2 对重大危险源要加以控制，控制方式一般为消除、限制处理、转移、停止、隔离等措施进行，控制方式通过指定程序或作业指导书加以控制，并实施监测以确保其实施的有效性。

4.3.3 公司应确保在设定职业健康安全目标指标时，考虑其重大的危险源，形成文件并保持最新。

4.4 危险源的更新

如果公司的活动或作业场所的设施等因素发生变化，或相关的法律法规等其他因素发生变化应及时补充识别危险源，重新评价，这种评价由行政部组织，与技术交底同时进行，评价记录在新项目环境/职业健康安全评审、表中，并加以控制。

5 相关文件和记录

5.1  危险源调查表

5.2  危险源汇总评估记录表

5.3  重大危险源清单

法律法规获取及管理程序

1目的

为了获取、识别、更新公司的环境管理的法律、法规和其他要求，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于获取、识别、更新环与公司活动、产品及服务相关的环境管理的法律、法规和其他要求，以及确认其适用性。

3职责

3.1公司工程部负责本程序的归口管理。

3.2公司各职能部门负责获取与各自专业相适应的质量环境管理的法律、法规和其他要求的文件，确认其适用性。

3.3工程部负责责获取收集与公司相关的质量环境管理的法律、法规和其他要求的地方文件及渠道，确认其适用性。并发布法律、法规和其他要求目录清单。追踪新的法律、法规和其他要求。

4工作程序

4.1获取途径

a）各职能部门负责收集与本部门有关的国家、地方政府或相关部门颁布的与质量环境管理相关的法律、法规和其他要求的文件、变更信息。

b）公司各部门、工程部要与行业、政府主管部门和专业报纸、学术刊物、杂志及上级有关部门等建立联络渠道，获取与质量环境管理相关的法律、法规和其他要求的文件和变更信息，所获取信息及时报告工程部，并请专人负责管理。

c）工程部要与地方、行业、政府主管部门建立获取收集法律、法规和其他要求的信息渠道。

4.2确认适用性

a）各职能部门结合公司的具体情况，确认质量环境管理的法律、法规和其他要求的适用性。

b）工程部将收集到的有关法律、法规和其他要求的具体适用的文件目录传达到相关部门、工程部。

c）当现行的法律、法规、标准和其它要求更新时应重新确认。

d）工程部每年组织进行一次与质量环境管理的法律、法规和其他要求的适用性的评审工作。

4.3法律、法规和其它要求文件的管理

各部门、工程部应对获取和确认的与质量环境管理的法律、法规和其它的文件妥善保管并建立文件清单，负责跟踪其变化。

4.4工程部要将适用的法律、法规和其它要求的文件目录及时转发到公司工程部和传递供方，对过期或作废的与环境管理文件应及时收回，并按《文件控制程序》进行处理。

4.5管理者代表对各单位管理活动进行监督、检查，确保法律、法规、和其他要求的符合性。

4.6工程部每年至少发布一次公司质量环境管理的法律、法规和其它要求的更新文件目录清单。

4.7各部门、工程部要建立适用于本单位的法律、法规和其他要求的付清单，并及时向工程部上报清单及变更信息。

4.8法律、法规和其它要求的文件要采用集中学习、自学、发放小册子等方式传达到所有员工和供方。

5支持性文件

《文件控制程序》

6相关记录及表格

环境管理法律、法规和其他要求清单

协商、沟通和信息交流管理程序

1  目的

建立沟通与协商机制，保证全员充分参与质量、环境、职业健康安全事务的管理，加强与顾客及相关方之间协商，保证内外部信息得到及时、有效地交流。

2  适用范围

适用于本公司内部以及对外的有关质量、环境、职业健康安全的信息交流、沟通与协商。

3  术语

采用以下标准的定义：

ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

4  职责

4.1  本程序由行政部负责制订、修订、解释和实施归口管理。公司各职能部门协办。

4.2  公司质安部负责质量、环境、职业健康安全管理方面的信息收集、沟通和协商处理。

4.3  公司行政部负责收集、传递和处理顾客、相关方的信息。

4.4  工会负责收集、监督处理本公司员工反映的问题。

4.5公司行政部负责管理方针在各职能部门、上下管理层之间的沟通与传递，并保持沟通渠道的畅通。

4.6  公司所属各不同层次人员之间及各职能部门之间的沟通以及与顾客及相关方的沟通、交流、协商，由各工程部和部门的负责人组织实施。

5 工作程序

5.1  沟通与协商的信息

5.1.1 外部信息

a） 法律法规要求的信息；

b） 外部质量、环境、职业健康安全检查、监督和认证机构的检查、监测结果及反馈的信息；c） 市场动态；

d） 顾客、工程合同方、供应商、社区居民等相关方的反馈的信息及投诉。

5.1.2 内部信息：

a） 日常信息，即正常情况下管理方针、目标、指标、方案的传达以及实施与完成情况的报告；b） 特殊信息，即异常突发信息，在活动中出现了偏差、不符合、事件、事故，需要进行处理的信息；c） 员工的要求和建议。

5.2  信息的交流与沟通

信息可通过报告、记录、会议讨论、内部刊物、宣传栏、电子媒体、通讯等载体方式进行传递。

5.2.1  内部信息的交流

a）公司及相关部门在管理方针、目标、指标、管理文件的制定、修订和评审时，在环境因素、危险源的识别评价和控制策划时，应与员工或其代表协商；

b） 成果、产品质量、环境、职业健康安全信息、质量、环境、职业健康安全目标完成情况及质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，成果、产品实现过程中对周围环境的影响情况，以及职业健康安全的情况随工作月报、季报、年报由公司下属工程部向质安部上报；

c） 工会定期收集、整理员工的意见和建议，及时向公司职能部门、主管领导、管理者代表报送，并组织员工代表参与管理方针和目标的制定、评审等有关事务。对于员工提出的好的有成效的建议，应给予表彰或奖励；

d） 质安部每季度将管理体系运行中的质量、环境、职业健康安全、环境影响、职业健康安全情况的综合信息，以文件、简报、通知等形式向全公司通报；

e） 内审的信息，在每次内审结束后一个月内，由质安部按《内部审核控制程序》，采用内审报告、不合格项汇编、观察项汇编的形式向全公司通报，各被审核方用不合格项验证报告向质安部提供其纠正及纠正措施的实施情况；

f） 管理评审信息，按《管理评审控制程序》，由行政部在每次管理评审后，以管理评审纪要的形式通报全公司，其评审输出的完成情况，由指定的各管理部门跟踪验证后报行政部，行政部汇总后，再通报全公司有关部门；

5.2.2  外部信息的交流

决定是否将重要环境因素与外界进行交流，并将决定形成文件、实施

a） 外部质量、环境、职业健康安全标准变化、新的质量、环境、职业健康安全要求和其他与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规方面的信息，每年由质安部向相关部门进行一次通报；

b）有关环境和职业健康安全的相关法律、法规的变化和更新，每年由质安部向相关部门进行一次通报。

c） 招投标及中标、在作项目、合同履约、工程施工、安装、调试；维护进度、顾客需求、顾客满意度等方面的信息，由行政部收集整理，每半年向有关部门进行一次通报。

d） 成果、产品实现过程中对周围环境的影响情况，以及成都市政府、工程施工、安装、调试；维护所在地政府（公安、消防等有关部门）的相关法规要求、居民对环境影响的要求、抱怨和投诉，由相关部门和工程部负责收集、整理，并及时报送质安部，由质安部负责与其进行协商和沟通，并将处理结果及时向环保部门或当地居民通报反馈。

5.3  信息的整理和分析

a） 信息应按时段或阶段进行分析、整理和信息处理结果的确认

b）各种信息经整理分析后形成报告（报告可采用文字或数据报表）。

c） 信息传递过程中，应保持其真实可靠性，信息提交者或整理者应按规定完成签字手续。

5.4  信息沟通效果评价

5.4.1 管理者代表应每年组织一次管理体系信息沟通效果评价。

5.4.2  公司下属各工程、工程部负责人每半年组织一次信息沟通效果评价。对于沟通效果不能满足要求的应分析原因，采取相应的纠正措施。

5.4.3  沟通效果评价应形成记录。

5.5  整理归档

信息处理报告和沟通效果评价形成的记录，应按《记录控制程序》的要求进行归档。

6  相关与支持性文件

6.1  《管理评审控制程序》 6.2  《内部审核控制程序》 6.3 《记录控制程序》

7 记录

7.1   沟通效果评价记录

7.2   周边居民抱怨处理记录

7.3  涉及重要环境因素的外部信息的处理记录

8 附录

8.1  沟通效果评价记录（格式）

8.2  周边居民抱怨处理记录（格式）

8.3  涉及重要环境因素的外部信息的处理记录（格式）

管理评审控制程序

1  目的

定期对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行评审，以确保管理体系的适宜性、充分性、有效性，包括方针目标的适宜性，以达到管理体系的有效运行和持续改进，特制订本程序。

2   范围

本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审工作。

3   术语

采用以下标准中的定义：

ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

4   职责

4.1  公司总经理是本程序的主管领导。

4.2  本程序由行政部负责制定、修改、解释和归口管理，并负责管理评审的具体事项，各职能部门协办。

4.3  公司总经理负责主持实施管理评审，并批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。

4.4  管理者代表

4.4.1协助公司总经理实施管理评审，向公司总经理报告管理体系运行情况及存在的问题、落实评审计划，并对管理评审处理结果进行验证。

4.4.2负责评审后的信息收集，及时落实有关纠正、预防和改进措施。

5   工作程序

5.1  管理评审计划

5.1.1 管理评审每年至少定期进行一次，两次管理评审间隔不得超过12个月。

5.1.2 行政部每次管理评审前一个月根据我公司管理体系运行工作计划的安排，征集评审意见编制《管理评审计划》报管理者代表审查，公司总经理批准。

5.1.3  当出现下列情况时，应及时增加管理评审频次：

5.1.3.1 国家经济政策有重大调整；

5.1.3.2 国家法律、法规、行业以及规范发生重大变化；

5.1.3.3 市场需求发生重大变化；

5.1.3.4 工程、工程部性质、法定代表人及内部组织机构发生变更或有重大变化；

5.1.3.5 管理体系发生重大变化；

5.1.3.6 本公司出现严重质量、环境、职业健康安全事故；

5.1.3.7 顾客及其他相关方面严重投诉；

5.1.3.8 在内审中发现较为重大的管理体系问题，发现的问题与管理体系方针、目标有不协调和不适应。

5.2   管理评审的准备

5.2.1 行政部在管理者代表的指导下制定管理体系评审计划，报请公司总经理批准，并提前15天向参与管理体系评审的有关部门和人员发出书面通知。

5.3  管理体系的输入

5.3.1 审核结果；

5.3.2 公司管理体系目标中质量、环境、职业健康安全方面的具体目标实施情况；

5.3.3 公司管理体系运行状况及其客观环境的适宜性和有效性，环境表现、环境和安全绩效；

5.3.4 对已发生的不合格和潜在不合格因素采取的纠正预防措施；

5.3.5 对上次管理评审有关措施的跟踪情况，包括内外与管理体系有关的法律、法规的变化以及新工艺、新方法、新技术的开发；

5.3.6 可能影响公司管理体系的策划和变更信息；

5.3.7 对事故事件的统计分析数据报告；

5.3.8 资源的配置和组织机构的设置，是否满足管理体系的目标、方针持续有效的运行要求；

5.3.9 对顾客反馈的信息及工程质量、环境、职业健康安全自我评价提出的改进建议；

5.3.10 对上次管理评审的改进意见的跟踪信息。

5.4  管理评审实施

5.4.1管理评审一般以会议形式进行，管理评审会议由公司总经理主持。

5.4.2管理者代表报告管理体系运行情况，管理体系达到管理目标的整体效果，本次年度审核的结果及各相关部门的纠正和预防措施的实施情况。

5.4.3 由质安部分别就评审会议提供的与之相关的书面材料进行说明。

5.4.3.1质安部具体汇报公司年度总的质量、环境、职业健康安全实现情况及各职能部门、工程、工程部的分解目标完成情况，上次管理评审有关措施的跟踪情况，以及对外部环境变化导致公司管理体系方针目标的改进。

5.4.3.2质安部具体汇报公司年度总的环境、安全目标实现情况及各职能部门、工程、工程部的分解目标完成情况，上次管理评审有关措施的跟踪情况，以及对外部环境变化导致公司管理体系方针目标的改进。

5.4.4质安部报告公司管理体系运行状况监测情况。

质安部对其所处客观环境的质量、环境、职业健康安全的适宜性和有效性、公司内部资源的配置和组织机构的设置能否满足质量、环境、职业健康安全管理体系方针、目标和管理体系有效运行的要求评价。

5.4.5 由行政部报告顾客满意情况以及公司所取得的成绩进行评价和总结，并对潜在的不合格因素采取的预防措施效果进行评价。

5.4.6 公司各职能部门报告本部门贯彻管理体系方针、目标实现的情况。

5.4.7行政部报告上次管理评审输出的改进措施的跟踪验证情况。

5.4.8 参会人员应履行职责，对各输入信息进行评价。

5.5  管理评审输出

公司总经理根据评审计划的安排，综合评审的结果就以下几方面作出结论：

5.5.1 公司建立的管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及方针目标的适宜性。

5.5.2 与顾客合理要求有关的产品（成果报告）改进措施。

5.5.3 资源需求与配置。

5.5.4 评审议题中其它议题的结论、要求和意见。

5.5.5 产品中涉及的其它相关问题及纠正和预防措施的具体实施。

5.6  管理评审记录

5.6.1 由行政部做好管理评审记录，并将其主要内容和执行决定编制成《管理评审报告》经管理者代表审核、公司总经理批准后下发执行。

5.6.2《管理评审报告》中提出的不合格项或持续改进的项目，由各相关部门按《持续改进控制程序》实施。

5.6.3 管理评审形成的管理体系改进，导致文件更改，应收集整理汇总，并按《文件控制程序》的规定执行和归档。

5.6.4 由行政部对管理评审的执行情况进行监督，并对实施效果进行验证。

6   相关/支持性文件

6.1  《文件控制程序》

6.2  《改进控制程序》

7   记录

7.1  管理评审计划

7.2  会议签到表

7.3  管理评审报告

7.4  管理评审记录

人力资源管理控制程序

1、目的

公司为持续改进管理体系，提供满足管理体系运行和工程施工、安装、调试；维护需要的人力资源，明确对从事与质量、环境、职业健康安全管理工作相关岗位的人员录用、培训和考核的控制要求，通过培训和其它措施使其明确偏离规定运行程序的潜在后果，增强质量、环境、职业健康安全意识，使其具备完成质量、环境、职业健康安全管理体系工作的能力，特制定本程序。

2、适用范围

本程序适用于本公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有人员，以及与管理体系有关的人力资源管理，包括对所有工作岗位的人员教育、培训技能和经验方面进行评价、选择及培训的管理和控制。

3、术语

ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

4、职责

4.1公司行政部负责本程序的制定、修订、解释、实施和归口管理。负责对未来人力资源的策划、人员标准的制定、能力业绩考核评价；职工教育培训的统一管理。

主要职责包括：

a）根据国家有关规定，制定符合本公司需要的各类、各级人员的岗位能力标准；

b）根据本公司专业人员情况及工程工程施工、安装、调试；维护需求情况提出本公司专业人员年度继续教育培训计划；

c）按照有关要求和标准，对执行规定活动的人员的能力以及培训效果进行评价；

d）针对机会和约束条件，有效并及时地提供人力资源；

e）负责组织实施各类培训；

f）在有关部门的配合下，负责对工程部各类培训的指导、督促、考核等工作。

4.2各部门按各自的业务范围协助公司行政部搞好有关培训工作。

4.3工程部负责对培训对象的送培工作，协助行政部做好培训效果评价工作。

4.4 公司质安部分别负责加强职工对质量、环境、职业健康安全意识的教育工作。

5、工作程序

5.1人力资源配置

公司行政部对从事质量、环境、职业健康安全活动的人员制定任职条件，确定承担职责人员都能胜任其所担负的工作。

5.1.1工程项目中标后，按《岗位能力标准》或《任职条件》选择项目经理，配置项目各部门工作人员。工程部组建后，应将工程部各部门（人员）的质量、环境、职业健康安全管理职能分配情况报公司质安部，并传递到公司各部门相关职能部门。

5.1.2工程部按工程项目需要进行人力资源配置，确定人员需要量，填写《工程项目人力资源配置表》报公司行政部审核、配置，公司行政部编制《工程项目人力资源配置汇总表》。

5.1.3当内部人力资源需要量不能满足需求或内部人力资源能力不能满足需要时，公司行政部拟定引进人才计划，报公司领导审核后实施。

5.1.4关键岗位、特殊过程作业人员、特种作业人员、工程施工、安装、调试；维护技能人员聘用上岗，都必须满足岗位特殊要求和岗位技术能力要求。

5.1.5公司行政部对考核确认胜任工作、培训合格的人员，办理《上岗证》，竞聘上岗。

5.2人力资源考核登记

5.2.1考核登记要求

a）能力要求：关键岗位、特殊过程作业人员、特种作业人员要满足岗位特殊要求。工程施工、安装、调试；维护技能人员要满足岗位技术能力要求；各级管理人员要满足相应的任职条件。

b）内容要求：确保员工认识到所从事工作的相关性、重要性和出现偏离规定的运行程序的潜在后果，以及如何为实现方针目标作出贡献；工作技能、工作态度、工作业绩等。

5.2.2考核登记过程

a）公司行政部每年年底对公司各部门负责人和各工程部主要负责人进行考核，由被考核人述职，职工进行民主测评；

b）工程部负责每年对从事影响产品质量、环境、职业健康安全的工作人员进行一次考核登记；

c）各级考核登记单位和部门通过考核认真填写《人力资源考核登记表》并妥善保存。

5.2.3考核结论

a）被考核人员能胜任工作者，聘用上岗。

b）被考核人员不能胜任时，采取重新培训，对培训合格者，聘用上岗，对培训不合格者，调离岗位、停职或解职；

5.3培训标准

5.3.1公司行政部确定从事影响工程质量、环境、职业健康安全工作的人员所必需的受教育的程度、培训、技能和经验等要求。

5.3.2法定的强制性培训及持证上岗人员，按国家有关部门制定的标准执行。

5.4计划

5.4.1公司行政部应根据管理体系的要求，提出人员需求中、长期计划，根据计划聘用和培训相关人员。

5.4.2根据人员需求计划，公司行政部编制职工培训年度计划，经分管领导审定后实施，并制定本单位实施计划和完成培训任务的措施，确保本公司年度培训任务的完成。

5.5培训

5.5.1培训内容

对于管理人员和操作人员的质量、环境、职业健康安全意识、环境和职业健康安全意识培训，主要是通过多种形式反复宣传公司的管理方针、目标和管理体系文件要求，提高企业质量、环境、职业健康安全保证能力和市场竞争能力和个人应发挥的作用，并实施以ISO9001：2015、GB/T24001-2016、ISO 45001:2018标准为主的现代管理意识、方法和技能的培训，掌握企业管理体系要求，不断提高管理水平。

关键岗位、特殊过程作业人员、特种作业人员是按国家有关部门要求组织的强制性培训，培训内容按国家有关规定和标准执行，包括作业活动实际和潜在的风险、应急与响应等，并充实质量、环境、职业健康安全管理知识，提高相应的专业技能等级。

5.5.2培训分工

关键岗位、特殊工种，以及中、高级技术工人培训、考核由公司行政部组织实施并办理培训合格证、上岗证；各工程部根据所属的工程的需要，组织送培；短期、适应性业务培训，由公司各市场部门组织实施；学历培训及初级技术工人培训由工程部在公司行政部指导下组织实施。对采用新结构、新工艺、新材料、新设备的人员培训，由公司行政部组织送培和考核。

由各市场部门和工程部组织的培训，有关培训记录报公司行政部统一管理。

职工自行参加的学历教育或专业技能培训，由被培训人持培训毕（结）业证书等培训效果证明到公司行政部登记。

5.5.3培训方式

按规定，关键岗位、特殊工种培训以脱产集中学习为主；适应性培训以短期脱产、以会代训、小型讲座方式举行；

学历教育以自学为主，短期集中辅导为辅。

5.5.4培训考核

a）各类培训（以会代训、讲座等适应性培训除外）均应加强在培训过程中的管理，在培训结束时对被培训者进行考核或考试；

b）培训考核由国家确认的培训机构或相关办学机构组织进行；

c）考核合格应颁发相关证件，不合格者不予办理有关证书。

5.6培训效果评价

组织培训的相关职能部门，要及时了解培训后反馈的意见，要对送培人员的受训情况、培训效果，尤其是对送培人员是否认识到偏离规定的运行程序的潜在后果及时作出客观的评价，公司行政部负责收集分析这些评价并反馈至有关部门，根据企业要求和工程施工、安装、调试；维护的实际，调整培训内容，改进培训方法，提高培训质量、环境、职业健康安全水平。

6引用/支持性文件

6.1《特种作业人员安全技术考核管理规定》

6.2劳动部颁发《特种作业人员安全技术培训考核大纲》

6.3建设部颁发《建筑工程施工、安装、调试；维护企业项目经理资质管理办法》

6.4建设部、国家计委、人事部《关于印发“建设企事业单位关键山岗位持证上岗管理规定”的通知》

6.5关于贯彻实施《四川省建设企事业单位关键岗位持证上岗管理实施办法》

7  质量、环境、职业健康安全记录

7.1特种作业人员安全技术培训考核表

7.2工程项目人力资源配置汇总表

7.3人力资源考核登记表

7.4质量、环境、职业健康安全培训记录表

人力资源管理程序工作流程图

确认满足工程质量要求的人员能力标准

人员能力的鉴别

提出培训需求计划

人员培训实施

不合格

培训效果的评价，确认是否满足工程质量能力的要求

再培训或下岗

合

再确认                 格

上岗

基础设施控制程序

- 目的

使本公司所需基础设施符合质量、环境、职业健康安全体系要求，对基础设施的确定、提供、使用、维护进行有效控制，充分发挥其效能并降低消耗，确保符合性。

- 适用范围

本程序适用于公司及各工程部的基础设施控制。

- 术语

本程序采用ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

- 职责

4.1公司质安部负责本程序的制定、修改、解释和实施归口管理，其他部门协办。

4.2工程部负责机械设备的管理及规章制度的制订并贯彻实施。

4.3工程部责本公司所属建筑物及其水、电设施的日常维护管理工作。

4.4行政部负责办公设施及办公用品的管理维护工作。

4.5质安部负责计量、实验设备、检测仪器的管理和维护工作。

4.6工程部负责环保与职业健康安全设备、设施的维护管理。

4.7工程部负责公司对外出租的机械设备的保养工作。

5、工作程序

5.1基础设施的类型：

- 房屋建筑及水、电设施等。

- 价值在2000元以上的机械设备（《物资设备管理办法实施细则》规定不作固定资产验收的设备除外）、计量设备、实验设备、检测仪器。

- 价值在2000元以上的办公用品、通讯网络设施。

- 环保、安全设备、设施。

5.2基础设施的采购、验收按《采购控制程序》执行，并填写《固定资产验收单》。

5.3基础设施的管理

5.3.1基础设施分类编号，具体规定按公司固定资产管理编号规定执行。

5.3.2建立健全基础设施台帐，做到帐、卡、物相符。

5.3.4机械设备按照《机械设备管理制度》、《物资设备管理办法实施细则》及国家有规定执行。各种基础设施报表按时上报公司和上级主管部门。

5.3.5质安部对本公司所属建筑物水、电设施进行管理，发现问题及时处理，并负责与水、电部门沟通。

5.3.6质安部负责实验、检测仪器的管理与维护。

5.3.7行政部负责办公设施、行政车辆、通讯网络的管理维护。行政部、财务资产部协助对网络进行维护管理。

5.3.8质安部负责对环保安全设备、设施进行日常管理，定期检查设备、设施状况，发现问题及时处理。

5.4基础设施的使用、保养、维修与报废

5.4.1公司各部门应根据需要及环境和职业健康因素提供设备，对不符合设备运行条件、影响环境及员工职业健康的情况及时反馈到公司质安部，并采取必要措施予以解决。

5.4.2设备操作人员应严格按照设备使用说明书和操作规程进行操作。认真做好设备日常维护工作，重点抓好机械设备的“清洁、紧固、调效、润滑、防腐”十字作业。

5.4.3实验、检测仪器需要送检与校验的仪器设备应及时送检、校验。

5.4.4机械设备的大修

5.4.4.1机械设备大修由质安部编制设备大修计划，交工程部实施。

5.4.4.2机械设备大修按计划正常进行,本机操作人员应随机参与大修全过程,监督设备的换件情况及大修质量、环境、职业健康安全。

5.4.5设备的报废。对已到使用年限和因故障损坏原因而无法修复的设备，由质安部填写《设备报废申请表》上报公司主管部门审批。具体规定按公司《机械设备管理制度》、公司的《设备管理制度实施细则》以及国家相关规定执行。

5.5供方及租赁设备的管理

5.5.1属供方所有设备（包括供方自带、租赁、购买）应纳入本程序控制，以确保设备在整个工程施工、安装、调试；维护过程中处于良好状态。在对供方评价选择时应包括设备的拥有量和工作状况。

5.5.2因工程需要而外租的设备与自有设备同样进行程序控制，以确保所租设备的完好。所租设备按租赁合同进行大修和日常维护工作。

5.5.3为正确反映工程项目实际投入的设备数量及进出场日期，工程部设备管理部门应按现场拥有（实际）的设备建立《工程项目设备统计表》。统计表应包括自有、租赁和供方的设备。

6相关/支持文件

6.1中华人民共和国《合同法》

6.2中华人民共和国《产品质量、环境、职业健康安全法》

6.3《全民所有制工业交通企业设备管理条例》

6.4《公路机械管理制度》（交通部1985年1月5日）

6.5《汽车运输业车辆技术管理规定》（交通部1990年3月7日）

6.6《公路筑养路机械操作规程》（交通部1998年8月31日）

6.7《机械设备管理制度》

6.8《采购控制程序》

6.9《物资设备管理办法实施细则》

7.质量、环境、职业健康安全记录

7.1固定资产验收单

7.2设备报废申请表

7.3基础设施台帐

7.4设备检修计划

7.5工程项目设备统计表

工作环境控制程序

1   目的

对工作环境进行管理，确保产品质量、环境、职业健康安全符合要求，并保护员工职业健康安全。

2   适用范围

适用于公司管理体系所覆盖的各类工程施工、安装、调试；维护服务过程中，影响产品符合性、影响员工职业健康安全的工作场所的环境控制。

3   术语

采用以下标准定义：

ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

4   职责

4.1 本程序由公司行政部负责制定、修订、解释和实施归口管理。

4.2行政部负责公司各职能部门办公场所工作环境管理的协调与组织，各职能部门具体实施。

4.3  公司各部门负责本单位办公场所工作环境的管理。

4.4  各工程部负责工程施工、安装、调试；维护场所影响产品符合性要素的识别和管理，同时负责影响员工身心健康安全的工作场所的环境管理；

4.5 质安部负责对影响产品符合性、影响员工身心健康安全的工作场所的环境管理情况进行监督、检查及必要的验证工作；

4.6公司、工程部的各级行政正职，是所管辖的工作环境的第一责任人，负责组织相关方针、政策、法规、标准及行业规程、规范的贯彻实施；分管安全工作的副职为工作环境控制的主要责任人，协助正职抓好落实工作。

5   工作程序

5.1  办公场所环境管理

5.1.1定期打扫清洁卫生，定期清除不用物品，保持门窗、桌面、地面、电子电气设备、资料柜（架）的整洁；

5.1.2 文件、碟片、书刊等资料应分类定位存放，以便查找；

5.1.3 电脑内的文件应定期整理，对应归档保存的重要文件应及时备份；

5.1.4 应保证配置有效的杀毒软件，并及时更新升级，定期对磁盘进行病毒扫描与杀毒；

5.1.5 部门或单位的重点管理目标和要求应被目视化；

5.1.6 按办公场所着装规定着装；

5.1.7 空调使用应避免室温过高或过低，以有利健康并节约能源；

5.1.8公告栏内容应及时、清晰、有序，并及时清理过期公告。

5.2工程施工、安装、调试；维护现场的工作环境管理

5.2.1  工作区、物品堆放区、通道位置应进行规划，并明显标识；

5.2.2  工程施工、安装、调试；维护道路应坚固、平整、通畅、无积水；

5.2.3  风、水管路、用电线路布置顺畅合理，便于使用和维护。

5.2.4  物品放置有合理规划，物品应分类整齐摆放并进行标识；

5.2.5  机器设备应定期清扫，保持整洁；

5.2.6  按规定穿戴工装；

5.2.7 易燃易爆品及有毒有害危险品堆放处应挂设醒目的安全标识，有可靠的防火、防爆、防毒、防盗措施，并保持足够的安全距离，同时应有专人进行管理；

5.2.8  气体、液体等材料在储存、运输、使用时应防止渗漏；

5.2.9  物品与材料在运输过程中，应捆绑牢固，防止坠落。

5.2.10对影响工程质量、环境、职业健康安全的工作环境要进行充分的识别，要从气候、温度、时间、电流强度等要素方面进行分析、识别和控制管理。

5.3  库房的环境管理

5.3.1  应有库房的总体规划图，并按规划图进行区域标识；

5.3.2  库房要求通风、干燥、明亮、清洁，货架排列整齐；

5.3.3  过道通畅，无物品占用通道；

5.3.4  物品放置要整齐，容易收发；

5.3.5  常用的物品应放到易取位置；

5.3.6  有明显的防火禁烟标志，有足够的消防器材，并容易取拿；

5.3.7  物品包装、运送应小心谨慎，以防损坏。

5.4方案的制定和控制管理

5.4.1行政部负责在工程施工、安装、调试；维护方案中规定实验室的条件要求和各项技术参数的控制要求，同时负责贯彻落实和定期的监督检查；

5.4.2质安部定期对职能部门及工程部各项控制要求的执行情况进行抽查，对未按控制要求及措施实施的，责令限期落实整改。

5.4.3 质安部每年负责组织对相关措施及要求进行评审，对不符合的或不健全的控制要求与措施进行修改、补充。

5.4.4 对控制要求及措施实施过程中出现实施困难，以及因现行政策性法律、法规更改、公司各项管理制度更改、管理要求调整的，各相关部门应适时对各项管理方案进行修改、补充，并另行审批。

- 相关与支持性文件

6.1  《文件控制程序》

6.2  《记录控制程序》

6.3  《环境因素识别和评价控制程序》

7   记录

7.1   工作环境安全工程施工、安装、调试；维护检查记录

7.2   工作环境安全工程施工、安装、调试；维护检查整改通知书

7.3   工作环境安全工程施工、安装、调试；维护隐患整改反馈单

产品实现的策划程序

1 目的

对产品实现的策划，能有效控制工程质量、环境、职业健康安全，是保证工程达到管理目标和要求的重要手段，制定专门的质量、环境、职业健康安全措施、资源和活动的顺序，以确保本公司向顾客提供满意的工程。

2 适用范围

本程序适用于本公司所承建的工程产品、合同有关的质量、环境、职业健康安全策划、工程施工、安装、调试；维护组织设计的编制、实施等活动的有效控制。

3 术语

采用ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》。

4 职责

4.1 本程序的主管领导是工程部，负责本程序的制订、修订、解释和实施的归口管理。其他部门协办。

4.2 工程部负责审批大型工程、重点工程的项目质量、环境、职业健康安全计划，质安部按照质量、环境、职业健康安全计划和适用行业的工程施工、安装、调试；维护规范、设计文件、质量、环境、职业健康安全检验评定标准对工程项目为实现质量、环境、职业健康安全计划的过程实施指导、检查，并保留记录。

4.3 工程部负责编制实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计，在报经质安部及有关领导审核批准后具体实施。

4.4  工程部负责对工程施工、安装、调试；维护中特殊过程编写祥细的、操作性强的工程施工、安装、调试；维护方案或作业指导书，由工程部报经质安部审批后实施。

5 工作程序

5.1 工程实现策划的过程

5.1.1 工程投标阶段

工程项目投标期间，在接受投标邀请并购买标书文件后，投标人员要详细考察工程现场（包括工程施工、安装、调试；维护环境、危害源辨识、风险评价、风险控制、地质结构和地方资源等），认真阅读招标文件，通过各种渠道了解业主（顾客）对工程的要求和期望，结合本公司实际编制投标书（包括工程项目的初步工程施工、安装、调试；维护组织设计，工程施工、安装、调试；维护组织设计以符合投标要求为准），完成投标书的制作、检查、评审确认后参加竞标。

5.2.2 工程中标后的工程施工、安装、调试；维护准备阶段

5.2.2.1 项目组织准备

本公司对中标工程实行项目承包。即工程中标后，根据项目管理目标和内部承包条件等要求考察、确定项目经理和组建工程部，同工程部签定项目承包责任书。

工程部在组建后，应尽快着手进入工程施工、安装、调试；维护现场和进行工程工程施工、安装、调试；维护所需要的设备物资准备、工程施工、安装、调试；维护组织准备、工程施工、安装、调试；维护技术准备和工程现场布置等方面工作。

5.2.2.2 工程施工、安装、调试；维护技术策划

工程部根据合同规定和本公司对项目管理要求确定项目管理目标，做好工程现场勘察和测量放样，熟悉设计图纸，参加业主（顾客）主持的设计图纸会审。在完成这部分工作后应及时做好工程工程施工、安装、调试；维护图，编制实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计和项目质量、环境、职业健康安全计划。

工程部的实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计是以投标工程施工、安装、调试；维护组织设计为基础，经过对工程结构特点和要求、工程施工、安装、调试；维护条件及工程资源详细勘察和分析后，对投标工程施工、安装、调试；维护组织设计进行修改、细化、优化后作出的。

工程部在工程施工、安装、调试；维护组织设计的编制中，应明确项目质量、环境、职业健康安全目标，识别和确认工程施工、安装、调试；维护中的关键、特殊过程，针对与工程质量、环境、职业健康安全、进度、安全有重要影响和实施难度大的过程制订切实可行的工程施工、安装、调试；维护方案和作业指导书，同时根据项目的工程特点结合本公司拟投入资源（人员、物资、设备和资金等）和分包计划，做好工程质量、环境、职业健康安全、进度、人员配备、设备使用、物资采购及监视和测量设备配备等计划，制定确保工程实现的质量、环境、职业健康安全、职业健康安全、环境管理规范、文明工程施工、安装、调试；维护等保证措施，必要时还应编制应急预案，对职业健康安全重大风险实施控制，并制订在规定保修期内的工程保修计划。

工程施工、安装、调试；维护组织设计是指导工程工程施工、安装、调试；维护准备和工程施工、安装、调试；维护全过程的技术管理文件，一项单位工程的工程施工、安装、调试；维护组织设计内容应包括：

a）工程概括；

b）编制依据；

c）工程施工、安装、调试；维护组织机构；

d）工程施工、安装、调试；维护总体布置（工程施工、安装、调试；维护平面布置图及相关说明）；

e）主要工程项目的工程施工、安装、调试；维护方案、工程施工、安装、调试；维护方法；

f）各分项工作的工程施工、安装、调试；维护顺序；

g）主要分项工程工程施工、安装、调试；维护工艺流程；

h）工程施工、安装、调试；维护进度计划；

i）工程资源需求计划；

j）质量、环境、职业健康安全技术措施（中、小型项目包含质量、环境、职业健康安全计划）；

k）职业健康安全保证措施；

l）文明工程施工、安装、调试；维护及环境保护措施；

m）根据以往相类似的工程进行环境因素识别和危险源辨识预测的结果和预防措施。

一般中、小型项目的质量、环境、职业健康安全计划可包含在工程施工、安装、调试；维护组织设计中；对大型和重点工程的质量、环境、职业健康安全计划应单独编制。

质量、环境、职业健康安全计划是产品实现策划的一种输出形式，其主要内容应包括：

a) 工程概况；

b) 项目质量、环境、职业健康安全目标和要求；

c) 项目工程施工、安装、调试；维护过程的工艺流程图；

d) 项目管理体系，质量、环境、职业健康安全保证的主要责任人（项目经理）、执行人、验证人及各部门的职责、权限与相互关系；

e) 新技术、新工艺在实施过程中的质量、环境、职业健康安全控制；

f) 原材料及设备（机械设备，检验、试验和测量设备，建筑构件）的检测与控制；

g) 项目工程施工、安装、调试；维护检验、试验计划；

h) 工程施工、安装、调试；维护过程中的质量、环境、职业健康安全检验与控制；三废（固废、液废、气废）的处理与控制。

i) 实施管理所需配备的资源（人员、物资、设备和资金等）；

j) 实施管理所依据的文件，包括管理体系程序文件、技术文件、作业指导书等；

k) 工程交接程序及接收准则；

l) 职业健康安全、环境管理、文明工程施工、安装、调试；维护相关要求及保证措施；

m) 在工程竣工交付后保修期内的保修计划；

n) 证明工程质量、环境、职业健康安全需作的记录；

5.2.2.3 设备、物资策划

根据工程项目实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计中设备物资计划及检验与监视测量装置计划，工程部为实现工程所需要的设备物资、检验与监视测量装置按《采购控制程序》和《监视和测量设备控制程序》执行。

5.2.2.4 工程施工、安装、调试；维护现场的布置策划

工程部按照合同文件、设计文件和项目实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计的要求做好工程施工、安装、调试；维护现场布置，做好“三通一平”和工程施工、安装、调试；维护、生活、通讯等设施的配置，并按工程施工、安装、调试；维护组织设计的要求落实职业健康、安全、环境管理及保护、文明工程施工、安装、调试；维护、等工程施工、安装、调试；维护保障措施，并对可能引起事故、事件的风险进行测评，且进行预防、改进，为工程的实施创造良好条件。

5.3 资源

工程部在作管理计划时应详细地规划整个工程施工、安装、调试；维护过程中所需的资源配备，包括拟投入的人员、物资、设备和资金等。

5.3.1 人力资源：工程部应配备具有业务能力的行政、安保、工程技术、物资设备、财务、质检、试验等管理人员并满足工程需要；要坚持做到特殊过程的操作人员经过必要培训、考核合格和持证上岗。

5.3.2 配备同工程进度相适应并能够保证工程施工、安装、调试；维护质量、环境、职业健康安全、安全的物资和设备（包括工程所需物资、机械设备、测量试验设备等）。

5.3.3 做好与工程运作相适应的项目资金用款计划，同时对用于职业健康安全和环境保护的专用款项必须专款专用。

5.4 呈报和审批

一般项目的实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计或项目管理计划，由工程部负责审核，项目经理批准后报质安部备案。

大型或重点工程项目的实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计和项目管理计划由质安部审批。

按合同要求和工程特点，工程部应对工程施工、安装、调试；维护中特殊过程编写详细的、操作性强的工程施工、安装、调试；维护方案和作业指导书，由质安部审批。

5.5 实施

在完成实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计和项目管理计划的审批后，由工程部组织项目管理人员、技术人员和工程施工、安装、调试；维护作业班组进行交底，明确分工，落实职责并签定目标责任书。

项目质量、环境、职业健康安全计划均由工程部具体实施并对其进行监视是否符合质量、环境、职业健康安全进行的准则和相关的法律、法规要求，并保留充分的监视和测量的数据和结果，以便制定纠正和预防措施。

5.6 工程施工、安装、调试；维护过程的策划按《工程施工、安装、调试；维护过程控制程序》要求执行。

5.7 本程序的工程实现过程的检验、试验，工程施工、安装、调试；维护过程的监视和测量按《产品监视和测量控制程序》执行。

6 引用/支持性文件

6.1 相关工程的《工程施工、安装、调试；维护技术规范》和《质量、环境、职业健康安全检验评定标准》、环境管理体系规范、职业健康安全的法律、法规及其他要求。

6.2 《人力资源及人力资源管理控制程序》

6.3 《采购控制程序》

6.4 《监视和测量设备控制程序》

6.5 《产品监视和测量控制程序》

7 质量、环境、职业健康安全记录

7.1 实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计文件

7.2 项目质量、环境、职业健康安全计划文件

7.3 工程部编制的工程施工、安装、调试；维护方案和作业指导书文件

与顾客有关过程控制程序

1 目的

加强工程投标（或议标）、工程施工、安装、调试；维护过程中及保修期间与顾客建立有效的沟通，充分而准确地了解顾客对工程质量、环境、职业健康安全的要求和期望，通过评审，采取有效措施，确保顾客要求的实现，增进顾客的满意度。

2 适用范围

本程序适用于本公司管理体系所覆盖的工程在工程投标、议标的过程中顾客要求的确定与评审，合同修订，以及在投标、工程施工、安装、调试；维护过程中及保修期间与顾客的沟通。

3 术语

本程序采用ISO9001：2015《质量管理体系 要求》中的术语和定义。

4 职责

4.1公司市场部负责本程序的制定、修订、解释、实施的归口管理，负责制定招投标文件,确定顾客有关要求，并根椐招投标文件、工程施工、安装、调试；维护合同和评审结果负责组织投标报价和合同的评审与签订，对合同文件的合法性、严密性、可操作性负责。其他部门协办，以确认：

a、工程质量、环境、职业健康安全能否满足顾客要求；

b、工程工期、进度及文明工程施工、安装、调试；维护作业能否满足要求；

c、工程所需的物资、机械、设备的供应；

d、设计图纸、技术规范的可操作性；

e、职业健康安全与环境保护要求。

4.2公司行政部负责组织投标的工程项目的合同评审，评审结果由公司主管领导（经营副总经理）审批。

4.3公司市场部负责收集整理、分析处理顾客反馈的信息。

4.4工程部要参与合同评审及修订工作，认真做好与顾客的沟通，负责对顾客及相关方在现场的建议及意见应及时处置和改正，重大问题应及时向处有关部门汇报，以便及时处理。

5 工作程序

5.1确定顾客对工程有关的要求，是做好工程质量、环境、职业健康安全，增进顾客满意的前提。

5.1.1 明确顾客明示的要求（含工程的规定用途、已知的预期用途、质量、环境、职业健康安全要求、环境要求、交付要求、交付后要求等）。

5.1.1.1 本公司在投标期间，由市场部收集和接受工程投标（或议标）信息，通过组织专人阅读、理解、熟悉投标文件，进行市场调查、与顾客接触、现场考察等途径理解顾客的要求，组织业务能力强、技术水平高、经验丰富的人员编制投标文件。

5.1.1.2 工程施工、安装、调试；维护期间建设单位及监理单位根据工程进度以文件传达或口头提出合同实施的一些具体要求，有时还可能提出合同变更或设计变更要求，由工程部组织理解并确定。

5.1.1.3 工程交付顾客要求和法律、法规中的各种要求，由工程部具体理解、确定。

5.1.1.4 工程交付后保修期的顾客要求和法律、法规中的各种要求，由行政部具体理解、确定。

5.1.2 明确顾客隐含的要求

顾客虽未明示，但工程施工、安装、调试；维护行政部和工程部应明确工程应满足的行业技术规范或管理要求。

5.1.3 明确与产品有关的法律、法规要求

行政部和工程部应明确与工程有关的法律、法规要求（包括遵守当地主管部门的法规要求）。

5.1.4 明确本公司确定的任何附加要求

工程部应明确本公司对工程提出的要求（如该项目达到国家级或地方级或行业级的某种质量、环境、职业健康安全管理奖项的要求）。

5.2评审顾客对工程质量、环境、职业健康安全的要求

5.2.1评审要求

在了解顾客对工程质量、环境、职业健康安全的期望与要求之后，应对所要投标的项目进行评审（合同评审），即通过投标文件的分析、研究和现场考察，答疑会收集的有关信息，分析合同的实施性，结合本公司实际的履约能力（技术、管理、资金是否满足要求），对合同进行客观的评审。

通过评审必须对风险和效益作出明确的判断，制定投标策略和应变措施，以确保本公司有能力实现顾客的要求。

5.2.2评审内容

a）顾客（业主）的履约能力；

b）合同和条款是否符合国家法律、法规；

c）合同和各项要求是否合理、可行，条款有无遗漏或含糊不清；

d）合同条款的要求与招标文件不符合是否得到解决；

e）本公司的履约能力能否满足合同的要求（包括顾客的其它方式表达的要求）；

f）本公司可能承担的风险和降低风险的措施；

g）工程的经济效益和社会效益。

5.2.3评审程序

工程投标的一般程序：收集工程信息，认真筛选信息—接受资格预审-预审合格后购买招标文件，考察现场，调查投标环境（组织研究投标的可行性，确定是否投标），若决定投标则需制定投标策略-编制投标书，按时送达标书—评标及澄清问题—合同谈判（合同评审）--签定工程承包合同协议书—履行或修改补充合同。

5.2.3.1根据工程投标的程序，行政部根据筛选的工程信息在资格预审合格并购得投标文件后，应组织有关部门负责人进行研究，制定投标策略，并将讨论结果向主管经营的副总经理汇报认可后方可编制投标书。所编制的投标书应由法定代表人或法定代表人授权人签字，由行政部指派专人按时向顾客（业主）递交标书。

5.2.3.2在获得工程中标通知书后，对顾客（业主）拟定的合同条款，按本程序5.2.2评审内容进行评审，评审会议由行政部组织有关部门进行，并认真填写《合同评审记录表》，将评审结果上报公司主管领导审批，最后由法定代表人或其授权的代理人与顾客（业主）进行澄清和谈判，达成共识后，最终签署合同协议书。

5.2.3.3合同评审可以根据不同情况采取不同形式进行，但必须要有评审记录并报相应的主管领导审批。

5.2.4合同的修订

a）在合同的履行过程中，因各种因素变化引起的合同修订可由公司机关和工程部组织经营、技术管理人员与顾客（业主）进行洽谈，修订合同按本程序的有关规定进行评审，可填写《合同修订记录》，由法人代表人或授权人签订所修订合同；

b）修订合同应形成手续完备的文件，修订合同签订后应及时上报工程施工、安装、调试；维护行政部备案，作为合同的补充；

c）将合同变更的结果通知相关部门。

5.2.5 文件与资料的保存

所有招标文件、工程施工、安装、调试；维护合同、合同评审记录、回访记录均由行政部建档、保存。

5.3确定并实施与顾客的有效沟通，做好工程质量、环境、职业健康安全是增进顾客满意的重要途径。

5.3.1行政部要充分利用投标的资格预审，标前会、开标会等机会建立与顾客（业主）良好的沟通渠道，宣传本公司的实力。接受或邀请顾客（业主）对本公司进行考察，以取得顾客（业主）对本公司的了解与信任。

公司各职能部门均应主动、热情地与顾客（业主）建立良好的关系，即使投标未中，亦应保持好沟通渠道。

在投标期间，对顾客（业主）提出的要求和问题由行政部负责及时解答，直至顾客（业主）满意。

5.3.2在工程施工、安装、调试；维护过程中与顾客的沟通

a）工程部要主动的保持与顾客（业主）或其代表（监理工程师）建立良好的沟通渠道。按时参加监理或顾客（业主）组织的例会，并将会上对与质量、环境、职业健康安全有关的问题在工程部内部及时传达、执行。工程部不能解决的重大问题还应及时向公司行政部、质安部、行政部等部门汇报，以求及时解决。工程部要随时向顾客（业主）提供技术服务，并向顾客（业主）建议更优化的工程施工、安装、调试；维护方案，及时处理一般性的变更；

b）由质安部牵头，组织行政部、工程部不定期对顾客（业主）进行访问，收集整理顾客（业主）对工程质量、环境、职业健康安全的意见并制定改进措施，以确保工程质量、环境、职业健康安全处于稳定状态。

5.3.3工程保修期间的沟通

a）工程部应指派专人在合同规定的保修期内负责对工程缺陷进行修复与完善，以达到顾客的满意。若因工作需要工程部被撤消，则此项工作由质安部负责；

b）工程交验后，质安部、行政部要及时收集顾客的反馈信息，妥善处理好顾客的投诉，以取得顾客的持续满意。

由行政部通过发放《工程质量、环境、职业健康安全回访记录》与质量、环境、职业健康安全回访卡的方式了解顾客对本公司已交付工程的满意程度、要求及期望，以促进本公司质量、环境、职业健康安全的持续改进与提高，增进顾客的满意。

6 引用/支持性文件

6.1《中华人民共和国合同法》

6.2《记录控制程序》

6.3《文件控制程序》

7 质量、环境、职业健康安全记录

7.1评审记录

7.2合同修订记录

7.3工程质量、环境、职业健康安全回访记录

采购控制程序

- 目的

为保证产品(工程)质量、环境、职业健康安全，必须对物资采购过程、分包过程和顾客提供的产品进行控制，对供方进行评价、选择和控制，确保所采购的物资符合质量、环境、职业健康安全的要求。

- 适用范围

本程序适用于各部门对所形成的产品(工程)所需物资、设备的采购控制和分包过程，对供方的评价、选择和控制，也适用于对顾客提供的产品的控制及环境与职业健康安全所需物资、设备采购的管理。

3. 术语

采用以下标准定义：

ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

4.  职责

4.1。本程序由市场部负责制订、修订、解释和实施归口管理。其他部门协办。

4.2市场部负责本单位的物资、设备采购工作，并对拟定采购的供方（包括顾客指定的供方、劳务分包方）进行调查、评价、确定合格供方名单，以确保采购的物资、设备符合质量、环境、职业健康安全的要求。

4.3、公司市场部负责审查工程部报公司的基础设施申购计划，并报经公司主管领导审批后进行采购或授权工程部采购。

4.4对大宗材料的采购实行招标采购，工程部应按公司规定成立招标小组。

4.5凡是为工程，工程部采购的设备、物资，由工程部负责技术验收、保管防护。

4.6对顾客提供的产品，工程部根据合同条款、监理规范和工程施工、安装、调试；维护组织计划等要求对顾客提供的产品进行验证。

4.7合格供方评审工作由市场部组织评审和重新评审工作。

4.8劳务分包方的调查工作由市场部进行。市场部填写供方评审表以及收集供方资料交公司质安部审批。

4.9 质检员负责采购物资和设备的验证；市场部负责劳务分包方人员和设备配备情况的登记和验证。

5.工作程序

5.1对供方的选择和评价

5.1.1公司评价供方的原则是质优价廉、品质稳定、供应及时、服务规范；

5.1.2公司各职能部门、市场部对需采购的重要设备、物资以及劳务分包方必须根据公司的供方评价原则并经过市场调查，对供方是否能满足公司质量、环境、职业健康安全要求，以及市场信誉程度、供货价格、售后服务等进行考查，填写《供方调查评价表》。

5.1.3公司各职能部门、市场部根据本单位所需采购的物资、设备和劳务分包方，组织有关人员对供方进行分析、评价、比较，并按照要求收集供方资料，填写《供方调查评价表》后交质安部。

5.1.4市场部负责组织相关部门进行评审后报主管领导审批，确定公司的《合格供方名单》，并将其下发到工程部。

5.1.5按合同规定对顾客指定供方的评价、选择和控制，按本程序5.1.1-5.1.4条款执行。

5.1.6合格供方的重新评价和调整

5.1.6.1公司市场部、质安部、工程部为确保合格供方能持续稳定地提供合格产品，需定期或不定期地对采购物资、设备和分包方进行质量、环境、职业健康安全跟踪，对供方的能力、产品质量、环境、职业健康安全进行评价；一旦发现问题应填写《不合格品处置单》，按公司有关规定处理，并作好评价及处理结果的记录，同时分别在质安部、行政部备案，以便提供重新评价的依据。

5.1.6.2调整后的合格供方名单经有关部门评审后报本单位主管领导审批，由质安部、工程部分别填入《合格供方名单》中并负责下发到市场部。

5.2供方信息的收集和采购控制

5.2.1提供物资、设备的供方信息收集：

5.2.1.1  营业执照副本等证明复印件；

5.2.1.2  相应的资质证明等证明复印件；

5.2.1.3  工程施工、安装、调试；维护能力、交货能力、信誉和服务；

5.2.1.4  工程施工、安装、调试；维护企业或经营单位提供的质量、环境、职业健康安全证明（如合格证）或试验报告。

5.2.1.5符合职业健康和环保要求的证明资料；

5.2.2提供劳务分包的供方资料的收集

5.2.2.1劳务分包方必须提供法定证明，如营业执照、资质等级证明、安全资质等证明的复印件以及业绩简介、主要工种人员名单、《签订经济合同委托代理证书》等；

5.2.2.2劳务分包方必须提供本分包工程劳务人员法定证件，如身份证、毕业证、培训证、技能等级证、上岗证等的复印件。

5.2.3一般物资的采购应在选定的合格供方中选购，如因供方货源不足或工程急需，可选择新的供货单位进行采购。但仍需对新的供方进行评价审批。

5.2.2物资采购须依据叙方提供的采购计划（物资名称、型号规格、计量单位、数量、用途、质量、环境、职业健康安全等）进行采购。由于工程设计变更或因规格品种短缺而采购困难或供货不及时及其他因素改变物资采购计划，须经工程项目负责人审批，并经顾客同意，方可进行采购。

5.2.3公司审批采购的设备、仪器、办公设施、劳务分包方等由市场部组织招标或按近期招标购买的同样设备价格进行采购；公司也可限价由市场部购买或授权市场部组织招标。招标结果报公司质安部审批。

5.2.4市场部、质安部对大宗材料的采购、材料加工、设备大修必须在评审的合格供方中实行招标采购。招标资料与合同由市场部保存并在质安部备案。

5.2.5采购工程爆炸物品应按现行的《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》中“爆破器材的购买和销售”条款和当地公安部门有关条款执行。

5.3采购资料

5.3.1为满足工程所需,作好物资、设备供应，避免积压和浪费，采购须编制采购计划。工程项目的采购计划由工程部编制，工程工程部的采购总计划应报公司审批。

5.3.2采购合同(包括半成品委托加工合同)签订，应执行《中华人民共和国合同法》的规定条款。

5.3.3从签订合同准备阶段到合同中“质量、环境、职业健康安全保证期”止这段期间的所有原始记录、资料（电话记录、传真、信函等）应妥善保管，以作为有违约诉讼等情况时提供依据，所签订的确良正式合同应按本单位的档案保存要求存档。

5.5采购产品的验证

5.5.1采购的物资(包括顾客指定供方的产品)进行入库交接验收，物资保管员根据《合同》、材质证明、采购清单及《产品监视和测量控制程序》对品种、品牌、型号、规格、质量、环境、职业健康安全、数量等进行验证确认无误后，办理入库手续，填写验收单，建立明细帐。

5.5.2工程材料，如水泥、钢材等要求进行质检后才准使用的物资，须单独存放按《标识和可追溯性控制程序》做好标识，并及时告知有关质检人员进行检验，待检验人员出具证明产品合格后，保管人员方可发料。

5.5.3对入库验收不合格产品,保管员不能办理入库手续，须独存放并按《标识和可追溯性控制程序》做好标识。由采购员通知供方，并按《不合格品控制程序》执行。需作让步接收或降级使用的不合格品须经质检人员、工程技术主管等到有关人员批准后方可办理入库手续，并及时对该产品标识清楚，防止与合格产品混淆使用。

5.5.4对顾客提供的产品，根据合同条款、监理规范、产品要求和工程施工、安装、调试；维护计划等要求进行验收。验证的不合格品，应将有关验证单据及资料及时提交给顾客，并按顾客提出的处理意见及有关法规要求办理。

5.5.5若顾客提供的产品发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并建成立和保持记录，以便于能提供出符合要求的有效证据。

5.5.6对采购的设备验收，按采购设备合同条款及该设备的说明书与主要技术参数进行验收，并按《机械设备控制程序》规定填写《固定资产验收单》。

5.5.7工程部负责劳务分包方人员和设备配备情况的验证。

5.6物资防护

5.6.1贮存物资须依照物资类别、品种、规格、型号、材质性能分别存放、堆码整齐，物资标识应符合《标识和可追溯性控制程序》，避免不同品种、规格、型号的物资混淆。

5.6.2贮存物资应作到防雨、防水、防潮、防腐，有保质期限的物资应做到先进先出，分区堆放，对已到贮存期限需复验的物资应及时送栓检，贮存期限 按该种物资的使用说明书或相应的规程规范确定。

5.6.3大型设备及大型砼预制购件的搬运应确定搬运方案,其内容应考虑搬运方式、行走路线、搬运机具、人员资质、装卸机具、途中保护、安全措施等，以保证产品完好无损地搬运到目的地。

5.6.4工程使用的材料等标识须按《标识和可追溯性控制程序》执行，其它物资保护好原有标识。

5.6.5爆炸物品的储存、运输使用须按《中华人民共和国爆炸物品管理条例》有关爆破器材的储存、运输、使用条款和当地公安部门要求执行。

5.6.6公司市场部应不定期地但每年不少于一次对物资运输、储存管理、采购工作进行检查，检查结果及时告诉有关分管领导，发现问题及时处理；并填写《设备物资管理实施情况检查记录表》自行保存备查。物资保管员须时对自已所管理的物资进行检查，发现问题及时向有关领导报告。并填写《物资储存检查记录表》，并且自行保存备查。

6相关/支持性文件

6.1《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》

6.2《中华人民共和国合同法》

- 3《关于材料采购实行限价、公开招标的通知》

6.4《道路大型物件运输管理办法》（交通部1996年3月1日）

6.5《标识和可追溯性制程序》

6.6《不合格品控制程序》

6.7《产品监视和测量控制程序》

6.8《机械设备控制程序》

7、质量、环境、职业健康安全记录

7.1供方调查评价表

7.2合格供方名单

7.3物资储存检查记录表

- 4设备物资管理实施情况检查记录表

7.5工程分包单位资质评审记录

工程施工、安装、维护过程控制程序

1  目的

确保工程项目工程施工、安装、调试；维护过程按规定的程序和方法在受控状态下进行，使工程质量、环境、职业健康安全满足要求和顾客、相关方和员工的期望。

2  适用范围

本程序适用于公司承建的各类工程工程施工、安装、调试；维护，从工程施工、安装、调试；维护准备、项目工程施工、安装、调试；维护、交工验收、工程保修期到竣工交付后的服务的全部过程；适用于公司质量、 环境、职业健康安全管理工作的所有过程。

3  术语

3.1采用以下标准的定义：

ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

3.2采用管理手册中的有关定义。

4  职责

4.1公司工程部负责本程序的制定、修改、解释和实施归口管理，其余部门协办。

4.2公司工程部负责大型项目、技术复杂项目及特大桥梁的重大工程施工、安装、调试；维护方案的审定，参与研究工程施工、安装、调试；维护中的重大技术问题；负责所管项目工程施工、安装、调试；维护总体方案的审定，参与研究工程施工、安装、调试；维护中重、难点技术问题。

4.3工程部负责本程序实施，质安部负责项目工程施工、安装、调试；维护组织设计编写及分项工程工程施工、安装、调试；维护方案（作业指导书），以及环境、职业健康安全作业指导书的制定和报批。

4.4工程部经理、质安部直接负责所承建工程项目的质量、环境、职业健康安全管理和工程施工、安装、调试；维护过程的质量、环境、职业健康安全控制、监督工作，对工程质量、环境、职业健康安全负直接责任。对工程质量、环境、职业健康安全事故，按照规定的职责权限进行评审和处置和履行报告、协助处置义务。

4.5工程部经理、质安部直接负责所承建工程项目的环境、职业健康安全的过程管理、监督工作，对工程项目的环境保护、职业健康安全管理工作负直接责任。

5  工作程序

5.1工程施工、安装、调试；维护准备过程

5.1.1工程施工、安装、调试；维护准备过程的策划，见附录“工程施工、安装、调试；维护准备过程流程图”。

5.1.2准备过程

5.1.2.1公司在决定参与工程投标的同时，应确定拟投入该项目的主要人员，这些人员应参加投标阶段的全过程（包括投标报价、初步工程施工、安装、调试；维护组织设计、工程施工、安装、调试；维护方案论证等）。

5.1.2.2工程中标（合同）签约后，由公司任命项目经理，组建工程部。

5.1.2.3工程部在组建时，应考虑专业、工种的合理配合，并向行政部提出需求计划，合理组织劳动力，按工程施工、安装、调试；维护组织设计要求陆续分期、分批进场。

5.1.2.4工程项目需要分包的，工程部应根据工程承包合同、国家有关法律法规和公司的有关管理制度规定，采取招标等方式引进合法的分包人，组织工程施工、安装、调试；维护。工程部引进分包人，须经公司批准。

5.1.3技术准备

5.1.3.1工程部工程管理部门应尽快在顾客处获取设计图纸和有关的设计文件、技术规范、标准等。要根据公司管理体系的规定和要求，尽快在当地政府部门获取环境、职业健康安全管理方面的适宜的法律、技术文件和有关要求等。

5.1.3.2合同协议签订后，项目质安部组织有关人员参加顾客（业主）主持的图纸会审和技术交底会议，进一步了解设计依据、意图、工程特点、技术难点以及顾客对工程的特殊要求，提出质疑并报请顾客予以澄清，会后应形成纪要，参加人员均须签名或盖章加以确认，并填写“图纸会审记录”表，作为记录保存。

5.1.3.3实地勘测、调查

项目质安部负责组织有关人员按工程施工、安装、调试；维护要求对工程现场实地查勘，核对图纸，调查、分析掌握当地的人文、自然条件，并形成记录。

5.1.3.4编制实施性工程施工、安装、调试；维护组织设计

a)质安部组织人员按照合同文件、设计文件要求及现场调查资料，对投标阶段的工程施工、安装、调试；维护组织设计进行修改、优化、细化，对拟采用的新技术、新工艺再次进行论证，在此基础上编制满足工程施工、安装、调试；维护需要、对工程施工、安装、调试；维护具有指导作用的实施性总体工程施工、安装、调试；维护组织设计——项目管理计划，作为工程施工、安装、调试；维护阶段的纲领性文件。实施性总体工程施工、安装、调试；维护组织设计——项目管理计划的编制应根据公司制定的《实施性总体工程施工、安装、调试；维护组织设计——项目管理计划编写范本》进行编写，其内容应当包括特殊过程的确认、环保、职业健康安全等方面工作的内容、方法和程序等。具体按照《产品实现的策划控制程序》实施。

b) 实施性总体工程施工、安装、调试；维护组织设计应报公司审定。审定后的总体工程施工、安装、调试；维护组织设计应由工程部以正式文件发至项目有关部门和场所执行。

5.1.3.5编制作业指导书

按照设计文件、工程施工、安装、调试；维护规范及有关技术标准，结合工程特点，质安部组织有经验的专业技术人员在总体工程施工、安装、调试；维护组织设计的基础上，对关键工序、项目特点的难点工序，以及工程施工、安装、调试；维护现场安全操作、环境保护等方面工作要编写详细的、可操作的工程施工、安装、调试；维护方案（作业指导书）。由质安部审定，重大或难点工程应由公司质安部审定或组织有内、外专家参加的评审会议进行评审，并形成评审纪要。工程施工、安装、调试；维护现场安全操作、环境保护工作的作业指导书，应报公司主管部门批准。

5.1.3.6质安部应根据工程施工、安装、调试；维护图、合同文件、现场实际、总体工程施工、安装、调试；维护组织设计编制工程施工、安装、调试；维护预算，报公司有关部门批准后，制定工期计划、成本控制计划。

5.1.3.7技术交底和目标责任分解

a) 质安部根据总体工程施工、安装、调试；维护组织设计和工程施工、安装、调试；维护方案（作业指导书），主持有项目经理、相关部门、作业班组负责人参加的技术、安全交底会议，并形成记录。分项工程由主管技术人员向具体操作的作业班组全体人员进行详细交底，并做好安全技术交底记录。

b)工程部应建立内部质量、环境、职业健康安全管理、检验机构（包括临时试验室的建立，资源的配置，项目试验检测临时资质的申报——申报时，应充分考虑项目的工程施工、安装、调试；维护范围）；建立环境、职业健康安全管理机构，配置相关资源，并以正式文件进行确认，文件要发至工程部相关部门，并抄送公司相关部门备案。

c)制定项目各种管理办法，将质量、环境、职业健康安全、进度、成本等管理目标进行分解，落实到具体人员，由工程部分阶段进行考核，做到责任到人，奖惩逗硬。具体按照《目标、指标和管理方案控制程序》实施。

5.1.3.8技术准备完成后，工程部将工作成果汇总、整理，报顾客（监理工程师）及上级部门审批。

5.1.4物资准备

5.1.4.1工程施工、安装、调试；维护物资准备包括外购材料和地方材料，构（配）件、制品的加工准备，工程施工、安装、调试；维护机械和测量监视设备的准备。

5.1.4.2工程部应根据工程施工、安装、调试；维护组织设计和工程施工、安装、调试；维护进度计划编制物资（包括环保、职业健康安全工作方面的物资需求）采购计划。物资采购计划中所列的采购物资或设备应符合设计文件、标准、规范及承包合同的质量、环境、职业健康安全要求。

5.1.4.3新购物资应按《采购控制程序》进行控制。所有原材料、半成品需按规定检验合格后方能进场。

5.1.4.4工程部应根据工程施工、安装、调试；维护组织设计确定的监视和测量项目，准备相应的能满足要求的监视和测量设备。

5.1.4.5工程施工、安装、调试；维护物资准备的工作程序：

- 项目工程部门根据工程施工、安装、调试；维护预算、分项工程工程施工、安装、调试；维护方案、进度计划提出各种物资需用量计划；

- 项目环境、职业健康安全管理部门根据环境、职业健康安全管理需要提出各种物资需用量计划；

c)工程部根据物资需用量计划，组织供货与加工，拟定运输计划和运输方案；

d)组织物资计划时间进场，并按规定要求贮存或堆放在指定地点。

5.1.5现场准备

5.1.5.1工程部按照合同文件、设计文件、工程施工、安装、调试；维护组织设计的要求，根据工程施工、安装、调试；维护总平面图指定专人负责工程施工、安装、调试；维护现场的水、电、交通、通讯、场地平整、工程施工、安装、调试；维护生活用临时房屋等临设工程设施的建设，为工程项目工程施工、安装、调试；维护提供后勤保障。

5.1.5.2现场恢复和固定工程工程施工、安装、调试；维护测量系统，校核导线点和水准基点，发现有误时，应向顾客反映，及时获得处理意见，并形成记录。

5.1.5.3在工程施工、安装、调试；维护现场内要求逐项落实环境保护、职业健康安全、卫生、消防等工程施工、安装、调试；维护保障措施，具体实施《工作环境控制程序》和《环境、职业健康安全运行控制程序》执行。

5.1.5.4工程部应及时按规定进行检验试验。

5.1.5.5组织工程施工、安装、调试；维护机械、材料的进场及检验、调试。

5.1.6工程施工、安装、调试；维护场外准备

5.1.6.1材料的加工和订货

工程部应根据物资采购计划，按《采购控制程序》确定需加工和采购的物资量及供方，并签订加工和订货合同。

5.1.6.2工程（劳务）分包合同的签订

经公司批准的工程（劳务）分包，由工程部，会同有关部门做好工程（劳务）分包单位的评价及选择工作，形成记录。工程部拟定的分包合同经公司审定后，同分包人签订。工程（劳务）分包合同应满足合同要求和相关法律、法规要求。

5.1.7开工报告

各项准备工作就绪并经检查合格，工程部应及时向工程监理单位提交开工报告。在取得监理单位、建设单位认可并下达开工令后，进入项目工程施工、安装、调试；维护阶段。

5.2项目工程施工、安装、调试；维护过程

5.2.1项目工程施工、安装、调试；维护应遵循的原则

a)认真履行承包合同及顾客、监理工程师的指令，在工期、质量、环境、职业健康安全、效益上下功夫，在工程施工、安装、调试；维护过程中主动与顾客沟通，做好服务；

b)遵循工程施工、安装、调试；维护工艺及相关技术规范，合理安排工程施工、安装、调试；维护顺序，保证重点，统筹安排，落实实施性的工程施工、安装、调试；维护组织设计和作业文件以及技术性文件的要求；

c)采用流水和（或）平行工程施工、安装、调试；维护方法及网络计划技术，组织有节奏、均衡、连续的工程施工、安装、调试；维护；

d)科学安排冬雨季及洪期的工程施工、安装、调试；维护，保证全年工程施工、安装、调试；维护的均衡性和连续性；

e)对项目所属的工程分包、劳务分包的工程质量、环境、职业健康安全、工期、等必须纳入项目的目标管理。工程部的领导和相关部门应在合同范围内，以积极的态度，为分包人提供必要的服务，确保分包人顺利工程施工、安装、调试；维护；

f)采用国内外先进工程施工、安装、调试；维护技术和科学管理方法，运用好新材料、新工艺、新设备以提高工程施工、安装、调试；维护机械化程度；

g)项目工程施工、安装、调试；维护应有质量、环境、职业健康安全保证措施，实行奖惩制度。具体实施按《工作环境控制程序》、《过程监视和测量控制程序》和《环境、职业健康安全控制程序》执行。

5.2.2特殊过程确定

5.2.2.1特殊过程的概念

当工程施工、安装、调试；维护和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。本公司的特殊过程是：焊接、隐蔽工程、混凝土浇筑过程。

5.2.2.2特殊过程的确认及特殊过程能力评价

工程部应根据工程施工、安装、调试；维护项目实际，在工程施工、安装、调试；维护组织设计中设计专门章节，确定和评审本工程项目工程施工、安装、调试；维护所涉及的特殊过程。在这些过程实施前，对实现这些过程的能力进行评价和确认，并形成记录。通过对特殊过程能力的评价和确认，确认可进行该特殊过程工程施工、安装、调试；维护时，才能组织工程施工、安装、调试；维护。分包人在工程施工、安装、调试；维护过程中也应确认相应的特殊过程。工程部应实施全过程监督。在工程施工、安装、调试；维护过程中还应根据需要定期或不定期，或在工程施工、安装、调试；维护条件改变后对过程能力进行再次确认。

特殊过程能力评价和确认的内容和方法：

a)在进行特殊过程能力评价前，工程部应确定评审和批准特殊过程的准则，以明确与特殊过程有密切相关的因素有哪些（通常包括人、机、料、法、环五大因素）；

b)对参与特殊过程所使用的机械设备的能力进行鉴定，确认能否满足特殊过程工程施工、安装、调试；维护的要求；

c)对参与特殊过程的操作人员必须经过技能培训，考核合格，持证上岗；

d)制定正确的工程施工、安装、调试；维护方法和操作规程，并形成作业文件；

e)所使用的材料必须符合设计和规范要求；

f)必须实施连续监视或测量；

g)填写特殊过程识别记录、参数控制记录及工程施工、安装、调试；维护日志和交接班记录；

h)定期由项目总工组织有关部门对特殊过程进行再确认。

上述b)—e)条是特殊过程能力评价的主要内容，由质安部组织有关人员按照本程序后附《特殊过程能力评价》样表规定的内容，在特殊过程实施前进行评价和确认。f) —h)条由项目工程部门在特殊过程实施过程中形成记录。

5.2.3项目工程施工、安装、调试；维护质量、环境、职业健康安全控制

5.2.3.1质量、环境、职业健康安全要求的信息来源有：设计文件、工程施工、安装、调试；维护组织设计、工程施工、安装、调试；维护方案、质量、环境、职业健康安全计划、技术规范、技术标准、操作规程、技术交底及样板工程等。对这些信息、文件应按《文件控制程序》进行控制。

5.2.3.2工程质量、环境、职业健康安全控制重点体现在对关键工序、质量、环境、职业健康安全通病、重难点工程以及新结构、新工艺、新设备使用的控制上。

5.2.3.3工程施工、安装、调试；维护的各类人员应满足工程施工、安装、调试；维护的要求，必要时，进行培训，具体按《人力资源管理控制程序》进行控制。

5.2.3.4工程施工、安装、调试；维护设备的数量和能力应满足工程施工、安装、调试；维护需要，并按《基础设施管理控制程序》进行控制。

5.2.3.5工程部应根据现场及工程实际编制总体工程施工、安装、调试；维护组织设计，编制实施性的分项工程工程施工、安装、调试；维护方案（作业指导书），并加以控制。

5.2.3.6对工程施工、安装、调试；维护所用各种原材料、预制构（配）件，必须经检验合格方可使用，并按《工程施工、安装、维护过程控制程序》执行，否则应按《不合格品控制程序》进行控制。

5.2.3.7对过程产品，必须进行严格监视和测量，上道工序（过程产品）未经验收合格，决不允许进入下道工序（过程产品）的工程施工、安装、调试；维护。对过程（产品）的监视和测量应按《工程施工、安装、维护过程控制程序》和《过程监视和测量控制程序》进行控制。对不合格的过程产品应按《事故、事件不符合控制程序》进行控制。

5.2.3.8必要时对工程施工、安装、调试；维护用原材料、过程产品、工程施工、安装、调试；维护设备应进行标识，对测量和监视设备必须进行标识，分别按《标识和可追溯性控制程序》和《监视和测量设备控制程序》进行控制。

5.2.4项目工程施工、安装、调试；维护进度控制

5.2.4.1工程部应按承包合同在总体工程施工、安装、调试；维护组织设计中编制项目总进度计划，以控制工期，必要时做出应有调整，保证按合同工期完成工程施工、安装、调试；维护任务，让顾客满意。

5.2.4.2对复杂项目应分别在工程施工、安装、调试；维护组织设计中编制网络计划图，找出控制工期的关键线路，加以严格控制，并采取措施加以保证。

5.2.4.3工程部应将总的工程施工、安装、调试；维护进度计划进行层层分解，将计划按时间分解到年、季度、月、旬，详细分解到哪一层由工程特点决定，纵向分解到工程施工、安装、调试；维护处（队）、作业班组乃至到人，并层层落实目标责任，保证总体进度实现。

5.2.4.4为了实现总体工程施工、安装、调试；维护进度计划，应进行进度计划的跟踪检查，收集数据，进行整理和对比分析，并形成进度控制的文字报告，提供给项目经理及业务职能部门负责人，或报给上级主管。

5.2.4.5实际进度若滞后于计划进度，则应对进度计划进行调整。

5.2.4.6在对进度计划进行检查、分析、比较和调整时，可采取不同统计技术进行控制，具体按《数据分析控制程序》执行。

- 5.3  标识和可追溯性

5.3.1  工程部负责工程施工、安装、调试；维护制作过程中原材料、易燃物、易炸物与有害化学危险物品及重要环境因素、工程设备、半成品、成品的标识管理及工程检验、试验状态的标识管理和实施。

5.3.2  为防止在产品实现过程中半成品、材料、设备的混淆和误用，以及保持产品必要的可追溯性，必须利用适宜的标识方法控制工程施工、安装、调试；维护工程施工、安装、调试；维护的全过程。

5.3.3 在工程施工、安装、调试；维护过程中，注意保护好标识，如发生丢失或模糊不清，应及时采取补救措施。若无产品检验状态标识或标识不清等不得转存或交付。

5.3.4 在有可追溯性要求时，工程部及相关部门控制和记录产品的唯一性，标识并做出相应的记录。具体执行《标识和可追溯性控制程序》

- 5.4  顾客财产

5.4.1  顾客财产是指顾客拥有的，为满足合同要求交由组织控制的或提供给组织使用的财产。顾客财产包括：

a) 顾客提供的构成产品的材料、部件或组件；

b) 顾客知识产权，包括提供的规范、图样、文件；

c) 顾客提供的设备等。

5.4.2  工程部应妥善保管在其控制和使用下的顾客财产并进行标识，做好接收、验证、贮存、保护和维护、使用、管理工作。

5.4.3  当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时记录，并向顾客报告；

5.4.4  当顾客财产不适用和经验证不合格后，按《不合格品控制程序》执行。

5.4.5  工程部对顾客提供财产的验证，不能免除顾客提供合格财产的责任。

5.4.6   项目工程施工、安装、调试；维护过程中应加强对环境和职业健康安全控制，并按《环境和职业健康安全控制程序》执行。

5.5竣工交验过程

5.5.1竣工交验过程分为交工验收、竣工验收和交付两个过程。工程部组织实工程施工、安装、调试；维护程的竣工交验工作。

5.5.2工程交工验收前，工程部应当做好下列准备工作：

5.5.2.1对工程进行有效防护。

工程部应组织采取措施（编制工程防护计划），按照工程防护计划，对已完工的单项、分项工程进行有效防护，以防止因防护不当而造成的损坏，并形成相应记录。

工程防护内容包括：防洪、防火、防盗、防破坏、业主配植的设备设施未经允许不得擅自启用、维护保养等，工程防护方式包括：标识、搬运、包装、和保护。

在防护过程中若发现问题，现场工程施工、安装、调试；维护人员若发现问题，应及时报告项目经理，以便得到尽快处理；若工程部无法解决，应立即转报公司处理；若发现案情，及时报告公司保卫部门和当地公安机关，务使工程整体完好、业主满意，确保在交工验收、竣工验收前保持整个工程的良好状态。

5.5.2.2为了确保工程质量、环境、职业健康安全，确保防护措施的有效性，公司质安部应对工程防护进行督促、检查；

5.5.2.3工程进行交工验收前，公司应督促工程部编制完整的交工验收资料，整理编制移交清单，并在交工验收之前提交业主。在正式提交竣工资料给业主之前，应先征求业主的意见，并使资料得到及时的改进和完善。针对大型或重点工程项目，公司应指派质安部的人员到工程部指导、督促，使竣工资料达到资料完整、数据准确、装订精美、符合验收标准和达到业主的要求；

5.5.2.4工程部通知（或邀请）公司主管领导和质安部及有关职能部门参加业主或上级部门组织的竣工验收。公司质安部必须参加竣工交付工作。

5.5.2.5工程部按移交资料清单办理工程移交及竣工文件资料交付手续。

5.5.3公司质安部等部门应指导和协助其工程部实工程施工、安装、调试；维护程交工验收工作。

5.5.4在交工验收的过程中，工程工程部应积极配合业主和相关单位，向业主提供与交工验收有关的资料，使交工验收能顺利进行。工程工程部应作好与交工验收有关的验收记录，并作妥善的保存。

5.5.5交工验收后，在规定的质量、环境、职业健康安全维护期内出现的缺陷或质量、环境、职业健康安全问题，由工程部进行免费维护，非工程施工、安装、调试；维护单位负责的质量、环境、职业健康安全问题，应在征得顾客认可后及时纠正，并满足技术规范、法律法规和顾客的要求。交工验收后，工程部对业主的在交工验收中提出的工程缺陷和在合同保修期内发现的工程缺陷应全部进行修补、返工，经公司组织内部检查，使工程达到竣工验收标准。

5.5.6若工程部因工作需要撤销时，由公司或工程部指定专人负责项目的交验、防护直至竣工交付为止，确保工程的防护赢得业主的满意。

5.5.6对质量、环境、职业健康安全维护期满的工程，工程部或公司质安部应积极配合顾客及质检机构或上级部门按合同、设计文件、工程检验评定标准及有关法律法规要求对工程进行竣工验收，合格后交付顾客。

5.6工程竣工验收交付

5.6.1工程部应按合同、设计文件、工程检验评定标准及有关部门法律要求，积极配合业主及质监机构或上级部门对保修期已满的工程，对工程质量、环境、职业健康安全等级进行鉴定，未经鉴定或鉴定不合格的工程，不得组织验收和交付使用，且保存验收交付记录。

5.6.2公司在进行竣工交付时应向业主提供与竣工验收的相关资料，积极配合业主及其相关单位顺利进行整个工程的交付工作。

5.6.3工程部应负责通知公司相关部门或领导参加由顾客或上级有关部门组织的竣工交付验收。

5.6.4工程部应保存好竣工交付记录和完整的竣工资料一套，上交公司主管部门。

5.7交付后的服务过程

5.7.1交付后的服务过程由公司质安部负责实施。

5.7.2为持续提高工程质量、环境、职业健康安全和让顾客满意，公司可有计划地、主动地对顾客就质量、环境、职业健康安全、技术等问题进行回访，并做好记录。质量、环境、职业健康安全回访的方式可采用座谈、信访、电话访问和现场察看等形式。

5.7.3公司质安部对顾客的来电、来函、来访等反映的问题应及时填写《顾客意见处理记录》，并送相关部门研究处理，对处理结果进行跟踪检查验收，将处理意见及结果及时反馈顾客。

5.74公司应建立服务控制台帐和记录，并按《文件控制程序》和《记录控制程序》进行控制管理。

5.8公司对工程项目的监督、检查

在工程施工、安装、调试；维护过程中，工程部接受公司的监督、检查和考核。公司对工程项目进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正。工程部应按公司的有关规定报送相关资料和报表。

6  相关/支持性文件

6.1《文件控制程序》

6.2《记录控制程序》

6.3《目标、指标和管理管理方案控制程序》

6.4《人力资源管理控制程序》

6.5《基础设施控制程序》

6.6《工作环境控制程序》

6.7《环境、职业健康安全运行控制程序》

6.8《采购控制程序》

6.9《标识和可追溯性控制程序》

6.10《事故、事件、不符合控制程序》

6.11《监视和测量设备控制程序》

6.12《过程监视和测量控制程序》

6.13《工程施工、安装、维护过程控制程序》

6.14《数据分析控制程序》

6.15《不合格品控制程序》

- 质量、环境、职业健康安全记录

7.1图纸会审记录

7.2技术交底记录

7.3工程施工、安装、调试；维护图预算文件

7.4工程施工、安装、调试；维护组织设计

7.5测量系统复核资料

7.6工程（劳务）分包合同

7.7开工报告

7.8各种检验评定资料、试验报告

7.9特殊过程确认和能力评价记录

7.10工程防护措施记录

7.11事故、事件、不符合评审、处置记录

7.12竣工交付记录

7.13工程施工、安装、调试；维护日志

7.14数据分析记录

7.15环境和职业健康安全运行、检查、考评和改进记录

7.16管理目标分解、检查和考核记录

7.17不合格品评审、处置记录

7.18工程防护措施

7.19工程防护记录

7.20工程竣工验收报告

7.21工程交付记录

标识和可追溯性控制程序

1  目的

明确对产品及检验状态标识的规定，以防止不同产品的混用以及误用未检验或检验不合格的产品，必要时能对工程质量、环境、职业健康安全进行追溯。

2  适用范围

本程序适用于公司管理体系所覆盖的所有工程材料、设备、零配件、工程施工、安装、调试；维护和工程施工、安装、调试；维护制作过程半成品、成品的标识和可追溯性的控制。

3  术语

本程序采用ISO9001：2015《质量管理体系 要求》中的定义。

4  职责

4.1 本程序由公司质安部负责制定、修订、解释和实施归口管理，公司及公司所属的工程和物资设备管理部门分别按本程序的具体事项实施管理。

4.2 工程部负责工程施工、安装、调试；维护现场工程施工、安装、调试；维护制作过程中原材料、工程设备、半成品、成品的标识及检验、试验状态的标识、安全标识进行设立和管理。

4.3 在需要对重要的过程产品、工程施工、安装、调试；维护（制作）成品的质量、环境、职业健康安全进行追溯时，由公司质安部组织工程部等有关部门进行。

4.4质安部负责对现场标识的管理情况进行现场监督和检查；质安部负责现场安全标识管理情况的现场监督和检查；

5  工作程序

5.1 产品的标识包括产品的特性标识（即产品标识）和状态标识。

5.1.1 产品标识是对原材料、工程设备、半成品（工序）、成品（工程竣工产品）的基本特征如：名称、规格、产地、批次等做出标志、标记和记录。

5.1.2 产品状态标识是对原材料、工程设备、半成品、成品进行检验、试验的实施情况作出标识、标记和记录。一般包括未检验（待检）、检验待定、合格、不合格四种。

5.1.3 产品的标识可根据实际情况采用挂标签、立标牌、分别堆放、采用工单、工程施工、安装、调试；维护记录、检验验收记录和竣工资料等方式进行标识。

5.2 产品的标识

5.2.1 工程工程施工、安装、调试；维护、安装、制作物资的标识

5.2.1.1 原材料的标识

a）钢材、型材、线材、有色金属：采用挂标签或立标牌标识，标明工程施工、安装、调试；维护厂家、品种、规格、数量以及检验、试验状态，并按工程施工、安装、调试；维护厂家、品种、规格和检验状态分别堆放；

b）水泥：采用挂标签或立标牌标识，标明工程施工、安装、调试；维护厂家、品种、标（牌）号、工程施工、安装、调试；维护日期、数量、以及检验、试验状态，并按工程施工、安装、调试；维护厂家、品种、标（牌）号和检验状态分别堆放；

c）砂石：采用立标牌标识，标明规格或粒径和检验、试验状态，并按粒径、规格和检验状态分别堆放；

d）沥青：按名称、规格、牌号、工程施工、安装、调试；维护厂家、出厂日期分别存放，并挂标签标识，按相关要求进行贮存和发放；

e）化工产品、危险品（如炸药、雷管等）：按名称、型号、规格和工程施工、安装、调试；维护厂家进行标签标识，并按相关法律法规要求进行存放；

f）其他材料：按名称、厂家、型号等分别存放，并用标签或标牌等进行标识。

以上产品如果是顾客提供的，还应在标签或标牌上加注“甲供”或“业供”。

5.2.1.2 工程设备、外购、外协产品标识

a）工程设备：采用厂家出厂标识及标牌。

b）各种零部件（含外购、外协件）：按名称、厂家、型号、规格等分别存放，并立标牌或标签标识。

5.2.1.3 采购外来材料、半成品、工程设备除在产品本身做标志外，其各种相关记录必须健全，如入库验收单、进货台帐、保管台帐、进货的材质证明单等，以便需要时追溯。

5.2.2 工程施工、安装、调试；维护制作过程半成品、成品标识

5.2.2.1 工程施工、安装、调试；维护制作过程中各工序半成品、成品采用工单、工程施工、安装、调试；维护记录标识。

5.2.2.2 预制件：用油漆以文字或图示标识，按工程施工、安装、调试；维护日期、型号、规格分别堆放标识。

5.2.2.3 成品供货时，按出厂规定进行标识，应有合格证、工程施工、安装、调试；维护地点、工程施工、安装、调试；维护日期、产品说明等。

5.2.2.4 在加工制作过程中，不同批量产品应以适当方式标识产品，如直接在产品上编号、标志、分别堆放、挂标签以及任务单等方式标识。

5.2.3 工程施工、安装、调试；维护过程产品标识

5.2.3.1 工程施工、安装、调试；维护安装过程产品（含分项/分部工程等），采用工程施工、安装、调试；维护记录进行验收记录标识。

5.2.3.2 每道过程（工序）完成后，由质检员按现行工程质量、环境、职业健康安全检验评定表中分项/分部工程的划分原则，填写分项/分部工程质量、环境、职业健康安全验评记录、隐蔽工程检查记录或试压记录，记录须经监理工程师签字确认方可有效。

5.2.3.3 记录内容应符合现行公路工程质量、环境、职业健康安全检验评定表的要求。

5.2.4 工程竣工产品标识

5.2.4.1 竣工工程采用竣工资料标识（竣工图、竣工报告、验收报告等）。

5.2.4.2 按合同或技术文件要求进行标识。

5.3 工程施工、安装、调试；维护机具、监视和测量设备等标识

5.3.1 工程施工、安装、调试；维护机具采用机具使用记录对其进行状况（完好、待修、封存、报废）标识。

5.3.2 监视和测量设备采用标牌或标签或相关记录对其进行校准状态、封存、报废标识。

5.3.3 测量控制点的标识：工程工程施工、安装、调试；维护测量控制点应由明确的标识，且符合专业规范的要求，测量标识应清晰、醒目，且应标于相对固定物上。

5.3.4 检验和试验试件、样品标识（如混凝土试件）：应以适当方式标识和记录，在试件上标识批号和日期等，并与试验记录、试验（检验）报告相对应，便于追溯。

5.4 标识的保护和转移

5.4.1 在接受、工程施工、安装、调试；维护及安装、交付各阶段，均应注意保护标识，标识丢失或模糊不清时，应及时采取补救措施，恢复标识（必要时应反映在记录之中）。若产品无标识，不能确定产品状态特性时，不得进行下一步工作顺序。

5.4.2 物资设备安装中工程施工、安装、调试；维护记录的标识，应随工序的转移而交接，确保记录的完整，并防止丢失。

5.4.3 工程施工、安装、调试；维护制作过程产品、成品的工程施工、安装、调试；维护记录、质量、环境、职业健康安全检验记录，也应随工序流程转移积累，最后形成完整的成品资料，确保工程施工、安装、调试；维护资料的完整、有效，在竣工交付时作为竣工资料交付顾客（业主）。

5.5 可追溯性场合及产品质量、环境、职业健康安全追溯

5.5.1 工程工程施工、安装、调试；维护、安装过程中，应对原材料、半成品、设备所应用的工程部位在工程施工、安装、调试；维护记录中记载，以便其后的检验、试验时可追溯。

5.5.2 设计文件上规定有可追溯性要求的，应规定唯一性标识并记录。

5.5.3 产品质量、环境、职业健康安全追溯

当工程产品（含过程产品）出现质量、环境、职业健康安全问题需追溯时，应由发现问题（包括顾客提供的质量、环境、职业健康安全问题信息）的单位、部门将信息反馈到行政部，行政部负责组织有关部门进行追溯，查清问题，属不合格品的按《不合格品控制程序》进行评审处置。

6  相关/支持性文件

6.1 《记录控制程序》

6.2 《采购控制程序》

6.3 《工程施工、安装、调试；维护过程控制程序》

6.4 《过程监视和测量控制程序》

6.5 《产品监视和测量控制程序》

6.6 《不合格品控制程序》

7  质量、环境、职业健康安全记录

7.1 材料、设备标签、标识记录

7.2 有追溯要求的产品的产品标识记录

环境运行控制程序

- 目的

根据实现方针、目标及遵守法规和其他要求的需要，对公司重要环境因素，与环境影响有关的活动、产品或服务进行有效的控制，并逐步加大对相关方影响力度，以实现不断改进。

- 适用范围

本程序适用于公司、管理体系运行过程的控制。

- 引用标准

ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》

- 术语与定义，见《管理手册》。

5 职责

5.1  工程部负责制定和实施本程序。

5.2  总经理负责主持对战略性职业健康安全管理活动的评审。

5.3  管理者代表负责主持对重要危险源、职业健康安全风险有关的运行与活动及相关职责的评审。

5.4  各项目经理部、各部门负责运行控制程序的贯彻执行。

- 工作程序

6.1  工作流程

识别重要环境因素→ 针对其制定控制措施 →  运行控制 →   总结、检查和改进

6.2  重要环境因素识别评价

6.2.1公司各部门、各对环境因素每年进行一次评价。当公司有新项目时，工程部应对新项目各类施工活动进行环境因素识别及评价。具体执行公司《环境因素识别评价控制程序》。

6.2.2经识别并评价的重要环境因素包括：污水排放、废气排放、废弃物排放、噪音排放、资源能源消耗。

6.2.3公司各部门、工程部根据公司环境目标指标，制定本部门和本单位的环境目标指标，指标应是可测量的。

6.3  运行规定

6.3.1  各部门、各工程部应针对影响本部门和本单位的环境所有活动进行分析、策划，并根据环境目标指标编制相应的管理方案，方案交底由编制人负责，按常规要求进行环境管理方案交底。具体执行《目标、指标控制程序》。

6.3.2各部门、各工程部应将公司的相关要求通报给与本部门和本单位相关的各类相关方（如劳务分包、运输供方、材料供方、业主等），签定相应的协议并进行监视和测量。工程部对涉及环境活动的相关方应加强控制，及时进行沟通与传递。具体执行《相关方环境和职业健康安全管理程序》。

6.3.3各部门、各工程部各类一般性环境因素，通过相关法律法规和其他要求及日常环境管理检查进行控制。具体执行《法律法规和其他要求控制程序》和《绩效监视测量控制程序》

6.3.4环境教育

6.3.4.1环境教育对象：

公司员工、临时工、调换工种等。

6.3.4.2公司、应对以上人员进行环境教育。工程部在新项目开工前必须对施工人员进行环境教育，且做好环境教育记录。具体执行《培训、意识和能力控制程序》。

6.4环境控制

6.4.1公司环境的重点是工程部的施工各种活动，施工现场的每一活动前，责任人均应对安全进行分析和策划，保证万无一失。

6.4 .2 固体废弃物排放控制

6.4.2.1施工固体废弃物过程控制

A 在工程施工前应到当地政府相关部门办理消纳手续。

B 应对固体废弃物进行分类。即：可回收利用、无毒无害；可回收利用、有毒有害；不可回收利用、无毒无害；不可回收利用、有毒有害。按照分类进行废弃物存放、标识，根据废弃物的性质进行分别处理,防止有毒有害废弃物伤害人体,做好相应固体废弃物处置记录。

C工程部在施工前，可根据本工程具体情况，编制有针对性的管理方案。

6.4.2.2公司、工程部办公、生活固体废弃物控制

A  公司、工程部固体废弃物主要是：施工废金属材料、废工程塑料、废化学品桶箱、废旧设备配件和办公生活垃圾。

B公司、应对固体废弃物进行分类。即：可回收利用、无毒无害；可回收利用、有毒有害；不可回收利用、无毒无害；不可回收利用、有毒有害。按照分类进行废弃物存放、标识，根据废弃物的性质进行分别处理,防止有毒有害废弃物伤害人体,做好相应固体废弃物处置记录。

6.4.2.3公司、工程部办公、生活和施工固体废弃物控制，

具体执行《固体废弃物管理控制程序》。

6.4.2.4紧急情况的准备、预防、处置：固体废弃物的运输、贮存及使用过程中发生危险或重大影响依《应急准备与响应程序》执行。

6.4.3  易燃易爆、油品及危险化学品控制

A采购管理：各部门根据施工生产需要，提出购置计划、交物资部进行采购。

B运输、贮存、发放、使用的管理，按照相应管理措施实施，做好相应易燃易爆、油品及危险化学品的管理记录。具体执行《易燃、易爆、油品及化学品管理程序》

C紧急情况的准备、预防、处置：易燃、易爆、油品及化学品的运输、贮存及使用过程中发生危险或重大影响依《应急准备与响应程序》执行。

6.4.4废气排放控制

A公司废气排放，主要是汽车、工程机械、各类起重机车辆尾气排放。为公司控制车辆尾气排放达标使用，公司车辆每年必须经当地交通部门进行年检检查，检查合格，才能使用。

6.4.5  噪音排放控制

A公司噪音排放主要是施工现场，施工机具的噪音排放。为防止施工噪音污染，干扰施工工地周边居民生活，防止伤害施工作业人员身体健康，工程部应对施工噪音进行控制。

B公司应定期委托当地政府环保部门对公司施工现场进行噪音监测，监测后出具监测报告。

C公司噪音的控制执行《噪声管理控制程序》

6.4.6  污水排放控制

A公司污水排放主要是公司、工程部生活污水。公司、生活污水应排入当地城镇污水处理管网。工程部污水应排入土建公司或业主的污水排放系统

B公司、制定污水排放控制措施，具体执行《废水管理程序》

6.4.7  能源资源控制

A公司能源是：电、燃气；资源是：水、工程材料、工程辅助材料、办公用品等。

B为防止能源和资源浪费，公司、各类工作活动、施工活动都应制定管理措施节约能源和资源，降低能源和资源消耗。具体执行《能源、资源程序》。

6.5应急准备和响应控制

  - 1当公司、工作和施工各类活动发生如：火灾、爆

炸、危险化学品泄漏、地震、洪涝情况时，公司、领导和员工都应积极进行紧急情况抢险工作，降低和减少环境影响具体执行《应急准备与响应程序》。

6.6环境管理检查

6.6.1公司、应定期或不定期进行环境检查，确保环境情况、环境隐患、环境事故及其他环境问题得到发现、纠正和预防。

6.6.2工程部安全员应当每天进行环境检查，将当天的环境情况环境隐患、环境事故及其他环境问题记录在《运行交接班记录》中。若发现环境隐患、环境事故及其他环境问题及时向领导报告。

6.6.3工程部领导应定期或不定期进行环境检查，若发现环境隐患、环境事故及其他环境问题及时纠正解决。

6.6.4公司、环境部门领导应当定期或不定期进行环境检查，若发现环境隐患、环境事故及其他环境问题及时纠正解决。具体执行《环境的监测和测量控制程》。

6.7  其他影响环境因素控制原则

当有新的法规颁发、新产品或新项目以及对环境有影响的设备更新、技术改造、过程变更等情况发生时，公司应组织有关部门依据公司管理体系手册、有关程序文件、标准等随时对新的环境因素进行辨识、评价，必要时更新评价资料。

7  相关文件

7.1法律、法规和其他要求控制程序

7.2绩效监测测量控制程序

8记录

8.1运行交接班记录

8.3环境教育记录

8.4环境检查记录

废水管理程序

1  目的

为贯彻执行国家、地方及行业法律、法规及其他要求，治理施工现场污水排放超标、乱排等现象，减少水体污染，清洁施工环境，特制定本管理程序。

2  适用范围

本程序适用于公司办公、生活和施工全过程污水排放的控制和管理工作。

3  职责

3.1   工程部负责制定本程序，对公司所属各项目经理部办公、生活及现场施工的污水排放管理工作进行统一组织、策划和指导，并定期进行监督检查。

3.2  各项目经理部负责制定污水控制目标、指标和相应的污水控制措施或计划，落实并进行自检。

4  工作程序

4.1.1 在得到市政管理部门批准后，建立与市政管网下连接的雨水管网，在确保雨水未发生化学污染、油品污染、无固体废弃物后，可直接排放。

4.1.2 确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水种类的其他水体排进雨水管网。

4.2  污水管理

4.2.1  工程开工前十五日，项目经理部应如实填写《排污申报登记表》，并向工程所有地环境保护行政主管部门登记注册，领取《排污申报登记注册证》。

4.2.2  经过市政管理部门审查批准后，必须建立独立的污水管网，并与市政污水管网连接；如产生的污水量小，可建立单独的污水池，并指派专人每周清理一次。

4.2.3  对不同种类的污水要分类贮存，分别处理。对仅含泥沙的污水，可以污水的最后出口处设立沉淀池，经过沉淀后的污水可直接向污水管网排出；沉淀池内的泥沙每周都必须清理干净，并作妥善处理。

4.2.4  各项目经理部须对产生污水部位进行统一管理，并按工艺流程操作；可通过合理的技术手段或其他经济可行的方法，减少用水量及化学品、油品的使用，最终减少污水量。

4.2.5工程部应指派专人或委托外部有资格的单位对各项目污水进

行检测，凡检测超标的污水必须经过处理，合格后方可外排。

4.3  办公及生活废水管理

4.3.1  提倡节约用水，减少生活废水，避免水资源浪费。

4.3.2  现场浴室和卫生间应统一管理控制含磷产品的使用；在污水出口处要设立沉淀池，指派专人或委托有资格的单位每半月清理一次。

4.3.3生活废水应由专用管线引送，经市政管理部门批准后与市政管网连接；严禁在生活废水管线中倾倒或放置化学品、油品和其他污染物。

4.3.4  项目合同经理负责就现场生活及施工污水治理各方所承担的责任向承包方进行合同交底工作，并记录备案。

4.4  检查

各项目经理部环保员应对现场生活及施工污水控制情况进行日常自检，并留下相关检查记录；公司 工程部定期对公司总部和各项目经理部生活及施工污水的控制情况进行监测和监控，具体执行《 环境的监测和测量控制程》，发现不符合时，按公司《不符合、纠正与预防措施控制程序》的有关规定执行。

5  相关文件

《 环境的监测和测量控制程》

《不符合、纠正与预防措施控制程序》

6   相关记录及附表

《运行检查记录表》

噪声管理控制程序

1.  目的

为贯彻执行国家、地方及行业法律、法规及其他要求，控制我公司各工程项目施工现场的施工噪声，减少扰民，保证施工生产正常进行，特制定本程序。

2  适用范围

本程序适用于本公司各项目经理部施工生产活动中噪声控制。

3   职责

3.1   工程部负责制定本程序，对公司所属各项目经理部施工现场噪声污染管理工作进行统一组织、策划和指导，并定期进行监督检查。

3.2  各项目经理部负责制定噪声控制目标、指标和相应的噪声控制措施或计划，落实并进行自检。

4   工作程序

4.1  需进行控制的噪声源

4.1.1  土石方施工阶段：挖掘机、压路机、平地机、空压机、冲气钻和风镐等。

4.1.2  打桩阶段：打桩机、钻机、振捣棒、混凝土罐车等。

4.1.3  结构施工阶段：地泵、汽车泵、混凝土罐车、振捣棒、支拆模板、搭拆钢管脚手架、模板和钢管修理、钢筋加工、木工作业、电锯、外用电梯等。

4.1.4装修施工阶段：搭拆脚手架、石材切割、外用电梯、电锯等。

4.2   噪声排放申报程序

4.2.1  项目经理部在正式开工前，对施工现场产生的噪声范围进行监测，并填写施工作业噪声表，报当地建设行政主管部门批准。对于高出下表所列的噪声限制标准的，并与相关方签定协议。

4.2.2  若因工艺等技术原因需连续施工的，需经建设行政主管部门批准，并在环保部门备案，才能连续施工。

4.3   噪声控制措施

4.3.1  对于施工现场噪声排放制定专项控制措施并贯彻始终，对于达不到排放标准的，分析原因并制定整改措施，保证施工现场噪声排放符合环保标准。具体执行GB/T12523—90《建筑施工场界噪声限值》标准。

4.3.2  土石方施工阶段噪声控制

4.3.2.1  在进行土方施工前，必须先在所划定的施工场界周围按要求砌筑围墙，同时将临建设施全部建好。

4.3.2.2  在施工过程中，必须严格控制推土机一次的推土量、装载机的装载量，并保证施工机械的正常运转，减少磨损，严禁超负荷运转。

4.3.2.3  加强各种施工机械的维修保养，缩短维修保养周期，尽可能降低施工机械噪声的排放。

4.3.2.4  所选用的施工机械必须符合环保标准，操作人员必须先经过相应的环保教育且有一定的相关经验。

4.3.3  打桩施工阶段噪声控制

4.3.3.1  无论任何原因，禁止在夜间使用打桩机施工。

4.3.3.2  对于护坡桩为混凝土灌注桩时，其控制措施同结构施工期间的混凝土浇筑的噪声控制。

4.3.4结构施工阶段噪声控制

4.3.4.1  振动棒噪声放控制：各项目经理部根据自身条件尽可能选用环保型振动棒。振动棒使用完后，及时清理干净保养好。振捣混凝土时，禁止振钢筋或钢模板，并做到振捣混凝土时，配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振捣棒空转。

4.3.4.2  混凝土泵、混凝土罐车噪声排放控制：对于施工场地比较狭小的项目，因混凝土泵、混凝土罐车围挡起来，搭一简易棚。

在合同中要求商品混凝土分包加强对混凝土泵的维修保养，及时进行监测（根据日常经验），对超过噪声限值的混凝土泵及时进行更换。

加强对混凝土泵、混凝土罐车操作人员的培训及责任心教育，保证混凝土泵、混凝土罐车平衡运行、协调一致，禁止高速运行。

4.3.4.3  模板、脚手架支设、拆除、搬运、修理噪声排放的控制：

a)模板、脚手架支设、拆除、搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人

传递；

b)各项目必须在施工场界内设立模板、钢管修理房。钢模板、钢管修理时，禁止用大捶敲打；

c)使用电锯锯模板、切割钢管时，及时在锯片上刷油，且模板、锯片送速不能过快。

4.3.5  装修施工阶段噪声控制

4.3.5.1  装修施工阶段尽量做到先封闭周圈，然后装修内部，将施工噪声控制在施工场界内。

4.3.5.2  设立石材加工、切割厂房，且有防尘降噪设施。并对操作人员进行必要保护。

4.3.5.3  使用合格的电动工具，并及时在各零部件间加油。使用电锤开洞、凿眼时，及时在钻头上注油或水；使用电锯、电刨切割时递送速度不能过快。

4.4   检查

各项目经理部应对施工现场噪声控制情况进行日常自检，并留下相关检查记录；公司 工程部负责对各项目经理部施工噪声的控制情况进行监控，并定期委托外部有资质单位进行监测，具体执行《 环境的监测和测量控制程》，发现不符合时，按公司《不符合、纠正与预防措施控制程序》的有关规定执行。

5   相关文件

《 环境的监测和测量控制程》

《不符合、纠正与预防措施控制程序》

6   相关记录及附表

《噪声申报表》）

《运行检查记录表》

《噪声监测报告》

固体废弃物管理控制程序

1  目的

为贯彻执行国家、地方及行业法律、法规及其他要求，保证公司在施工、生活、办公过程中产生的施工及生活垃圾、办公废弃物得到有效控制与处理，实现废弃物减量化、资源化和无害化，清洁环境，特制定本程序。

2  适用范围

本程序适用于公司所有施工、生活、办公废弃物的管理。

3、术语定义

3.1  固体废弃物：用价值指失去原有使的物品。

3.2  有害固体废弃物：根据国家统一规定的鉴别方法认定的具有急性毒性，易燃性，腐蚀性，反应性，传染性、浸出毒性等特性之一的对人体健康和环境可能造成危害的固态和液态物质。（日常生活中存在的属于国家或地方法规标明的危险固体废弃物或认可可能具有危险性的固体废弃物均视为有害固体废弃物列入重要环境因素）。

3.3  可回收类废弃物：是指可以物资回收部门回收、处理、可到社会上再利用的废弃物，如：废弃桶、废木料、废木渣、金属器具等（一般为无毒的）。

3.4  一般固体废弃物是指生产、生活过程中有别于前两项的一般性固体废物

4  职责

4.1   工程部负责制定本程序，对公司总部和所属各项目经理部现场施工扬尘治理工作进行统一组织、策划和指导，并定期进行监督检查。

4.2  各项目经理部负责制定扬尘治理目标、指标和相应的污水控制措施或计划，落实并进行自检。

5  工作程序

5.1废弃物分类

5.1.1不可回收利用的无毒无害灯废弃物：混凝土碎块、碎砖头瓦块、装饰装修施工废弃的各种无害材料等（见《废弃物清单》）。

5.1.2可回收利用的无毒无害类废弃物：废钢筋、废木材、废铁丝铁钉、废塑料布及密目网、空材料存贮桶等（见《废弃物清单》）。

5.1.3不可回收利用的有毒有害类废弃物（见《废弃物清单》）。

5.1.4可回收利用有毒有害类废弃物（见《废弃物清单》）。

5.2  废弃物的标识

5.2.1  不可回收和可回废弃物：分别制作标牌，悬挂于废弃物堆放处，注明名称、管理人和处置方向等。

5.2.2办公及生活垃圾：制作标签，贴于办公及生活垃圾桶上，注明名称、管理人和处置方向等。生活垃圾应用密闭容器存放。

5.2.3  有毒有害废弃物：单独放置并注明“有害”字样。

5.3  废弃物的分类收集和存放

5.3.1  各个产生废弃物的部门均应设置废弃物临时置放点，在临时存放场地配备有醒目标识的废弃物容器（施工现场可回收、不可回收废弃物需建立密闭的存放场所），有害废弃物必须单独存放和标识，防止二次污染。

5.3.2  废弃物产生后，由产生部门人员按要求分类放置到临时存放点或容器里。

5.3.3  废弃物存放场地应设有防雨、防泄漏、防飞扬等设施，并有消防等应急安全防范设施（如空机油桶、柴油桶、废弃易燃化学材料等有毒有害类废弃物存放处）。

5.3.4公司应指定专人负责废弃物管理，定期对废弃物贮存设施、设备和场所进行维护，保证其正常使用。

5.4  废弃物的清运和处理

5.4.1场内运输废弃物应确保运输中不飞扬、不散撒、不混放。

5.4.2场外运输须由持有外运准运证的合法单位进行，在运出现场前必须覆盖严实，专人负责检查，防止飞扬和遗撒。同时，废弃物清运单位必须向本公司提供废弃物收购、接纳单位资质证明和经营许可证，并签订清运协议。

5.4.3  有毒有害废弃物的运输必须执行国家有关法规，利用密闭容器装存，防止二次污染。

5.4.4  各项目经理部须与有毒有害类废弃物消纳单位签定《有毒有害类废弃物清运协议》，以确保此类废弃物得到真正的处置。

5.4.5  各部门和施工现场应尽量减少废弃物产生量，特别是危险废弃物产生量，可回收利用的废弃物应回收利用。

5.4.6  分包方的施工及生活垃圾由分包方按本公司规定自行处置， 工程部负责对其提出要求，并对其处理废弃物的善进行监督检查。

5.5  废弃物处置的跟踪和检查

5.5.1  各项目经理部要每月进行废弃物统计，包括废弃物的种类、数量、处置方向，对废弃物管理情况进行自查，并记录在《废弃物处理统计表》上。

5.5.2  各项目经理部需与废弃物收购和处置场所进行联系，保持随时沟通关系，确保废弃物真正得到处置。

5.5.3  经理办负责定期对公司总部生活办公垃圾的控制情况进行监督检查； 工程部定期对各项目经理部施工及生活垃圾的管理情况进行监督检查，并保留检查记录，具体执行《 环境的监测和测量控制程》，发现不符合时，按公司《不符合、纠正与预防措施控制程序》的有关规定执行。

6  相关文件

《（有毒有害）废弃物清运协议》

《 环境的监测和测量控制程》

《不符合、纠正与预防措施控制程序》

7   相关记录及附表

《废弃物处理统计表》

《废弃物清单》

《运行检查记录表》

扬尘控制程序

1  目的

为贯彻执行国家、地方及行业法律、法规及其他要求，减轻施工现场施工扬尘对社区环境的影响，清洁施工环境，特制定本程序。

2  适用范围

适用于本公司现场施工扬尘的防治管理。

3  职责

3.1   工程部负责制定本程序，对公司总部和所属各项目经理部现场施工扬尘治理工作进行统一组织、策划和指导，并定期进行监督检查。

3.2  各项目经理部负责制定扬尘治理目标、指标和相应的污水控制措施或计划，落实并进行自检。

4  工作程序

4.1  一般工程扬尘发生源包括：

- 施工机械铲运土方产生扬尘；

- 现场土方堆放风吹灰尘产生扬尘；

- 裸露场地表面风吹灰尘产生扬尘；

- 易散落、飞扬材料的运输；

- 车轮携带物污染路面产生扬尘；

- 特殊施工工艺引起的扬尘；

- 施工现场搅拌站的设置；

- 作业面及外脚手架施工废弃物未及时清理引起的特殊状态下的扬尘；

- 现场施工垃圾未及时清理引起的扬尘。

  - 各项目经理部根据施工现场扬尘治理相关的法律法规文件和本公司扬尘治理目标和指标，结合本项目施工中可能产生扬尘的因素，细化分解后制定本工程部的扬尘治理目标、指标、防治措施或防治计划，经项目经理批准后，报公司 工程部备案。

  - 现场施工扬尘一般防治措施

4.3.1  施工机械铲运土方产生扬尘

对于土方工程施工阶段的扬尘控制主要采取淋水降尘和及时清运的措施，即对土方铲、运、卸等环节布置专人指挥，视现场具体情况进行淋水降尘；车上覆苫布，车辆出基坑时应采取措施防止更多泥土带上道路；

土方运输途中防止遗撒造成扬尘。

4.3.2  现场土方堆放因风吹灰尘产生扬尘

施工现场不堆放土方，土方回填作业掺拌白灰与回填时禁止拋撒。对于施工现场具备土方临时堆放场所，且从成本节约考虑进行土方现场堆放的，需采取植草、覆盖、地面临时固化或制定定期淋水降尘等措施，并严格执行。

4.3.3  裸露场地表面风吹灰尘产生扬尘

项目经理部需按照北京市相关文件要求，对施工临时道路进行硬化处理，并视具体情况尽可能增大施工现场硬化面积，做到黄土不露天；制定现场清扫洒水制度，对于裸露场地可进行临时绿化或视具体情况进行淋水降尘处理。

4.3.4  易散落、飞扬材料的运输

运输易散落、飞扬材料前，应向材料供方进行扬尘控制交底，要求对运输车辆进行检查，杜绝由于车辆原因引起的遗撒，严禁超载运输，装车高度严格按规定执行，并做到压实、覆盖和封闭，对于意外原因所产生的遗撒及时进行处理。

4.3.5  车轮携带物污染路面产生扬尘

施工现场车辆出入口设置车辆清洗处，并设置沉淀池。制定车辆进出场登记制度，阴雨天设置专人对出场车辆进行检查，对携带污物的车辆进行冲洗，并及时清理路面污染物。

4.3.6  特殊施工工艺引起的扬尘

对于地基处理、塔吊基础、砌筑、抹灰等施工需使用石灰粉的，作业前须对扬尘工作控制做书面交底，要求明确材料堆放场地，水泥、白灰等粉末状材料应包装完好，避免破袋或不密封情况，运输或倾倒时应轻装轻放，严禁扔摔；仓库须封闭或做良好覆盖；大风天气禁止拌制作业，或必须采取良好围挡措施，防止扬尘的发生。

4.3.7  施工现场搅拌站的设置

对于施工现场设置临时搅拌站的，搅拌站设置区域需进行硬化，搅拌机具需设置在封闭房间内，制定搅拌站卫生管理制度，保证搅拌站遗撒物的及时清理，搅拌机设喷淋设施，水泥仓库封闭。

4.3.8  作业面及外脚手架施工废弃物未及时清理引起的特殊状态下的扬

尘对于多层及高层建筑，应采取周边封闭措施，围挡要坚固、整洁和美观；须强调工完场清制度，及时将施工作业废弃物清理至垃圾堆放场，定期对外脚手架进行清理，高层垃圾清除时须搭设封闭式临时垃圾道，或采用容器吊装或袋装，严禁从电梯井或从高层向下拋撒。

4.3.9  现场施工垃圾的不及时清理引起的扬尘

施工现场设垃圾堆放处，并设分检站，其周边须封闭良好；设专人分门别类进行分检、标识，并对垃圾回收和清运负责管理；应制定现场垃圾清运计划，严格按照计划进行现场垃圾的及时清运。

4.3.10  项目合同经理负责就施工现场扬尘治理各方所承担的责任向承包方进行合同交底工作，并记录备案。

4.4  检查

各项目经理部环保员应对现场生活及施工污水控制情况进行日常自检，并留下相关检查记录；公司 工程部定期对公司总部和各项目经理部生活及施工污水的控制情况进行监测和监控，具体执行《 环境的监测和测量控制程》，发现不符合时，按公司《不符合、纠正与预防措施控制程序》的有关规定执行。

5  相关文件

《 环境的监测和测量控制程》

《不符合、纠正与预防措施控制程序》

6   相关记录及附表

《运行检查记录表》

易燃、易爆、油品及化学品管理程序

1  目的

为对本公司使用的易燃、易爆、油品及化学品进行有效控制，防止不良环境影响和风险的发生，特制定本程序。

2  适用范围

本程序适用于本公司使用的各类易燃、易爆、油品及化学品的管理。

3  职责

3.1  材料公司负责本公司易燃、易爆、油品及化学品的采购、运输、储存及发放以及使用后废弃物处理的控制。

3.2各使用部门负责领出后使用过程中的控制。

3.3施工管理负责制定本程序，是公司易燃、易爆、油品及化学品管理的归口部门，负责对各项目经理部易燃、易爆、油品及化学品的储存、使用过程以及废弃物的处理进行监督。

4  工作程序

4.1  各项目经理部根据生产需要提出材料计划，材料公司负责采购易燃、易爆、油品及化学品，应查询有关资料或向供方索取所购化学品物资的资料，逐层向下传达有关使用注意事项，直至具体操作人员。

4.2  运输和装卸的管理

4.2.1  由材料公司、供方或专业运输单位负责运输、押运及卸货。如属危险品，由必须由有资格的专业运输单位负责运输、押运及卸货后进仓为止。

4.2.2  对于供方或专业运输单位负责运输的化学品在进仓检验时，材料公司或项目经理部应考察其运输过程中化学品的各种标识、包装防护措施等的完整性。

4.2.3  碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得混合装运。

4.2.4  遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，在装运时应采取隔热、防潮措施。

4.2.5  合成树脂乳液内外墙涂料运输时，应防止雨淋曝晒、碰撞。

4.2.6  油料、油漆及化学品装卸时，必须轻拿轻放，严禁碰撞、地上滚动、拖拉或倾倒。油料、油漆及化学品的容器和包装，装卸时不得有操作更不得碰坏或致漏。

4.2.7  油料、油漆及化学品在装卸过程中，必须随时检查密封是不否良好，发生问题，应及时采取补救措施。

4.3  储存管理

4.3.1  易燃、易爆、油品及化学品的储存应建立台帐，对物品名称、数量及入库日期进行记录，并定期清点。控制易燃、易爆、油品及化学品的库存量。

4.3.2易燃、易爆、油品及化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并设专人管理。易燃、易爆、油品及化学品库房管理人员应对库房定期检查。

4.3.4  易燃、易爆、油品及化学品应分类分项存放。油料、油漆及化学品小包装贮存时可上货架，大包装可码垛，垛高不得超过2m，投票底应垫高10cm以上，堆垛之间的主要通道应有安全距离，不得超量储存，油料、油漆及化学品的商标应一律朝外。化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。

4.3.5  易燃、易爆、油品及化学品应防止泄漏。应定期检查，翻滚堆放，以免贮存沉淀结块，影响使用。贮存期间还应定期检查包装容器的封口是否严密，桶身有无锈蚀、治漏及变形之处，如发现应立即采取补救措施。

4.3.6  遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地方存放。

4.3.7  储存油料、油漆及化学品的库房必须干燥、阴凉、通风，库房应尽可能保持适当的温度和湿度，对受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放。

4.3.8  各种气瓶的存放，要距离明火10m以上，搬动时不能碰撞。氧气瓶不能和可燃气瓶同放一处。

4.3.9  贮存油料、油漆及化学品的库房必须加强消防及明火管理，必须在明显地点标明“严禁吸烟”、“严禁火种”等醒目字样或标志，库房区必须备有充足的与各类油料、油漆及化学品相适应的消防器材。

4.3.10  保持库房清洁，库房地面必须防潮、防渗，所有擦过油料、油漆及化学品的棉纱、碎布、纸屑及其他易燃物，均不得随地乱扔，应及时清扫。

4.4  发放管理

4.4.1  发放易燃、易爆、油品及化学品由专人负责，建立台帐，对领用物品、数量、领用人及领用日期进行登记。

4.4.2  遵循随用随购原则，尽量减少库存，并严格控制易燃、易爆、油品及化学品的领用数量。

4.5  使用管理

4.5.1  严格用火管理制度。

4.5.2  易燃、易爆、油品及化学品的使用应按照有关操作规程或产品使用说明严格执行。

4.5.3  使用易燃、易爆、油品及化学品应有必要的安全防护措施和用具。建筑油漆的稀释剂、防潮剂、固化剂和油漆组成中的溶剂，如汽油、苯类、酮类等都具有一定的毒性，在整理包装和分类换桶时均应在通风良好处进行，并须佩戴口罩和手套，以防中毒。

4.5.4  使用易燃、易爆、油品及化学品，应防止泄漏和遗撒，一旦发生，当事人应及时用棉纱集中存放并处理。

4.5.5  各种气瓶在使用时，要距离明火10m以上，搬动时不能碰撞。氧气瓶要有瓶盖，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置、平使，与乙炔瓶工作间距不小于5m。

4.5.6  对各种易燃、易爆、油品及化学品的容器废弃物，应在现场规定位置集中存放，桶口朝上码放，并定期对其回收或处理。

4.6  紧急情况的准备及处置

4.6.1  依据易燃、易爆、油品及化学品的种类及数量，配备适当种类及数量的防护工具，包括防火、防爆、防毒、防变质、防渗漏和防遗撒等。

4.6.2  加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃易爆品的场所的监控。

4.6.3  各项目经理部应根据具体情况制定易燃、易爆、油品及化学品应急预案，并定期进行应急演练，保留演练记录。当易燃、易爆、油品及化学品的运输、贮存及使用过程中发生危险或重大影响时，依《应急准备与响应控制程序》有关规定执行。

4.7   工程部每季度对各项目经理部易燃易爆预防措施和制度的执行情况进行监督检查，填写《体系运行检查记录表》，各项目经理部对施工现场进行日常检查，并保留检查记录。各责任单位对存在的安全隐患及时予以整改。

5  相关文件

《应急准备与响应控制程序》

《记录控制程序》

《采购控制程序》

6  相关文件及附表

《易燃、易爆、油品及化学品管理清单》

《易燃、易爆、油品及化学品供货商清单》

《易燃、易爆、油品及化学品应急预案》

监视和测量设备控制程序

1  目的

对工程工程施工、安装、调试；维护所用的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性，从而确保工程质量、环境、职业健康安全、环境表现、职业健康安全绩效。

2  适用范围

本程序适用于公司所属的监视和测量设备的控制。

3  术语

3.1 采用以下标准的定义：

ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

3.2  采用适用法律法规、行业相关规程规范的术语及定义。

4  职责

4.1 本程序由公司质安部负责制定、修订、解释和实施的归口管理，保管相关记录。

4..2 公司负责本单位的监视和测量设备的管理和计量人员、试验检测人员的送检、管理工作。

4.3 工程部负责所用监视和测量设备的使用、送检校准、维护、保管和日常管理工作。

5  工作程序

5.1 工程部根据工程监视和测量任务的要求，选购配置适用的具有所需准确度和精密度的监视和测量设备，采购和验收按《采购控制程序》执行。

5.2 监视和测量设备的初次校准

新购入的监视和测量设备在使用前必须由使用单位送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能投入使用。

5.3 监视和测量设备的周期校准

5.3.1 工程部在用的监视和测量设备均应由专（兼）职计量管理员，按照监视和测量设备的名称、型号、规格、精度、工程施工、安装、调试；维护厂家、出产编号、检定日期、使用人等填写《监视和测量设备明细台帐》、编制《监视和测量设备周检计划》。

5.3.2 使用单位按《监视和测量设备周检计划》按时送检，并将检定结果报公司质安部。

5.3.3 公司的专（兼）职计量管理人员，根据周检计划所指定的日期对现场使用的待定的监视和测量设备提前半个月（外地）或一周（基地），向使用点发送《监视和测量设备周检通知书》，并负责监督执行。

5.3.4 公司质安部根据各工程部《监视和测量设备台帐》编制监视和测量设备目录清单。

5.3.5 对于属于强制检定的监视装置，应严格按检定规程和周期送法定计量检定机构进行检定，严禁超期使用。

5.3.6 对于非强制检定或没有规定送检周期的监视装置，可根据使用情况、仪器设备性能状况、厂家要求或规程、规范有关规定送检。

5.3.7 对于自制或检定规程无规定的监视装置，可根据公司质安部制定的《自校设备校验规程》，由从事计量监测工作的专职人员进行自校，再填写《自校记录表》。

5.3.8 对所用监视装置，应根据检定、检修和效验结果，实行标识管理，分别贴上合格（绿色）、准用（黄色）、停用（红色）三种标识，以表明其校准状态。

5.3.9 对用于监视和测量的软件，在初次使用前应对该监视和测量软件是否具备满足预期用途的能力进行确认，并在必要时重新确认。

5.4 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存

5.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的正确使用。

5.4.2 在使用检测装置前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。

5.4.3 大型的、精密的监视设备必须由具有技术员职称以上专业技术人员或经过培训的检测人员使用。非专职检测人员未经领导同意，一律不得操作或使用此类监视设备。

5.4.4 所用在用的监视设备，在作业过程中还应进行不定期的常规检验，如临检、巡检等。

5.4.5 监视设备在搬运中应做好防护工作，防止损坏或失效，若发现异常，应送检定机构进行检定合格后，方可重新使用。

5.4.6 在作业点使用的监视设备，使用人要负责进行经常性的维护和保养。

5.4.7 监视装置的贮存应满足必要的防潮、防腐、防尘要求，放射性监视装置必须做好防盗、防辐射的防护和保护工作。

5.5 监视装置偏离校准状态的控制

发生监视设备偏离校准状态时，应立即停止检测工作，并追溯该设备检测的产品状况，对以往检测结果的有效性加以评价，确定需重新检测的范围并重新检测。对因此造成的工程质量、环境、职业健康安全事故应采取相应的纠正和预防措施。

5.6 监视和测量设备的报废

5.6.1 对无法修复的监视设备，可以申请报废。

5.6.2 凡报废的监视设备，应由使用单位专管人员提出申请，填写仪器报废登记表，由主管领导批准后做相应处理。

5.6.3 对于报废的监视设备，应实施抽卡、销号，由使用单位专管人员负责收回，进行统一管理，严防此类监视设备重新流入使用场所。

5.7 原始记录及技术资料

5.7.1 凡监视设备的资料应按《文件控制程序》和《记录控制程序》进行控制。

5.7.2 当顾客要求提供有关测试技术资料时，应提供证实监视装置功能适合性的技术资料。

5.8 对检测人员要求

5.8.1 公司、工程部必须配备专职或兼职计量管理人员，负责监视设备的管理工作。

5.8.2 各单位的计量管理人员和计量检定人员以及监视设备操作人员，均必须经过岗位培训，持证上岗。检定人员、精密仪器操作人员需资格认可，并认真履行岗位职责。人员培训由行政部负责。

6  相关/支持性文件

6.1 《中华人民共和国计量法》

6.2 《文件控制程序》

6.3 《记录控制程序》

6.4 《人力资源及人力资源管理控制程序》

6.5 《工作环境控制程序》

6.6 《采购控制程序》

6.7 《检验、测量和试验设备报废管理办法》

6.8 《自校设备检验规程》

7  质量、环境、职业健康安全记录

7.1 监视和测量设备明细台帐

7.2 监视和测量设备周检计划

7.3 监视和测量设备周检通知书

7.4 监视和测量设备封存、报废登记表

7.5 计量器具检定证书

7.6 自校记录

施工安全管理程序

1  目的

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保证施工生产过程安全，特制定本程序。

2  适用范围

本程序规定了施工过程中安全管理的内容和管理职责，适用于公司施工生产全过程的安全管理的控制。

3  职责

  - 总经理是公司安全生产第一责任者，全面负责领导安全生产管理工作。

  - 管理者代表主持安全生产日常工作，对总经理负责。

  - 公司各项目经理部负责人按照“谁主管，谁负责”的原则，对其主管项目范围内的安全生产工作负直接领导责任。

  - 公司 工程部负责制定本程序，是公司安全生产监督部门，对全公司的安全生产工作实施综合考核。

4  工作程序

4.1  安全技术培训具体执行《人力资源管理控制程序》和《员工安全教育管理规定》。

4.1.1  岗位员工安全教育：

- 企业新员工（包括合同工、临时工、学徒工等）上岗必须进行公司、工程部、班组三级安全教育培训，教育内容包括：安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项，经考核合格后方可上岗操作。公司级安全教育由公司主管领导负责， 工程部会同行政部实施；工程部级安全教育由各工程部负责人组织实施；班组安全教育由班组长组织实施；

- 员工调整工作岗位或离网一年以上重新上岗时，必须进行相应的工程部级或班组级安全教育；

- 在实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关操作人员进行相应的有针对性的安全教育；

- 特种作业人员（如：电工、焊工、架子工、机操工、起重、打桩机和各种机动车辆司机等）除了进行一般安全教育外，还要经过本工种的安全技术教育，经考核合格发证后方准独立操作；每年还

- 须经过一次复审。对从事有尘毒危险作业的工人还须进行尘毒危害和防治知识教育。

4.1.2  管理人员的安全教育：

- 各级安全生产第一责任人、主管领导的安全教育由公司上级主管部门组织实施；

- 各级专（兼）职安全干部岗位资格培训工作由公司安全主管领导统一安排并组织实施；

- 班组长和基层安全员的教育由公司 工程部负责。

4.2  安全检查与隐患削减

4.2.1 公司每半年接受上组主管部门组织的一次综合性安全大检查；公司 工程部在重大节假日前后和每季度组织一次安全检查；各项目经理部每月组织一次安全检查；班组每周进行一次检查。

    - 公司安全检查时，对检查出的隐患，应填写《安全检查隐患整改通知单》限期整改。

    - 对安全检查中查出的违章情形，执行《安全生产违章处罚规定》。

    - 在安全检查中查出的各类事故隐患，有关单位应积极组织整改，对严重事故隐患下达《重大安全环保隐患削减指令》，并与考核挂钩，具体执行《重大安全环保隐患削减办法》。

    - 对于不能立即整改的事故隐患，要建立登记、整改、检查和销项制度，要制定整改计划，定人、定措施、定经费、定完成日期。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，发有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

4.3  工伤事故管理

执行《事故处理控制程序》、《工伤事故管理规定》、《工伤认定管理规定》和《工伤登记台帐》。

4.4  安全生产目标考核

公司实施安全生产目标管理， 工程部每季度对各项目经理部考核一次，年终进行综合考核，执行《安全生产管理考核规定》并保留考核记录。

5  相关文件

《员工安全教育管理规定》

《安全生产违章处罚规定》

《安全生产管理考核规定》

《重大安全环保隐患削减办法》

《漏电保护器安全管理规定》

《劳动防护用品管理规定》

《特种设备安全管理规定》

《防暑降温及保健津贴管理规定》

《机修作业安全管理办法》

《工伤事故管理规定》

《工伤认定管理规定》

《动火安全管理规定》

《压力容器安全管理规定》

《有毒有害作业安全管理规定》

6相关记录及附表

《工作事故报告》

《工伤登记台账》

环境和职业健康安全运行控制程序

1 目的

为对公司确认的重大危险源和重要环境因素有关的运行与活动进行有效的控制和消除措施的有效实施，进行严密的组织和控制，确保其符合环境、职业健康安全方针、目标与指标的要求，以防止环境污染、工程施工、安装、调试；维护安全事故的发生，实现持续改进，特制定本程序。

2  适用范围

适用于各项目覆盖的所有活动、场所进行环境、职业健康安全管理体系的运行和控制。

3  术语

3.1 采用以下标准的定义：

ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》

ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》

3.2  采用国家适用法律法规、行业相关规程规范的术语及定义；

4  职责

4.1  本程序由副总经理为主管领导；

4.2  本程序由质安部负责制定、修订、解释和实施的归口部门，相关部门为协办部门。

4.3 职业健康安全的管理职责

4.3.1 工会负责职业健康保护工作的管理、指导、监督和宣传教育。并负责落实患职业病职工的政策待遇并组织新进人员的进厂前体检工作。

4.3.2工程部负责本部门作业现场内的职业健康安全管理工作。质安部负责对工程部职业健康安全管理工作进行检查和监督。

4.3.4行政部负责劳动用品的配置并组织采购、发放符合国家标准的个人防护用品。

4.3.5行政部负责女职工劳动保护工作，负责收集有关的法规文件、执行和落实。

4.4环境管理职责

4.4.1办公区域内的环境管理主要由行政部负责；

4.4.2工程施工、安装、调试；维护现场的环境管理主要由质安部进行监督检查，工程部进行管理；

5  工作程序

5.1 原材料、设备的选用与采购过程的风险因素按《采购控制程序》控制。

  - 危险品的购、运、存等由工程部按国家、地方和法律法规及《民用爆炸物品管理条例》执行。

  - 作业过程的危险因素控制

5.4.1  一般作业过程危险因素控制

a) 在日常的职业健康安全管理中，对《重大危险源控制清单》中的重大危险因素的运行与活动进行重点控制，明确控制要求，具体按《目标、指标、管理方案控制程序》执行。

b) 对易产生环境、职业健康安全危险的场所或作业（包括存油区、带电区、运行区作业和重大危险的作业活动等）按安全工程施工、安装、调试；维护作业相关规定执行。

5.4.2  特殊作业过程危险因素控制

a) 工程施工、安装、调试；维护过程中，对有较大危险的工程施工、安装、调试；维护作业，特别是关键部位及工序如爆破作业，应采取有效的安全措施。

b） 工程施工、安装、调试；维护现场的油料库、炸药库按国家、地方和法律法规及《民用爆炸物品管理条例》进行控制。

c） 用电作业按JGJ46—1988《工程施工、安装、调试；维护现场临时用电安全技术规范》规定对工程施工、安装、调试；维护用电进行控制管理，消除电危害，预防触电、火灾等事故的发生。

5.4.3  焊接切割的动火作业应执行重点防火部位动火有关规定。

5.4.4  工程分包作业危险因素控制

a） 各职能部门负责，严格审查分包队伍的安全资质，并对供货方提供的现场咨询、现场作业服务等活动进行测定与控制。

b)  对于分包方等其他相关方，要及时将本项目的危险源、风险控制的程序和要求的情况，通过适当的方式告知，防止相关方发生事故。

5.4.5  各工程部负责对工程施工、安装、调试；维护过程中的环境、职业健康安全进行控制，对于随时可能发生重大职业健康安全事故、环境破坏事件的作业场所，按《应急准备与响应控制程序》要求，制定应急预案，并由安全检查、监督人员进行连续监测、监控。

5.4.6  工程施工、安装、调试；维护设备和装置运行控制

a） 工程部及相关部门应按规定对工程施工、安装、调试；维护设备购置、安装、使用、维护、保养、拆卸全过程的管理，工程部应对可能造成重大事故的设备、设施进行重点监控和管理，并制定和完善相应的管理规定或实施方案，落实作业中职业健康安全和环境要求；

b） 工程部定期对工程施工、安装、调试；维护设备以及职业健康安全、环境检测、监控设备进行维护保养并定期检验和校准，保证其安全有效；

c） 对各种设备、设施的安全防护以及作业人员的个人防护装置，严格按规定配置齐全，并按要求定期检验、检测、定期更新。

5.5  安全设施与个人防护用品管理

5.5.1  各职能部门、特别是工程部应按《劳动保护用品管理规定》的要求，控制劳动保护用品的采购发放及监督正确使用，保证作业人员的健康与安全。

5.5.2  各工程部按《工作环境控制程序》的要求，控制安全防护设施和标志的配置、使用、验收和维护的管理。

5.6  人员职业健康管理

5.6.1  各职能部门、特别是工程部必须保证从事重大危险因素作业人员（操作特种设备和从事特种作业人员）具有相应的从业资格和生理、心理素质，并按有关规定由相关资质管理部门进行专业技术培训和考核，经考核合格，持证上岗，具体实施按《人力资源管理程序》执行。

5.6.2  用人单位安排工作人员工作时，应考虑其性格、气质、兴趣、专长、身体健康状况、工作能力等方面与从事工作的适应性，尽量满足作业岗位对从业人员的要求，并保证工作人员身心健康。

5.6.3  女职工特殊劳动保护管理由劳动人事部门和工程部按国家有关规定执行。

5.6.4  职业病防治严格按照《中华人民共和国职业病防治法》（2002.5.1）执行，由工会负责管理。

5.6.4.1职业病种类：尘肺病、青光眼、耳聋、中暑、化学中毒、风湿病；

5.6.4.2预防职业病的措施

5.6.4.2.1发放劳保用品，调换工作岗位；

5.6.4.2.2对容易出现职业病的岗位进行定期体检；

5.6.4.2.3对发生职业病的人员统一进行管理，建立健康台帐；

5.6.4.2.4夏季时，在工地建立休息室并放置绿豆汤等防暑物资；

5.6.5  各工程部严格控制作业现场外来人员，加强管理，对顾客和来访人员进行职业健康安全及环境要求的传达和采取必要的防护。

5.6.6  公司每年安排两次对覆盖的各工程部开展安全大检查，由质安部、工会等有关部门共同参加，并形成安全记录，以落实工程施工、安装、调试；维护过程中的职业健康安全和环境要求。

5.7  工程施工、安装、调试；维护区域环境管理

工程施工、安装、调试；维护作业现场环境包括：工程施工、安装、调试；维护作业生活区工程施工、安装、调试；维护区、物资材料保管区、设备保管区、油品存储区、废品区、办公区等，应对不同的区域加以控制。

5.7.1工程施工、安装、调试；维护开工前应制定重要环境因素及与其相联系的运行与活动的作业指导书，并实施控制，按照法规要求办理相关手续；制定相应的控制文件。各工程施工、安装、调试；维护单位对环境因素和重要环境因素的控制，主要是对污染物和资源消耗的控制，其主要内容包括：噪声、污水、废弃物、建筑废渣、废气、生活垃圾、能源、资源消耗等。

5.7.1.1结合公司确认的重要环境因素控制实施方案，各工程部在工程施工、安装、调试；维护组织设计中要明确对环境因素的控制要求与措施，制定环境因素和重要环境因素及与其相联系的运行和活动控制方案，必要时制定专项控制文件，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。

5.7.1.2对环境因素各项目标、指标、管理方案的制定、修订具体按《目标、指标、管理方案控制程序》运行实施。

5.7.1.3在日常管理活动中，各作业组要严格按照各项规定对环境因素实施控制，对涉及不同作业区的作业人员详尽交底，明确责任部门和责任人，防止或减少工程施工、安装、调试；维护现场工程施工、安装、调试；维护、生活给环境带来的污染。

5.7.2 根据确认的重要环境因素清单，各责任单位应制定相关的重要环境因素管理方案或作业文件，规定控制方法和检测要求，明确运行标准。

5.7.3 各职能部门依据职责权限的划分，对工程施工、安装、调试；维护现场环境绩效实施监控；各工程部对本单位的环境因素实施控制，确保工程施工、安装、调试；维护现场的环境因素得到有效的控制，减少不利的环境影响。

5.7.4  污水综合治理控制

5.7.4.1  本公司办公区、生活区的废水排放，经城市污水管网汇集至污水处理系统进行处理。

5.7.4.2  公司所属工程部拌和站、冲孔作业点、生活区产生的废水，采取相应措施进行处理后方可排放。

5.7.4.3污水排放、管理情况由相关部门作好记录，并妥善保管。

5.7.4.4 工程部对所属工程部的废水排放进行监督。

废气综合治理控制

5.7.5.1  机动车辆的尾气排放应符合当地交通管理部门或环保部门的相关规定。

5.7.5.2  工程施工、安装、调试；维护机械、发电机的废气排放应符合当地相关部门的规定。

5.7.5.3  安全保卫部门负责对所属工程部的废气排放情况进行监督。

5.7.6 噪声综合治理控制

5.7.6.1  公司的机动车辆，喇叭的声音应按当地的相关部门的规定执行。

5.7.6.2  发电机的操作人员要正常使用和保养设备，保持设备正常运行，减少设备噪声产生。

5.7.6.3  家属宿舍房屋装修事前要向物业公司报告，按照当地政府部门的有关规定执行。

5.7.6.4工程部在工程施工、安装、调试；维护中使用的工程施工、安装、调试；维护机械设备，有可能产生噪声应事先作好环境因素分析，制定预防措施，作好工程施工、安装、调试；维护机械设备的维护保养，减少设备噪声产生。

5.7.6.5  工程部工程施工、安装、调试；维护中使用的设备应经常进行保养，保持设备正常运行，减少设备噪声产生。

5.7.6.6  安全保卫部门负责对所属工程部的噪声情况进行监督。

5.7.6.7  噪声管理和设备维护保养情况由负责部门进行记录；有关记录由相关责任部门负责保管。

5.7.7 固体废弃物、建渣综合治理控制

5.7.7.1管理原则：分类收集，定期处理。

5.7.7.2可回收利用固体废弃物

a）无毒无害类

1、废报刊杂志、废纸箱、废表格、木箱等由各责任部门自行处理；

2、废砖、废石、废铁（个人难以处理的固体废弃物）由物业管理部门负责收集后送到指定堆放处存放集中处理。建筑弃渣按照行业有关规定进行处理。

b）有毒有害类

1、装化学品等的废容器、废油桶等，由各责任单位将空容器送至指定地点分类存放，作好标识，并由行政部负责联系有资质的废物回收单位收购．

2、工程部对其它有毒有害废物，由行政部或责任单位联系有资质的单位处置。

5.7.7.3不可回收利用的废弃物

a）无毒无害类

1、生活垃圾由职工个人送至指定存放点，由承包单位定期组织清运至指定垃圾场处置。

2、工程施工、安装、调试；维护作业场所垃圾由工程部或职工个人组织清运至指定垃圾场处置。

b）有毒有害固体废弃物送至有资质机构（单位）处理

5.7.7.4各责任部门对废弃物应分类存放，安全保卫部门不定期进行抽查。

5.7.7.5固体废弃物的处理情况由负责处理部门进行详细记录；有关记录由相关责任部门负责保管。

5.8节能降耗控制

5.8  各责任单位在开展环境和职业健康安全管理工作时应做好相应记录。当出现不符合情况时，按照《改进控制程序》处理，质安部负责随时检查各工程部的执行情况。

6   相关与支持性文件

6.1  《应急准备与响应控制程序》

6.2  《人力资源管理控制程序》

6.3  《目标、指标和管理方案控制程序》

6.4  《改进控制程序》

7   记录

7.1  工程施工、安装、调试；维护作业前技术交底及安全要求记录表；

7.2  安全工程施工、安装、调试；维护、工作环境、文明工程施工、安装、调试；维护检查记录表；

7.3  安全工程施工、安装、调试；维护、工作环境、文明工程施工、安装、调试；维护隐患整改通知书；  7.4  安全员日志；

7.5  民用爆破器材和危险化学品库存领用登记表

员工健康管理程序

1  目的

为保障员工在施工生产活动中的健康与安全，特制定本程序。

2  适用范围

本程序规定了公司保护员工健康的控制管理内容，适用于公司全体员工。

3  职责

  - 公司 行政部负责制定本程序，是公司员工健康管理工作的归口部门，负责员工健康的综合管理，负责组织有害作业场所治理和劳动保护用品管理。

  - 行政部负责新上岗员工和转岗员工按体系规定组织职工健康培训，负责建立员工健康档案。

  - 财务资产部负责审核员工健康投资计划，并平衡计划资金，把健康投资计划纳入年度总体计划之中。

  - 各部门负责做好本部门员工职业健康管理工作。

4  工作程序

4.1  公司员工健康管理

员工健康管理实行两级管理者负责制，总经理是公司员工健康的第一责任人，全面负责领导公司员工健康管理工作。公司机关各有关科室、各项目经理第一责任人向总经理负责，落实本单位员工健康管理工作规划和计划。

4.2  职业健康和卫生管理

4.2.1  公司施工管理依据国家职业卫生防护设施技术参数标准，每年组织一次职业卫生防护设施运行情况检查。有害场所在单位应加强员工卫生防护设施管理，定期维护保养，确保设备正常运转，任何人不得擅自拆除或者停止使用。

4.2.2  员工的职业健康和卫生管理工作具体执行《职业病防治管理办法》。

4.3  有害作业场所管理

有害作业场所的管理工作具体执行《有害有毒作业安全管理规定》。

4.4  劳动保护用品

必须根据各工种特点为员工提供符合国家职业卫生标准的劳动保护

用品，具体执行《劳动防护用品管理规定》。

4.5  员工健康培训和教育

4.5.1  公司行政部根据各部门健康教育培训需求，安排有害作业场所员工的《年度健康培训教育计划》，确定健康教育的内容和方法，组织、协调实施并进行监督检查，具体执行《人力资源管理控制程序》。

4.5.2  行政部利用报纸、板报、宣传材料等传播媒介开展对员工的健康安全宣传教育。

4.6  健康监测

4.6.1   行政部在每年10月底之前做好公司员工查体计划，定期组织员工进行相应的职业健康体检，保留体检记录；行政部依据体检记录建立《员工健康档案》，具体执行《职业病防治管理办法》。

4.6.2  女工保健

具体执行国家卫生管理部（1993）11号《女职工保健工作规定》。

4.7  健康投资计划

公司 行政部每年年底制定出下一年度《员工健康投资计划》，财务资产部平衡计划资金状况，报总经理批准后实施。

4.8 监督与审核

4.8.1  公司 行政部每季度对公司所属各单位员工健康管理的综合情况进行监督检查和考核，对监督检查和考核中发现的不合格问题，书面通知所属单位，令其限期整改。

- 职业卫生防护设施运行及管理；

- 有害作业场所管理；

- 劳动防护用品配备及发放；

- 职业健康教育；

- 职工健康监测。

4.8.2  公司 行政部根据监督检查和考核结果，形成书面分析报告，上报管理者代表并呈总经理，作为管理评审的信息输入。

5  相关文件

《人力资源管理控制程序》

《有毒有害作业安全管理规定》

《劳动防护用品管理规定》

应急准备与响应控制程序

1  目的

为了预防公司活动、产品或服务过程中潜在事故和紧急情况的发生，减少环境污染和意外事故，保证人员和物品安全，将环境影响、损失和风险降到最低程度，特制定本程序。

2  适用范围

本程序适用于公司施工现场高空坠落、物体打击、触电、机械伤害和办公区、生活区可能出现的紧急事故的预防和处理。

3  职责

3.1 工程部负责制定本程序并组织实施，是公司应急准备与响应工作的归口管理部门，对各部门和各工程部应急准备与响应工作进行监督检查。

3.2   工程部分同行政部负责各部门和各工程部的应急准备与响应培训工作。

3.3  各部门和各工程部负责本单位应急准备与响应工作的具体落实，制定应急预案，并对本单位人员进行应急知识宣传教育，实施自检自查。

3.4  发生紧急事故的单位应进行应急处理，并迅速上报主管领导。

4  工作程序

4.1  公司潜在事故或紧急情况因素包括：

    - 火灾；

    - 爆炸；

    - 施工现场高空坠落、物体打击、触电、机械伤害突然停水、停电；

    - 施工过程中挖断水电、通讯或燃气管线；

    - 施工过程中遇到大风或暴雨；

    - 发生地震等。

4.2  应急准备

4.2.1组织准备：公司成立以管理者代表负责，安全文明施工领导小组成员组成的应急准备领导小组，事故易发生单位根据实际情况成立以部门负责人、环保员和安全员为主的应急小组。

4.2.2公司重要环境岗位或地域，重要健康安全风险岗位是紧急事件预防的重点，对于这些岗位的人员必须进行相关应急准备与响应基本知识和预案的培训，合格后方能上岗作业。

4.2.3  明确设备操作规程和工艺操作规程，制成醒目看板定置于明确地点，并有针对性地根据可能发生的潜在事故和紧急情况制定重点部位应急预案，明确控制要求。预案内容应包括：

明确发生潜在事故的物质和场所，指明危险物质的性质和危害，分析可能发生事故的原因，制定有效的预防措施；

  - 确定所采用的应急处理设施、器材、设备和物资，以及应急处理对策、方法；

  - 外部应急专业服务部门（消防队、医院、环保、清理渗漏等部门的通讯联络方法）；

  - 应急状态下各岗位人员的职责分工和信息传递；

  - 规定培训要求。

    - 可能发生潜在事故和紧急情况的岗位和地点，应根据实际情况和有关标准要求配备必要的、足够数量的预防设备和设施，具体参照防火、防爆、危险品管理和使用规定，应对应急器材定时检查，作好标识，防止失效。

    - 公司成立义务消防队，每年定期组织消防演习，并对活动进行记录。条件允许时，对各重点部位应急预案也应进行相应的演习，应确保学习均应保留相应记录。预案演习之后，应就其制定的合理性、适用性和可操作性进行评价，必要时予以修正和改进，确保紧急情况一旦发生时，可以从容应对。

4.3  应急响应

    - 当施工现场发现紧急事故，发现人应立即报警，疏散人员，并及时报告项目经理和公司安全文明施工领导小组。

    - 当公司机关发生紧急事故时，由行政部门组织人员疏散、自救和报警。

    - 紧急事故发生时，当事部门应立即投入紧急救援，暂停继续施工、暂时关闭设备，截断电源、隔离可燃气体（液体），防止事态进一步扩大。

    - 当事态发生难以控制和处理时，如施工过程中挖断水电管线、燃气管线、有毒有害化学品泄露等，应立即疏散人员，并向外部专业救援单位请求救援。

    - 事故发生部门在事故发生一周内，配合 工程部和公司安全文明施工领导小组调查事故原因，写出事故报告和预防控制再次发生的改进意见，并上报 工程部和安全文明施工领导小组确认。

    - 责任单位应在紧急事故发生后对自身应急能力进行评价，提出改进建议交落实。 工程部负责对《应急准备与响应控制程序》内容的有效性进行评审和修改，以使其更加完善。

4.4  检查和改进

工程部每季度对各部门和各工程部应急准备与响应工作进行监督检查，及时发现问题并责令整改，填写《体系运行检查记录表》，并对不符合执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》。

5．相关文件

《不符合、纠正与预防措施控制程序》

《记录控制程序》

6相关记录及附表

《应急预案及演习记录》

《体系运行检查记录表》

《事故调查表》

顾客满意度监视测量程序

1 目的

增强顾客满意是本企业质量、环境、职业健康安全管理目标内容之一，建立制度收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息，以此来评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系当前的业绩，找出与顾客或市场需求的差距，以及与竞争对手的差距，归纳目前存在的主要问题，作为质量、环境、职业健康安全体系持续改进增强顾客满意的依据。

2 适用范围

本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有的工程在工程施工、安装、调试；维护前（投标阶段）、工程施工、安装、调试；维护阶段、竣工交验后的服务三个阶段对顾客满意度信息的调查、收集、分析和利用。

3 术语

本程序采用GB/T19001-2016《质量管理体系 基础和术语》中的定义。

4 职责

4.1本程序由公司市场部负责制定、修订、解释和实施归口管理，其他部门协办。

4.2公司市场部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责组织对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

5 工作程序

5.1工作流程：确定调查范围→设计调查方式→实施调查收集信息→顾客满意度的测量→数据汇总分析，提出改进建议→改进并验证顾客满意度→与顾客沟通→进入下一循环等过程进行顾客满意度的控制，具体操作程序如下：

5.2 确定调查范围

公司需调查的范围主要在顾客（建设单位）及顾客代表（监理单位）的满意度信息，其中公司负责工程施工、安装、调试；维护前（即投标阶段）的调查工作，市场部负责工程施工、安装、调试；维护期间的调查工作，公司负责竣工交验后的满意度调查工作。

5.3调查方式

5.3.1对工程施工、安装、调试；维护前（投标阶段）的调查工作，由参加投标的市场部对顾客以面谈、电话、传真等方式进行调查。

5.3.2对工程施工、安装、调试；维护期间的调查，由承担工程施工、安装、调试；维护的工程部对顾客或顾客代表主持召开的各种例会、直接工作接触、往来文件等方式进行调查并填写《顾客满意度调查表》。

5.3.3对竣工交验后的项目，由公司市场部对顾客以电话、传真、信函、走访、面谈的方式进行并填写《顾客满意度调查表》。

5.4调查收集信息

5.4.1市场部负责督促组织工程部收集、汇总、整理顾客满意或不满意的信息，作为对质量、环境、职业健康安全管理体系业绩的一种测量。

5.4.2调查收集的信息一般包括：有关工程质量、环境、职业健康安全、交付和服务等方面的顾客反映、顾客需求的变化、市场需求的变化等内容。

5.4.3调查收集信息的方式

a)工程施工、安装、调试；维护前（投标阶段）的调查可对顾客或市场走访、问卷调查；

b)工程施工、安装、调试；维护期间的调查可收集顾客的投诉、抱怨与表扬；

c)竣工交验后的调查可收集媒体、市场、消费者行业组织或其它相关单位的报告。

5.4.4 调查收集信息的有效渠道包括：

a)市场部应在建设单位、监理单位与企业的各种例会、日常工作接触、与企业的文件往来中获取顾客信息，也可通过企业处理或作出应有的反馈后再次获取顾客满意程度的信息；

b)市场部在工程施工、安装、调试；维护期间对分部、分项、单位工程质量、环境、职业健康安全检验、竣工验收过程中可从建设单位、监理单位处获取质量、环境、职业健康安全满意度信息；

c)公司各职能部门应从不同侧面、各种渠道获取顾客满意或不满意信息，并及时向经营计划部通报；

d)公司还需在工程施工、安装、调试；维护前、工程施工、安装、调试；维护期间及竣工验收后的三个阶段中定期或不定期地向建设单位、监理单位主动征求意见和建议；

e)对于工程施工、安装、调试；维护期间的项目应关注、收集工程现场附近人群、住地单位的意见和建议，对工程施工、安装、调试；维护过程造成的环境破坏或干扰应采取相关措施，并使他们对措施和效果达到满意。

f)对于保修期中的工程，公司和市场部应按照合同进行认真维修和防护的同时进行质量、环境、职业健康安全回访，及时获取建设单位及使用单位对工程质量、环境、职业健康安全的满意度。并作好记录。

g)在工程施工、安装、调试；维护过程中所发生的特定事件：如建设单位要求工程暂停、因索赔造成纠纷、工程中出现不可抗力造成的损失，公司和市场部应按照合同及相关法规考虑双方合法权益，认真协商处理以增加顾客满意度。

5.4.5市场部要督促、指导工程部利用工程投标、行业会议、市场调研等各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种投标资审、现场考察、开标会议等经营活动积极与顾客沟通，并主动收集有关信息了解顾客的要求与期望，提高中标率。

5.5顾客满意程度测量

5.5.1针对工程部处于不同阶段，公司、市场部分别执行本程序5.3的相应条款填写记录，并按每项所占权值，汇总计算相关项目顾客满意度的百分比，由公司市场部汇总。

5.5.2 每年市场部向顾客发出《顾客满意度调查表》，调查顾客对项目质量、环境、职业健康安全、服务等方面的满意度，收集相关意见和建议，调查表由公司市场部组织回收，各部门应积极配合。

5.5.3 对顾客满意度的信息，公司市场部要及时收集整理，按时传递公司市场部作为质量、环境、职业健康安全目标考核办法中的重要资料提供公司质安部作为评比、表彰的依据。

5.6 数据汇总分析及改进建议

5.6.1 每年公司市场部通过对所属主要项目的顾客（建设单位）、监理单位发出的《顾客意见调查表》所收集到的有关信息汇总整理成“在建或已完工程顾客满意度情况通报”、“市场调查情况通报”等，在公司管理评审会议上通报发言。

5.6.2 通过对顾客满意度信息的统计分析，确定顾客的需求或期望，以及公司还需改进的方面，作出相应的对策和措施建议。对于存在的主要问题可以利用统计技术中的因果图或排列图寻找主要原因，由管理者代表责成部门采取纠正或预防措施，并监督其实施。

市场部应及时有效处理顾客的投诉，按《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定执行。

建立与顾客的沟通

市场部对公司投标、在建、竣工验收的项目应主动与顾客沟通，详细记录其名称、地点、电话、传真、联系人、项目名称交付使用服务反馈信息等，以便了解顾客的潜在要需求，及时做好新的服务准备，进入下一循环。

6 相关/支持性文件

6.1《质量、环境、职业健康安全目标管理办法》

6.2《与顾客有关的过程控制程序》

6.3《改进控制程序》

7 质量、环境、职业健康安全记录

7.1顾客满意度调查表

内部审核控制程序

1  目的

验证管理体系实施效果是否达到规定要求，是否得到有效地保持、实施和改进，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。

2  适用范围

适用于公司内部管理体系审核。

3  术语

采用以下标准的定义：

ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

4  职责

4.1 公司质安部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管理，其他部门协办。

4.2 公司管理者代表负责领导内部质量、环境、职业健康安全审核、审核年度内审核计划和内审实施计划、任命内部审核组长、批准内部审核报告。

4.3 公司质安部组织集中对公司各职能部门和工程部进行一年至少一次的内审工作，两次内审之间的时间间隔少于12个月。

4.4 内审组长负责制定审核实施计划，并实施现场审核，代表审核组与受审核方接触、沟通，对审核结果负责。负责编制审核报告。内审完成后由组长向管理者代表汇报内审情况。

4.5 审核员按审核计划的安排实施审核，支持审核组长的工作。

4.6 各有关部门、单位要配合和支持内审组的工作，如实反映情况并制定和实施不合格项的纠正措施，定期改正。

5  工作程序

5.1 年度内审计划

5.1.1 根据拟审核的职能部门及工程部的分布状况和以往审核的结果，由公司质安部负责策划全年审核方案，编制年度内审总体计划：明确公司对工程部和公司各职能部门集中内审的时间安排，审核计划经管理者代表审批后执行。每年内审至少一次，并要求覆盖公司管理体系的所有要求。

当公司出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部质量、环境、职业健康安全审核：

- 组织机构、管理体系发生重大变化；

- 出现重大质量、环境、职业健康安全事故，或顾客对某一环节连续投诉；

- 出现重大环境、职业健康安全事故；

- 法律、法规及其他外部要求的变更；

- 在接受第二、第三方审核之前；

- 在质量、环境、职业健康安全认证证书到期换证前；

- 有可能中标的特殊或难度很大的项目，公司认为需要

通过内审方式以确定承包能力时；

g）  工程部要求时。

5.1.2 根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求和部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖管理体系所有过程（要求）以及涉及的全部单位、部门和工程施工、安装、调试；维护场所。

5.2 审核前准备

5.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。审核人员不应审核自己的工作。

5.2.2 由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审批。计划的编制内容主要包括：

a）审核目的、范围、方法、依据；

b）内部审核的工作安排；

c）审核组成员及分工；

d）审核时间、地点；

e）受审部门及审核要点；

f）双方沟通时间安排；

g）首、末次会议开会时间；

h）审核报告分发范围、日期。

5.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长应收集审阅有关文件并组织编写《内审检查记录表》，内审检查记录表要详细列出审核项目、依据、方法，尽可能做到无漏项，使审核能顺利进行。

5.2.4 内审组长于内审前将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。

5.2.5 内部管理体系审核员应经国家认可的培训机构进行内审员培训、考核合格持证后方能担任。审核员不应审核自己的工作，保持审核的客观性和公证性。

5.3 审核的实施

5.3.1 首次会议

公司组织的内审，均由审核组长组织召开受审核方有关负责人和审核组成员参加的首次会议，审核组长在会上明确审核的目的、范围、依据、内审员成员分工和末次会议时间及有关事项。

5.3.2 现场审核

内审组成员到审核现场，按审核实施计划和拟定的检查表内容通过询问、查阅（文件、记录）、现场观察以及施测验证等方法实施现场审核，收集证据并填写审核记录和评价。

发现不合格项时，以客观事实为依据，对照标准或程序文件填写不合格报告。不合格事实应由受审核方负责人签字确认。

对于虽未构成不合格，但有可能变为不合格的项，可作为观察项，除现场口头向受审核方提出外，内审组应填写观察项记录，并有内审员和审核组长签字。

5.3.3 末次会议

由审核组长召集审核组全体成员会议，对审核结果进行汇总、分析、评价，作出审核结论。审核组长召开受审核方有关负责人和审核组成员参加的末次会议，在会上由审核组长对受审核方所涉及的体系运行进行评价，提出改进建议并宣布审核结果。

5.3.4 审核报告

由审核组长或其授权人编写内部管理体系审核报告，审核报告的主要内容：

a）审核目的、范围、方法和依据；

b）审核组成员、受审核方单位及负责人；

c）审核计划实施情况总结；

d）不合格项分布情况、不合格项的数量及严重程度；

e）存在的主要问题分析；

f）对受审核的职能部门或工程部管理体系适宜性、充分性、有效性作出评价，提出今后应予改进的地方。

内部管理体系审核报告应在现场审核完成后，审核组长签字确认后报管理者代表审批。

5.4 纠正措施

受审核方在收到不合格报告后，应进行原因分析、并于三天内提出纠正措施，由受审核方负责人签字，内审员认可，管理者代表批准，然后付诸实施。

要求在两周内完成纠正措施计划，不合格项应予纠正，某些项目如确有困难，经管理者代表同意后可适当延长，但纠正所需时间不超过一月。

纠正措施完成情况应填写在不合格报告表上，并由受审核方负责人签字，交公司质安部，转审核组长安排进行验证。

5.5 跟踪和验证

5.5.1 当纠正措施预计完成日期已到或审核组长接到完成报告后，应派内审员对纠正措施效果进行验证。

5.5.2 经验证、纠正措施确已完成，内审员应在《不合格报告》的验证栏签字认可，然后内审组长再在《不合格报告》上签字。

5.5.3 若在规定的期限内，未能完成纠正措施或纠正措施未达到预期效果时，应重新分析原因，制定措施，并报请管理者代表追究其责任。

5.5.4 内审中使用的全部记录，由内审组长整理后移交公司质安部按《记录控制程序》进行管理。

5.5.5 由管理者代表将内审情况和纠正措施完成情况向最高管理者报告并将审核结果作为管理评审的信息输入。

6  相关/支持性文件

6.1 《改进控制程序》

6.2 《管理评审程序》

6.3 《记录控制程序》

- 质量、环境、职业健康安全记录

7.1 《年度内审计划》

7.2 《审核实施计划》

7.3 《内审检查表》

7.4 《不合格报告》

7.5  内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核报告

7.6 《内审首（末）次会议签到表》

过程监视和测量控制程序

1 目的

对管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，为管理体系过程控制提供信息，以便及时采取措施，保持过程能力持续满足预期目的，最终确保工程的符合性。

2 适用范围

本适用于对管理体系过程的监视和测量。

3 术语

本程序采用ISO9001：2015《质量管理体系 要求》标准的定义。

4 职责

4.1公司质安部负责本程序的制定、修订、解释和实话归口管理。

4.2公司各部门及各工程部负责本程序的实施。

5 工作程序

5.1公司或工程部负责识别需要进行监视和测量的实施过程。公司组织内部质量、环境、职业健康安全体系审核、管理评审以及日常的监督检查、考核，对质量、环境、职业健康安全管理体系的所有过程进行监视。

a)内部管理体系审核

按照《内部审核控制程序》的要求，验证管理体系实施过程中是否符合规定要求，对存在的问题及时采取纠正或预防措施。

b)管理评审

按照《管理评审程序》的要求，对管理体系内、外部环境和现状进行研究、评价，改进管理体系的要求，保证管理体系具有实现公司管理目标的能力；

c)日常监督检查、考核

公司质安部依据管理体系运行的需求，定期进行监督检查，按公司“考核办法”实施考核，按《管理目标考核办法》处置。

5.2过程测量

为证实公司管理体系及过程的实现能力，对下列过程进行测量。

a)管理目标的测量，对各种程序执行情况的检查；

b)顾客满意度测量；

c)供方业绩测量；

d)人力资源能力的测量；

e)产品实现过程能力测量。

5.2.1管理目标的测量

公司质安部按公司制定的“管理方针”、“管理目标”，结合各部门、工程部的“质量、环境、职业健康安全目标”评价考核“目标”是否实现，按《管理目标考核办法》测量评价。

5.2.2顾客满意度的测量

公司行政部负责收集、整理、分析顾客满意度信息，按《顾客满意度控制程序》规定的方法进行测量。

5.2.3供方业绩的测量

公司工程部负责对供方的供货能力、供货质量、环境、职业健康安全、供货时间、售后服务等业绩，按《采购控制程序》进行测量。

5.2.4人力资源能力的测量

公司行政部按《人力资源及人力资源管理控制程序》要示，对公司员工能力进行评定，确保各类员工的能力满足产品实现过程的需要。

5.2.5工程施工、安装、调试；维护过程能力的测量

公司质安部负责对产品实现过程中的质量、环境、职业健康安全计划、技术标准执行情况进行监督考核，使工程施工、安装、调试；维护过程受控，确保过程具备满足提供合格产品的能力，按《工程施工、安装、调试；维护过程控制程序》实施过程控制。

5.3未达到策划结果时的处理

过程能力测量评价后，未能满足策划的结果时，应进行原因分析，制订纠正措施，并采取适当的改进方式进行改进；若仍未能满足要求时，应重新策划，持续改进的途径可以是日常渐进，也可以采取突破性改进。

5.4持续改进

5.4.1通过管理目标的建立与实施，营造一个激励改进氛围和环境；

5.4.2确立管理目标以明确改进方向；

5.4.3通过数据分析、内部审核等方法不断寻求改进机会，作出适当的改进活动安排；

5.4.4在管理评审中评价改进效果，按《改进控制程序》实施。

5.5统计技术

产品实现过程中的工程部应确定适用的统计技术，通过数理分析等方法证实其过程能力。

应用统计技术的要求：凡涉及到应用统计技术的部门（单位）必须对收集到的原始数据的真实性、可靠性进行判定，确保数据的真实可靠，按《数据分析控制程序》实施。

6 相关/支持性文件

6.1《管理目标考核办法》

6.2《顾客满意度控制程序》

6.3《采购控制程序》

6.4《人力资源及人力资源管理控制程序》

6.5《工程施工、安装、调试；维护过程控制程序》

6.6《数据分析控制程序》

6.7《不合格产品控制程序》

6.8《过程监视和测量控制程序》

6.9《内部审核控制程序》

7 管理记录

7.1 各种检验评定资料

7.2 过程能力确认评价记录

产品的监视和测量控制程序

1  目的

对工程所需材料、设备、过程产品、最终产品的质量特性进行检查评定，确保产品符合规定的质量要求。

2  适用范围

本程序适用于公司质量管理体系所覆盖工程的过程产品、最终产品和构成产品的材料、设备的检查评定控制。

3  术语

本程序采用ISO9001：2015《质量管理体系 要求》中的定义。

4  职责

4.1 本程序由公司质安部负责制定、修订、解释和实施归口管理。

4.2 工程部负责实施本程序。

4.3 公司负责监督、检查工程部对本程序的执行情况。

4.4 工程部设专职质检员（师）独立行使权利，开展材料、设备、过程产品、最终产品的检查评定。

4.5 工程部、质安部负责主持内部竣工验收，负责竣工报告的审批。

5  工作程序

5.1 进货检验

5.1.1 材料、半成品、设备的检验

a）采购的材料、设备到货后由质检员（师）或经授权的保管员对照采购计划，验收标准对已到货的外观、数量、质量进行初步验证。对设备精密仪器和新型材料由使用单位的质安部门牵头，会同物资部门及相关部门按规定作出检验并记录。按《记录控制程序》处置；

b）用于工程施工、安装、调试；维护的原材料、零部件、半成品及设备必须有符合质量要求的证明文件或合格证、出厂检验报告等，有质安部门按规定抽样送检，合格后方可投入使用。出现不合格品按《不合格品控制程序》、《记录控制程序》处置；

c）由于建设单位（顾客）急于使用，部分已完的单项工程，经顾客同意可以提前交付，但对已完的单项工程必须验收合格，并经各相关方批准后方可办理中途交付手续。若工程停建或缓建时，对已完工程项目必须进行验收。

5.2 过程检验

5.2.1 工程部严格对工程施工、安装、调试；维护过程产品进行检查和验收，未完成检查和验收的工序或产品，不得进入下一道工序工程施工、安装、调试；维护，每一道工序、产品必须有检查验收记录、试验记录等。

5.2.2 工程施工、安装、调试；维护过程中特殊工序的检验如：冲孔灌注桩，大体积混凝土浇注，特殊要求的焊面或焊缝接头，预应力的张拉和压浆，公路路基特殊软基础处理，高等级路面工程施工、安装、调试；维护等应在工程施工、安装、调试；维护组织设计中规定其工程施工、安装、调试；维护方法，落实责任部门和责任人，并按《工程施工、安装、调试；维护过程控制程序》、《记录控制程序》处置。

5.2.3 工程施工、安装、调试；维护过程中的测量：工程施工、安装、调试；维护过程中的复测及工程施工、安装、调试；维护放样的测量，为防止错误，工程施工、安装、调试；维护测量必须由至少两组分别、独立的进行测量以达到互相检查、校对、对测量成果作出评价，保证满足精度要求。

5.2.4 公司每年不少于两次不定期检查工程质量，对发现的问题应责成工程部及时处理，并作好进行质量跟踪检查。工程部每月向公司报送“质量月报表”。

5.3 最终检验和试验

5.3.1 最终检验和试验的要求

a）按照质量计划或形成文件的程序进行全部的最终检验和试验，以提供最终产品符合要求的证据；

b）最终检验和试验的质量计划或形成文件的程序，应要求所有规定的检验和试验（包括进货、过程产品）均已完成，且结果满足规范要求。

5.3.2 分部、分项、单位工程检验评定依据按下列技术文件、标准、规范执行。

a）已批准的设计文件及相应的设计变更、修改文件、工程施工、安装、调试；维护图纸、设计通知单；

b）已批准的工程施工、安装、调试；维护组织设计、工程施工、安装、调试；维护技术措施和项目质量计划；

c）国家、行业的现行有效规程、规范、质量等级评定标准及有关操作规程；

d）建设方（业主）、监理单位和工程施工、安装、调试；维护企业双方签订承包合同书中规定的有关质量要求。

5.3.3 竣工验收应依据有关规程、规范的要求进行全面的检查，观测各部位运行情况，分析各项记录，对工程质量作出书面的综合评价。

5.3.4 在竣工验收之前公司和或工程部应组织内部竣工验收——初验，内部竣工验收工作由公司的质安部或项目经理主持。

5.3.5 最终检验、试验全部完成后，检验结果、产品质量符合要求而且得到审批认可时，工程才能正是交付。

5.4 质检员、试验员、现场工程施工、安装、调试；维护员应持证上岗，按《人力资源及人力资源管理控制程序》处置。

5.5 工程最终的竣工资料、设计图纸、修改通知单等和交工验收的由工程部送公司档案室妥善保存以便查阅并办理有关一移交手续。

6  相关/支持性文件

6.1 《记录控制程序》

6.2 《采购控制程序》

6.3 《不合格品控制程序》

6.4 《工程防护和竣工交付控制程序》

6.5 《工程施工、安装、调试；维护过程控制程序》

6.6 《质量目标考核办法》

7  质量记录

7.1 检验、试验报告

7.2工程质量检验评定资料

环境的监测和测量控制程序

1、目的

对可能具有重大环境影响的运行与活动进行监控与测量，以实现对环境影响的有效控制。

2、 适用范围

适用于对环境表现以及有关运行控制、目标和指标符合情况、法律法规遵循情况的监控与管理。

3、职责

3.1工程部负责对环境管理监控的组织、协调、实施工作。负责组织法定监测部门对污染情况进行例行监测；负责废弃物和处理。

3.2工程部负责对环境法律、法规遵循情况，目标与指标、方案、运行控制的监控和测量及结果的评价。

3.3各职能部门协助、配合工程部开展环境管理体系运行的监控活动，为评价环境管理状况提供依据。

4、工作程序

4.1环境表现监测

4.1.1工程部根据相关法律法规，结合环境管理方案及环境控制点的要求，组织对厂区的环境污染点进行监测。监测项目：污水排放、粉尘排放、固废处理、噪声控制。

4.1.2在本公司目前不具备监测手段情况下，由工程部委托环境监测站负责对水、气、声、渣等项目进行监测，工程部应负责确认监测站监测仪器有效期。测量结果的原始记录存档，备份存工程部，并记入《环境监测记录》表中。

4.1.3工程部应对上述监测结果进行评价对比，将评价结果，即环境质量的变化情况反馈给本公司相关部门，并向管理者代表报告。

4.1.4当监测结果出现不符合时，按照《纠正与预防措施控制程序》处理。

4.1.5工程部负责对固体废物进行外委处置。生活垃圾集中委托环卫站处理；定期统计一次处置量，结果记录在《废物处置统计表》中。

4.1.6工程部按照水、电、气等类别每月统计一次资源消耗情况，结果记录于《资源使用统计表》中。

4.2运行控制的监测评价

4.2.1工程部收集各部门环保员《运行控制检查表》后，进行分析审查，评价出日常体系的运行情况。

4.2.2根据《环境监测记录》、《运行控制检查表》、《废物处置统计表》和《资源使用统计表》反映出的情况，工程部每半年可以分析评价本公司的环境绩效，并对目标指标符合情况、法律法规遵循情况进行审核评价，结果报“管理者代表”。

4.2.3每年进行一次环境管理体系内部审核，进行自我检查与评判，结果报“管理者代表”。内审出现的不符合按《纠正与预防措施控制程序》处理。

5、相关记录

5.1污染监测记录表

5.2废物处置统计表

5.3能源使用统计表

5.4运行控制检查表

绩效测量和检测程序

1、目的

为了正确评估管理体系健康安全运行的状况及绩效，对环境职业健康安全绩效进行测量和监测，为管理体系运行及持续改进提供依据，根据国家有关规定、结合公司环境职业健康安全运行实际特制定本程序。

2、适用范围

本程序适用于公司各部门、工程部管理活动、施工施工过程中管理体系的健康安全绩效监控测量。

3、引用标准和文件

ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》

ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系——规范》

4、职责

4．1工程部负责

A制定公司《环境职业健康安全绩效测量和监测程序》并归口管理。

B负责公司目标指标及管理方案监测；

C负责法律、法规及其他要求符合性的监测；

D负责运行与活动环境职业健康安全绩效的监测。

E 负责环境职业健康安全监测装置控制

4．2各部门、工程部负责本单位环境职业健康安全绩效的监测

5、工作程序

5．1各层次的绩效测量与监测

5．1．1工程部负责定期委托地区环境和职业健康安全部门对公司环境职业健康安全实施情况进行监测，并出具监测记录。

5．1．2工程部每年组织两次对各级部门、工程部的环境职业健康安全目标指标、环境职业健康安全管理方案及各类运行活动执行情况进行检查。并形成运行检查记录,为采取纠正和预防措施提供信息.

5．1．3工程部对环境职业健康安全法律法规及其他要求的遵守情况进行跟踪管理，每年至少进行一次符合性总体的评价。

5．1．4各部门、工程部按管理职责的分工，对本单位所规定的环境职业健康安全目标、管理方案实施情况和重要环境因素和重要危险源的控制进

行跟踪管理，以保证公司总体目标指标的实现。

5.1.5各工作、作业场所、班组、个人应按规定要求使用监测设备，对环境职业健康安全因素进行测量，按规定进行记录、分析，防止重要环境因素和重要危险源失控。

5．2工程部按国家有关规定负责监测设备校准及维护。

5．2．1测量与监测的方法和要求：

5.2.2测量与监测的频次、内容、方法、标准除应按管理方案、程序规定外，还应符合法律、法规以及规程、规范的要求，没有规定的应编制作业文件进行规定，规定的严格程度应与问题的复杂程度和危险相适应。

5.2.3测量与监测的方法可根据实际情况进行选择的方法如下：

a)利用作业场所的检查表进行巡视检查：

b）具体环境职业健康安全运行状况的抽样检查；

c) 设施设备装置的检验：

d）作业环境职业健康安全监测；

e）管理水平的监测、评估；

f）环境职业健康安全事故事件的统计分析；

g）环境因素和危险源检查；

h）记录资料检查；

i）员工对管理体系及其实践和协商的态度；

J）以其他有效环境职业健康安全实例为基准进行对照检查。

6、支持性文件

6.1《目标、指标管理方案控制程序》

6.2《记录控制程序》

7、相关记录

7.1监测仪器校准记录

7.2健康安全监测记录

7.3监测结果报告

7.4运行检查记录

合规性评价控制程序

1  目的

通过定期评价适用的环境与职业健康安全的法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对合规性的承诺。

2  范围

适用于各单位管理体系运行过程中所适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，侧重关注强相关的法律法规要求的合规性评价。

3  术语

采用以下标准的定义：

ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》

ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系规范

4  职责

4.1，本程序由公司质安部负责制定、修订、解释和实施的归口管理。负责定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，并将评价结果予以汇报。对不符合项采取纠正措施，并跟踪验证；建立法律法规及其他相关要求台帐。

4.2从公司到工程部各级行政正职是所管辖过程工作环境、职业健康安全的第一责任人，负责贯彻实施国家的各项方针、政策、法规、标准及行业规程、规范，并抓好落实工作。

4.3各部门对评价结果中不符合项进行调查分析，采取纠正与预防措施。

5  工作程序

5.1法律、法规及其他要求识别

按《法律法规和其他要求的获取及更新控制程序》执行

5.2 对遵守情况的评价控制

5.2.1例行评价：公司质安部每年一次组织工程部以及相关部门对适用环境与职业健康安全的法律、法规和其他要求的执行情况进行全面评价，填写《法律、法规和其他要求符合性评价表》。

5.2.2不定期评价：管理体系运行过程中，在下述情况下，质安部应及时对变化后执行情况进行评价。

a) 环境因素、危险源发生变化；

b) 相关的环境与职业健康安全的法律、法规和其他要求发生变更；

c) 组织机构调整，部门职责发生变化；

d) 其他需重新评价的情况。

5.2.3 评价内容

评价应包含所适用的环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求的具体条款内容。

重点评价以下内容：

a) 重要环境因素和重大危险源强相关的法律法规；

b) 污染物排放标准执行情况（废水、废气）、噪声、固体废弃物排放合规情况；

c) 环境、职业健康安全管理方针、目标、指标与法律法规的符合性；

d) 具体工程施工、安装、调试；维护场所清洁卫生工程施工、安装、调试；维护标准的符合性；

e) 环境影响评价法的落实；

f) 环保和职业健康安全“三同时”（同时设计、同时工程施工、安装、调试；维护、同时投入使用）制度的执行情况；

g) 相关方的环境与职业健康安全要求；

5.3评价方法

对与重要环境因素、重大危险源强相关的法律法规符合性逐一对比，现状与实际对比，对有差距的条款制定相应改进措施，列入年度环境、职业健康安全管理方案。

5.3 评价后的处理

评价发现的不符合项，按《纠正和预防措施控制程序》执行。

6   相关文件

6.1  《法律法规和其他要求获取及更新控制程序》

6.2  《纠正和预防措施控制程序》

7  记录

7.1  《法律、法规和其他要求符合性评价表》

不合格品控制程序

1  目的

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，以保证工程质量、环境、职业健康安全。

2  适用范围

本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖工程中的不合格品的控制。

3  术语

本程序采用ISO9001：2015《质量管理体系 要求》中的定义。

4  职责

4.1 公司质安部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管理。

4.2质安部负责主持工程中“重大”不合格品的评审、处置。工程中的“严重”不合格品由公司负责评审、处置，“轻微”和“一般”不合格品由工程部负责评审处置；并报上一级主管部门。

5  工作程序

5.1 不合格品的界定和分类

5.1.1 工程工程施工、安装、调试；维护中的不合格品包括采购产品中的不合格品，工程施工、安装、调试；维护过程中间产品的不合格品和最终产品的不合格品。

5.1.2 不合格品按直接对过程中间产品、最终产品质量、环境、职业健康安全影响程度分：“轻微”、“一般”、“严重”、“重大”四个等级。

轻微：对过程中间产品或最终产品的质量、环境、职业健康安全影响很小，稍作处理即可达到原质量、环境、职业健康安全要求，对成本和工期影响甚微。

一般：对过程中间产品或最终产品的质量、环境、职业健康安全有一定的影响，但采用通常处置方法，就能达到设计要求和预期使用要求。

严重：对过程中间产品或最终产品的质量、环境、职业健康安全有较大影响，但采取恰当的处置方法后，能满足预期使用要求。

重大：对最终产品的质量、环境、职业健康安全影响大，处理困难并难以达到设计要求或预期使用要求，重新处理时将加大成本和影响工期。

5.2 不合格品的标识、记录、隔离

公司质安部、工程部等单位/部门在工程施工、安装、调试；维护、安装、服务整个过程中按《过程监视和测量控制程序》、《产品监视和测量控制程序》对采购产品、过程中间产品、最终产品进行监视和测量，对发现的不合格品作出判定，并标识、评审、处置（隔离）和记录。

5.3 不合格品的评审处置

5.3.1  采购产品中不合格品的评审处置：

由工程部质量、环境、职业健康安全检查人员和材料部门及工程技术人员共同评审，由质检员填写《不合格品评审处置表》，提出处理意见，报主管领导审批后由负责部门执行。

5.3.2 过程中间产品和最终产品中的不合格品的评审处置：

a）对“轻微”不合格品，由质检人员现场处理，责任人立即实施纠正，并作好记录；

b）对“一般”不合格品，由工程部主持质检人员、工程技术人员参加进行评审处置，并作好记录；

c）对“严重”不合格品，由公司质安部主持相关部门的人员参加评审，提出处置措施，工程部负责实施，并将处理措施和处理后的验证报上一级主管部门；

d）对“重大”不合格品，由公司副经理、质安部主持有关单位/部门进行评审，必要时邀请有关专家参加评审或组成评审组，提出处置方案/措施，按规定上报上级部门，批准后由责任单位实施，并负责验证，作好记录。

无论何种处置都必须经现场监理工程师确认后方可实施。

5.3.3 工程/产品交付后，不合格品的评审处置：根据合同要求，在规定的质量、环境、职业健康安全缺陷责任期内，由公司质安部主持评审处置和实施验证；超过质量、环境、职业健康安全缺陷期的不合格品，由公司职能部门协助顾客处置。所采取的措施要与不合格的程度相适应

5.4 不合格品的处置方式：

对不合格品的处置应采取一种或几种方式进行：

a）返工，消除不合格，时产品能达到规定要求的合格品；

b）对“轻微”或“一般”不合格品可经过返修或不返修让步使用、放行，但必须经有关授权人员批准，必要时须取得顾客书面认可；。

c）对外购的不合格品，可以拒收、降底等级使用。

5.5 不合格品的检验、试验、识别、处置等都要有记录，并按《记录控制程序》管理。

5.6 经过返工或返修后的产品必须重新进行验证，以证实该产品符合所确定的纠正要求。

5.7为防止不合格品的再次发生，应按《改进控制程序》采取纠正措施。

6  相关/支持性文件

6.1 《产品监视和测量控制程序》

6.2 《过程监视和测量控制程序》

6.3 《记录控制程序》

6.4 《改进控制程序》

7  质量、环境、职业健康安全记录

7.1不合格品的评审处置记录

事故、事件不符合控制程序

1目的

对所发生的事故及时调查处理，并采取适当的纠正和预防措施，控制事故的影响范围，减少事故损失。

2适用范围

适用于公司内事故的报告、调查和处理控制。

3相关文件

《安全施工管理办法》

《文件控制程序》

4职责

4.1工程部是本程序的编制、修改并实施归口的管理的部门。

4.2各部门和工程部是本程序的配合实施单位。

4.3最高管理者（总经理）审批事故处理报告

4.4工程部负责相应纠正或预防措施实施情况的跟踪验证。

5工作程序

5.1组织结构

公司的安全委员会是事故调查、处理的工作机构，是由总经理任委员会主任，管理者代表和分管施工的副总经理任副主任，各部门负责人及工程部均为安全委员会。 工程部应建立二级安全组织。

5.2事故范围

安全委员会直接调查、处理施工（施工）事故、火灾等灾害事故和设备事故；对于发生在公司以外的交通事故，执行地方政府主管部门决定。

5.3事故报告制度

轻伤事故，立即报告工长（班组长）、工程部经理、重伤事故，立即报告工程部经理和总经理（总经理不在时报告施工副总经理和管理者代表），并在24小时内向上级主管单位报告。死亡事故，除按重伤事故报告程序执行外，应保护事故现场，并在2小时内向当地政府劳动部门、

监察部门报告。如果死亡者是外国人或外国人亲属，还应当通过上级主管部门或地方政府向涉外机构及外交部门报告。火灾事故，应立即向当地消防部门报告、发生匪警立即向当地公安部门报告。

当医疗部门确认员工患有职业病后，报行政部和政治处，并以书面形式上报上级主管部门。

5.4 事故调查

轻伤事故由工程部进行调查，二日内将调查报告报工程部重伤事故由管理者代表组织工程部及相关部门代表参加调查。死亡事故由公司工程部和管理者代表或总经理会同公安、监察、劳动等部门进行调查。

非伤亡重大火灾和施工（施工）事故，按死亡事故调查程序进行。

5.5 事故处理

（1）轻伤事故由工程部，按公司有关规定处理，并将处理结果报告工程部。

（2）重伤、死亡和非伤亡重大火灾事故和施工施工（施工）事故，由管理者代表主持召开事故现场分析会、责任单位、相关部门负责人参加，写出事故报告，经公司总经理签名后向上级主管机关和当地政府主管部门报告事故分析报告的主要内容包括：

事故发生的时间、地点、伤亡人员或经济损失情况；

事故发生的直接原因和直接责任者

对事故的处理意见

防范的纠正和预防措施

（3）工程部对事故的处理结果以公司通报形式，发公司各部门、工程部，预防类似事故重复发生。病患者，按有关工伤防止、保险规定办理。

对艾滋病等传染病，按当地政府有关规定执行。

6相关记录

6.1 〈员工因工重伤死亡名册〉

6.2 〈职业病患者名册〉

6.3 〈公司安全施工指挥网络〉

6.4 〈重大安全事故分析报告〉

数据分析控制程序

1 目的

对质量、环境、职业健康安全信息和数据进行收集分析，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适应性和有效性；为寻求进行质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的持续改进提供支持。

2 适用范围

本程序适用于工程部、及公司各有关职能部门收集与产品质量、环境、职业健康安全管理体系有关信息，运用统计技术方法进行分析、评价，传递数据等活动。

3 术语

本程序采用以下标准定义

ISO9001：2015《质量管理体系 要求》

ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》

ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 规范》

4 职责

4.1本程序由公司质安部负责制定、修订、解释和实施归口管理。

4.2行政部负责顾客满意度信息的收集、分析。

4.3公司质安部负责工程施工、安装、调试；维护过程控制，过程能力信息收集、分析。

4.4公司质安部负责过程监控信息的收集、分析。

4.5公司质安部负责质量、环境、职业健康安全目标完成情况及汇总全部信息的综合分析、评价、传递和存储。

4.6工程部负责工程部的质量、环境、职业健康安全记录信息的收集、分析、传递和存储。

5  工作程序

5.1信息来源

5.1.1顾客对产品或合同管理的满意状况：顾客满意度

5.1.2与产品质量、环境、职业健康安全有关的数据信息

a) 产品质量、环境、职业健康安全信息；

b) 不合格质量、环境、职业健康安全信息；

c) 顾客检验信息。

5.1.3与质量、环境、职业健康安全管理体系过程能力有关的信息

a) 过程监控的信息；

b) 质量、环境、职业健康安全管理体系审核中提供的信息；

c) 管理目标完成情况。

5.2信息收集分析

5.2.1工程部收集本程序5.1条款所涉及的信息，并进行分析后报相关部门。

5.2.2公司对各工程部所报数据和信息进行汇总和分析后按本程序职责分工报公司相关部门。

5.2.3公司职能部门：

a)质安部收集工程施工、安装、调试；维护过程中的各种数据和工程施工、安装、调试；维护过程考核数据，采用适当的数理统计技术或类比的方法，评价工程施工、安装、调试；维护过程能力，形成可供使用的信息的形式传递到相关人员、部门（单位）；

b)行政部采用适当方式收集市场、顾客信息，进行顾客满意度测量，以《顾客满意度调查表》的形式传递到相关人员、部门（单位）；

c)工程部收集机具、设备运行的数据信息进行分析、评价，以《机具设备运行评价表》等形式传递到相关人员、部门（单位）；

d) 工程部采用适当方式收集市场与供方信息进行分析，对供方业绩，产品质量、环境、职业健康安全、售后服务作出评价，以《合格供方评价表》等形式传递到相关人员、部门（单位）；

e)公司质安部收集内审、管理评审等信息，进行分析评价，用《内部管理审核不合格报告》、《内部管理体系审核报告》和《管理评审报告》等形式传递到相关人员、部门（单位）；收集工程质量、环境、职业健康安全的符合性等信息，利用统计技术等方式进行分析。

5.3采用和推广统计技术方法进行数据分析

5.3.1在工程施工、安装、调试；维护过程中可选用以下方法：

a)混凝土、砂浆工程施工、安装、调试；维护过程质量控制采用方差分析；

b)钢筋的检查采用随机抽样;

c)在工程施工、安装、调试；维护组织设计、工期进度安排采用网络图或横道图。

5.3.2控制、改进和验证工程施工、安装、调试；维护（工程施工、安装、调试；维护）中的某些工序能力和过程（产品）的质量、环境、职业健康安全特征，结合工程施工、安装、调试；维护（市场）过程的主要环节，分别由公司、工程部确定其具体的统计技术应用对象内容。

5.3.3工程部分别将推广应用统计技术的情况和成果，及时填写《统计技术应用成果表》上报到公司质安部进行汇总，并组织发表和交流。

5.3.4对推广应用统计技术提高质量、环境、职业健康安全、降低成本成绩（成果）显著的人员、部门（单位）通过评审给予奖励。

5.4信息传递、处理

a)收到质量、环境、职业健康安全信息的人员或部门（单位），对要求其配合解决的事项尽快解决。紧急的质量、环境、职业健康安全信息应在要求的时间内向信息传递部门（单位）回复处理意见

b)信息汇总：各职能部门、工程部分别对收集的数据信息进行汇总分析，质安部进行综合分析评价处理，需提供给管理评审的各种信息，在公司进行管理评审两周前报公司质安部。

在收集、分析、评价相关信息的基础上，寻找差距，为持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供支持。

5.5为了帮助基层管理人员、技术人员和QC小组开展活动，更好地掌握应用统计技术知识，组织统计技术培训

- 相关/支持性文件

6.1《记录控制程序》

6.2《人力资源及人力资源管理控制程序》

6.3《管理评审程序》

6.4《内部审核控制程序》

7 管理记录

7.1统计技术应用控制流程图

7.2统计技术应用成果表

7.3工程质量、环境、职业健康安全（事故）季报表

统计技术应用控制流程图

统计技术应用控制流程图

采取措施

工序状态稳定分析

选定统计方法

不是

转入下道工序

信息分析与处理

纠正与改进

归档

统计结果整理

收集、整理数据

抽样检查

是

不是

改进控制程序

1 目的

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。

2 适用范围

本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。

3 术语

本程序采用ISO9001：2015《质量管理体系 要求》中的定义。

4 职责

4.1本程序由公司质安部负责制定、修订、解释和归口管理。

4.2各部门负责实施及信息反馈。

5 工作程序

5.1持续改进

持续改进是增强满足顾客不断变化要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性。

5.1.1根据质量、环境、职业健康安全方针、目标，公司相关职能部门应做好：

a)在公司范围内工程工程施工、安装、调试；维护的现状进行调查研究，并向管理评审提出“为提高质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的改进措施报告”；

b)通过质量、环境、职业健康安全目标的考评，找出差距，对存在的问题制订改进措施，向管理评审提出书面报告；

c)通过市场调研和对顾客满意度的调查分析，向管理评审会议提出公司应有的对策和措施报告；

d)管理评审会议确认的改进措施，由最高管理者批准在全公司执行。

5.1.2各部门根据本单位的质量、环境、职业健康安全目标，定期对职能部门、工程部质量、环境、职业健康安全管理体系运行、质量、环境、职业健康安全目标、产品质量、环境、职业健康安全状况进行评审，评审的主要内容：纠正和预防措施实施情况、产品/过程的现状（工程/产品的合格率/优良率、安全工程施工、安装、调试；维护，质量、环境、职业健康安全事故等），公司改进措施在本单位的实施情况，要在由主管领导主持的公司或工程部质量、环境、职业健康安全管理会议上，对本单位质量、环境、职业健康安全目标完成情况提出质量、环境、职业健康安全管理体系修改意见，工程/产品/过程的技术改进措施的意见，经会议讨论，由主管领导审批，各部门、工程部实施。

5.1.3各职能部门和工程部要认真执行公司提出的改进措施。结合本部门和本项目特点和质量、环境、职业健康安全目标，充分收集顾客对工程/产品的特性要求，研究为达到顾客满意必须对工程施工、安装、调试；维护过程/工程施工、安装、调试；维护作业进行改进的措施，制订实施计划/方法，提供资源，积极实施并验证实施效果。

5.1.4各部门负责质量、环境、职业健康安全管理体系改进实施后的验证和评定。

5.1.5根据实施、验证的情况，指出新的改进方向，提出新的改进目标，在下一次策划的管理评审/质量、环境、职业健康安全管理会议提出新的改进措施的意见。

5.1.6持续改进的现状调查、原因分析、实施验证都要形成记录，并按《记录控制程序》管理。

5.2纠正措施

是对已发现的不合格品（项），针对其产生不合格的原因采取措施消除不合格原因，防止不合格品（项）的再次发生。

按本程序的职责划分公司及其相关部门、工程部按下列各条负责实施。

5.2.1收集已出现不合格的信息：

a)顾客的意见（包括顾客抱怨），监理工程师的意见；

b)公司领导或公司职能部门检查项目质量、环境、职业健康安全管理后要求采取的纠正措施；

c)内审、外审中发现的不合格项，管理评审后认为应采取的纠正措施；

d)发生重大质量、环境、职业健康安全、安全、环境事故之后应采取的纠正措施。

5.2.2按评审处置权限，由有关部门填写“纠正措施通知单”。

5.2.3责任单位/部门按纠正措施的要求实施。

5.2.4对已按纠正措施实施完成的单位/部门进行验证和评价，对未达到要求的单位/部门重新制订纠正措施，直至达到目的，并形成记录。

5.2.5质量、环境、职业健康安全管理体系的纠正措施按《内部审核控制程序》执行。

5.3预防措施

是为了消除潜在的不合格品（不合格项）的原因或潜在的质量、环境、职业健康安全隐患，以防止不合格、质量、环境、职业健康安全缺陷、质量、环境、职业健康安全通病或其它不希望的情况发生而采取的措施。

按本程序的职责划分，公司相关部门和工程部按下列各条负责实施。

5.3.1收集潜在的不合格因素或隐患的信息。

a)从产品的形成过程中；

b)从顾客或监理工程师提出的意见中；

c)从管理记录中；

d)从监视、测量、数据分析的报告中；

e)从管理评审、内部审核、外部审核中。

5.3.2对潜在的不合格因素或隐患进行分析，对采取措施的必要性、可行性进行评价，由责任部门或单位制定可行的预防措施计划。措施内容要求可以在：

a）公司、工程部在编制的工程施工、安装、调试；维护组织设计，工程施工、安装、调试；维护方案时以及在技术交底中对工程难点，以往工程的质量、环境、职业健康安全缺陷，质量、环境、职业健康安全通病或其它不希望发生的质量、环境、职业健康安全问题明确应采取的预防措施；

b)针对工程施工、安装、调试；维护中的关键、难点单项工序提出应预防的工程质量、环境、职业健康安全措施。

5.3.3责任单位（部门）按预防措施计划的要求负责实施，并作好实施情况记录。

5.3.4对已按预防措施计划完成的部门由责任部门的主管人员进行验证和评价，确定进一步改进的方向和目标。

5.4通过对持续改进、纠正措施、预防措施实施有效性的评价以后，对有效的措施所引起的管理手册，程序文件等相关文件的更改，按《文件控制程序》执行。

6  相关/支持性文件

6.1《文件控制程序》

6.2《不合格品控制程序》

6.3《记录控制程序》

6.4《管理评审程序》

6.5《顾客满意度控制程序》。

7  管理记录

7.1纠正措施通知单

7.2预防措施计划

公司环境分析控制程序

1 目的

为满足ISO9001-2016标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2 适用范围

适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3 职责

3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2 质安部负责技术风险分析、质量风险分析。

3.3 市场部负责市场风险分析。

3.4 工程部负责项目风险分析。

3.5财务资产部负责财务风险分析。

4 工作程序

4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。

4.3 需考虑的风险有：

4.3.1质量风险

a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。

b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。

4.3.2环境风险

a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。

b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。

4.3.3经营风险

a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。

b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。

c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。

d供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。

e法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。

4.3.4市场风险

a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。

b市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。

c价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。

促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。

4.3.5财务风险

a融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。

b资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。

c资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。

d资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。

e收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。

4.4 环境因素分析、评价

SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。

SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。

优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。

劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。

机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。

威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。

4.5构造SWOT矩阵

将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。

4.6制定行动计划

在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。

5 相关文件

无

6 记录

6.1 风险分析排查表

6.2 重大风险台账

6.3 风险分析报告

6.4风险行动计划

风险应对措施管理程序

1. 目的

通过对公司的风险机会进行识别、分析、评价、控制，确保项目的所有风险均处于可接受的水平，确保公司管理体系能够实现其预期的结果，增强期望的影响，预防或减少非预期的影响，实现持续改进。

2. 适用范围

适用于公司在管理体系涉及项目全过程的风险和机会管理活动的控制。

3. 职责

3.1.总经理

1）提供风险和机会管理所需的资源；

2）批准风险和机会管理计划；

3）批准风险和机会管理报告。

4）组织实施风险管理活动。

3.2.工程师

1）全面负责项目技术及质量有关风险机会管理；

2）参与风险机会分析和评价。

3.3.行政部

1）负责对参与风险机会管理人员的资格认可；

2）全面监督、组织实施风险管理活动；

3）参与风险机会分析和评价。

3.4.财务资产部

1）提供采购过程与风险机会有关的相关信息；

2）参与风险机会分析和评价。

3.5.工程部

1）提供施工过程与风险机会有关的相关信息；

2）在施工过程中采取风险机会控制措施，降低或消除风险；

3）参与风险机会分析和评价。

3.6.质安部

1）编制风险机会管理计划和风险机会管理报告；

2）负责项目质量风险机会分析和评价；

3）对风险控制措施的结果进行验证；

4）负责对风险机会措施的有效性评价；

3.7.市场部

1）参与对项目的质量跟踪，并反馈相关信息；

2）参与风险分析和评价。

4．风险机会管理活动策划

4.1 新项目的风险管理活动策划

在项目开始阶段就进行风险机会识别及制定措施；

4.2风险机会信息识别、评价

1）每年进行一次风险机会信息的识别、评价，加以补充完善新的风险机会，并根据评价结果决定是否再次对风险机会进行分析、控制和评价；

2）每年由质安部负责风险机会措施有效性的评审；

3）每次风险管理活动完成后，由质安部负责编制风险管理报告。

4）如果产品出现重大质量事故或不良事件，要立即启动风险机会管理流程，针对发生的问题，进行风险机会分析、控制和评价。

4.3风险机会控制措施的验证评价

1）验证风险控制措施在最终设计中得到实施；

2）验证、评价风险控制措施的有效性；

3）所有的对风险控制措施的结果进行验证的活动由质量部负责组织实施；

4）验证活动完成后，由质量部负责保持文档。

5．风险的可接受性评价准则制定

5.1风险的发生概率分级（发生频度）

| 表示符 | 系数值 | 发生的可能性定性描述 | 可能的发生率定量分析描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| P5 | 5 | 极高 | 肯定发生，1个项目可能发生1次以上 |
| P4 | 4 | 高 | 经常发生，10个项目发生1次 |
| P3 | 3 | 中等 | 有时发生，100个项目发生1次 |
| P2 | 2 | 低 | 很少发生，1000个项目发生1次 |
| P1 | 1 | 极低 | 几乎不可能发生，10000个以上项目发生1次 |

5.2风险的严重度水平

| 表示符 | 取值 | 严重度后果的描述 | 风险严重度定量的描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进度 | 成本 | 技术 | 质量 |
| S5 | 5 | 灾难的（极高） | 整体进度拖延大于20% | 成本增加大于20% | 技术指标的超标不被大总体接收 | 质量的降低不被大总体批准 |
| S4 | 4 | 危险的（高） | 整体进度拖延 10%～20% | 成本增加介于10%～20% | 技术指标的超标不被大总体接收 | 质量的降低不被大总体批准 |
| S3 | 3 | 重大的（中） | 整体进度拖延 5%～10% | 成本增加介于 5%～10% | 技术指标的主要部分受到影响 | 质量的降低需要得到大总体批准 |
| S2 | 2 | 显著的（低） | 进度拖延小于5% | 成本增加小于5％ | 技术指标的次要部分受到影响 | 只有某些非常苛求的工作受到影响 |
| S1 | 1 | 可忽略的（极低） | 不明显的成本增加 | 不明显的进度拖延 | 技术指标减少几乎察觉不到 | 质量等级降低几乎察觉不到 |

5.3风险评价准则 (S×P风险评价矩阵图)

| # P5 | ALARP（合理可行）区 | ALARP（合理可行）区 | 不容许区 | 不容许区 | 不容许区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | 广泛可接受区 | ALARP（合理可行）区 | ALARP（合理可行）区 | 不容许区 | 不容许区 |
| P3 | 广泛可接受区 | ALARP（合理可行）区 | ALARP（合理可行）区 | ALARP（合理可行）区 | 不容许区 |
| P2 | 广泛可接受区 | 广泛可接受区 | ALARP（合理可行）区 | ALARP（合理可行）区 | ALARP（合理可行）区 |
| P1 | 广泛可接受区 | 广泛可接受区 | 广泛可接受区 | 广泛可接受区 | ALARP（合理可行）区 |
| 频度 严 重度 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |

最低合理可行(As Low As Reasonably Practicable，ALARP）原则。

5.4风险评价准则系数值分析

根据上述风险评价准则所构成的S×P风险评价矩阵图，确定风险可接受区域。

5.4.1可接受系数Ac

Ac=Pi×Si

5.4.2广泛可接受区

Ac≦4

该区域内，风险是可以接受的，并且不需要主动采取风险控制。

5.4.3 ALARP（合理可行）区

4<Ac≦12

该区域内，应先考虑接受风险的受益和进一步降低的可行性，然后对风险与受益进行比较，如果受益超过风险，则风险是可接受的；如果受益没有超过风险，则风险是不可接受的。任何风险都应降到可行的最低水平。

5.4.4不容许区

Ac>12

该区域内，风险如果不能予以降低，则判断为是不容许的。

6  风险机会的再收集和评审活动

1)每年各部门对风险和机会有关的相关信息进行再收集、评审，不断补充完善各类新的、潜在的风险、机会，以持续改进风险机会管理，累计管控经验；

2）质安部组织参与风险管理的相关部门对得到的新的风险机会信息进行风险管理评审活动；

7. 相关文件化信息

7.1   风险识别

7.2   风险评估汇总表