职业健康安全管理目标、指标及管理方案

四川东晨光建设工程有限公司

2019年8月12日

职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表

| 序号 | 重要健康安全 因素 | 目标 | 指标 | 控制措施 | 实施部门 | 完成日期 | 检查部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 坍塌、倒塌 | 控制塌方、倒塌事故 | 塌方、倒塌事故为0 | 1制定安全操作规程 2加强安全教育 3加强安全检查 4现场物料堆放的管理 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 02 | 触电 | 控制触电事故 | 轻伤≤1起； 重伤、死亡事故为0 | 1制定《电工操作规程》、 2持证上岗 3用电保护 4安全教育 5触电应急预案 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 03 | 机械伤害 | 控制机械伤害事故 | 轻伤≤1起； 重伤、死亡事故为0 | 1制定安全操作规程 2加强安全教育 3 机械设备维护保养 4正确使用劳保用品 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 04 | 高处坠落 | 控制高处坠落事故 | 轻伤≤1起； 重伤、死亡事故为0 | 1三宝四口防护 2安全网 3安全带、安全帽 4安全教育及检查 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 05 | 火灾爆炸 | 控制火灾、爆炸事故 | 重大火灾、爆炸事故为0 | 1制定防火制度 2配置消防 3防火知识教育 4氧气瓶、乙炔气瓶，油库等必须分类贮存， 5火灾爆炸应急预案 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 06 | 中暑 | 控制高温中暑。 | 轻伤≤1起； 重伤、死亡事故为0 | 1控制作息时间 2发放防暑降温的药品 3制订应急预案。 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 07 | 物体打击 | 控制物体打击事故 | 轻伤≤1起； 重伤、死亡事故为0 | 1三宝四口防护 2安全网 3安全带、安全帽 4安全操作规程 4安全教育及检查 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 |
| 08 | 车辆伤害 | 控制车辆伤害事故 | 轻伤≤1起； 重伤、死亡事故为0 | 1制定车辆管理制定 2相关方车辆入场要求 3交通警示标牌 4进出现场车辆按要求行驶、停放 | 工程部 | 施工全过程 | 质安部 |

制表/日期：   行政部           审核：   罗洪波    	    批  准： 韩本均     2019.8.12