企业在建项目清单

| 企业名称（需盖公章） |  | 重庆久润电力工程技术有限公司 |  |  | 资质等级 |  | 电子与智能化工程专业承包贰级 消防设施工程专业承包贰级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 国网重庆市区公司2022年西彭营业厅维保服务 | 重庆九龙坡区铝城大道 | 72758.4 | 2022.12.01 | 2023.2 | 完工 | 8 | 工程 | 50公里 | / |
| 2 | 彭水供电公司2023年营业厅视频监控及会议室软视频维护 | 重庆市彭水苗族土家族自治县南门街 | 122112 | 2023.4.30 | 2024.4.31 | 在建 | 4 | 工程 | 170公里 | / |
| 3 | 市南公司2023 年茶园基地气体灭消防系 统检测服务 | 重庆市南岸区茶园 | 188600 | 2023.7.25 | 2024.2.30 | 在建 | 2 | 工程 | 20公里 | / |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。