襄阳永盛飞扬建筑工程有限公司

2019年公司环境目标、指标及管理方案

| 序号 | 目标分解 | 完 成 指 标 | 问 题 点 | 管 理 方 案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实 施 要 求 | 实施时间 | 责任部门 | 检查部门 |
| 1 | 噪声排放达标 | 施工现场场界噪音：土方施工，昼间<75dB：打桩施工，昼间<85dB，夜间禁止施工；结构施工，昼间<70dB，夜间<55dB22 10：OO至次日6：00) | 施工现场场界噪音有可能超标 | 1对处于敏感部位或有特殊要求的工程，施工前完成降噪安全围帘的包裹 2现场木工棚在使用之前完成封闭，封闭率达到100%（禁用瓦楞铁作为封闭材料）； 3合理安排有噪声施工 | 整个施工阶段 | 项目部 | 安全监管部 |
| 2 | 污水排放符合当地标准 | 污水经沉淀后排放 | 沉淀设施有可能不完善 | 1现场搅拌站和洗车池处应设置沉淀池：清洗混凝土输送泵污水排入沉淀池： 2现场固定式厕所应设置畜粪池，定期有菜农抽出浇地； | 使用前完成 | 项目部 | 安全监管部 |
| 3 | 固体废弃物逐步实现资源化、无害化、减量化； a 危险废物实现分类管理 b提高回收利用量。 | 1回收可利用原材料，回收油漆、涂料等包装材料； 2危险废物分类并合理处置：生活垃圾与建筑垃圾、危险与无毒无害分开放置； | 1分类管理不完善； 2处置方法不明确 | 1．单独设置 固体废弃物存放点(地面应做防渗处理)，并及时运至指定位置 2设置可回收物分类存放点； 3设置生活垃圾存放点(封闭) | 整个施工阶段全过程 | 项目部 各部门 | 安全监管部 物业公司 |
| 4 | 最大限度节约水电能源 | 项目在整个施工过程中完成下面指标； 水：按本工程预算用水量下调10%（万元产值比） 电：按本工程顶算用电量下调10%（万元产值比）。 | 项目部的能源单项消耗偏高 | 1．按施工阶段控制水电用量； 2．制定切实可行的节水、节电措施，如随手关灯、经沉淀池处理过的水的再利用等，以降低水电消耗。 3．指定专人负责监督水电节约措施的实施 4．对水电捎耗量较大的工艺制定专项节能措施。 | 1整个施工阶段； 2施工准备阶段； 3—4整个施工阶段 | 项目部 | 安全监管部 |
| 5 | 最大限度的利用能源 | 在行政办公室需要完成以下指标 电:每月节电量比目标实施前减少10% 办公用纸比目标实施前减少10% | 能源利用率不高 | 1.在阴雨天气公司禁止开空调;办公室人员改变过去分散办公为集中办公,以提高空调的利用率; 2\公司的办公纸张改变过去的单面复印为双面复印 | 办公整个过程 | 行政办公室及各部门 | 安全监管部 |
| 6 | 现场无扬尘 | 现场目测无扬尘； 现场地面平整坚实无浮土； 现场主要运输道路硬化率达100% | 施工中引起粉尘飞扬（如外架拆除、散装水泥进场冲灌、出料和投料、砼搅拌机进料等） | 1.现场主要道路采用硬化地面； 2.场地平整要洒水降尘，砂子、石灰成方堆放； 3.临时露天存放的水泥、白灰等易产生扬尘的材料应 进行覆盖； 4.现场搅拌站、水泥库完全封闭； 5.现场垃圾站做好封闭，并及时清运； 6.高层建筑垃圾清运使用专用垃圾道或容器吊运，严禁向下抛撒； 7.井巷施工中，施工面加强喷水，巷道加强通风； 8.筑炉时，现场加强通风，施工人员配备防尘面罩； 9.拆除过程中，经常进行洒水降尘。 | 整个施工阶段 | 项目部 | 安全监管部 |
| 备注:目标和方案检查频次每年进行一次，必要情况下可以增加评审的次数。 |  |  |  |  |  |  |  |

编制： 屈根华  2019.3.10               审核：吴秋贵 2019.3.10            批准：马永胜  2019.3.10