企业在建项目清单

| 企业名称（需盖公章） |  | 四川锦华泰建设工程有限公司 |  |  | 资质等级 |  | 总承包叁级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 重庆涉外商务区B区二期B2栋经信委 办公大楼弱电智能化系统工程 施工 | 重庆市两江新区财富大道19号2幢 | 550万元 | 2018.12.31 | 2019.6.30 | 已完成70% | 25人 | 工程 | 约2.5小时车程 |  |
| 2 | 重庆市空港佳园公租房弱电智能化工程 | 重庆市渝北区空港新城 | 768.5万元 | 2018.12.18 | 2019.8.17 | 已完成60% | 20人 | 工程 | 约 2.5小时车程 |  |
| 3 | 两江新区肖家沟片区北路西段、北路东段市政道路绿化工程 | 肖家沟北路西段、北路东段市政道路位于照母山片区 | 240万元 | 2019.1.28 | 2019.7.27 | 已完成80% | 15人 | 工程 | 约 2.5小时车程 |  |
| 4 | 成都局集团公司重庆建筑段物业移交房屋公共部分整治项目一期（沙铁大厦A号楼、B号楼） | 沙坪坝区渝培路街道 | 354.88万元 | 2019.3.16 | 2019.11.15 | 已完成35% | 15人 | 工程 | 约 2.5小时车程 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期：2019.8.9 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。