企业在建项目清单

| 企业名称（需盖工章） |  | 南昌金开工匠建设工程集团有限公司 |  |  | 资质等级 |  | 总承包贰级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 金牛棚户区改造项目3#地块所涉规划社区道路（冠山北路至冠山路）工程 | 经开区冠山北路至冠山路 | 171.63万元 | 2021-8-15 | 2021-10-15 | 已完95% | 10人 | 工程 | 约20分钟车程 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。