企业在建项目清单

| 企业名称 |  | 遵化市华禹园林绿化工程有限公司 |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
|  | 西下营乡塔头寺村新建公园项目 | 西下营乡塔头寺 | 50万 | 2021.10.2 | 2022.5.1 | 40% | 20 | 无 | 11公里/ 30min |  |
|  | 遵化市地北头镇中学新建食堂餐厅工程 | 遵化市地北头镇中学 | 188万 | 2020.9.29 | 2021.12.30 | 80% | 20 | 无 | 30公里/ 50min |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。