管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：测试部 主管领导：张继旭 陪同人员: 王双 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：李京田 审核时间：2021.11.30 |  |
|  |  | 审核条款：Q:5.3/6.2/8.5.1/10.2 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | Q 5.3 | 测试部 职责包括： 贯彻执行公司的质量方针和质量目标； 负责产品的加工、组装、调试、测试、过程确认等生产工作； 配合研发工程部进行新产品试制工作； 包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。 管理部职责审核期内无变化。 岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。 查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定,查文件内容包括与岗位活动有关的质量、环境和职业健康安全职责要求。 经现场询问负责人的回答与文件规定一致。 |  |
| 目标和方案 | Q 6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》 部门目标： 产品测试验证完整率≥95% 提供2021年1-2021.10月目标完成情况统计表，目标均完成 |  |
| 集成的控制 | Q8.5.1 | 车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统（包括探测装备、拦截装备、指挥控制系统、通信系统、音视频系统）集成及服务的控制： 查阅已完成“ 车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统 ”项目资料，包括：项目申请表、施工日志、硬件调试情况表、设备现场调试监察记录表、软件调试表、系统运行报告等内容 基础情况（软硬件配置）： 病毒检查：由开发生产单北京瑞达恩科技股份有限公司提供查毒措施 软件环境： 终端类别 操作系统 支撑软件 客户端 Windows RDN-800 指挥信息系统，MapX5.0 硬件环境： 终端类别 主要配置 客户端 Intel®Core i5-3210M@2.50GHz/8GB/500GB 网络环境： 网络类型 带宽 设备 数量 局域网 100Mbps 其他辅助设备： 设备名称 规格型号 数量 备注 RDN低慢小目标搜索雷达 RDN-401反无人机无线电侦测与拒止系统 RDN-502反无人机诱骗设备 RDN-400B反无人机便携式无线电侦测干扰设备 1、项目施工申请表 项目名称 车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统 施工地点 西安交远能源科技有限公司指定地点 施工单位 北京瑞达恩科技股份有限公司 项目负责人 张志杰 联系电话 13521085279 项目内容： 设备集成、综合布线，硬件设备、软件平台 安装、调试、培训 主要包括：雷达探测系统、大疆云哨探测系统、光电跟踪与识别取证系统、全向无线电反制系统、便携式干扰系统以及后台指挥控制系统等六个部分组合。 施工方：北京瑞达恩科技股份有限公司 项目经理：张志杰 日 期：2021.4.15 建设单位（公章）：西安交远能源科技有限公司 负 责 人：高正峰 日 期：2021.4.15 抽施工日志： 2021年4月23日 编号：FD-SG002 建设单位 西安交远能源科技有限公司 施工单位 北京瑞达恩科技股份有限公司 工程名称 车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统 工程地点 西安交远能源科技有限公司指定地点 当日气候 上午 晴 下午 晴 温 度 上午 28度 下午 24度 分部分项工程名称 本 日 施 工 部 位 及 工 程 进 度 雷达探测系统、大疆云哨探测系统、光电跟踪与识别取证系统、全向无线电反制系统、便携式干扰系统以及后台指挥控制系统 安装完成 项 目 概 况 及 明 细 图片/事件编号 人工及设备使用情况： 施工人员：六人 工 具：网线钳，压线钳，扳手，电锤，十字锣丝刀，内六角扳手 材料进退场及使用情况： 网线、电源线、硬件设备、电脑等进场施工 本日发生问题及处理经过： 无 存在问题及急需解决的事项： 无 项目负责人审核意见（包括对存在问题的处理意见）： 按照工序安全施工 项目技术负责人：张志杰 记录人：郭超超 抽：分部工程质量检验评定表 工程名称：车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统 分 项 工 程 明 细 表 序 号 名 称 质量等级 备注 1 雷达探测系统 合格 2 大疆云哨探测系统 合格 3 光电跟踪与识别取证系统 合格 4 全向无线电反制系统 合格 5 便携式干扰系统 合格 6 后台指挥控制系统 合格 检查数量占设备总数的比例：90% 分项工程优良率% 质量保证资料得分 分部工程质量 评定等级 90% 95 分 □合格 工程技术负责人： 张志杰 质量检查员： 柴莫彪 2021 年 4 月 25 日 软件调试情况表 编号：RDN-JC001 项目名称 车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统 调试日期 2021.5.15 施工单位 北京瑞达恩科技股份有限公司 调试人员 柴莫彪 调试内容： RDN-101目标搜索雷达 1套 RDN-301反无人机光电探测设备 1套 YS-F0400云哨无人机侦测系统 1套 RDN-401反无人机无线电侦测与拒止系统干扰部分 1套 RDN-1000反无人机手持式干扰机 3套 RDN-803指挥控制系统 综合测试 现场环境运行：通过 调试结果： 一切正常 施工方签字： 张志杰 甲方代表签字： 高正峰 系统试运行报告 名 称 车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统 类 别 运行日期 2021年5月18日 结束日期 2021年6月22日 安装内容 及范围 车载警务低空飞行监视系统/无人机拦截系统：网络建设、车载设备安装及设备运行技术培训及售后服务。 系统运行效果 正常，数据交换稳定 质量验收意见 合格，继续保持良好的售后服务支持 甲方：西安交远能源科技有限公司 负责人：高正峰 日期：2021年6月22日 乙方：北京瑞达恩科技股份有限公司 负责人：张志杰 日期：2021年6月22日 测试情况： 查现场运行情况： 计算机系统集成服务：在公司门口进行车载安装。 沣东无人机预警防御系统，主要包括：雷达探测系统、大疆云哨探测系统、光电跟踪与识别取证系统、全向无线电反制系统、便携式干扰系统以及后台指挥控制系统等六个部分组合。 详细设备如下： RDN-101目标搜索雷达 1套 RDN-301反无人机光电探测设备 1套 YS-F0400云哨无人机侦测系统 1套 RDN-401反无人机无线电侦测与拒止系统干扰部分 1套 RDN-1000反无人机手持式干扰机 3套 RDN-803指挥控制系统 1套 载车系统及改造 1套 以上设备组成构成了沣东无人机侦测反制设备，灵活配置，智能管理，自动化模块化无人值守系统。 - 现场：人工及设备使用情况：施工人员：2人 - 工 具：网线钳，压线钳，扳手，电锤，十字锣丝刀，内六角扳手 - 材料进退场及使用情况：网线、电源线、硬件设备、电脑等进场施工 特殊过程确认表：系统集成服务过程 特殊过程确认表 过程名称 服务过程 人 员 由公司组织进行了培训,通过实际软件开发,基本能确保过程可控 设 备/设施 办公场所、电脑、打印机、开发设备等满足大量软件复制过程工作要求 作业指导书 编制了软件开发文件,经确认有效可行，能确保软件开发. 工作环境 工作环境及市场销售环境确保软件开发的有效进行 管理实现 应用软件开发；计算机系统集成服务过程能正常进行。 其它 满足要求. 结论:公司能确保应用软件开发；计算机系统集成服务过程进行 确认人: 张继旭 时间:2021年1月17日 |  |
| 不符合和纠正措施 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | Q 10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。 企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。 对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。 经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。 公司研发及研发活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进： a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进； b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进； c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N