管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：工程部 （结合竣工项目） 主管领导：陈永伟 陪同人员：刘伟 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：周文廷 审核时间：2022.1.4 |  |
|  |  | 审核条款：A审核Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7 EC4.3/3.2.3/7/8/9/10/11/12.5 |  |
| 部门职责 | Q 5.3 J 4.3.2 4.3.3 4.3.4 | 工程部负责人：陈永伟； 负责人介绍了本部门的职责主要包括：公司施工机具及计量设备管理工作，审批施工策划结果（如施工组织、专项施工方案），积极参加图纸会审、工程洽商，监督施工质量、成本、进度及安全文明施工状况，施工相关法律法规及标准规范、负责审核采购计划等内容。 公司管理手册5.3条款对工程部职责的规定，陈部长的介绍与公司文件规定基本一致。 | Y |
| 目标和管理方案 | J 3.2.3 3.2.4 Q 6.2 | 根据公司目标分解到本部门的质量目标如下： 1、工程竣工验收合格率达到100% 2、设备完好率≥98% 3、原材料进场合格率100% 公司每季度对各部门目标完成情况进行考核，查看了《目标完成情况分析表》，经查工程部管理目标，2021年度均已完成。 提供有《目标指标管理方案》并定期对管理方案进行检查，制定了相应的目标指标和管理方案；针对目标确定了相应的、监督部门、责任部门、责任人和完成时间。…… 公司于2022年1月3日对目标、指标和管理方案执行情况进行了年度统计检查，检查结果显示：均按制定措施进行了实施。 检查人：靳卫敏 目标和指标有可测量性并与方针保持一致，方案的制定满足要求。 | Y |
| 基础设施控制情况 | J 7.1 7.2 7.3 7.4 Q7.1.3 | 建立了《施工机具管理程序》及《机械管理制度》等，包涵了施工机具与设施管理制度，对施工机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。 基础设施状况： 企业占地面积1300平米，自建办公楼一座办公，占地面积约400平米，两层，库房一间，约300平米，主要存放小型施工器具和工具及施工材料， 提供了《设施台账》， 编制：工程部 审批：陈永伟 日期：2021年1月20日 公司施工常用机具（自备）包括： 喷砂除锈机、空压机、圆盘电磨机、抛光机、刮涂工具、滚涂工具等，施工设备简单。 目前无租赁设备情况，如有，选择合格租赁方；跟租赁方签订租赁协议，签订双方安全责任书。 施工机具进场前由工程部相关人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。 项目部制定有《设施检修计划》，有设备名称及计划保养时间、保养内容等； 规定了各种设备的维护保养内容及保养时间； 符合要求 提供了《设施日常保养检修表》数份； --抽：维修保养计划及记录。 1、空压机 全面检修 2021.8.20 项目部 2、抛光机 全面检修 2021.8.20 项目部 …… 工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故等。 | Y |
| 查对施工环境的控制情况？ | Q 7.1.4 J 10.5.1 | 管理手册7.1.4中，对组织办公环境及施工作业环境和人文环境管理和控制做了规定。 办公区环境的维护，由办公室管理人员进行维护。自建办公楼一座办公，占地面积约400平米，两层，各部门独立办公，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、引水机、空调等，办公环境满足要求。 各项目部负责对施工作业环境（包括分包方）实施管理。对施工现场办公、生活环境要求：安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工；制定冬雨季施工制定技术措施,做好冬季“四防”和夏季“四防”工作等。 办公室关注公司从业人员的心里因素及所处社会环境的变化，包括：地域环境、社会环境的变化；各部门管理人员应充分关注各级从业人员心里因素的异常变化，掌握公司员工相关因素的反馈信息，必要时制定相关措施。 项目部在施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见；项目部负责实施过程运行环境的提供和保持。 现场观察符合要求。 | Y |
| 查计量器具的管理情况 | J 11.4 Q 7.1.5 | 工程部按照《管理手册》第7.1.5条内容对公司现有的监视和测量设备进行维护、管理。 目前公司所需的监视测量设备主要是：钢卷尺、漆膜厚度仪、游标卡尺、气泵（仪表）等 企业的钢卷尺、游标卡尺等计量器具自校 未能提供对漆膜厚度仪进行校准和鉴定的证据 负责人介绍：对设备的使用、管理人员进行了培训，持证上岗； 现在无设备失准情况； 没有新购和租赁测量设备，故无并对检测设备供应方进行评价及设备验收情况； 暂无需确认的监视测量软件。 | N |
| 查工程的策划情况？ | J 10.1 10.2 Q 8.1 | 制定了《工程质量管理程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。 通过与工程部负责人陈部长交谈了解到，工程部负责对公司建筑工程及建筑工程施工劳务分包的策划工作，项目部 、市场部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的施工组织设计（施工方案）中，专项施工方案，经专家论证，完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。 工程项目策划的内容有： 一、质量目标——工程质量目标。 二、项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。 三、工程项目质量管理的依据： 1、建筑行业通用规范： 1）GB 50300-2019建筑工程施工质量验收统一标准 2）GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准 3）GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范 …… 2、与企业施工范围有关的规范 1）《电力建设安全工作规程》（火力发电厂）DL5009.1-2002； 2）GB 50573-2010 双曲线冷却塔施工与质量验收规范 3） 电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）DL/T5047； 4）《金属和其他无机覆盖层 热喷涂 操作安全》GB 11375-2019 5）表面粗糙度参数及其数值GB/1031-1995 ； 6）国家现行的规范、规程、标准及实施办法； …… 3、与施工有关的法律法规 《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2011年版） 《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号) 《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号) 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号 4、 1）《各工程项目的施工方案》或专项施工方案 2）客供图纸 以上规范在各施工方案中给予明确。 四、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。 五、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。 六、进度计划及偏差控制措施。 七、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。 八、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。 九、质量问题及违规事件的报告和处理。 十、突发事件的应急处置。 十一、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。 十二、与工程建设相关方的沟通、协调方式。 十三、应对风险和机遇的专项措施。 十四、质量控制措施。 十五、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。 工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工方案（专项施工方案），有时需经专家论证（目前企业所承揽工程无需专家论证的施工方案），修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。 策划项目施工流程图： 施工准备-材料设备进场-施工过程控制-检验批验收-分部分项验收-竣工验收-工程交付-保修服务 对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。 | Y |
| 工程设计 | J 10.3 Q 8.3 | GB/T19001-2016标准第8.3条款、根据本公司建筑施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责专项施工方案的策划，不负责工程设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程，故GB/T19001-2016标准8.3条款、GB/T50430-2017标准10.3条款暂不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任 | Y |
| 施工机具与设施采购 工程材料、构配件和设备管理/供方管理及评价 工程材料、构配件和设备采购过程 工程材料、构配件和设备现场验收 发包方的工程材料、构配件和设备验收 现场管理 不合格工程材料、构配件和设备控制 分包管理 | Q8.4 J7.2.2 7.2.3 8.1/8.2.2 8.2.1 8.3.2 8.3.3 8.4 8.5 9.1 | 公司建立了《施工机具管理程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。 公司目前施工机具基本满足现场施工需求；大型施工设备根据项目需求，需要时进行租赁，近一年公司无新的施工机具及施工设备采购； 负责人讲，根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。 公司建立有《工程物资采购管理程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。 负责人讲，工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。 提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。 采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。 目前公司的合格供方主要有：上海华东理工大学华昌聚合物、上海上伟树脂、山东东化油漆、齐鲁油漆、河北金鱼油漆、河北金牛玻纤等。 查见有《供方评定表》，评价内容包括：价格是否合理、供货能力情况、售后服务、质量体系的建立情况、产品质量稳定性、公司资质情况等方面。 供方的评价记录抽查如下： 供方名称：上海华东理工大学华昌聚合物； 产品和服务名称：树脂 总评结果：同意列入合格供方。 评价人：刘伟、靳卫敏、陈山 批准人：靳德富 日期：2020年6月10日 …… 公司会根据时间间隔、供方的变化及组织采购的变化等各种情况，对供方进行重新评价。 工程材料、构配件和设备采购：目前企业施工工程材料主要是乙方自备，进场时要提供相关质量证明文件 工程材料、构配件和设备的现场验收，由项目部进行，并把验收情况及记录反馈给市场部和甲方。 项目部对发包方提供的工程材料、构配件和设备，依据相关标准、合同等进行验收。见项目部审核记录 项目部负责工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、搬运、防护等。见项目部审核记录。 项目部对验收不合格的工程材料（包含甲供料）、构配件和设备，按照《不合格品管理程序》进行，项目部配合进行置换、退货等，并保留处理记录。 目前没有发生工程材料、构配件和设备不合格情况。 制定了《分包管理程序》，目前公司承揽的业务均为专业分包，故无专业分包，对劳务分包方的选择、分包项目实施过程管理、分包工程质量验收做出规定，经识别，公司在建项目无劳务分包。 外部供方的控制基本符合标准要求。 | Y |
| 竣工项目概况 施工准备 对施工过程质量的控制 需确认的过程 移交期间的防护 施工过程中的标识、可追溯性 发包方/供方财产管理 与建设相关方的沟通 质量记录 变更控制 交付与服务 | J 10.4 Q8.5.1 J10.5.1 Q8.5.1 J10.5.2 Q8.5.1 J10.5.3 Q 8.5.4 J10.5.4 Q 8.5.2 J10.5.5 Q 8.5.3 QES7.4 J3.3.7 10.5.6 J10.5.7 Q8.5.1 J10.6 Q8.5.6 J10.7 Q 8.5.1 8.5.5 | 甲方：四川省政东建筑安装工程有限公司 乙方：河北中信防腐工程有限公司 项目名称：钒钛制品厂老区水池修复项目， 项目概况：8个池子的维修防腐，均为1800平米，池子及池子间连接管道的防腐保温， 施工内容：池壁旧防腐层处理、基层处理、池顶处理、裂缝修补、打磨粗化处理、防腐层施工、管道保温等 查施工准备（钒钛制品厂老区水池修复项目） 1、项目开工前，工程部组织项目部接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。 2、工程部协助项目部，按照编制的施工组织设计或施工计划等有关内容进行施工准备工作：按规定向监理方或发包方进行报审、报验；确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。 3、工程部向项目部进行交底： 1）根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段； 2）交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。 --查见2021年7月20日对“钒钛制品厂老区水池修复项目”合同交底记录。 1、合同交底:详见市场部Q8.2;QJ6.1、6.2、6.3的审核记录 2、安全技术交底：（专项方案交底） 1）交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、施工机械配置计划、人员配置计划、施工（池壁旧防腐层处理、基层处理、池顶处理、裂缝修补、打磨粗化处理、防腐层施工等）安全技术措施等 2）交底人：陶丰雷 3）详细交底内容将在在建项目部审核时描述 3、企业施工前对施工条件进行检查确认，提供了（钒钛制品厂老区水池修复项目）施工前检查确认表，确认日期：2021.7.20 内容包括： 1）地址、水文、周边环境资料 2）专项方案审批 3）专项方案交底情况 。。。。。。 施工准备基本符合规范要求。 通过以下活动对工程项目质量进行控制： 1）正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路； 2）调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等； 3）配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； 4）进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等； 5）对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等； 6）合理安排施工进度； 7）对成品、半成品采取保护措施； 8）对突发事件实施应急响应与监控； 9）对能力不足的施工过程进行监控； 10）确保分包方的施工过程得到控制； 11）采取措施防止人为错误； 12）保证各项变更满足规定要求。 目前公司施工过程中需要确认的过程有：棕刚玉防腐层固化。 陈部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过： 1）编制专项施工方案；包括棕刚玉配比实验（根据工程量及施工人员数量配备适量的棕刚玉材料、计算固化时间、施工时间等内容），签发专项，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字； 2）对施工机具与设施、人员的能力进行核实； 3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认； 4）记录必要的确认记录。 具体实施情况见在建项目审核记录。 项目部负责工程移交期间的防护管理工作。 项目施工过程中的防护主要有： 1）、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护 ，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。 2）、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。 3）、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。 4）、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。 5）、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。 管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。 陈部长介绍说： 1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、标牌、标记、印记等。 2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。 3、对有可追溯性的要求的： 1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上； 2）对关键工序、特殊工序如固化 涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。 管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。 陈部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方提供的构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。 甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由办公室存档管理。 经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。 负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。 沟通、协商的内容有： 1）工程质量、安全、环保情况； 2）技术复核、工程变更与洽商要求； 3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。 负责人讲，公司项目主要是资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，通过网络实时对项目现场施工情况进行监控，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。 体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。 没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。 负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有： 1）图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录； 2）施工日记； 3）交底记录； 4）岗位资格证书； 5）工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录； 6）工程材料、构配件和设备的检查验收记录； 7）施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录； 8）施工过程检测、检查及验收记录； 9）质量问题的整改、复查记录； 10）项目质量管理策划结果规定的其他记录。 负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。 具体见在建项目部审核记录。 工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。 管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。 同工程部陈部长交谈了解到： 若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织市场部、办公室、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。 并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。 具体查实见项目部该条款审核记录。 管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。 负责人介绍： 1）工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。 2）对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。 3）服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。 基本符合要求。 | Y |
| 施工质量检查与验收（竣工项目） 施工质量检查验收 检验批验收 分部分项验收 隐蔽工程验收 竣工验收 | JC 11.1 11.2 11.3 Q 8.1 8.6 | 建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。 公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。 检查依据准则包括： 1、建筑行业通用规范： 1）GB 50300-2019建筑工程施工质量验收统一标准 2）GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准 3）GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范 …… 2、与企业施工范围有关的规范 1）《电力建设安全工作规程》（火力发电厂）DL5009.1-2002； 2）GB 50573-2010 双曲线冷却塔施工与质量验收规范 3） 电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）DL/T5047； 4）《金属和其他无机覆盖层 热喷涂 操作安全》GB 11375-2019 5）表面粗糙度参数及其数值GB/1031-1995 ； 6）国家现行的规范、规程、标准及实施办法； …… 3、与施工有关的法律法规 《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2011年版） 《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号) 《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号) 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号 4、 1）《各工程项目的施工方案》或专项施工方案 2）客供图纸 等验收标准和工艺标准及作业文件，以上规范在各专项施工方案中给予明确。 因该公司施工项目均为单个产品的防腐保温，项目规模较小，钒钛制品厂老区水池修项目（项目内容：8个池子，均为1800平米，池子及池子间连接管道的防腐保温），工程划分较简单，一般检验批只有原材料检验批、分部分项工程、单位工程，或者按工序进行控制，该项目企业是按工序进行控制的，分为：抛丸粗化、高压清洗、裂缝修补、底漆滚涂（喷涂）、复合棕刚玉施工、棕刚玉泥层的修补等施工过程 --查见施工质量检查制度、施工质量检查计划、工序检查验收记录等 查2021年7月20日施工质量检查计划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等， 批准：陈永伟 查见2021年7月20日 池子测量记录，复测结果；符合要求；有相关人员签字确认； 查见2021年8月9-11日 池壁抛丸粗化处理、高压清洗、裂缝处理等，检验结论：合格， 有相关人员签字确认； 查见2021年8月4-8日 池壁抛丸粗化处理、高压清洗、裂缝处理等，检验结论：合格， 有相关人员签字确认 --查该项目检验批验收： 查见2021年7月20日 树脂原材料检验批进场验收记录及复测记录，复测结果；符合要求；有相关人员签字确认； 查见2021年8月4-8日池壁抛丸粗化处理检验批检验记录，检查结果；符合要求；有相关人员签字确认；见上图 查隐蔽工程控制： -规定了隐蔽作业相关要求，该工程的隐蔽工程为池壁抛丸粗化处理、裂缝修补、高压清洗、底漆滚涂、棕刚玉刮涂 1-3道（该工程每一前道工序均为隐蔽工程） 隐蔽工程控制措施：编制了专项施工方案，每道工序均有作业指导书，每道工序均需验收后方可进行下道工序，对工艺配方进行确认，对作业人员进行培训，对设备进行确认，隐蔽工程控制符合要求 查8月5日“池壁抛丸粗化处理分项工程验收记录” 隐蔽工程，隐蔽部位：池壁，隐蔽项目：粗化处理后粗糙度， 验收结论：合格，有质检员、技术负责人及甲方代表签字确认，符合要求 查9月5日“防腐层面涂、砂眼修补、积水坑池底修补”隐蔽工程，隐蔽部位：池底，隐蔽工序：防腐层面涂、砂眼修补、积水坑池底修补 验收结论：合格，有质检员、技术负责人及甲方代表签字确认，符合要求 --查竣工验收控制： 陈部长介绍：该工程为四川省政东建筑安装工程有限公司的专业分包项目，施工过程中各工序的施工均有甲方负责人检查验收，竣工验收以付款的方式体现工程竣工验收是否符合合同要求 企业提供了竣工验收结算单 另抽2021年6月大唐石门发电有限责任公司“2021年脱硫系统烟道、吸收塔防腐修复项目”工程档案，施工工艺同上，施工控制记录较完善，不再赘述。 | Y |
| 质量问题与事故处理 | J 11.5 12.5 Q 8.7 Q10.2 | 建立了《不合格品控制程序》《纠正措施管理程序》《预防措施管理程序》《事件调查和不符合管理程序》等制度文件，对工序质量、工程检查验收中发现的质量、环境、安全问题，处理的职责、权限、流程等予以规定。 - 在施工、交付的过程中，项目部日常活动中发现不合格，及时标识（可采用拍照、标签/标记、记录等的方法），必要时进行隔离，并及时采取相应的整改处理措施。 针对工程项目均有具体的纠错方案如：棕刚玉泥层的修补：经检验发现针孔、杂物时，应用砂轮机将其打磨清除，对针孔或贯通衬层的缺陷应打磨至底表面，并成坡形过渡，坡面与基体的夹角＜15°。用溶剂清洗并干燥后，应重新涂抹底漆和棕刚玉施工料。 负责人讲，项目部建立了用于交流沟通的微信、QQ群，把日常安全、环境、质量检查中发生的各种不合格拍照发在群里，给予曝光，并要求及时进行整改。 2、办公室、工程部随时随机去项目现场进行质量、环境、安全检查，发现问题，采取即刻整改或限期整改，没有形成有效的追溯记录和相关责任人的追责程序，以后加强相关信息的记录和分析，已经口头交待。 3、政府相关监督管理部门不定期对项目现场进行质量、环境和安全综合性检查，发现不合格，开具“不合格整改通知单”，限期整改。 4、在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。 查公司策划的不符合及不合符整改表单记录有： 不符合整改通知、纠正/预防措施处理单、日常检查记录、纠正预防措施实施一览表等 不符合处理情况详见项目部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：在建项目 主管领导：项目部经理：陈山 陪同：刘伟 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：周文廷 审核时间：2022.1.3 |  |
|  |  | 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7 JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 |  |
| 在建项目概况 |  | 项目名称：#2机组汽轮机切除低压缸进气灵活性改造项目双曲线冷却塔外壁修复 工程类别：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）保温工程专业承包 建设单位：河北西柏坡发电有限责任公司 总包单位：河北能源工程有限公司 施工单位：河北中信防腐工程有限公司， 工程地点：河北西柏坡发电有限责任公司 分包范围：西柏坡电厂#2冷却水塔体外壁存在腐蚀和钢筋断裂情况，负责对外壁进行整体修复 工程概况： 塔体外壁腰部以下混凝土锈涨露筋、麻面、裂缝等部位凿除老化松动的混凝土，螺杆及金属外露部分的切除，清洗干净后采用修补砂浆，腰部以下整体的防腐等，淋水面积：5500平方米；塔顶标高：115米；填料顶标高：975米；喉部标高：897米。 开工日期：2021年11月30日，计划竣工日期：2022年3月29日。 | Y |
| 职责和权限 | Q 5.3 J 4.3.2 4.3.3 4.3.4 10.2.1 | 项目经理：陈山 主要职责有： 负责组织施工及现场安全管理；按照设计图纸及施工规范施工；按照策划的安排，对工程施工过程进行控制、工序检验、半成品防护、参与工程竣工等； 经过交流、座谈，负责人明确自己职责，该部门职责履行较好。 | Y |
| 质量目标及完成情况 | Q 6.2 J 3.2.3 3.2.4 | 项目部的管理目标有： 1、工程竣工验收合格率达到100% 2、工程交底率100% 施工合同中明确质量目标为合格工程。 目前工程尚未竣工，目标完成情况尚未统计。 | Y |
| 人力资源/配置/培训 | Q7.1.2/7.2 J5.1/5.2/5.3/10.2.2/10.5.1 | 该项目的人员配置： 项目经理部的组织机构： --查工程项目管理人员名单： 项目经理： 陈山 技术负责人：杜书敏； 施工员：陈永伟； 质检员：陶丰雷 安全员：王刚； 注明了以上人员省份证号和执业证号，有技术负责人和甲方代表确认； 提供了以上人员资格证书，具体见办公室审核记录； 本项目特殊工种有： 刘伟 电工 冀D012019007673 徐海有 高处作业 T13042719701017311X 关洪军 高处安装 T130427197101073114 提供给了以上人员的上岗资格证书，均在有效期内。具体见附件。 注明了以上人员身份证号和执业证号，有技术负责人和甲方代表确认； 项目部人员配备能够满足施工要求。 培训，公司的培训计划按时执行，由办公室负责，包括年度培训 。。。。。。 项目部的培训主要是通过安全技术交底及班前会议等方式进行 抽安全技术交底： --查2021年11月30日 #2水塔防腐工程技术措施质量技术交底记录，作业单位：徐海有施工班，交底内容：准备工作、人员组织、施工操作技术、安全措施、施工工艺、成品保护等，内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。 --查2021年12月1日 吊篮安装安全质量交底记录表，作业单位：关红军施工组 ，内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。 班前安全技术培训（施工留存资料） 。。。。。。 |  |
| 施工机具管理： 施工机具配置和使用 | JC: 7.1 7.2 7.3 7.4 Q: 7.1.3 | 建立了《设备设施管理规定》，对施工机具的配备、验收、安装调试和使用维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。 项目经理部在编制《专项施工方案》时，制定了施工机具配备计划，从机具选型、主要性能参数、环保、安全、使用操作要求等方面合理配置施工机具。施工机具配备计划经工程部审核、总经理审批后，各责任部门根据分工负责施工机具的供应。需采购的施工机具由申购部门填写申请单，批准后由采购部实施购买或租赁。 施工机具进场后，项目经理部等使用部门对其进行检查和验收，并保存验收记录。 提供了该项目的施工机具进场验收记录，内容包括：进场时间、施工机具名称、规格型号、数量、来源、完好状态、安全性能、持证情况、其他、验收人、备注等。 该项目施工机具包括：喷砂除锈机、气泵、圆盘电磨机、抛光机、刮涂工具、滚涂工具及电动工具、吊篮（甲供）、高处作业安全器具等，施工设备简单，能够满足施工现场需求， 验收人：陈山 2021年11月30日。 提供了设备维修保养记录 --抽：设备检修记录喷涂机HTX2030 检修内容：液压油温度偏高，检修人：王刚，验收人：李海新，验证结论：经全面检修后，该设备运行情况良好。 --抽吊篮安装，验收：该吊篮为电厂自有吊篮，经过备案，使用前经过验收，验收日期：2021.12.3，有运营方、总包方、施工方三方确认，主管部门验收，吊篮安装过程符合要求 …… 设备使用管理基本符合要求。 工程部定期对各项目部施工机具的使用情况进行监督检查，避免出现违规情况，预防事故。 在项目资料查看，施工机具的使用合理、技术和安全管理到位、维修保养良好，符合相关规定要求。 |  |
| 施工环境 | Q7.1.4 J10.5.1.5 | 对施工作业环境的控制： 现场查看施工环境，原材料区域摆放位置合理，运输道路通畅 现场有电厂为施工配备的临时房间2间，作为施工机具及原材料的临时存放仓库及项目管理人员临时项目部，物品摆放有序，办公环境整洁， 项目施工现场实行文明施工， 按照运营方的管理制度进行施工 项目部施工环境控制符合要求 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 J11.5 | 该工程监视和测量资源：涂层厚度仪、卷尺、卡尺等测量设备提供检定合格证书，具体见附件。 监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。 状态标识符合要求。 无不当调整及失准监视和测量。 无计算机软件使用与确认。 | Y |
| 合同履行情况的沟通 | Q8.2 JC6.3.2/6.3.3/ 6.3.4 | 1、合同签订后项目开工前办公室协同工程部对项目部进行交底，交底内容有： 对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、材料进场验收、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底， 交底内容符合要求。 2、合同履约分析： 合同履约过程中办公室协同工程部、办公室定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。 负责人介绍，目前该项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。 合同变更：负责人介绍说：该合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款 3、沟通 项目部坚持每周工地例会（周一），对工程进度、工程技术等问题进行及时有效沟通，对合同执行情况进行检查和汇报。 沟通情况体现在会议纪要中。 | Y |
| 建筑材料、构配件和设备的管理： 建筑材料、构配件和设备的验收和现场管理 | JC 8.1 8.3 8.4 8.5 Q 8.4.2 7.1.4 8.5.2 8.5.4 | 建立了《建筑材料、构配件和设备管理制度》，制度内容符合规范要求。 抽查工程物资、设备进场验收及复试情况： 查2021年11月30日材料进场检验记录，主要材料包括： 主要工程材料：底漆、玻璃鳞片、胶泥、乙烯树脂、岩棉、玻璃布、环氧树脂等 抽1：工程材料/构配件/设备报审表 2、材料/构配件/设备质量证明资料 3、检验结果 抽：《建筑材料报检单》上报日期2021.2.1 材料名称; 材料来源; 材料规格; 式样来源; 使用部位; 试验结果. 底漆; 邯郸市乐化涂料; 桶装25㎏; 现场取样; 冷却塔外壁; 合格. 面漆; 邯郸市乐化涂料; 桶装25㎏; 现场取样; 冷却塔外壁; 合格. 抽：《底漆配合比报告》，结果合格。 原材料进场检验结论：合格；有质量员和甲方代表签字确认；附有出厂合格证、质量证明书。 公司规定对验收不合格的工程材料、构配件和设备均要求退场，严禁使用。 目前没有发生。 工程材料、设备进场验收基本符合要求。 建立了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对建筑材料、构配件和设备的储存、保管、标识、检查、问题处理、搬运、防护、发放等做出明确规定. 陈经理介绍：材料员负责工地建筑材料、构配件的储存、保管和防护工作，现场材料做到分类存放；用标识牌进行标识；材料发放保存记录。 通过入库单、出库单确保建筑材料的可追溯性。 | Y |
| 分包管理 | JC:9 Q8.4 | 建立了《分包管理制度》，明确了分包管理的相关要求。 经了解，该项目无劳务分包； | Y |
| 策划 | Q8.1 J10.1 10.2 | ●建立了《质量管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求。 ●企业根据该工程的内容，收集项目质量策划所需的信息，形成施工方案，施工方案包括下列内容 一、策划依据： 施工组织策划依据： 1、建筑行业通用规范： 1）GB 50300-2019建筑工程施工质量验收统一标准 2）GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准 3）GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范 …… 2、与企业施工范围有关的规范 1）《电力建设安全工作规程》（火力发电厂）DL5009.1-2002； 2）《锅炉管子技术条件》JB/T1611-93； 3） 电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）DL/T5047； 4）金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全GB11375-1999； 5）表面粗糙度参数及其数值GB/1031-1995 ； 6）国家现行的规范、规程、标准及实施办法； 7）《电力建设安全工作规程》第1部分：火力发电厂 DL5009.1—2014 8）《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分：土建工程 DL/T5210.1-2012 9）《高处作业吊篮》 GB19155—2003 10）《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002 …… 3、与施工有关的法律法规 《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2011年版） 《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号) 《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号) 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号 4、 1）《钢制烟囱内壁防腐的专项施工方案》 2）客供图纸 3)工程施工承包合同； 4)工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要。 5)现场调查的实际资料等 。。。。。。 二、施工工艺： 施工准备→电动吊篮安装→电动吊篮安全验收→冷却塔表面清理清除→基面修复→涂刷防腐层→竣工验收 三、项目组组织机构，见Q7.1.2/7.2；J5.1/5.2/5.3/10.2.2/10.5.1条款审核 四、施工设备及检测设备配备，见Q7.1.5\7.1.3条款审核 五、工程项目策划的内容还有： 1）质量目标——工程质量目标，见Q6.2 J3.2.3；3.2.4 2）项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。 3）影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。 4）进度计划及偏差控制措施。 5）施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。 6）专项施工方案、施工质量检查和验收计划。 7）质量问题及违规事件的报告和处理。 8）突发事件的应急处置。 9）信息、记录及传递要求:包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。 10）与工程建设相关方的沟通、协调方式。 11）应对风险和机遇的专项措施。 12）质量控制措施。 13）工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。 以上策划的内容体现在施工组织设计（专项施工方案）中 ●工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工方案（工程技术协议），修改完善，经发包方、监理方、企业技术负责人审批后实施。 ---查施工方案审批：该项目施工方案，经过建设单位、监理单位、施工单位技术负责人及相关人员，签字盖章 ●对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。 |  |
| 施工准备 | J10.4 | 项目部按照工程项目质量管理策划的结果实施了施工准备； 1、施工方案已经通过审批，见Q8.1；J10.1、10.2 2、查项目“开工报告”：施工方案经过审批、施工人员经过备案，施工机具经过验收，图纸会审已完成，具备开工条件 开工日期：2021年11月25日，计划竣工日期：2022年3月29日。 3、工程物资已按规定进行了进场验收，见Q8.4.2条款 4、施工设备已按规定进行了进场验收，见Q7.1.3/J7条款审核 5、项目部已成立，施工人员资格经过审查，且经过备案 2021.11.30 6、查项目图纸会审、设计交底记录。内容包括：工程名称，日期、会审地点、图纸编号、提出问题、会审结果等，有参加会审人员签字，图纸会审、设计交底符合要求。 施工准备符合要求 |  |
| 工程设计 | Q8.3 J10.3 | ●GB/T19001-2016标准第8.3条款、GB/T50430-2017标准10.3条款不适用 ●根据本工程施工特点，要求公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责专项施工方案的策划，不负责工程设计，施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程，故GB/T19001-2016标准8.3条款、GB/T50430-2017标准10.3条款暂不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任 |  |
| 施工过程控制 特殊过程确认 现场巡视情况 | Q 8.5.1 JC: 10.5.1 10.5.2 | ●企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，施工方案也对施工过程控制进行了明确，制度及施工方案内容基本符合要求。 ●工程部、办公室通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。 ●查看施工过程控制：企业通过下列活动对施工过程进行控制，以确保工程项目质量的目标能够完成 1、项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。 --查图纸会审： 2021年11月25日图纸会审记录，有施工单位、设计单位、甲方代表签字确认，符合要求； --查2021年11月25日设计交底记录，基本符合要求 --查阅工程的《施工方案》 施工方案包含的内容：工程概况、项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工方案；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。 工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案、施工图纸、 设计文件；工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要。 2、调配合格的操作人员：通过项目管理人员报审、备案，确保项目管理人员配备符合要求，对施工操作人员进行培训 --查看配备的人员，见前面Q7.1.2/7.2 J5.1/5.2/5.3条款审核 3、和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备 1）工程材料的控制见Q8.4.2/8.5.2/8.5.4；JC/8.1/8.3/8.4/8.5条款的审核 2）施工机具的管理和控制见见前面Q:7.1.3 JC:7.1/7.2/7.3/7.4条款审核 3）检测设备管理和使用：见Q:7.1.35 JC:11.4条款审核 4、进行施工和检查：企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定， 企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度，查阅该工程的施工过程检查记录60多份 本工程的日常检查内容包括： 1）负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损，高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带； 2）各部件之间连接点的检查、准备和布置； 3）按照《专项施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查 4）对施工过程进行记录：如施工日志 ...... --2021年12月6日施工日志：当日施工内容：冷却塔外壁检查处理（塔体外壁腰部以下混凝土锈涨露筋、麻面、裂缝等部位凿除老化松动的混凝土），记录内容：天气：晴、风力：2级，使用设备：吊篮及电动工具，施工部位：腰部以下3米，施工人员：徐海有等3人，施工正常，按计划完成，符合要求； --2021年12月16日施工日志：冷却塔外壁检查处理（塔体外壁腰部以下混凝土锈涨露筋、麻面、裂缝等部位的砂浆抹平），记录内容：天气：晴、风力：2级，气温10°，使用设备：吊篮及电动工具，施工部位：腰部以下3-6米，施工人员：徐海有等3人，施工正常，按计划完成，符合要求； 。。。。。。 5、查项目施工进度计划，采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，目前工程已完成塔体外壁腰部以下混凝土锈涨露筋、麻面、裂缝等部位凿除老化松动的混凝土及砂浆补平作业等内容，达到施工进度的40%， 经了解。施工进度符合进度计划要求，施工进度与进度计划几乎同步 6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。 7、企业还通过以下活动对工程质量进行控制： 1）对成品、半成品采取保护措施 2）对突发事件实施应急响应与监控，张经理介绍，目前该工程施工正常，没有发生突发事件 3）对分包方的施工过程进行控制，张经理介绍，该工程无分包项目 4）采取措施防止人为错误 5）保证各项变更满足规定要求：见J10.6条款审核 ●该项目涉及的特殊过程有：吊篮安装、防腐层施工（玻璃鳞片固化） 陈经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过： 1）编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字； 2）对施工机具与设施、人员的能力进行核实； 3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认； 4）记录必要的确认记录。 提供2021年12月6日玻璃鳞片固化过程确认记录，从人员能力、设备能力、技术、环境、安全等方面进行了确认，编制了专项施工方案，该方案经过了专家论证并批复，有建设方、施工企业的签字，结论; 玻璃鳞片固化过程能力满足要求； 参加确认人员： 陈山、杜书敏、王刚、陶丰雷等 批 准 人： 刘伟 ●现场巡视情况：在建项目施工现场 1、项目经理陈山介绍：该工程为甲方的直接专业分包，但安全生产、文明施工服从总包方管理，使用施工总包方及运营方的文明施工设施。 2、工程承包范围：资质范围内防水防腐（含金属与非金属耐材喷涂、复合材料应用）工程专业承包 3、查看施工现场， 1）施工现场实行文明施工、封闭管理，施工现场进出车辆配备冲洗设备 2）使用电厂临时房间作为临时库房，用于小型施工工具及原材料的临时存放，分类存放、标识清晰，环境整洁 租用附近楼房一处，作为项目部办公、生活用房，配备相应的办公设施，环境整洁，卫生尚可 3）、目前工程已完成塔体外壁腰部以下混凝土锈涨露筋、麻面、裂缝等部位凿除老化松动的混凝土及砂浆补平作业等内容，达到施工进度的40% 4）施工现场： 徐海有班组施工人员正在进行混凝土锈涨露筋、麻面、裂缝等部位凿除老化松动的混凝土及砂浆补平作业 员工系有安全带，砂浆为自配速凝纤维砂浆，适用范围：0-35℃，施工过程符合技术安全要求，安全质量控制措施得当，受控 6、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、签证单、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步 7、与项目部技术负责人陈工交谈：陈工对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理 8、施工现场的详细情况，体现在在建项目各条款的审核中，不再赘述 |  |
| 工程标识和防护 | Q8.5.2 J10.5.4 | ●按标准要求对产品标识、可追溯性标识、状态标识进行了具体规定，见管理手册。 对施工过程，通过施工检查验收记录、施工记录等形式体现对施工过程及进度的标识和可追溯性。 工程材料、构配件和设备的现场管理有效，发放皆有记录并具有可追溯性。 通过工程例会、监理通知等形式保持与工程建设有关方的沟通。 抽查在建项目的工程例会纪要等，基本符合要求。 |  |
| 工程移交、防护、保修服务 | Q8.5.4 J10.5.310.5.1.10.7 | 《质量管理制度》和《工程质量回访保修制度》对工程的移交、移交期间的防护以及保修等服务作了规定，符合要求。 工程移交期间的保护由各项目经理部负责实施。 公司规定在竣工项目交付后有移交资料清单等；应有交接人、甲方代表和存档人员签字。 在施工组织设计中策划了服务和保修的要求 责任部门：工程部，执行单位：项目部。 按照《工程质量保修书》进行承诺，明确维修要求和维修后验收的要求。确定了质量保修的经济责任等要求。 目前未发生保修的情况。 查该项目的“工程施工合同”中均附有工程质量保修相应条款，规定了保修范围、内容以及各项工程的保修期限等。符合要求。 |  |
| 沟通、协商 | Q8.2 J10.5.6 | 内部沟通： 1）沟通方式：项目部内部外部沟通及会议：会议，电话、微信群、当面沟通。 2）沟通内容：每天早晨见面碰头会，落实前一天任务完成情况、存在问题，当天任务完成分工、施工进度汇报、安全技术交底、施工要求、安全问题、注意事项等。 2、外部沟通： 1）沟通方式：参加甲方（或监理）组织的监理会议，配合监理的现场检查，完成甲方或监理指令等 2）沟通内容：施工进度、施工质量、工程量签证、施工工程量的变更、安全措施，垃圾处理等。 |  |
| 施工记录 | J10.5.7 | 企业建立并保持了施工过程中的质量记录，根据记录编号、日期、及相关控制资料查看，记录的形成与施工过程同步，详细内容均在Q8.5.1/8.6、J10.5.1/10.5.2、10.6、11.2-11.5等条款的审核中进行体现，这里不再抽样和赘述。 |  |
| 工程变更 | Q8.5.6 J10.6 | 企业对工程变更编制了相应的变更控制文件，要求对施工过程中的设计变更、施工方要求的变更均如实记录，该项目目前没有设计变更， 陈经理介绍：因监理指令或地理条件等可能出现施工工序、工程量、施工进度等的变更，工程量的变更以监理工程师签证（甲方同意）的方式进行，施工顺序的变化由企业自行把控，监理同意，因不可抗力等因素造成的施工进度变更，报监理单位（或甲方）审批 |  |
| 交付与服务 | Q8.5.5 J10.7 | 工程竣工验收后依据合同的约定实施交付后质保期内的服务，确保顾客满意和履行合同约定。 目前，工程尚未竣工，尚未出现交付与维修的情况 |  |
| 施工质量检查与验收 施工质量检查验收 检验批验收 分部分项验收 隐蔽工程验收 竣工验收 施工质量问题处理 不合格品的处理 | JC 11.1 11.2 11.3 Q 8.1 8.6 JC 8.3.2 11.5 Q 8.7 10.2 | 建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。 公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。 检查依据准则包括： 1、建筑行业通用规范： 1）GB 50300-2019建筑工程施工质量验收统一标准 2）GB/T 50375-2016 建筑工程施工质量评价标准 3）GB 50411-2019 建筑节能工程施工质量验收规范 …… 2、与企业施工范围有关的规范 1）《电力建设安全工作规程》（火力发电厂）DL5009.1-2002； 2）《锅炉管子技术条件》JB/T1611-93； 3） 电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）DL/T5047； 4）金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全GB11375-1999； 5）表面粗糙度参数及其数值GB/1031-1995 ； 6）国家现行的规范、规程、标准及实施办法； 7）《电力建设安全工作规程》第1部分：火力发电厂 DL5009.1—2014 8）《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分：土建工程 DL/T5210.1-2012 9）《高处作业吊篮》 GB19155—2003 10）《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002 …… 3、与施工有关的法律法规 《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2011年版） 《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号) 《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第13号) 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】 31号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号 4、 1）《钢制烟囱内壁防腐的专项施工方案》 2）客供图纸 3)工程施工承包合同； 4)工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要。 5)现场调查的实际资料等 查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等 查2021年11月30日施工质量检查计划，施工质量检查计划（包含在施工方案中），包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等， 批准：靳德富，施工方案经过运营方、总包方、监理方审批 查见2021年11月30日 冷却塔防腐面积复测记录，复测结果；符合要求；有相关人员签字确认； 查2021年1月30日材料进场检验记录，主要工程材料：铠盾耐特纳米聚合物修补砂浆 1型 等 抽1：工程材料/构配件/设备报审表 抽2、材料/构配件/设备质量证明资料 抽3、检验结果 《建筑材料报检单》上报日期2021.12.6（铠盾耐特纳米聚合物修补砂浆 1型） 材料名称; 材料来源; 材料规格; 式样来源; 使用部位; 试验结果. 底漆; 邯郸市乐化涂料; 桶装25㎏; 现场取样; 冷却塔外壁; 合格. 面漆; 邯郸市乐化涂料; 桶装25㎏; 现场取样; 冷却塔外壁; 合格. 抽：《底漆配合比报告》，结果合格。 原材料进场检验结论：合格；有质量员和甲方代表签字确认；附有出厂合格证、质量证明书。 查在建项目验收： 因该公司施工项目规模较小，工序简单，检验批、分部分项工程、单位工程，或者按工序进行控制，该项目企业是按工序进行控制的， 流程为：施工准备→电动吊篮安装→电动吊篮安全验收→冷却塔表面清理清除→基面修复→涂刷防腐层→竣工验收 既是检验批，各工序又是分项工程，还是隐蔽工程。 查2021年12月10日“塔体外壁腰部以下混凝土锈涨露筋、麻面、裂缝等部位凿除老化松动的混凝土分项（检验批）工程质量验收记录”，检验结果： 裸露钢筋位置的浇制层已进行凿除打磨，漏出新界面，钢筋表面打磨浮绣后折回浇制层， 锈蚀严重的钢筋(直径明显变小部分)已打磨去除，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。 --本工程隐蔽工程：基层处理（冷却塔表面清理清除、基面修复）、涂刷防腐层，各工序施工既是检验批，又是分项工程，还是隐蔽工程。故分项验收即是隐蔽工程验收，不再赘述， 本项目尚未竣工，不涉及竣工验收 建立了《质量问题处理制度》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。 项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求； 已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。 工程开工以来未收到监理工程师整改通知单； 在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。 暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。 | Y |

| 过程与活动、抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：在建项目 项目部经理：陈山 陪同：刘伟 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：周文廷 审核时间：2022.1.3 |  |
|  |  | 审核条款：E6.1.2/8.1/ |  |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。 查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：粉尘排放、噪声排放、固废排放、资源浪费、其他等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。 项目部参与了环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“粉尘排放、噪声排放、固废(含危废)排放等3项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合行业特点，基本合理。 |  |
| 运行控制 | E 8.1 | 在建项目：#2机组汽轮机切除低压缸进气灵活性改造项目双曲线冷却塔外壁修复。 现场运行控制情况： 1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。 2、施工方案中有有安全措施和文明施工措施； 3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。 4、提供“单位（分项）工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。 5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告； 重要环境因素控制 1施工噪声控制： 施工期间主要的噪声来源是施工机械运行、外壁切除等，如施工机械昼间噪声不得高于 85分贝，夜间禁止施工；切除时喷洒水分减少噪声和粉尘的产生；设置有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。 1）施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。 2）采取措施，保证在各施工阶段尽量选用低噪声设备。切除墙体，凿除松动混凝土时喷洒水降低噪声产生。并且在满足施工要求的条件下，尽量降低噪声的产生。 3）夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。 4）确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等。 2施工污水控制：不涉及。 3大气污染、粉尘控制：大气的主要污染来源有：车辆尾气扬尘、墙体地面钻孔切割扬尘、管道切割粉尘等； 采取的控制措施：定期对车辆进行年检，出口设置洗车装置，工地设置喷雾除尘；切除墙体，凿除松动混凝土时喷洒水降低粉尘产生。 4固体废弃物：固体废弃物的主要来源是老化松动的混凝土，螺杆及金属外露部分的切割料、包装物，少量建筑垃圾。 采取的控制措施： 1）剩余切割料、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收外卖。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。 2）教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。 对重要环境因素的控制符合要求。 |  |

说明：不符合标注N