企业在建项目清单

| 企业名称（需盖工章） |  | 四川正翔建筑装饰工程有限公司 |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 四川省商贸学校四川省农村电子商务“产学研”基地项目 | 德阳市旌阳区千山街三段399号 |  | 2021.7.15 | 2022.11.9 | 在施 | 40人 | 建筑装修装饰工程、建筑工程施工总承包 | 7.2公里/18分钟 |  |
| 2 | 文昌社区服务综合体（书香文昌）项目 | 德阳市旌阳区文昌巷27号 |  | 2021.11.30 | 2021.12.30 | 完工 | 30人 | 建筑装修装饰工程、建筑工程施工总承包 | 3.7公里/13分钟 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。