企业在建项目清单

| 企业名称 |  | 石家庄市鸣洋装饰工程有限公司 |  |  | 资质等级 |  | 建筑工程装修装饰专业承包二级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 君乐宝办公室装修工程 | 石家庄市石铜路青银高速出口东侧 | 500㎡/78473.3元 | 2019.12.23 | 2020.1.15 | 工程进度80% | 10人 | 工程分包 | 2小时 |  |
| 2 | 奇瑞新能源石家庄财茂国际店装修项目 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街416号塔谈国际贸易城西区E座西侧1层 | 2000㎡/1298822.15元 | 2019.11.22 | 2020.8.10 | 未开工 | 35人 | 工程分包 | 1.5小时 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期：2019.12.25 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。