企业在建项目清单

| 企业名称（需盖工章） |  | 四川鹤达石油化工工程有限公司 |  |  | 资质等级 |  | 总承包三级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 中化涪陵环保搬迁项目一期工程20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目 | 重庆市涪陵区白涛化工园区 | 290万 | 2021.8.20 | 2021.12.30 | 完工 | 18人 | 化工工程 | 450公里 |  |
| 2 | 江油市万利化工有限责任公司转化炉设备检修项目 | 江汕市三合镇石岭村9组 | 20.673万 | 2022.5.10 | 2022.6.15 | 安装 | 18人 | 化工工程 | 130公里 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。