管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：项目管理部 主管领导：王明洋 陪同：陈立娟 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：赵丽萍 审核时间：2023.1.5 |  |
|  |  | 审核条款： Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7； E:5.3/6.1.2/6.2/8.1; O:5.3/6.1.2/6.2/8.1.1/8.1.2 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 项目管理部岗位职责和权限 - 负责制定和完善工程管理制度及流程，并组织实施； - 参与项目前期的可行性研究论证； - 参与办理项目前期各项证照和手续； - 协助综合经营部组织总包单位、单项分包单位、单位、甲供材料和设 备等招标工作，推荐候选机构，审核资质，并负责技术评标； - 负责指导、监督、检查工程项目施工过程中的工程进度、成本、质量、技 术和安全工作； - 进行施工现场各单位的协调工作； - 负责项目施工期间的专业工程提供技术支持及指导； - 参与审核项目施工现场洽商和工程变更等签证工作，并对相关技术文档进 行把关，配合组织由于设计变更和施工方案变更所造成的合同价变更的谈判； - 指导和监督项目施工过程中的过程验收工作； - 参与项目竣工内部综合验收； - 收集项目成本、工程进度、质量等各种信息，配合计划管理部对项目公司 进行经营目标执行情况分析； - 协助档案管理部门负责规范工程技术资料、技术档案的管理工作； - 负责监督项目的工程技术资料的管理工作； - 在房地产项目的开发过程中，负责完成面向政府相关管理部门的项目投 标、立项、报批、报审及报验等工作，并与各部门保持良好的沟通关系； - 关注和收集目标城市土地市场交易信息和土地招、拍、挂情况，并与土地 供应单位保持良好的沟通关系； 基本没有变化 | Y |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 分解到本部门目标： 部门目标： 考核情况 1、合同履约率100%； 达标 2、顾客满意率90%。 达标 3、触电、火灾事故发生率为0 达标 考核方式：按每三个月一次进行评价考核，并制订了应对措施。查看目标完成情况统计表，项目管理部各监控周期内的管理目标均已完成。 抽查2022.10目标指标完成情况：达标 考核人：王佳林。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | －－公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了卷尺、游标卡尺、千分尺、兆欧表等监视和测量设备，制订了校准计划。提供了校准证书，见附件。 | Ｙ |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | －－策划了资质范围内建设工程项目管理实现流程： 工程项目管理：项目启动----编制项目计划和方案----开工准备-----项目实施控制------项目竣工备案------保修期管理 －－编制了《项目管理工作手册》，内容包括管理组织模式及项目部岗位责任制、项目管理工作流程及项目工作结构分解、 项目范围管理文件编制办法、项目管理实施规划文件编制办法、政府项目手续管理办法及办理细则、项目现场平面管理办法、项目设计管理办法、项目采购招标管理办法、项目合同管理办法、项目进度计划管理办法、项目质量管理办法 、项目职业健康与安全管理办法、项目现场文明和绿色施工管理办法、项目投资控制管理办法、项目信息沟通管理办法、 项目文档管理办法、项目风险管理办法、项目竣工收尾工作管理办法。 －－收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国建筑法、建设过程质量管理条例、天津市《建设工程质量管理条例》、建设工程监理规范等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。 －－策划了所需的资源 配备了卷尺、游标卡尺、千分尺、兆欧表等监视和测量设备。 －－确定了胜任人员需求，员工均具备所需的专业能力，并定期对员工进行培训，考核合格后上岗。 －－经识别目前无外包过程。 | Ｙ |
| 设计开发 | Q8.3 | 不适用条款：8.3，不适用，理由：公司是从事造价咨询、招投标代理及项目管理，在服务过程中委托人、招标人的要求、适用法律法规要求的范围和内容均是清楚和相对稳定的，并已形成了成熟的服务质量规范和服务提供标准。因此，在服务中既不存在服务的设计开发活动，也不存在服务过程的设计和开发活动，故GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准的“8.3 产品和服务的设计和开发”不适用于本公司。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | ——编制《项目管理工作手册》。 －—抽查天津古海岸与湿地国家级自然保护区七里海湿地保护与恢复工程项目管理情况 1、查看合同：2022年1月14日与天津市七里海湿地自然保护区管委会签订工程项目合同。合同评审日期2021年12月31日 工程名称：天津古海岸与湿地国家级自然保护区七里海湿地保护与恢复工程 开竣工日期：2022年2月25日至2022年4月28日。 2、公司组建项目部 项目负责人：曲龙飞 技术负责人：李响 土建工程师 资料员：周晓燕 尚用行 造价负责人：杨鹏 资料员：李响 建设单位：天津市七里海湿地自然保护区管委会 管理单位：天津市东方瑞祥工程咨询有限公司 设计单位： 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 监理单位：天津安源工程建设管理咨询有限公司 施工单位：天津星昊建筑工程有限公司 3、项目管理部负责组织工程项目的实施，并定期向业主及上级主管领导汇报项目进度、质量、投资、监督管理及后期计划等工作情况。并依管理程序及权限处理施工中的问题或报送须业主及上级主管领导审批的事项。 4、项目管理部根据策划的安排实施施工准备，制度编制：拟投入的人力资源的安排计划；项目现场平面管理办法；项目招标采购管理办法；项目合同管理办法；项目进度计划管理办法；项目质量管理办法；项目现场文明和绿色施工管理办法；项目投资控制管理办法；项目信息沟通管理办法；项目文档管理办法；项目竣工收尾工作管理办法等制度。 5、项目管理过程控制 质量、安全、文明施工、环境管理审查 1）审核施工单位安全、文明施工、环境管理的组织体系是否建立、健全； 2）审核施工单位进场机械数量、性能是否满足工程需要，符合性和有效性检查，大型机械是否经相关部分检测，是否在有效期内； 3）审核施工单位特种作业人员是否持证上岗、证件的有效性； 4）积极参加监理单位组织的安全大检查； 5）审核施工单位的安全技术交底是否到位； 6）参与现场巡查，发现问题及时向施工单位下达《工作联系单》； 组织图纸会审：建设、监理、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，未提供会审记录。口头交流。提供本项目施工图纸，提供接收记录，资料员负责管理。 安全技术交底： 在开工前项目管理部技术负责人对项目部监理及施工单位进行了安全技术交底。 每周三进行《安全文明施工检查》，监理单位、施工总包单位，对检查中出现的问题形成会议纪要，并对上周检查出现的问题的整改情况进行检验。 检查记录编号：001，检查时间：2022年2月20日，经现场检查发现以下问题：1、西海进场人员有人未按要求穿戴安全帽及反光背心；2、东海人员进场前未进行安全教育及防火教育。检查人：曲龙飞。 抽查了项目月报 2022.4.20月报，内容涉及月工程形象进度、机械劳动力及材料月度情况说明、工程质量情况、工程款支付情况等。编制人:李响，审核：曲龙飞。报送建设单位。 6.工程验收 目前该工程已验收，提供2022.4.28验收报告。 －—抽查新建宁河区桥北新区足球场工程项目运营维护管理情况 抽查《运营维护检查记录》， 检查记录编号：003，检查时间：2022年6月30日，检查内容：1、人造草坪日常清理。在日常使用中，及时清理草坪表层的树枝、树叶、杂物等，使草坪保持干净、平整的良好状态。清理使用吹风机、清扫机等设备。2、梳草。使用梳草机对草坪进行梳草，帮助草保持竖立、恢复弹性，避免因长时间使用造成草坪被踩扁。3、浇水。草坪在夏季使用时，使用前浇水，起到降温和除尘作用。项目负责人：尚用行。 # 另查2022.2.28、2022.4.30检查记录，均可提供。 －—公司经识别，目前无需要确认的过程。 | Ｙ |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司目前主要从事资质范围内建设工程项目管理，流程未发生变化。 根据企业提供的工作手册和管理过程、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。 当管理服务要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《成文信息控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 抽查项目管理部对项目部门现场的检查记录 2022年10月25日 检查人：韩亚华、王佳林，被检查人：曲龙飞、尚用行 检查了项目管理部检查记录、联系单、会议纪要、周报等资料，与每位现场管理人员进行谈话，了解管理人员对项目管理的能力及要求。与建设单位回访，业主给出好评。 公司对每年通过《年度绩效考核表》对每个员工进行考核，考核结果95分以上。 工程完成后，向业主提交符合要求的工程竣工资料，顾客满意度调查待项目完成后由业主填写，无例外放行。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 项目负责人介绍，公司制定了《事故事件与不符合纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。 项目管理部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。 公司对项目管理过程发生的不合格服务，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的不合格服务，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格服务。 项目管理部不定期召开碰头会，对该阶段管理情况进行通报。现场提供项目管理部与建设单位、监理单位等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。 # 基本符合要求。 | Y |
| 环境因素、危险源 | EO 6.1.2 | －－策划、编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》。 －－提供的“环境因素识别评价表”53项、“重要环境因素清单”2项， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项。 对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价基本合理。 －－提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。 提供：识别的“危险源识别、风险评价表”识别出危险源57项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。 识别人：刘丽娜、李平、王佳林等。 涉及的危险源有：计算机辐射，设备损坏漏电引起触电、火灾；电磁辐射人身损害；车辆意外事故等等。 提供的：“危险源识别与风险评价表”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：触电、火灾及交通伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | Ｙ |
| 运行控制 | E8.1 O8.1.1 8.1.2 | －－本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等。 经负责人介绍，运行控制情况： 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。 办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时； 办公用品按要求由公司综合经营部负责发放，作好记录； 火灾：现场配备了灭火器，定期进行检查记录，外观、压力、保险销检查均合格。 触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。 汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。 办公过程产生的固废按综合经营部要求放到指定地点，定期处理，现场无混放现象；定期对办公环境安全进行检查，均符合要求。 | Ｙ |

说明：不符合标注N