不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 黑龙江省万意达石油工程有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 综合部 | 陪同人员 | 李永双 |
| 不符合事实描述: 未提交木工、除尘工、焊工、管道工、抹灰工的职业病体检报告等职业危害检测证明。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 9.1.1条款 ISO45001：2018标准 9.1.1条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 提供不出木工、除尘工、焊工、管道工、抹灰工的职业病体检报告等职业危害检测证明

纠正情况： 补充对木工、除尘工、焊工、管道工、抹灰工的职业病体检报告等职业危害检测证明

原因分析： 对员工体检和危害程度认识不到位

纠正措施： 立即安排相关人员到有资质医院体检。 预定完成日期：2020.10.18

举一反三检查情况： 经过认证认识到对员工体检要严格把关，按规定对相关岗位的进行员工体检。

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                                   日期

不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 黑龙江省万意达石油工程有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 工程管理部 | 陪同人员 | 李永双 |
| 不符合事实描述: 工程管理部未提供混凝土拌制、混凝土养护、 起重吊装、焊接、压力试验、防水防腐的确认记录。 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款 GB/T 50430-2017标准 10.5.2 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020年10月17日 日 期：2020年10月17日 日 期：2020年10月17日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 工程管理部未提供混凝土拌制、混凝土养护、 起重吊装、焊接、压力试验、防水防腐的确认记录。

纠正情况： 补充混凝土拌制、混凝土养护、 起重吊装、焊接、压力试验、防水防腐的确认记录

原因分析： 工程管理部未保留过程确认记录的书面文件。

纠正措施： 补充提供混凝土拌制、混凝土养护、 起重吊装、焊接、压力试验、防水防腐的签字确认记录 预定完成日期：2020年10月18日

举一反三检查情况： 工程管理部及时保留过程确认记录的书面文件。

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                                   日期

不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 黑龙江省万意达石油工程有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 工程管理部 | 陪同人员 | 李永双 |
| 不符合事实描述: 翔安大街道路景观绿化工程使用的喷种机、抽水机、农药机、洒水车、割草机、松土机的设备租赁，未见书面租赁合同。 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 条款 GB/T 50430-2017标准 7.2.3 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020年10月17日 日 期：2020年10月17日 日 期：2020年10月17日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 翔安大街道路景观绿化工程使用的喷种机、抽水机、农药机、洒水车、割草机、松土机的设备租赁，未见书面租赁合同。

纠正情况： 补签翔安大街道路景观绿化工程使用的喷种机、抽水机、农药机、洒水车、割草机、松土机的设备租赁合同协议。

原因分析： 因为口头联系的租用设备，应为忙忘记了补充书面合同

纠正措施： 及时补充书面合同 预定完成日期：2020年10月18日

举一反三检查情况： 严格对书面合同的把关。

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                                   日期