2（）

管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：项目部(市政公用工程) 主管领导：黄承章 陪同人员：杨雪 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员： 李凤仪 审核时间： 2020-11-14 |  |
|  |  | 审核条款： Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3)/8.4(9.1-9.3、8.1-8.4)/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3) E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/10.2；O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/10.2 |  |
| 职责和权限 | QO5.3/J4.3 | 市政公用工程在建项目主要渝中区沧白路社区用房及周边市政道路景观改造提升工程，主要负责该工程的基础设施、工作环境、监视和测量设备、工程的施工策划、实施、放行及不符合输出等及与施工现场有关的环境和职业健康安全运行方面控制。 黄承章项目经理能够描述出自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标指标和管理方案 | QO6.2/J3.2 | 本部门的目标： 1-9月考核情况 单位工程一次交验合格率100% 未交工 分部及分项工程合格率大于98% 合格率100% 噪声、废气、扬尘达标排放无投诉； 达标排放无投诉 固体废弃物（含危废）有效处置率100% 100% 重大安全事故为0 0 火灾事故为0； 0 QEO目标完成适宜。 提供《环境、职业健康安全安全目标指标和管理方案》对重要环境因素和不可接受危险源制定了，完成的方法、责任人、资金及完成的时间表，管理方案适宜，正在实施。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3(J7) | 7.1.3(7) 基础设施 挖掘机、洒水车、汽车等各一台，设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。环保设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，项目部定期维护与保养。公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了行政办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，办公面积为约80㎡。公司编制了《机械设备控制程序》 《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。 项目部定期根据需求进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。项目部则根据计划申请和领用设备，并负责使用和维护。项目施工现场有相关的设备管理制度，其中明确了施工设备的配备、安装调试、验收、使用和维护的职责及有关规定。 胡经理项目经理介绍，项目的工程施工现场的设备主要公司配备，确保满足工程施工的需要。 该项目无特种设备，本项目未涉及到特种设备的使用。 挖掘机 1台 汽车 1辆 洒水车 1台 项目部使用设备的人员进行日常维护保养，但未保存记录，口头交流。 项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。 |  |
| 工作环境 | 7.1.4(10.5.1) | -- 策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、生活区等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。现场配备灭火器。运行环境，规范满足要求。工作环境除了天气温度、风力等要求，无其他特殊要求。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5(11.4.2) | 监测资源：钢卷尺等，提供检定钢卷尺合格证书。监视和测量资源储存、维护基本满足要求。无不当调整，无软件用于监视和测量过程。 |  |
| 施市政工程施工策划 | Q8.1 | 查看合同：渝中区沧白路社区用房及周边市政道路景观改造提升工程，合同签订日期2019.12 计划工期：2019年12月18日至2020年9月18日270天时间，目前完成总工程量的80%左右。 工程名称：渝中区沧白路社区用房及周边市政道路景观改造提升工程 项目经理：黄承章 赣321441536600 安全质量负责人：张俊浩C36181310111366 建设单位：重庆市竹海房地产有限责任公司 施工单位：四川锦华泰建设工程有限公司 市政公用工程概况：本工程属两江新区市政道路绿化工程，地址在渝中区沧白路，总的绿化面积为绿化面积31000平；本次工程造价为4361238.17元（大写肆佰叁拾陆万壹仟贰佰叁拾捌元整）。 一、质量要求： 1、《中华人民共和国合同法》 2、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）； 3、《中华人民共和国建筑法》； 4、《园林植物栽植技术规程》(试行) DBJ08-18-91 5、《园林植物养护技术规程》(试行) DBJ08-19-91 6、《园林植物保护技术规程》 DBJ08-35-91 7、《园林栽植土质量标准》 DBJ08-231-91 8、《草坪建植和草坪养护管理的技术规格》 DBJ08-67-97 9、重庆市《园林工程质量检验评定标准》DG/TJ08-701-2000等 二、安全目标 严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，无重大机械设备事故和火灾事故等；杜绝因公死亡，轻伤事故发生。 三、环境保护目标 认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。各种废弃物达标排放达到要求，从严把噪声标准，控制按照噪声。 公司制定了《节能降耗控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《大气污染控制程序》、《污水控制程序》、《噪声控制程序》《易燃易爆品防火控制程序》等 针对每个项目编制“施工组织设计”，编制时间 2019.12.18有编制审核审批人员签字。 抽查施工组织设计包括施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；主要施工方法；拟投入的主要物质计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；人力资源的安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工重点和难点及保证措施；进度计划表；突发事件的应急措施、违规事件的报告与处理、应收集的信息及传递要求、与顾客有关方的沟通方式等。 黄承章 项目经理 项目经理 渝150171817628 刘君 施工员 施工员 50181011615168 陈月 资料员 资料员 50161140159934 杨柯 安全员 安全员 渝1838051000192 刘亚君 质量员 质量员 50151060500015 肖付建 材料员 材料员 50171111230121 吉俊佳 预算员 预算员 渝1632002001246 张欢 劳务员 劳务员 50161130571702等， 查项目部记录《安全技术交底》、《工序单元工程施工质量报验表》。符合要求。 公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（计量器具控制程序、分包管理制度、建筑材料、构配件和设备管理制度、数据分析控制程序、工程监视和测量控制程序、事故报告、调查与处理程序）等，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。 工程的质量管理策划主要是以施工方案的形式进行，由项目部进行编制，项目经理审批，经业主同意后，进行施工。提供“工程开工报审表”、“施工组织设计”，“施工技术方案”等，项目经理等签署齐全。编制：陈月 审核：黄承章，审批：黄承章。 抽查施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；主要施工方法 拟投入的主要物资计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；人力资源的安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工重点和难点及保证措施；施工现场总平面布置图；施工进度计划表；突发事件的应急措施、违规事件的报告与处理、应收集的信息及传递要求、与工程建设有关方的沟通方式等。 提供的施工方案确立了市政公用工程施工的施工方案，符合要求。 市政公用工程工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。 查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。 对项目进行动态管理，目前在施工管理方面未发生大的变化。 |  |
| 设计开发 | Q8.3J10.3 | 项目部依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程设计Q8.3J10.3条款不适用。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 J8.1-5 O8.3/8.4/8.5 | 主要采购物资：灌木和乔木等。 1、编制《分包管理制度、建筑材料、构配件》和《劳务分包控制程序》，其规定了外部供方选择及劳务协作队伍的评价与重新评价准则。 编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制； ——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求； ——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； 定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。 2、查“合格供方名录”，审批：徐明君，2019.12.15 供应产品名称 合格供方名称 1乔木 株 500 重庆绿满城园艺有限公司 2灌木 株 50000 重庆绿满城园艺有限公司 查 2019年7月15日对供方的调查及评价 抽：针对合格供方的评价：评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等； 符合相关规定，纳入合格供方。 原材料检验：（委托检验） 抽：材料/构配件进场报验单 提供材料、构配件报验单，经监理工程师批准后 主要工程材料：灌木和乔木等； 3、公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。 查2019.12.18针对该工程项目的“采购计划单”，列入计划采购物资共多项，主要有灌木和乔木等。明确了规格要求、采购数量、质量要求及到货时间。 抽：采购计划乔木500株、灌木50000株，供方：重庆绿满城园艺有限公司。对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，材料员对采购产品的外观、数量、出厂合格证等进行验收，进场材料均合格，不合格的未进场。性能检测详见8.6相关审核记录。公司对供方进行了职业健康安全管理控制，不仅对其进行相关方告知，对采购的原材料及外包方服务进行控制，保证其符合职业健康安全管理体系的要求，对公司员工身体健康不会造成不良影响，不会对职业健康安全绩效产生不利影响。 该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。暂时有无外包过程，无其劳务外包过程。 在建项目如果有外包和承包过程按照管理手册和程序文件规定进行质量、环境和职业健康安全运行控制。 |  |
| 安装运行控制及放行 | Q8.5（10.4、10.5、10.6） /8.6(11.1、11.2、11.3) 8.5.5 | 生产和服务提供的控制、过程确认 执行公司转版后修订的《施工过程控制程序》、《工程监视和测量控制程序》等 工程名称：渝中区沧白路社区用房及周边市政道路景观改造提升工程 工程概况：本工程属渝中区沧白路社区用房及周边市政道路景观改造提升工程，地址在渝中区沧白路，总的绿化面积为绿化面积31000平；本次工程造价为4361238.17元（大写肆佰叁拾陆万壹仟贰佰叁拾捌元整）。 现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。 1、制度编制：项目部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报业主审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理制度、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度） -- 公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。 2、制定了多项施工专项方案：树木种植等施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，均经过总经理审批。工艺流程：同前。 3、“开工报告”由项目部负责办理，建设单位审批，同意开工。提供本项目施工图纸，提供接收记录，资料员负责管理。市政公用工程开工时间：2019年12月18日。 4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。 5、图纸会审：建设单位、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决， 6、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。主要交底内容包括：施工准备、土地平整、挖树坑、种植、浇水管护等施工等作业施工方法及要求，内容明确清楚，提供书面的交底记录，交接双方签字完整。交底人：黄承章，接底人：刘君、杨柯、刘亚君、陈月等人，交底时间：2019.12.29。 7、项目部对班组进行安全交底 “安全交底记录” 有运输、种植、浇水等施工等安全交底记录。有项目经理、班组人员签名，技术负责人签名。内容符合施工方案、图纸等要求。交底时间明确，交底人：杨柯，被交底人：刘君、刘亚君、陈月等多人。 8、项目部对进入现场的施工人员进行了三级安全教育，项目部新入场工人三级安全教育台账，抽查施工员等的三级教育台账等，记录清晰。 9、出具施工日记及相关的施工记录。 市政公用工程 抽1、施工日志（测量放线）测量部位：日期： 2019.12.29，天气;阴。张彩、裘名振等2人测量放线工作，使用全站仪，放灰线时，首先应进行定位和标高引测，然后根据基础的底面尺寸、土质好坏等不同情况，考虑施工需要，从而定出挖土边线和进行放灰线工作。日志有天气、使用工具、工程量等记录。基本满足要求。 抽2：施工日志（树穴开挖）：2020.1.20天气多云，施工内容：挖树穴7人，挖掘机1台，自卸车等。开挖应按规定的尺寸合理确定开挖顺序和开挖深度，连续进行施工。日志有天气、使用工具、工程量等记录。基本满足要求。 抽3：施工日志（种植）：2020.1.9天气多云，施工部位：植树；共20人。使用铲车将大一些的树放到树穴中，人工将其摆正，培土、踩实、浇水等，基本符合要求。 。。。。。。施工日志记录较简单，口头交流。 10、提供项目的检验记录： 经质检员/相关关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。 抽1原材料检验： 1、工程材料/构配件/设备报审表 建设单位：重庆市竹海房地产有限责任公司 施工单位：四川锦华泰建设工程有限公司 主要工程材料：灌木和乔木 2、材料/构配件/设备质量证明资料 3、自检结果（复试报告等） 目前只采购了灌木和乔木。 乔木、灌木报验表被批准，同意使用，建设单位项目负责人：吴磊。 抽2：分部工程质量评定表 - 栽植土分项工程质量验收记录表 工程名称、建设单位、施工单位同前，检查范围内容：土地平整、石砾、瓦砾等杂物含量等，实测点数 合格点数、优良点数、优良率分别为：20、18、17、85%。质量验评员（签章）：刘亚君、项目经理（签章）：黄承章、建设单位项目负责人（签章）：吴磊，结论：合格。2019.2.28 - 树木栽植分项工程质量验收记录表 工程名称、建设单位、施工单位同前，检查范围内容：放样定位、树穴、定向及排列大栽植深度、土球 包装物培土、 浇水、垂直度、支撑和绕杆、修剪、病虫害等及中乔木、小乔木和大、中灌木、小灌木、宿根花卉、草木地被、草坪、一、二年生草花种植质量等，实测点数、合格点数、优良点数、优良率分别为：25、25、23、90%。质量验评员（签章）：刘亚君、项目经理（签章）：黄承章、建设单位项目负责人（签章）：吴磊，结论：合格。2019.12.28 抽3、隐蔽工程检查验收记录：树坑隐蔽工程，检验了1、乔木树坑的深度；2、宽度；3、尺寸；检验结论：合格，时间2019.12.28，质量验评员（签章）：刘亚君、项目经理（签章）：黄承章、建设单位项目负责人（签章）：吴磊，结论：合格。2019.12.28项目均符合要求。项目经理等签字盖章齐全。 抽4、树木栽植分项工程质量验收记录表：姿态和生长势、病虫害、定向及排列、栽植定位、深度、培土 垂直度、 支撑和绕杆、修剪、平整度、郁闭度、切草边等项目，结果：符合要求。质量验评员（签章）：刘亚君、项目经理（签章）：黄承章、建设单位项目负责人（签章）：吴磊，2019.12.28-2020.3.25日项目均符合要求。 项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。 提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。 11、J：10.5.2 施工过程确认 项目部根据市政公用施工的特点，对施工过程进行了确认，目前确认了：无需确认过程，关键过程：乔木灌木种植，制定作业指导书，有效控制。 现场观察：天气晴，气温35度，2名绿化师对土方进行土壤测试，测试结果符合规范要求，共计6名辅工，12名技术人员按《苗木种植作业指导书》要求对灌木进行种植，2名管理人员指导，安全员1名检查施工过程中是否存在安全隐患。施工员都传反光背心工作服，能够按照操作规程进行施工。工作环境满足要求。 12、采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。 13、目前该工程项目已经进行了80%以上，未开出书面通知单。 14、该项目工程移交期间的防护尚未发生.尚未实施保修服务。 15、未发生变更情况。 --分包过程，现场无分包施工。 Q:8.5.2 查标识控制情况 询问相关人员，施工标识有现阶段只有文件标识等。 追溯性标识为图纸标号和安装记录，原材料标识、进货报验单，过程检验单，树木验收单等。施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、分部分项、检验批、隐蔽工程等报验单等记录了检验状态，无例外放行。 标识和可追溯性基本符合要求。 Q:8.5.3 顾客及外部供方提供财产控制 项目负责人介绍，顾客财产主要为顾客信息等，未经交付的半成品则按照公司制度的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、施工过程中出现损坏时，做好记录并及时与公司总部联系，并按照沟通后的要求进行处理。完成项目已经放置甲方指定位置。未见登记记录，口头交流。 顾客及外部供方提供财产控制基本符合要求。 Q:8.5.4 产品防护 项目负责人介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、备件、半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。 在手册中编制了成品保护措施，内容包括：市政公用工程项目施工原材料按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余材料及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。 在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、厂家、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场存放的物品，均按照产品特性进行了防护，且现场物品搬运等进行了防护且能按要求操作。 Q8.5.6变更管理 该项目暂时无变更。如果有更改按照质量和职业健康安全要求去控制。 |  |
| 不合格品的控制 纠正和纠正措施 | Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2 EO10.2 | 不合格品及质量管理改进 公司制定了《事故报告、调查与处理程序》、《不符合控制程序》、《质量责任事故追究制度》《质量管理自查与评价制度》对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。 对不合格品的处置，不合格品经各级评审后，项目部必须按评审中提出的方案进行整改，作出处理，并由项目部质量员填写《工程质量事故处理报告》，整改后做好检验工作。 项目部配合质量安全部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。 如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。 |  |
| 环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | EO：6.1.2 | 在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。 查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：材料消耗；消防器材的废弃；火灾的发生；施工灰尘的排放；机械油料的消耗；挖掘机、洒水车等机械设备噪声的排放；废油手套的废弃等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（口头沟通）。编制：李华玲 审核：黄承章 批准：徐明君 2019年12月18日 项目部参与了环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“噪声的排放、扬尘排放、固废/危废的排物、火灾”4项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合市政工程施工行业特点，基本合理。 该公司编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。 提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，特种作业人员无证作业，消防重点部位（油料场所或仓库等）未配备消防器材；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等，涉及到的作业活动包括：市政公用工程、设备管理、仓库管理等。编制：李华玲 审核：黄承章 批准：徐明君 2019年12月18日 优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《优先控制风险清单》，项目部的不可接受风险有：火灾、物体打击、机械伤害、中暑、暴雨和洪水、车辆意外事故等。编制：李华玲 审核：黄承章 批准：徐明君 2019年12月18日 以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 8.1(4.4.6)运行控制 - 重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：《节能降耗控制程序》、《化学危险品管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《车辆管理程序》、《大气污染控制程序》、《相关方控制程序》、《污水控制程序》、《噪声控制程序》、《易燃易爆品防火控制程序》等； 1）施工废水控制：施工废水主要是浇树跑掉的水及生活用水等，现场设置污水池后外排。 2）施工噪声控制：施工机械主要有挖掘机、洒水车等机械，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。 3）施工废气控制：该项目无废气产生。 4）施工垃圾控制： 固废排放：项目经理说与渣土消纳部门（建设方）联系，统一运到指定的垃圾位置，角废料统一回收，集中处理，未提供过程记录，（口头交流）。 5）施工能资源管理：项目部建立了施工用水、用电的消耗，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。 6）火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。 7）施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。 -- 重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。 1）机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。 2）物体打击防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。 3）安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如反光背心、手套、工作服等。设置了“安全第一”、“文明施工”、“注意节约"警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、劳保手套等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，均符合要求。 提供了该项目部的安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，投入总额详见财务部的统计记录，基本符合； 5）安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。 6）中暑：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。制定职业健康体检计划，年底进行体检。 7）日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。 8）无使用童工现象，施工现场配备无食堂和宿舍。 9）提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。 10）工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志 提供了2019年12月以来的施工记录，记录完整。 12）项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：黄承章。 运行控制基本满足要求。 13）提供环境和安全运行检查表 检查事项有材料装卸、垃圾清运等，时间2019.12.31、2019.7.31 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 O8.2 | E8.2O8.2 应急准备和响应 公司制定了《应急准备与响应控制程序》，明确了对可能的突发事件进行应急准备、响应和处理的职责、程序和方法要求。 项目部经理介绍，项目部根据公司和工程项目施工的实际情况制定了相应的《火灾应急预案》，并适时对应急预案进行演练、总结和评审。 提供了项目部的《安全生产应急预案》，针对可能发生的火灾、触电事故、机械伤害、中暑等事故的现场应急、救援等方面制定了相关处理程序和措施。其内容有应急领导小组的组长机构、职责；事故抢险指挥要求；应急物资设备清单；预案分级响应条件；事故应急救援终止程序等。项目经理：黄承章 日期：2020年1月18日 提供2020年1月20日在项目部进行的的消防演习记录（消防演习过程记录、应急演练参加人员签到表、消防演练总结报告）和“中暑” 演习记录（急救预案演练及培训记录、应急演练参加人员签到表、急救预案应急演练总结），无需更改。 |  |

管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：项目部(市政公用工程) 主管领导：黄承章 陪同人员：杨雪 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员： 李林 审核时间： 2020-11-14 |  |
|  |  | 审核条款： E：5.3/6.2 |  |
| 职责和权限 | E5.3 | 市政公用工程在建项目主要渝中区沧白路社区用房及周边市政道路景观改造提升工程，主要负责该工程的基础设施、工作环境、监视和测量设备、工程的施工策划、实施、放行及不符合输出等及与施工现场有关的环境和职业健康安全运行方面控制。 黄承章项目经理能够描述出自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标指标和管理方案 | E6.2 | 本部门的目标： 1-9月考核情况 噪声、废气、扬尘达标排放无投诉； 达标排放无投诉 固体废弃物（含危废）有效处置率100% 100% 环境目标完成适宜。 提供《环境、职业健康安全安全目标指标和管理方案》对重要环境因素和不可接受危险源制定了，完成的方法、责任人、资金及完成的时间表，管理方案适宜，正在实施。 |  |