企业在建项目清单

| 企业名称（需盖工章） |  | 内蒙古驰通建设工程有限公司 |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 察右中旗大滩中心学校改扩建工程（在建） | 内蒙古察右中旗 | ¥908091.00 | 2020.5.15 | 2020.12.20 | 施工 | 23人 | 工程 | 2-3小时 |  |
| 2 | 多伦县背压式热电联产机组项目--钢结构工程施工（在建） | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县诺尔镇水河县 | ¥295000.00 | 2020.9.20 | 2021.01.05 | 施工 | 28人 | 工程 | 4-5小时 |  |
| 3 | 土右旗高标准农田建设项目（海子乡磴口村一标段）(在建) | 内蒙古包头市土默特右旗 | ¥4676317.27 | 2020.7.15 | 2020.12.31 | 施工 | 26人 | 工程 | 3-4小时 |  |
| 4 | 2020年呼和浩特市园林管理局绿化管理二处绿化管理服务（三包）（在建） | 内蒙古呼和浩特市赛罕区 | ¥504000.00 | 2020.8.26 | 2021.01.15 | 施工 | 35人 | 工程 | 0.5小时 |  |
| 5 | 察右中旗土城子、广昌隆、广益隆、义发泉学校维修改造工程（在建） | 内蒙古察右中旗 | ¥543147.00 | 2020.9.8 | 2020.12.20 | 施工 | 29人 | 工程 | 2-3小时 |  |
| 6 | 申能格日乐敖都风电场2020年防雷装置检测(在建) | 内蒙古包头市达茂旗 | ¥44980.00 | 2020.9.25 | 2020.12.20 | 施工 | 5人 | 工程 | 3-4小时 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。