管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：李海燕 陪同人员: 贺卫平 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：李京田 审核时间：2020.12.24-25 |  |
|  |  | 审核条款：Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/10.2 E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/10.1 S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/10.1 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 技术职责包括： 1.负责资质范围内工程设计；工程项目管理工作。 2.负责组织对资质范围内工程设计；工程项目管理实现过程的策划、计划的编制，对项目实施管理、监督、检查和验收，对不合格品进行有效控制并制定合理处置方案； 3.负责对本部门环境因素、职业健康安全风险的识别和评价，并确定重要环境因素、职业健康安全风险； 4.组织制定操作规程和工作标准及所需的质量记录，提出评价考核奖惩办法并组织实施； 5.负责资质范围内工程设计；工程项目管理现场环境清洁管理，做好文明规范服务，并对顾客财产负责； 7.配合公司做好内部验收、内部审核工作的实施和不合格产品的纠正，预防措施的落实； 8.收集、整理和保管本部门的质量记录、对相关的数据收集传递和交流。 包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。 管理部职责审核期内无变化。 岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。 查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定,查文件内容包括与岗位活动有关的质量、环境和职业健康安全职责要求。 经现场询问负责人的回答与文件规定一致。 |  |
| 目标和方案 | QES 6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》 部门目标： 考核情况 技术交付合格率100%。 100% 顾客满意度95%以上。 98% 环境污染事故为零； 0 火灾事故为0 0 触电事故为0 0 提供2020年1-11月目标考核统计表，目标均完成 环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置； 2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好 b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》） c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：贺卫平 ，责任部门：综合部，执行日期：长期 3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任人：贺卫平 执行日期：长期。 上述目标、指标2020年第二、三季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：贺卫平。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求. 提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别技术管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素3项：固废排放、废气、噪声，评价符合程序要求及公司的实际情况。 对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。 提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。 提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险4项，涉及：火灾、触电、意外伤害、职业病。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 技术部项目实施过程中可能产生的质量、环境健全方面的风险控制的相关内有： 公司存在的风险和机遇主要有： a）工程设计；工程项目管理中，由于人员的专业知识不足，工程质量不合格。 b）工程设计；工程项目管理中：由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和工伤事故。 c）工程设计；工程项目管理中由于设备故障，造成人员机械伤害、触电事故和工程产品的不合格。 d）对化学危险品管理不善，造成火灾事故的发生或化学危险品的泄露 e）工程设计；工程项目管理中，由于作业指导书、安全作业规程不足，使得产品和工程质量不合格和人员安全事件的发生。 f）采购的材料不合格，造成工程的不合格。 d）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。 h）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、物体打击等。 I）经营方面的风险如PPP、资金运行等 应对这些风险编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。 提供有《环境安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | ES6.1.3 | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2020年11月5日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。 提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。 提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、中华人民共和国水污染防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法等 危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08 污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01 地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01 环境空气质量标准 GB 3095-2012 2016-01-01 声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 1997-01-01 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 2003-03-01 职业安全和卫生及工作环境公约 全国人大常委会 2006.10.31 危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08 污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01 地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01 环境空气质量标准 GB 3095-2012 2016-01-01 声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 1997-01-01 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 2003-03-01 职业安全和卫生及工作环境公约 全国人大常委会 2006.10.31 北京市环境噪声污染防治办法 北京市人民政府 2007.1.1 北京市节约能源条例 北京市人大常委公告第13号 2008.7.22 北京市水污染防治管理办法 常务委员会第二十一次会议 2011.11.19 北京市城市节约用水条例 北京市人大常委公告第29号 1991.11.1 北京市防火安全责任制暂行规定 北京市防火安全责任制暂行规定 2003.3.13 北京市消防条例 北京市人大常委公告第17号 2011.9.1 北京市大气污染防治条例 市政府 2014.3.1 北京市生活垃圾管理条例 常务委员会 2012.3.1 职业安全和卫生及工作环境公约 全国人大常委会 2006.10.31 社会消防安全教育培训规定 公安部办公会议 2009.6.1 北京市安全生产条例 常务委员会第十三次会议 2004.7.29 北京市企业劳动者工伤报告和工 伤认定办法 市劳动和社会保障局 2009.12.10 北京市消防条例 北京市第十三届人民代表大会常务委员会 2011.5.27 北京市实施《工伤保险条例》若干规定 北京市人民政府令第242号 2011.12.5 北京市职业病防治卫生监督条例 北京市第十届人民代表大会常务委员会第十次会 1994.10.1 北京市劳动保障监察管辖办法 北京市劳动和社会保障局 2005.9.1 社会消防安全教育培训规定 公安部办公会议 2009.6.1 等，组织进行合规性的评价。 评价结论：合规。评价人：李建冰、贺卫平、任勇 、李海燕、卢荣胜 等，批准：李建冰。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 7.1.3基础设施 基础设施：办公用房，面积160平米 办公设备：电脑、打印机、扫描仪等 工程设计软件：AutoCAD 、Adobe Photoshop、SketchUp 、绿色建筑设计评价软件 V3.0、节能设计BECS2018 环保及消防设施：垃圾桶、灭火器 期维护与保养。公司根据办公的需要，配备了办公用房及通讯、信息系统等基础设施。公司编制了《基础设施控制程序》 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。 抽：《设备维修保养计划》 依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。提供电脑打印机设备清单及维修保养记录。保养人：贺卫平。 |  |
| 工作环境 | Q7.1.4 | -- 策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。 办公场所有灭火器，放置在规定的地方，办公场所卫生环境干净、光线充足合理。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司无资质范围内工程设计；工程项目管理的监视测量设备 公司无计算机软件监视测量设备。 公司无封存和报废监视测量设备。 公司通过是内审\目标\绩效监视测量\平时的工作检查情况进行监视测量 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识，内部来源包括公司运作准则（管理制度、工作记录等）技术管理。外部来源包括外来资料如法律法规、市场信息等。 对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部可通过传递、交流、培训等方式获取。 为获取更多必要的知识采用工作经验总结、专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 范围：资质范围内工程设计；工程项目管理 1.规定产品目标和要求 技术交付合格率100%。 顾客满意度95%以上。 环境污染事故为零； 火灾事故为0 触电事故为0 - 提供了 - 《设计服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《设计服务的监视和测量控制程序》、对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。公司对电力工程设计服务实现进行策划，质量目标已达到顾客要求； 执行标准： 13CJ43 建筑陶瓷薄板和轻质陶瓷板工程应用（幕墙、装修） 住房和城乡建设部 16G908-3 建筑工程施工质量常见问题预防措施（装饰装修工程） 住房和城乡建设部 2016-09-01 DB11/T 1076-2014 居住建筑装修装饰工程质量验收规范 北京市质量技术监督局 2014-06-01 DB11/T 1553-2018 居住建筑室内装配式装修工程技术规程 北京市质量技术监督局. 2018-10-01 GB 50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范 建设部、国家质量监督. 2002-05-01 现行 HJ 440-2008 环境标志产品技术要求 建筑装饰装修工程 环境保护部 2008-09-01 现行 JGJ/T 304-2013 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 住房和城乡建设部 2013-12-01 现行 JGJ/T 427-2018 建筑装饰装修工程成品保护技术标准 住房和城乡建设部 2018-10-01 现行 T/CAS 212-2013 住宅装修工程电气及智能化系统 设计、施工与验收规范 中国标准化协会 2013-07-16 现行 T/CBDA 19-2018 住宅室内装饰装修工程施工实测实量技术规程 中国建筑装饰协会 2018-11-05 现行 T/CBDA 3-2016 建筑装饰装修工程BIM实施标准 中国建筑装饰协会 2016-12-01 现行 T/CBDA 4-2016 建筑装饰装修工程木质部品 中国建筑装饰协会 2017-03-01 现行 T/GIEHA 001.1-2017 室内环境污染治理工程技术服务规范 装修(饰)污染治理工程 现行 ZJQ08-SGJB 210-2017 建筑装饰装修工程施工技术标准 现行 中华人民共和国建筑法 2020年修订版 建设工程勘察设计市场管理规定 华人民共和国建设部令第65号发布 一九九九年二月一日起施行。 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 国家质量监督检验检疫总局 2018-05-01 GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 国家质量监督检验检疫. 2008-10-01 北京市家庭居室装饰工程质量验收标准 北京市建设委员会 2003-10-01实施 - 实现流程为： 工程设计流程： 设计策划（组成项目组、工程设计策划、方案策划、施工图专业策划）-设计接口（设计专业间接口）-设计输入-设计输出-设计校审-设计审查-设计完成 工程项目管理流程：组建团队（人员派遣）—项目策划（人员、设备、规程、安全）—项目现场管理（墙面拆除、墙体天花粉刷以及地面铺）—完工检验—交付 特殊过程及需要确认的过程为：资质范围内工程设计过程；工程项目管理过程 4.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、工程设计人员、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、高级工程师、电气工程师 、市场销售人员等，设施(如电脑、打印机、传真机等），可满足现经营要求； 5.编制了相应的设计作业文件：工程管理作业指导书。对资质范围内工程设计；工程项目管理的整个过程做了明确的要求，从设计合作单位管理、招标阶段、方案设计阶段、初步设计阶段、工程图阶段、工程图审查阶段及施工阶段的配合等各个阶段，规定了资质范围内工程设计；工程项目管理服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。对资质范围内工程设计；工程项目管理服务实现过程完成了策划。 6.接收准则:依据验收交付规范、资质范围内工程设计、工程项目管理合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。 设计及工程管理交付均验收通过客户确认方式。 7.记录：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、资质范围内工程设计、工程项目管理特殊过程确认记录、设计开发输入记录、设计开发输出记录等，基本满足产品实现需要。 目前策划基本充分。 |  |
| 合同评审、客户沟通 | Q8.2 | 负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。 主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由综合部办公人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。 公司合同记录于《合同台帐》中，抽取已完成资质范围内工程设计合同、工程项目管理合同各一份 ①资质范围内工程设计合同 抽查合同 顾客：中经维药业产业发展集团有限公司 合同编号：201805 合同内容：维药科技产业一体化项目工程设计，合同签订日期是：2018.05.20 合同评审时间：2018年5月10日，合同评审内容包括：工程设计技术要求、设计人员要求、工程设计内容、服务地点、人员配置、技术设计验收方式、完成时间、付款方式等，参加评审人员：贺卫平、任勇 、李海燕、卢荣胜等。 合同评审结论，可以签订《技术管理 中经维药业产业发展集团有限公司 合同》。 ②资质范围内工程设计；工程项目管理合同 抽查合同 顾客：中经贸资产管理有限公司 合同编号：202005 合同内容：资质范围内工程设计（装饰装修设计）；工程项目管理合同，合同签订日期是：2020.5.30 合同评审时间：2020年5月20日，合同评审内容包括：资质范围内工程设计；工程项目管理要求、资质范围内工程设计；工程项目管理人员要求、技术服务内容、服务地点、人员配置、技术设计验收方式、完成时间、付款方式等，参加评审人员贺卫平、任勇 、李海燕、卢荣胜等。 合同评审结论，可以签订《资质范围内工程设计；工程项目管理 中经贸资产管理有限公司 合同》。 合同控制及合同评审的控制基本符合。 管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与供销部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况.后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。 |  |
| 产品和服务的设计开发 | Q8.3.1 | ●提供有体系运行以来的设计和开发资料各1份 （1）项目名称：国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 项目摘要：国贸写字楼一期A座609室办公室约160m²，主要进行内部装修图设计（立面、天花设计以及平面定位图设计）、墙面拆除、墙体天花粉刷以及地面铺设工作。 （2）工程设计及技术标准 根据国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章，进行装修图纸设计；依托《室内装饰装修有害物质限量标准》以及《北京市装修工程质量验收规定》等相关规定进行装修物料采购并按图纸要求进行实际装修工作。 （3）工程预算 项目总投资383600元，其中：设计费用33600元，内部装修工程打包价350000元。 （4）施工组织及质量管理 成立相关领导小组，明确分工，责任到人，为项目的实施提供宽松的环境和组织保证。 严把质量关，择优选择有资质的设计团队和施工队伍，配备专职人员到现场跟踪监督检查施工过程。严格按照工程设计标准操作，确保按期保质保量完成项目工程。 （5）工期安排 工程共分三个阶段进行：第一阶段2020年5月到6月，完成相关装修图纸设计，第二阶段2020年6月到7月，完成项目主体的粉刷铺设工作，第三阶段截止到2020年7月8号，完成项目工程的检查及验收。 （6）项目资金管理 （一）设计装修图纸部分 签订合同后先支付定金20%，签字确认施工图后支付50%，工程竣工后支付剩余30%。 （二）装修部分 先拨付57%的项目启动资金，待项目主体工程完工后，再支付28%，预留27%的质量保证金，通过使用证明工程质量各项指标均合格后方可拨付，质量保质期为6个月。 项目状态：完成 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 项目设计任务书 项目名称 国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 起止日期 2020年5月—2020年6月 产品属性 装饰装修设计 预算费用 33600元 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》 设计内容： 根据中经贸资产管理有限公司办公地址的实地考察， 提供立面、天花等装修设计图及平面功能定位图。 技术部门 项目部 项目负责人 李海燕 设计开发策划： 项目名称 国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 起止日期 2020年5月—2020年6月 产品属性 装饰装修设计 预算费用 33600元 职 责 设计开发人员 职 责 设计开发人员 开发文档 贺卫平、廉静、李海燕 原料选择 任勇 工艺选择 李建冰、唐晓东、李海燕 检验选择 卢荣胜 资源配置（包括人员、设计理念、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求： 1.项目设计小组成员：贺卫平、廉静、李海燕、卢荣胜、王顺富、韩宁、陈娟； 2.设计理念：在不改变原有办公场所的主体结构的前提下对立面及天花板进行重新装饰设计； 3.经费预算为33600元； 4.贺卫平为本项目负责人，统筹安排。 设计开发阶段的划分 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限 项目的定义及规划 贺卫平、廉静、李海燕 贺卫平 技术部 2020年5月 选材分析 任勇 任勇 综合部 2020年5月 工艺分析 李建冰、唐晓东、李海燕 李海燕 技术部 2020年5月 检验分析 卢荣胜 卢荣胜 质检部 2020年5月 |  |
| 设计和开发输入 | Q:8.3.3 | 项目名称：国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 产品属性 装饰装修设计 设计和开发输入： 指标： (1)设计办公区布局，保证人员办公不过度相互影响； (2)设置办公室备的摆放，保证办公设备便于人员办公使用； (3)办公环境，根据办公室主体构造进行灯饰，墙壁美化，保证室内采光； (4)设置储物柜摆放空间，增大办公室存储能力。 依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求： 13CJ43 建筑陶瓷薄板和轻质陶瓷板工程应用（幕墙、装修） 住房和城乡建设部 16G908-3 建筑工程施工质量常见问题预防措施（装饰装修工程） 住房和城乡建设部 2016-09-01 DB11/T 1076-2014 居住建筑装修装饰工程质量验收规范 北京市质量技术监督局 2014-06-01 DB11/T 1553-2018 居住建筑室内装配式装修工程技术规程 北京市质量技术监督局. 2018-10-01 GB 50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范 建设部、国家质量监督. 2002-05-01 现行 HJ 440-2008 环境标志产品技术要求 建筑装饰装修工程 环境保护部 2008-09-01 现行 JGJ/T 304-2013 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 住房和城乡建设部 2013-12-01 现行 JGJ/T 427-2018 建筑装饰装修工程成品保护技术标准 住房和城乡建设部 2018-10-01 现行 T/CAS 212-2013 住宅装修工程电气及智能化系统 设计、施工与验收规范 中国标准化协会 2013-07-16 现行 T/CBDA 19-2018 住宅室内装饰装修工程施工实测实量技术规程 中国建筑装饰协会 2018-11-05 现行 T/CBDA 3-2016 建筑装饰装修工程BIM实施标准 中国建筑装饰协会 2016-12-01 现行 T/CBDA 4-2016 建筑装饰装修工程木质部品 中国建筑装饰协会 2017-03-01 现行 T/GIEHA 001.1-2017 室内环境污染治理工程技术服务规范 装修(饰)污染治理工程 现行 ZJQ08-SGJB 210-2017 建筑装饰装修工程施工技术标准 现行 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 国家质量监督检验检疫总局 2018-05-01 GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 国家质量监督检验检疫. 2008-10-01 技术关键及主要措施 （1）场地分析：不改变原有办公场所的主体结构； （2）设计选择： 对于场地内的立面墙和天花板进行装饰装修。 2.法规要求： 中华人民共和国建筑法 2020年修订版 建设工程勘察设计市场管理规定 华人民共和国建设部令第65号发布 一九九九年二月一日起施行。 北京市家庭居室装饰工程质量验收标准 北京市建设委员会 2003-10-01实施 |  |
| 设计和开发控制 | Q:8.3.4 | 根据规定在适当阶段进行系统评审，确定结果满足要求能力；通过在策划、输入、输出三个阶段中的评审未发现任何问题，无需更改和提出必要措施；评审参加者为（包括）与评审的设计和开发阶段有关的职能代表，对评审结果进行了记录。内容清晰、明确无涂改，符合规定要求。 评审记录单（设计输入） 设计开发评审报告（输入阶段） 项目名称 国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 评审时间 2020年5月 设计和开发输入阶段： 不改变原有办公场所的主体结构，对于场地内的立面墙和天花板进行装饰装修。 评审内容： 1设计开发合同、协议可行性符合 2 法律法规和标准符合性符合 3类似设计信息适宜性符合 4输入资料信息有效性符合 5输入资料信息适宜性符合 6输入资料信息完整性符合 7输入资料信息相互矛盾 有□无☑ 8其他不充分和不适宜事项 无☑ 存在问题及改进意见：无 评审结论： 设计开发输入资料信息充分适宜，输入资料信息完整性清楚，无相互矛盾事项，满足发包方的装饰装修要求，同意转入设计开发的下一阶段。 评审人员 部 门 职务或职称 评审人员 部 门 职务或职称 贺卫平 管代 经理 任勇 综合部 经理 李海燕 技术部 经理 卢荣胜 技术部 工程师 评审记录单（设计输出） 设计开发评审报告（输出阶段） 项目名称 国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 评审时间 2020年5月 设计和开发输出阶段： 立面图、天花图、装修设计图、平面定位图 评审内容： 1 标准符合性☑ 2 采购可行性☑ 3 施工可行性☑ 4 结构合理性☑ 5 可维修性 符合 6 可测试性 符合 7 美观性 符合 8 安全性 符合 9 可操作性 符合 10 稳定性 符合 存在问题及改进意见：无 评审结论： 设计开发输出方案等文件资料信息基本充分适宜，满足该项目设计开发输出要求，同意转入设计开发的下一阶段 评审人员 部 门 职务或职称 评审人员 部 门 职务或职称 贺卫平 管代 经理 任勇 综合部 经理 李海燕 技术部 经理 卢荣胜 技术部 工程师 设计验证报告 设计开发验证报告 项目名称 国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 验证单位 参加验证人员 卢荣胜、贺卫平、李海燕、任勇、廉静 起止日期 2020年5月—2020年6月 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等） 1.性能（设计参数） (1)立面设计图：通过； (2)天花设计图：通过； (3)平面功能定位图：通过； (4)初次效果图：通过。 2.功能 根据实地考察后进行的装饰装修设计，在不改变主体结构的前提下进行立面和天花的重新设计，有效降低了后期施工难度、提高了施工效率，降低了施工成本。 3.依据标准 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《室内装饰装修有害物质限量标准》、《北京市装修工程质量验收规定》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 针对输入要求的主要数据、内容及其结论： 设计方案等符合输入的要求。 设计开发验证结论：设计开发输出指标测试结果基本满足输入技术指标要求。 编 制:李海燕 审 核: 贺卫平 批 准: 李建冰 日 期：2020.05.20 设计开发的确认： 项目设计方案确认报告 项目名称 国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 会议时间 2020年5月 设计开发阶段 装饰装修设计 负责人 贺卫平 评审人员 部门 职务或职称 评审人员 部门 职务或职称 贺卫平 管代 经理 任勇 综合部 经理 李海燕 技术部 经理 卢荣胜 技术部 工程师 评审内容： 1 标准符合性 符合 2 采购可行性 符合 3 施工可行性 符合 4 结构合理性 符合 5 可维修性 符合 6 可测试性 符合 7 美观性 符合 8 安全性 符合 9 可操作性 符合 10 稳定性 符合 存在问题及改进建议： 验证方法：会议讨论 评审结论：设计方案等符合要求。 客户确认：设计方案符合要求。 验证人：朱晓申 日期： 2020.5 编制 李海燕 审核 贺卫平 批准 李建冰 |  |
| 设计和开发输出 | Q:8.3.5 | ●查：项目名称：国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 输出有： 1、平面功能定位图（标注办公区域，确定办公桌、办公设备以及绿植的摆放位置） 2、全套正式设计施工图（标注立面、天花需要粉刷的地方，确定灯具、地毯样式及安装铺设位置） 3、装修装饰物料清单（乳胶漆、灯具、水泥、大白粉、壁纸、牛皮纸、防水胶、办公设备、绿植） 4、检验方案（确定室内有害物质是否在安全范围内，确定灯具使用情况、采光是否良好，确定其他细节如墙角等是否有漏刷等问题） 编 制:李海燕 审 核: 贺卫平 批 准: 李建冰 日 期：2020.05.15 |  |
| 设计和开发的更改 | Q:8.3.6 | 组织应对产品和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。 组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。目前没有发生设计开发的更改 |  |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | 公司编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》, 对外部提供产品、服务和过程进行控制，确保采购的产品符合产品要求，满足合同规定。 技术部负责产品相关采购， 总经理负责审批合格供方名录和产品采购计划 公司的采购是办公用品、打印纸之类的采购，在京东网上采购。 办公用品的采购是由技术部门填写采购单，总经理批准后，由技术部门进行采购。 验证方式是核对规格和数量。 |  |
| 设计过程的控制 | Q8.5.1 | 资质范围内工程设计的过程控制见8.3.1-8.3.6审核记录 工程项目管理： 流程如下： 工程项目管理流程：组建团队（人员派遣）—项目策划（人员、设备、规程、安全）—项目现场管理（墙面拆除、墙体天花粉刷以及地面铺）—完工检验—交付 提供工程项目管理：国贸写字楼一期A座609室办公室内部装修项目 - 施工方案： - 1、组建团队： - 查施工方资质： - 安全生产许可证（见附件） - 施工方：中经国家建设集团有限公司 - 主要负责人：赵迎春 - 许可范围：建筑施工 - 有效期：2020。3.4-2022.3.3 - 建筑业企业资质：见附件 - 企业名称：中级国际建设集团有限公司 - 资质类别：建筑工程施工总承包三级 - 有效期：2018.9.3-2023.9.2 - 2、项目组成员 项目负责人：贺卫平 工种 姓名 墙面铲除 陈亚强 王奎翔 许登辉 旧地毯拆除 刘树钦 郝瑛琪 李二保 粉刷工 郭谦 郝瑛琪 陈亚强 铺地毯工 刘畅 刘树钦马军 李二保 灯具安装工 刘畅 刘树钦 监督员 薛帅 张文华 - 施工内容： - 拆除原有墙面、地面铺装 - 粉刷天花板、天花板施工部分 - 墙面粉饰 粉刷全体墙面的1/4 - 重铺地毯 地面工作 - 灯具安装 灯具安装工作的1/2 - 后期清洁、交接工作 灯具安装工作的1/3 - 二施工策划 - 一）做好与设计的结合工作 - 1、熟悉图纸，由技术负责人与项目管理负责人进行现场沟通，熟悉图纸和技术文件，并进行图纸自审、会审工作，充分理解设计意图及施工质量标准，技术难点和质量控制关键点，由施工技术组认真编制该项目的施工工艺文件、材料设备质量标准，结构件生产工艺等技术文件，作为工程施工、生产、采购的指导性文件。以便正确无误地完成项目施工。 - 2、通过学习，拟达到熟悉图纸内容，了解设计要求，施工所应达到的技术标准之目的。 - 3、图纸自审，组织各施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节。 - 4、协调配合，组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，确定施工中的配合事宜。 - 二）材料、设备准备 - 1、 根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需材料设备用量计划，作好备料、供料工作和确定仓库堆场面积及组织运输的依据。 - 2、根据材料、设备需用量计划，做好材料、设备的申请、订货和采购工作，使计划得到充分的落实。组织材料设备按计划要求进场，并作好保管工作。 - 3、施工材料的发放使用管理制订严格的材料领料制度，做到按需领料、按当日施工量领料，防止材料出库后造成的丢失损坏和污染。 - 三）安全注意事项 - 1、施工现场的所有施工人员，必须经过安全技术考核合格，持有操作证方可进入施工现场工作，必须认真学习和熟悉生产法规和安全技术操作规程。 - 2、施工人员在进行技术交底时应有相应的安全技术措施，详细写明安全方面的内容和要求。 - 3、参加施工的所有人员，应根据施工情况穿着劳动保护衣物，戴安全帽，高空作业必须戴安全带。 - 4、现场施工用电必须有专门电工接线，严禁带电操作，使用电气工具除应采取保护性接地或接零外，还必须带橡胶手套。 - 5、在施工过程中，做到“工完、料净、场地清”，不给施工现场留下任何残迹和隐患，每天下班前清理一次 - 三、施工前技术交底 - 工程名称 国贸写字楼办公室装修 分部工程 装饰装修工程 - 内墙涂料工程 - 一、材料及机具准备 - 涂料,填充料、高凳、脚手板、腻子托板、滚筒、刷子、排笔、小漆桶、砂纸、橡皮刮板、腻子槽、擦布、棉丝、半截桶等。 - 二、作业条件 - 1、墙面应基本干燥，基层含水 不得大于10%。 - 2、抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕 - 3、门窗玻璃应提前安装完毕 - 4、大面积施工前应做好样板，经验收合格后方可进行大面积施工。 - 三、质量要求 - 水性涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰封装修工程施工质量验收规范》（GB50210－2001）的规定。 - 四、工艺流程 - 基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子，磨平→第二遍刮腻子，磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第二遍涂料→磨平（光）→刷第三遍涂料 - 五、施工工艺 - 1、刮左子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水（水：乳液为5：1），要喷刷均匀，不得有遗漏。 - 2、满刮腻子，刮腻子时应横竖刮，即第一遍腻子横向刮，第二遍腻子竖向刮。注意接槎和收头时腻子要刮净，每道腻子干燥后应用砂纸打磨，将腻子磨平后并将浮尘擦净。 - 3、涂刷第一遍涂料，涂刷时应先上后下。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光。隔1天后，可涂刷第二遍。 - 4、在第二遍操作时不宜来回多次涂刷，以避免溶松第一遍漆膜，或出现显著的漆刷涂饰痕迹，影响质量。 - 5、在第二遍涂料施工时，注意涂料遮盖力情况，以便随时掌握和调整涂饰的松紧，确确保涂料色泽的均匀性。 - 六、成品保护 - 1、 施涂进首先清理好周围环境，防止粉尘飞扬而影响涂饰质量。 - 2、不得污染窗台、门窗、玻璃等已完成的分项工程。 - 3、 涂饰墙面完工后，要妥善保护，不得磕碰、污染墙面。 - 七、安全措施 - 1 、所有工人应严格执行并遵守安全操作规程，加强职业健康安全意识，上架施工时佩戴个人防护用品。苦苦注意要系好安全带。 - 2 、外架使用前应对整个架体进行检查和检修，验收合格后方可使用。 - 3、 施工时不得出现立体交叉作业。 - 技术负责人：李海燕 技术交底人：王顺富 接受人：卢荣胜 - 查项目管理日志1 - 2020年6月10日 - 建设单位 中经贸资产管理有限公司 施工单位 中经国际建设集团有限公司 - 工程名称 中经贸资产管理有限公司办公室装饰装修 工程地点 北京市朝阳区国贸一期A座609室 - 本日施工部位工程施工内容：墙体抹灰面铲除施工、墙面粉刷施工 - 施工人员：六人 - 工 具：扁铲、滚轮、小锤、喷壶、塑料布、垃圾袋 - 材料进退场及使用情况： - 将大部分办公桌椅移出施工场所，不好移走的用塑料布盖好。去除墙体大白和地面地毯，保护好立面主体和地面。 - 一、墙体抹灰面铲除施工： - 1、 首先进行现场的门窗等设施保护及客户的已进场的主材保护起来； - 2、拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水； - 3、墙体拆除防止物体下落时楼板振动过大； - 4、墙体拆除时，一边拆除一边将垃圾清运下楼，不得积压，清运时洒水降尘； - 5、拆除从上至下层，严禁破坏砖墙、梁、板等结构； - 6、拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹，应立即停止，并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工； - 7、墙面拆除的操作工人自上而下由人工使用扁铲、手锤、刮板等工具进行逐段拆除，部分采用机铲拆除。同时清除基层表面的松动面层，露出坚实基层分段验收合格后方能进入下一步施工工序，对墙体基层有缺陷的地方要进行及时修补。 - 二、 墙面粉刷施工工： - 1、面层砂浆配合比1：2.5水泥砂浆或按设计选用，厚度5—8mm，用刮尺刮平，木抹子搓毛，铁抹子溜光、压实。 - 2、阴阳角分别用阴阳角抹子抹光。 - 3、当面层灰表面无明水时，用软毛刷蘸水垂直于地面同一方向，轻刷一遍，以保证面层灰颜色一致，同时将墙裙和踢脚板上口刷净； - 4、 然后进行墙体抗裂缝处理：把墙面现有的细小裂纹用刀片划开约5mm的口，进行墙衬找平处理，然后贴上专用抗裂绷带或牛皮纸； - 5、 接着开始仔细修整阴阳角； - 6、 刮腻子：先调制腻子，横竖向交错批刮，整体必须刮三遍，并分批次逐批批刮（因为如果刮不到3遍，要想找平的话，必然每次批的很厚，按照腻子的生产厂家规定，每遍腻子的厚度不得超过5mm，超过了就必然在日后的某一天脱落）； - 7、 刮完后，拿200W的大灯泡照着，用360目的砂纸轻磨刮痕，并细修阴阳角。 - 8、刷面漆，面漆通常要刷两遍，每遍之间应相隔2-4小时以上（视其表干时间而定）待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后，需要1-2天才能完全干透，在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防晒，防止漆膜出现问题。 - 本日发生问题及处理经过： 无 - 存在问题及急需解决的事项： 无 - 施工管理记录：人员、工具、工艺、操作均符合要求 墙面铲除施工人员 陈亚强 王奎翔 许登辉 粉刷施工人员： 郭谦 郝瑛琪 陈亚强 项目检查人： 薛帅 张文华 项目负责人：贺卫平 - 查项目管理日志2 - 2020年6月13日 - 石膏板吊顶施工、防水施工、地毯铺设施工 - 施工人员：六人 - 工 具：滚轮、水泥、大白粉、滑石粉、纤维素、搅拌机、刷子 - 材料进退场及使用情况： - 天花板上的灯具全部拆除，可循环使用的封存好。石膏板进入施工现场注意轻放 - 一、 石膏板吊顶施工方法： - 1、 木龙骨刷防火涂料； - 2、 打眼下木桩固定龙骨，膨胀螺栓加固承重处； - 3、 石膏板罩面，接缝处留10mm缝隙，用嵌缝石膏粉填平，接缝抗裂：使用牛皮纸防止再裂，自攻钉眼涂防锈漆； - 4、 吊顶的实际平米数按照仰视的投影面积平米数计算。 - 二、 防水施工方法： - 1、 在开工1--2天之内先要做24小时闭水实验（用于检验防水层，去楼下邻居家看一下具体潮湿或微渗部位；若房地产开发公司在交房已经做过闭水实验则可以免做）； - 2、 在做防水之前首先把地面清理干净； - 3、 检查所有的阴阳直角处，是否已经是“圆弧”构造，不是圆弧构造的要用水泥兜成圆弧（因为覆膜层如果在一个直角上，就很容易开裂折出缝来），然后等干； - 4、 做墙面防水（为了达到防水有防止潮气渗入到对面的墙面造成生霉的现象，墙面应做到1800mm高度），而且要用“横竖纵横”的交叉手法做两遍，等完全干透后，就可以刷漆或者张贴壁纸了，然后开始做地面和墙体的下方预留位置（同样使用“横竖纵横”的交叉手法）做完好注意保护。 三、地毯铺设施工方法 1、将旧地毯拆除，一边拆除一边将垃圾清运下楼，不得积压； 2、把沾在基层上的落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清扫干净； 3、基层表面必须平整，无凹坑、麻面、裂缝，并保持清洁干净。 4、防潮处理：在水泥类面层（或基层）表面铺设一层聚乙烯防潮膜，可有效防止地面水汽上升，沾湿地毯； 5、根据已确定好的1m水平控制线或者500mm水平控制线弹好地面完成面标高线，严格依照设计图纸对各个房间的铺设尺寸进行度量，检查房间的方正情况，在地面弹出地毯的铺设基准线和分格定位线，活动地毯应根据地毯的尺寸，在房间内弹出定位网格线； 6、根据房间尺寸和形状，对部分地毯进行剪裁，每段地毯的长度要比房间长度长约20mm，宽度要以裁出地毯边缘后的尺寸计算，弹线裁剪边缘部分，要注意地毯纹理的铺设方向是否与设计一致； 7、铺设地毯时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制块，之后按照十字控制块向四周铺设。大面积铺贴时应分时段、分部位铺贴。 8、地毯完全铺好后，用搪刀裁去多余部分，并用扁铲将边缘塞入墙壁缝中，用吸尘器吸去灰尘。 9、地毯现场应随进随铺，库存时要防潮、防雨、防踩踏和重压； 10、铺设时和铺设完毕应及时清理毯头、钉子等散落物，严格防止将其铺入毯下； 11、后续工程在地毯面层上需要上人时，必须带鞋套或者专用鞋，严禁在地毯面上进行其他各种施工操作。 - 本日发生问题及处理经过： 无 - 存在问题及急需解决的事项： 无 - 施工管理记录：人员、工具、工艺、操作均符合要求 施工人员 陈亚强 王奎翔 许登辉 等 项目检查人：王敬元 张文华 项目负责人：贺卫平 - 查施工原料质量：（见附件） - 灯具合格证明：TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司 嵌入式LED灯具 - 地毯合格证明：江苏开利地毯股份有限公司 - 防水腻子膏：上海玉逸实业有限公司 - 健康腻子粉：三棵树涂料股份有限公司 - 二合一墙面漆：三棵树涂料股份有限公司 提供与建筑施工质量安全协议书：（见附件） 查：协议书对承包方式、工程管理、安全责任、质量责任、质量保修、工期控制等内容进行了控制说明。 本协议自签订之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份， 甲方：中经国际规划设计集团有限公司（加盖公章） 乙方：中经国际建设集团有限公司 （加盖公章） 施工安全教育培训记录 工程名称 中经贸资产管理有限公司办公室装修工程 培训主题 新进人员安全教育培训 培训对象 项目员工 培训部门或召集人 职业健康安全事务代表 主讲人 卢荣胜 学时 16 培训时间 2020.5.18 地点 会议室 公司级安全教育 1、国家安全生产方针：安全第一、预防为主。 2、每个入场人员必须认真遵守《安全生产法》的规定。 3、不同专业必须按规定佩戴专用防护用品。如：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等。 4、进入工厂人员严禁在现场内吸烟。 5、噪音房严禁使用碘钨灯及60W以上的灯泡照明， 6、动用明火时必须由专业人员持有效证件到总包安全部开动火证，严禁私自动火。对无证动火人员严肃处理。 7、所有人员在休息期间禁止私自外出，如有紧急情况向代班人员汇报。严禁与外来人员接触，注意道路上的车辆。做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害” 。 8、做到“一机一闸一箱一漏”原则，严禁非电工私拉乱接电源线。 10、特种作业外人员必须持特种作业上岗证上岗作业，无特种作业证人员禁止从事特种作业，如有违反严肃处理。 参加培训教育人员（签字） 郭谦 郝瑛琪 陈亚强 张文华等项目组全体人员 施工人员资质：电工 刘树钦 、刘畅 二级建造师 张文华 薛帅 油漆工：郭谦、郝瑛琪 查：临时场所 中经贸资产管理有限公司装饰装修施工项目 3 装饰装修项目管理 设计完成100%，施工完成95% 地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼怡和阳光大厦B座6层 施工人员在刷墙： - 施工人员：三人 - 工 具：扁铲、滚轮、小锤、喷壶、塑料布、垃圾袋 - 材料进退场及使用情况： - 将大部分办公桌椅移出施工场所，不好移走的用塑料布盖好。去除墙体大白和地面地毯，保护好立面主体和地面。 - 一、墙体抹灰面铲除施工： - 1、 首先进行现场的门窗等设施保护及客户的已进场的主材保护起来； - 2、拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水； - 3、墙体拆除防止物体下落时楼板振动过大； - 4、墙体拆除时，一边拆除一边将垃圾清运下楼，不得积压，清运时洒水降尘； - 5、拆除从上至下层，严禁破坏砖墙、梁、板等结构； - 6、拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹，应立即停止，并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工； - 7、墙面拆除的操作工人自上而下由人工使用扁铲、手锤、刮板等工具进行逐段拆除，部分采用机铲拆除。同时清除基层表面的松动面层，露出坚实基层分段验收合格后方能进入下一步施工工序，对墙体基层有缺陷的地方要进行及时修补。 - 现场施工人员： 郭谦 郝瑛琪等 工程管理人员： 张文华 特殊过程的确认：工程设计过程 过程名称：工程设计过程 人员：技术人员均有多年的专业产品技术部经验,并由公司组织进行了培训,通过实际技术业务考查,基本能确保工程设计进行. 设备/设施 工程设计场所、电脑、打印机等工程设计满足要求 作业指导书 编制了与工程设计手册、工程设计管理制度等文件,经确认有效可行，能确保工程设计进行. 工作环境 技术办公工作环境确保工程设计的有效进行 结论:公司能确保工程设计进行 确认人: 李建冰 时间:2020年8月13日 特殊过程的确认：工程项目管理过程 过程名称 工程项目管理过程 人员：施工人员尝有多年的专业产品安装经验，并由公司组织进行了培训,通过实际业务考查,基本能确保工程有效进行. 设备/设施 使用的电锤、电钻及电工用具满足施工要求 材料：使用合格的健康腻子粉、二合一墙面漆等材料,产品采购需定点采购，符合环保要求 作业指导书 编制了施工作业等文件,经确认有效可行，能确保施工有效进行. 工作环境：施工环境为室内低空作业，无特殊要求 工程管理人员：经过培训，获得二级建造师资格 结论: 能确保工程项目管理项目的有效进行 确认人: 李建冰 时间:2020年8月13日 |  |
| 标识和可追溯性 | Q:8.5.2 | 技术部是标识和可追溯性的主管部门。 本公司设计开发的标识是图纸的版本状态、图纸的编号、审定、审核、校对等图纸上面的信息。 可追溯性：当有追溯性要求时，通过图纸编号的标识来完成追溯。 现场查看各种记录齐全，符合标准要求 工程管理的标识是：现场管理人员及施工人员需佩戴胸牌。现场配备警示标牌（正在施工、注意安全等）等警示标识 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q:8.5.3 | 公司在工程设计服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生 公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。 工程项目管理服务所处的区域、环境及附属设施都属于顾客财产，公司在工作规范中规定对顾客财产的不得损坏、未经顾客同意不得在清洁过程中随意挪动顾客财产，对顾客财产进行保护等工作要求 目前公司无实物顾客或外部供方财产。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q:8.5.3 | 公司的设计图纸放置在专门的文件柜里面。摆放整齐，有干燥剂防止潮湿，电子档用CAD文档存放在技术部服务器专用网盘下，同时设置有密码。 |  |
| 设计交付后的活动 | Q 8.5.5 | 该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。 |  |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 组织应对工程设计过程；工程项目管理过程服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。 组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。 经询问，体系运行至今无更改情况发生。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q 8.6 | 原料由施工方提供，见8.5.1的检验报告 施工管理的过程检验见8.5.1的施工记录 成品的放行由顾客进行确认，提供由顾客签字并盖章的报告2份，见附件 工程设计 1）项目名称：国贸写字楼一期A座办公室内部装修项目 客户名称：中经贸资产管理有限公司 意见：符合甲方装饰装修标准，通过采购、施工可行性检测，同意验收 结论：通过 验收部门：中经贸资产管理有限公司（加盖公章） 工程项目管理 1）项目名称：国贸写字楼一期A座办公室内部装修项目 客户名称：中经贸资产管理有限公司 结论：通过 供电部门：中经贸资产管理有限公司（加盖公章） |  |
| 不合格控制 | Q8.7 | 公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。 查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。 最终交付给顾客的服务未发生不合格。 不符合报告 受审核部门 综合部 部门负责人 任勇 审核员 贺卫平 审核日期 2020年11月13日 不合格事实陈述： 现场内审发现，综合部未保存2020年7月的培训记录，不符合ISO9001：2015标准7.2能力中的相关要求。 不合格类型：一般不合格 部门负责人：任勇 日期：2020年11月13日 不合格原因及对体系影响的分析： 相关人员未能充分理解标准要求，未按标准要求执行。 建议的纠正措施计划： 1、对相关人员进行标准和程序文件的培训。 2、补充相应记录。 纠正措施完成情况： 1、对相关人员进行了标准和程序文件的培训。 2、补充了相应记录。 部门负责人：任勇 日期：2020年11月14日 纠正措施的验证： 经验证有效，可以关闭。 审核员：贺卫平 日期：2020年11月14日 |  |
| 不合格输出的控制 | Q 8.7 | 公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。 经交流，该公司体系运行以来无资质范围内工程设计；工程项目管理的不合格现象出现。 |  |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客有2家企业进行满意度调查等。 调查主要内容：服务质量、服务交付、服务态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度调查分析》调查时期：2020年11月10日发放调查表共2份，回收调查表共2份。 出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表 0 份。 调查分析： 分项满意度 服务质量 100% 服务价钱 93% 沟通服务 100% 服务交付 100% 管理体系 100% 服务措施 100% 环境保护 100% 劳动安全 100% 从分项统计来，顾客对产品价钱出现一项一般满意， 为此公司将采取下列措施： 加强管理体系的运行，规范工作和服务；降低成本 经统计顾客满意度为 98分 |  |
| 运行控制 | E8.1 S8.1 | - 公司制定并执行“环境及职业健康安全运行控制程序”、“环境管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。 2、废水 生活废水：资质范围内工程设计；工程项目管理不产生废水， 生活废水排放到城市污水管网到污水处理厂进行处理 3、废气 资质范围内工程设计；工程项目管理不产生废气， 但工程现场管理，有墙体抹灰面铲除施工、墙面粉刷施工等产生的少量废气，此废气无组织排放，施工现场通过开窗通风排放，及发口罩，对员工进行个体防护。 - 固废 产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。 办公墨盒、电池等由厂家回收 - 噪音管理：施工现场施工噪声，设备减震，项目管理人员及施工作业人员佩戴耳塞 - 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督 6、办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、 7、工作时间平均每天不超过8小时。 8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。 9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等 10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 11.公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保，见到社保缴费记录 12、火灾控制:（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录;（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。 13、随时检查清理办公场所管理现场，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材;; - 14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护; 15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育 16职业病：公司进行了职业危害现场检测，保证现场的职业危害因子在安全范围之内，同时，给员工做好个人防护，戴口罩，戴耳塞等，同时每年给员工体检。 环境及职业健康的危险源控制过程贯穿整改过程的生命周期 公司的设计方面例如考虑环保要求、工程管理方面考虑装修材料的环保、装修噪音的控制等，贯穿整个生命周期 现场运行情况： 查不可接受风险源： 潜在火灾、触电、意外伤害、职业病 查重要环境因素：固废排放、废气、噪声 查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。 抽查环境运行的策划与控制实施 1）固体废弃物排放的管控： 制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。办公室负责废弃物的分类、收集、保管、由有资质的市政环卫公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。 2）废气排放管控： 废气排放主要为工程施工现场有墙体抹灰面铲除施工、墙面粉刷施工等产生的少量废气，现场查看及发口罩，对员工进行个体防护 噪声:施工现场施工噪声，设备减震，项目管理人员及施工作业人员佩戴耳塞，操作人员配戴耳塞，护目镜、所有车间人员均着工作服、安全鞋、口罩 废水：生活污水排放到城市污水管网到污水处理厂进行处理 查见职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，现场现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。 2）意外伤害控制 驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。 3）触电：使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。 维修车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。 - 职业病：公司进行了职业危害场所检测，查看报告检测符合达到要求，现场查看维修车间人员按照规定进行穿戴，提供人员体检报告，无职业病，给员工上保险 运行符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司编制应急预案，编制有火灾应急预案，预案中规定了目的、人员职责、规定发生应急事故如何处理等内容，每年定期参加由综合部组织的火灾等应急预案的演练，具体见综合部记录 |  |
| 不符合和纠正措施 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QES 10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。 企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。 对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。 经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。 公司研发及研发活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进： a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进； b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进； c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 管理评审提出改进措施正在实施过程中。 结论：本次审核为现场审核的二阶段补充审核，本部门与现场审核一致，符合要求 |  |

说明：不符合标注N