管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：工程部 主管领导：梁丽娟、项目经理：余刚 技术负责人 孙仁辉 陪同人员：黎盛强 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：李凤仪 审核时间： 2021.3.30 |  |
|  |  | 审核条款：Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1（10.1.1/10.2）/ 8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/ 8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3) |  |
| 职责和权限 | Q/J:5.3（4.3） | 梁丽娟部长及项目部负责人余刚经理介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、建筑工程施工策划、实施、工作环境、监视和测量资源管理、项目策划及运行控制、项目放行、不符合输出及改进等及竣工资料过程控制等，对项目的质量、环境和职业健康安全运行进行控制管理； 部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标指标和管理方案 | QJ6.2(3.2) | 本部门的目标： 2020年 10-2021年3月份月考核情况 分项分部工程质量优良率达80%以上，合格率100%；分项工程优良率85% 合格率100% 噪声、废水、废气、扬尘达标排放无投诉；达标排放无投诉 Q目标完成适宜。 公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》： 项目部的管理目标及完成情况如下： 提供了《管理方案评审记录表》，对施工区域的“环境和职业健康安全管理方案”按期进行了评审，符合要求。管理方案明确了方法、责任人、资金及时间表，管理方案基本合理。 |  |
| 基础设施 | Q 7.1.3(7.1.4) | 7.1.3(7.1.4) 基础设施 自项目开始至今用到的设备有：自项目开始至今用到的设备有：设备：皮卡车、剥线钳、电锤、人字梯、万用表、绝缘电阻仪、寻线仪等。设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。 抽：维修保养计划及记录。 1 皮卡车 全面检修 2020.12.10 项目部 2 人字梯 全面检修 2020.12.10 项目部 3 电锤 全面检修 2020.12.10 项目部 。。。。。。 抽：皮卡车检修内容记录较简单，欠针对性已经口头交流。 公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了项目部办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，项目部办公面积约为70㎡。公司编制了《机械设备控制程序》 《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。 项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。 |  |
| 工作环境 | Q7.1.4(10.5.1) | - 策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、生活区和临时仓库等，设置了车辆停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器数个、消防砂、消防斧、消防铲、消防桶等。运行环境，现场巡查，设备、材料摆放等有些凌乱，口头交流。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5(11.5) | 7.1.5(11.1.2、11.5) 监视和测量资源 监测资源：数字万用表、绝缘电阻表、网络电缆测试寻线仪检定合格证书，见附件。 监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。 状态标识符合要求。 无不当调整及失准监视和测量。 无计算机软件使用与确认。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 J8.1-5 | 1、编制《物资采购控制程序》和《劳务分包控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。 编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制； ——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求； ——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； 定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。 2、查“合格供方名录”，审批：余刚，2020.3.25 合格供方名称 1） 杭州海康威视科技有限公司 2） 重庆立飞科技有限公司 3）杭州海康威视科技有限公司 4）重庆馨宇科技有限公司 .。。。。。。。。 抽：1）、4） 等项针对合格供方的评价：评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等； 符合相关规定，纳入合格供方。 3、公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。 查2020.1.10针对该工程项目的“采购计划单”，列入计划采购物资共多项，主要有普通聚氯乙烯护套软线、软电缆、网络摄像机、以太网交换机等。明确了规格要求、采购数量、质量要求及到货时间。 抽：杭州海康威视科技有限公司、重庆馨宇科技有限公司 外部供方绩效控制情况，公司对供方提供产品通过客户反馈进行控制或监视。对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，材料员对采购产品的外观、数量、出厂合格证等进行验收，进场材料均合格，不合格的未进场。性能检测详见8.6相关审核记录。该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。 |  |
| 工程施工策划及运行控制 | Q8.1/10.2 8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.3) | 桂林万达文化旅游城和平项目N6地块1#-3#、5#-13#、15#楼地下室及室外弱电智能化工程项目概况： 工程名称：桂林万达文化旅游城和平项目N6地块1#-3#、5#-13#、15#楼地下室及室外弱电智能化工程 工程地址：桂林市七星区环城南一路以南 建设单位：桂林融创城投资有限公司 设计单位： 重庆居易智能科技有限公司 监理单位：广州联嘉建设监理有限公司 施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 计划工期：计划开工日期：2020年2月15日，竣工日期：2020年11月30日 。目前完成100%。 项目经理：余刚 技术负责人：孙仁辉 工程概况： 工程名称：桂林万达文化旅游城和平项目N6地块1#-3＃、5#-13＃、15#楼、地下室及室外弱电智能化工程、 工程地点： 七至区环城南一路以南、 漓江以东的平片区N10-1号地块； 建筑面积：153203.83平方米 本工程共计10栋楼， 1＃楼15层， 2＃楼17层， 3＃楼17层， 6＃楼17层，7＃楼2层，8＃楼17层，9＃楼15层，12＃楼15层，13＃楼15层，15＃楼15层。地下室负1层。 1、桂林万达文化旅游城和平项目N6地块1#-3＃、5＃13＃、15＃楼、地下室及室外弱电智能化工程包括的主要内容： 可视对讲、 监控、 电子巡史、 停车场系统、 门禁、 人行翼闸、 信息发布、 背景音乐、电子围栏周界报警、 五方通话、 无线WIFI、机房系统等。 质量目标：合格。 工艺流程：施工准备→施工机具设备进场→线路敷设→（楼宇对讲系统安装→监控对讲安装→停车场系统安装→人行翼闸系统安装→UPS供电系统安装→无线WIFI系统安装→背景音乐系统安装）→系统测试→项目验收→交工。 （2）、按合同文件要求工期为 ：2020年2月15日，竣工日期：2020年11月30日 二、安全目标 文明安全施工目标：确保“安全文明工地”达标。 1.杜绝重伤、死亡事故率为0 2.重伤事故0‰，轻伤率不超过1.5‰。 3.施工人员、工人安全教育必须达到100％ 4.单项安全技术措施必须有针对性。 5.安全文明施工全面达到“ 桂林市安全文明施工标准化工地”标准，争创“ 桂林市安全文明施工标准化工地”。 6.安全目标(伤亡事故控制目标，安全目标，文明施工目标)年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实。 7.施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005标准执行 8.“三宝”、“四口”防护达标 9.脚手架搭设严格按照【脚手架安全技术规范】JGJ130-2001执行 10.各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到100％ 11、施工现场安全达标率100％。 12、施工现场文明施工按照桂林市安全文明标准化施工，争创省标化工地。 三、文明施工目标 工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。 四、环境保护目标 认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。 五、人员安排 抽项目施工相关人员及持证上岗情况： 项目经理 余刚 工程师 二级建造师 二级 技术负责人 孙仁辉 工程师 工程师证书 中级 查操作人员持证情况： 黄 涛 电气设备安装工（中级） 16501502341000007 重庆市建设行业技能人员职业培训； 查 明 电气设备安装工（中级） 16501502341000011 重庆市建设行业技能人员职业培训； 罗祥国 电工（中级） 16501502341300151 重庆市建设行业技能人员职业培训； 洪 权 电工（中级） 17501205141301874 重庆市建设行业技能人员职业培训； 甘 晓 管工（管道工） 17501702041100090 重庆市建设行业技能人员职业培训； 甘 晓 管工（管道工） 17501702041100090 重庆市建设行业技能人员职业培训； 杨 杰 通风工 17501205140700195 重庆市建设行业技能人员职业培训； 姜 松 高处安装、维护、拆除作业 T520112198111120013 重庆市应急管理局； 刘 洋 高处安装、维护、拆除作业 T430422197612278831 重庆市应急管理局； 张光剑 高压电工作业 T520121198511106639 重庆市安全生产监督管理局； 卢晓明 高压电工作业 T52242519981204007X 重庆市安全生产监督管理局。 王兴林 安全员 渝1513051000566 重庆市城乡建设委员会 丁明容 资料员 501711440150464 重庆市城乡建设委员会 周贵川 安装施工员 50161031231097 重庆市城乡建设委员会 刘吉 安装预算员 渝1717037000015 重庆市城乡建设委员会 。。。。。 人员证件电子版已带回公司 公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》： 项目部的管理目标及完成情况如下： 质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。 查上述目标均已实现，基本具备了可测量及可考核性。 产品执行标准： - 1、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015 - 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2016 - 《建筑设计防火规范》GB50016—2014 - 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 - 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 - 《安全防范工程技术规范》GB50348-2018 - 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 - 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2016 - 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 - 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2017 - 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 - 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2017 - 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2015 - 《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-2018 - 《安全防范工程技术规范》GB50348-2018 - 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001 - 《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2016 查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。 对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生变化。 施工工艺流程：施工准备→施工机具设备进场→线路敷设→（楼宇对讲系统安装→监控对讲安装→停车场系统安装→人行翼闸系统安装→UPS供电系统安装→无线WIFI系统安装→背景音乐系统安装）→系统测试→项目验收→交工。 8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7) 生产和服务提供的控制、过程确认 1、提供《工程开工报审表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理余刚签字盖章，申报日期2020年2月15日，总监理工程师签字盖章，2020年2月15日 2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前，共有十二章内容。 3、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。2019.12.25，项目负责人审核，总经理批准。 4、制定了施工专项方案，经过总经理审批。 5、总体时间安排： 本工程按照总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。 6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。 7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。 抽：《图纸会审记录》2020年2月13日。参加人员：建设单位2人，设计单位4人，施工单位4人，监理单位2人。设计变更通知单。设计交底和图纸会审符合要求。 8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。 9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。 10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查钢电工、、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。 技术交底记录 容。—年》月施日 项目名称 桂林万达文化旅游城和 平项目N6地块1#-3#、 5#-13#、15#楼、地下室 及室外弱电智能化工程 分部工程 弱电智能化系统 分项工程名称 综合布线、线路敷设、楼宇可视对讲安装、警示报警系统安装、智能系统测试等。 交底内容： 1、 管内穿线操作要求：穿带线（建议使用钢丝）一放线一导线与带线的绑扎一完成布线； 2、 线缆前端（设备端）预留不超过30CMo设备箱体内线缆预留以现场实际情况为准，原则 上不超过80CM； 3、 缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签应选用不易损坏的材料； 4、 布线前应当确定设备箱安装位置及安装高度，线路敷设位置确保准备无误； 5、 线路敷设至桥架需使用锁扣接入桥架； 6、 在垂直线槽中敷设线缆时，应对缆线进行绑扎，绑扎间距《1.5米，间距应均匀，松紧 适度； 7、 分机排线接线方式必须采用焊接并用热缩管保护。 8、 电井内桥架至设备箱首选PVC线槽连接，如现场情况不能安装线槽可用软管连接。 9、 联网光纤不能串联，采用一芯一备方式。 10、 室外预埋管深度不低于20CM。 11、 机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧理线架上，应排列整齐、美观、配线架应安装牢固。 信息点标识应准确，跳线应经过理线器和设备连线，理线架内的跳线应捆扎整齐。 一、原材料检验： 抽1：工程材料/构配件/设备报审表 监理单位：广州联嘉建设监理有限公司施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 主要工程材料：普通聚氯乙烯护套软线、软电缆、网络摄像机、以太网交换机等； 附1.查：普通聚氯乙烯护套软线检验报告.厂家提供：自检报告：报告日期：2019年 1月15日 生产单位：广州宇洪科技股份有限公司 依据标准：强制性认证产品认证有效性抽查，检测单位：广州质量检测有限责任公司 检验结果：合格 时间：2018年04月25日 附2.查：网络摄像机 检测报告 委托单位： 杭州海康威视数字技术股份有限公司 委托编号：公京检第1915715号 委托日期：2019年11月15日 依据标准：GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求 检测单位：公安部安全与警用电子产品质量检测中心 评定结论：经评定：符合：GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求 的要求，评定为合格。 时间：2019年11月11日 附3.查：解码器检测报告 委托单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司 委托编号：公沪检1943787号 委托日期：2019年03月28日 依据标准：YD/T1019-2013数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆 检测单位：上海市质量监督检验技术研究院 评定结论：经评定：符合GB/T5023.5-2008的要求，评定为合格。 时间：2020年04月21日 附4查:电气配管隐蔽检查检记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：广州联嘉建设监理有限公司施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2020年12月10日。 附5查:可对讲系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：广州联嘉建设监理有限公司施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2021年1月8日。 附6查:监控系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：广州联嘉建设监理有限公司施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2021年1月8日。 附7查:电子巡更系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：广州联嘉建设监理有限公司施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2021年1月8日。 附8查:UPS供电系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：广州联嘉建设监理有限公司施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2021年1月8日。 附8查:电气配线系统安装检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：广州联嘉建设监理有限公司施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2020年12月16日。 附9查:电气线路系统绝缘测试检查记录 建设单位：重庆万泰建设（集团）有限公司 监理单位：广州联嘉建设监理有限公司施工单位： 重庆居易智能科技有限公司 评定结论：评定为合格。 各方单位负责人签字确认。时间：2020年12月17日。 （二）分部分项质量验收报告 抽1、《综合布线系统质量验收记录》 验收类型：智能建筑;实体质量检查情况：合格，施工单位、监理单位、建设单位负责人：签字盖章确认。附件。 抽2、《安全技术防范质量验收记录》 验收类型：智能建筑: ;实体质量检查情况：合格，施工单位、监理单位、建设单位负责人：签字盖章确认。附件。 抽3、《火灾自动报警质量验收记录》 验收类型：智能建筑: ;实体质量检查情况：合格，施工单位、监理单位、建设单位负责人：签字盖章确认。附件。 隐蔽工程验收记录：工程名称：桂林万达文化旅游城和平项目N6地块1#-3#、5#-13#、15#楼 项目名称：整合布线系统电缆导管敷设 隐检部位：3#楼 日期：2020年11月20日 隐蔽工程验收记录：工程名称：桂林万达文化旅游城和平项目N6地块1#-3#、5#-13#、15#楼 项目名称：整合布线系统电缆导管敷设 隐检部位：5#楼 日期：2020年11月20日 隐蔽工程验收记录：工程名称：桂林万达文化旅游城和平项目N6地块1#-3#、5#-13#、15#楼 项目名称：整合布线系统电缆导管敷设 隐检部位：1#楼 日期：2020年11月20日 隐蔽工程验收记录：工程名称：桂林万达文化旅游城和平项目N6地块1#-3#、5#-13#、15#楼 项目名称：整合布线系统电缆导管敷设 隐检部位：7#楼 日期：2020年11月20日 竣工验收报告：项目负责人：余刚。技术负责人：2020年11月30日 .项目总监理工程师：罗世坤签字确认. 项目经理 余刚 技术负责人：孙仁辉 监理单位负责人 签字盖章。2020年11月30日 单位工程质量验收记录：项目经理 余刚签字盖章。监理单位： 签字盖章 建设单位：项目负责人：签字盖章。2020年11月30日 施工质量评定表 项目经理 余刚 技术负责人：孙仁辉 监理单位： 签字盖章。2020年11月30日 工程质量评定表： 申请报告： 施工单位：项目经理 余刚签字盖章。监理单位： 签字盖章 建设单位：项目负责人：签字盖章。2020年11月30日 查竣工验收报告： 竣工条件具备情况： 施工单位：项目经理 余刚签字盖章。监理单位负责人： 签字盖章 建设单位：项目负责人：签字盖章。 提供项目的施工总结报告开工日期：2020年2月15日，竣工日期：2020年11月30日 报告从工程概况、项目部组织机构组成、合同执行情况、工程事故处理（未发生）、工程质量目标完成情况、工程安全的总体评价、环境保护，工程的设计变更（无）、工程遗留问题及改进情况等等方面进行分析评价。 当人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，对相关过程进行重新确认，确保满足要求。暂时无变化。 12、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。 13、交付及交付后的活动 根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经工程部确认属于公司应承担的工作时，应以书面形式通知项目部，由项目部根据服务内容会同项目部经理确定维修服务，经主管经理批准，组织现场保修服务；现场保修服务完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写《工程保修单》，报工程部。暂时无保修服务。 项目经理及技术负责人介绍，对工程施工质量安全的检查主要按照国家标准和施工规范要求。项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。 提供工程部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：工程部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。 施工过程确认 与项目技术负责人沟通，本项目需确认过程是焊接过程、隐蔽工程施工等。制定作业指导书及施工方案，有效控制。未提供方确认过程的确认记录，口头交流。 Q:8.5.2 J:8.4.2/8.4.4/10.5.3 查标识控制情况 询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。 追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。 施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，建筑工程及装饰装修工程无例外放行。 可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表-开工报告—合同等。 标识和可追溯性基本符合要求。 Q:8.5.3 J:8.5 顾客财产控制 项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。 现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。 项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理 Q:8.5.4 J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护 项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。 在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。 在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。 Q8.5.6发生变更情况，无。 | N |
| 设计开发 | Q8.3J10.3 | 公司施工的产品，是按顾客要求、合同及设计图纸进行施工,不同工程项目按8.1/10.2产品实现策划（施工组织设计）进行控制，组织不承担产品设计的责任，无相应的设计更改权；8.3不适用/10.3删减，不影响公司满足顾客和法律法规要求的能力和责任。。 |  |
| 不合格品的控制 纠正和纠正措施 | Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2（12.5） | 质量管理改进 项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》、《建设工程安全文明施工监管记录》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。 对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。 对监理工程师提出的问题进行整改，对不合格处置方法：返工、返修等。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。 项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。 如：项目经理及技术负责人介绍：通过（1）《监视和测量管理制度》 （2）《内部审核管理制度 》 （3）《管理评审制度》 （4）《项目部自检记录表》等，未发生明显违反甲方质量及进度要求，本项目监理机构未开具整改通知单。过程的监视和测量，评价基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N