管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：温 宁 陪同人员:杨泽广 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：李京田 审核时间：2021.7.7 |  |
|  |  | 审核条款：Q5.3/6.2/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.2/10.2 EO: 5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 技术部职责包括： 1.负责高低压成套设备、自动化控制设备的设计） 2.负责监视测量设备的效准 3.负责设计开发相关的环境及职业健康安全管理活动 包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。 管理部职责审核期内无变化。 岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。 查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定,查文件内容包括与岗位活动有关的质量、环境和职业健康安全职责要求。 经现场询问软件开发；计算机系统集成服务人员的回答与文件规定一致。 |  |
| 目标和方案 | QES6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》 部门目标： 产品交付合格率100% 100% 固废分类收集处置率100% 100% 火灾事故零发生 零发生 触电事故零发生。 零发生 提供2020年10-2021.6月目标完成情况统计，目标均完成。且目标与公司方针一致。 查：环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表： 制定了《环境和职业健康安全目标指标和管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，基本合理。 抽：固废管理方案： 方法：1、 对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训； 2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。 3、危险固体废弃物实现分类管理： （1）建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定； （2）不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置； 4、预计费用800元。 抽查：火灾发生率为0。 方法措施：定期检查电器设备，发现问题及时反馈，成立应急预案小组，对发生火灾及时处理，详见“火灾应急预案”；防止意外伤害，加强培训不断提高安全意识。执行部门：各部门、负责人：王荣刚 ， 完成日期：持续执行 职业健康安全方案已正常实施开展并经过监督检查，几年来没有发生火灾及轻伤以上的事故。 责任部门：设计部，资金1000元，周期：长期 上述目标、指标2021年第1-6月进行考核，考核结果：达标，检查人：王荣刚。制定的指标和管理方案基本可行 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求. 提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，高低压成套设备、自动化控制设备的设计过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。 对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。 提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。 提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。 用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 设计开发的策划 | Q8.1 | 1.产品实现流程：3高低压成套设备、自动化控制设备的设计、销售 设计流程：合同评审-组建项目组-文件输入-项目设计-项目评审-输出-确认-验收 销售流程：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收 其中特殊过程为销售过程 其中关键过程有 销售过程 需要确认过程 销售过程 2.形成了质量目标和相关的产品特性要求： 产品交付合格率100% 100% 固废分类收集处置率100% 100% 火灾事故零发生 零发生 触电事故零发生。 零发生 根据客户和相关标准的要求进行生产的提供。 公司生产、检验相关标准：主要按顾客合同和要求、《设计手册》、《产设计控制程序》等指导产品生产和确定产品的接收； 产品执行规范： 交流无间隙氧化物避雷器 GB11032-2010 工业六氟化硫 GB12022-1989 机电产品包装通用技术条件 GB/T13384-2008 高压开关设备和控制设备的抗震要求 GB/T13540-2009 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 GB/T14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关和熔断器组合电器 GB/T14048.3-2008 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机启动器（含电动机保护器） GB/T14048.4-2010 低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器 GB/T14048.5-2008 低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子 GB/T14048.7-2006 继电保护和安全自动装置 GB/T14285-2006 低压成套无功功率补偿装置 GB15576-2008 高压架空线路发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/T16434-1996 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB169226-2009 高电压试验技术 第1部分：一般实验要求 GB16927.1-1997 高电压试验技术 第2部分：测量系统 GB16927.2-1997 高电压试验技术 第3部分：现场试验的定义及要求 GB16927.3-2010 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原路、要求和实验 GB/T16935.1-2008 高压/低压预装式变电站 GB/T17469-2010 低压电气设备的高电压试验技术 第一部分：定义和试验 GB/T17627.1-1998 低压电气设备的高电压试验技术 第二部分：测量系统和试验设备 GB/T17627.2-1998 高压/低压预装式变电站 GB17467-2010 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一半要求 GB/T20641-2006 低压抽出式成套开关设备和控制设备 GB/T24274-2009 低压固定封闭式成套开关设备和控制设备 GB/T24275-2009 供配电系统设计规范 GB50052-2009 3~110KV高压配电装置设计规范 GB50060-2008 电气安装工程电气设备交接试验规范 GB50150-2006 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 电器装置安装工程 母线装置施工及验收规范 GBJ149-1990 导线用铜压接端头 第1部分: 0.52～6.0mm2导线用铜压接端头 JB/T2436.1-1992 导线用铜压接端头 第2部分:13～300mm2导线用铜压接端头 JB/T2436.2-1994 低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法 第1部分：低压开关设备 JB/T3752.1-99 3.6-440.5KV交流高压真空断路器 JB3855-2008 串联电抗器 JB/T5346-1991 交流高压断路器的线路充电电流开合试验 JB5871-1991 电瓷标准（1） JB/T7615-7618-1994 3.6~40.5kV交流高压开关设备用真空灭弧室 JB/T8738-2008 自愈式高压并联电容器 JB/T8958-1999 户内户外防腐电工产品环境技术要求 JB/T9535-1999 高压交流SF6断路器 JB/T9694-2008 低压成套开关设备和控制设备用母线架 JB/T10316-2002 低压成套开关设备和控制设备 主电路用接插件 JB/T10323-2002 3～35KV交流金属封闭开关设备产品质量分等检查导则 JB/T56236-1999 高压交流断路器订货技术条件 DL/T402-2007 12KV~40.5KV高压交流断路器订货技术条件 DL/T403-2000 3.6~40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T404-2007 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T459-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T486-2000 高压/低压预装式变电站选用导则 DL/T537-2002 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T593-2006 交流电气装置的过压保护和绝缘配合 DL/T620-1997 电流互感器及电压互感器选择及计算导则 DL/T866-2004 电力工程直流系统设计规定 DL/T5044-2004 水力发电厂气体绝缘金属封闭开关设备配电装置设计规范 DL/T5139-2001 导体和电器选择技术规定 DL/T 5222-2005 低压直流成套开关设备和控制设备 JB/T8456-2005 《低压成套开关设备和控制设备》标准技术导则 IEC60439-1 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 IEC60694-2002 高压交流断路器 IEC62271-100:2001 额定电压1KV以上52KV以下交流金属封闭开关设备和控 制设备 IEC62271-200:2003 额定电压52KV以上气体绝缘金属封闭开关设备 IEC62271-203:2003 电气电子类产品强制性认证实施规则 低压电器 低压成套开关设备 CNCA-01C-010:2007 JB/T 4002-2013 防爆低压电气用接线端子 工业和信息化部 - 设计开发设备：计算机、打印机及相关软件 - AutoCAD Electrical 2013（电气图纸设计软件） TIA_Portal_V16（西门子编程组态软件） WINCC V7.5（西门子上位机软件） Startdrive_Advanced_V16（西门子博途内置装置调试软件） STARTER V5.4（西门子变频器，直流调速器，伺服驱动器调试软件） STEP7 V5.6（西门子S7-300,S7-400编程组态软件）等 特种设备：无 监测设备：无 4.公司按照制定的《设计开发过程控过程序》、《产品检验控过程序》对产品的设计和检验过程实施了过程控制 ——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。 ——经识别，经识别本公司无外包过程。 |  |
| 产品的设计开发 | Q8.3 | 提供高低压成套设备、自动化控制设备的高低压成套设备资料各一份： - 高低压成套设备设计开发 - 设计开发任务书 - 项目名称 金宝诚12机架定径机电控系统 起止日期 2020.5.18-2020.7.18 - 型号规格 110KW-8 图 号 DZ2020-2 - 项目负责人： 张峰彬 - 项目组成员及分工：张峰彬（总负责）、崔铖豪（电气设计）、宋天力（电气设计）、温宁（产品生产控制）、杨泽广（元件采购） - 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：（请注以名称、版本） - 电气设备机柜通用技术条件(根据JB/T 10324-2002) - 电气集中控制设备及系统通用技术条件(根据JB/T 11920-2008) - 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）： - 主要功能：12机架定径机控制电气原理图的设计，实现基础自动化；控制柜、操作台及柜体排列图的设计；电缆表、外部接线图的设计；电缆沟走向的设计；控制元件的选型；检测元件的选型；以及12机架定径机的自动化控制系统的网络规划，PLC选型，为后续实现工业数字化控制预留接口。 - 技术指标：定径机电机总功率1320KW（12台110KW交流变频电机）。 - 主要要求：变频器的选择要按照供方提供的配置参数，符合110KW-8交流变频电机的使用要求。 - 资源配置（包括人员、生产及检测设备及信息交流手段等）要求： - 1.项目研发人员4人。 - 2.设计人员与生产人员现场调试试验并采集数据。 - 3.设计研发费用预算25万，用于人员费、设备采购加工、装配费、外协费、差旅费、现场调试费等。 - 4.研发设备：工控机、PLC、变频器、编码器、传感器、万用表等。 - 设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限 - 设计开发输入评审：12机架定径机组工艺流程、技术输入指标及可参考设计图纸 崔铖豪 - 温宁 张峰彬 技术部 2天 - 设计开发：电机马达表；电气原理图；外部接线图、电缆表、网络布置图；设备使用操作说明书编制等 崔铖豪 - 宋天力 张峰彬 技术部 15天 - 设计开发输出评审：电机马达表；电气原理图；外部接线图、电缆表、网络布置图；设备使用操作说明书 崔铖豪 - 宋天力 张峰彬 技术部 5天 - 电控柜、操作台加工、制造：根据图纸组织采购、安装接线和调试 温宁 张峰彬 技术部 15天 - 设计开发验证：与已证实的类似机组电控系统比较 崔铖豪 - 宋天力 - 温宁 张峰彬 技术部 3天 - 设计开发确认：在客户厂进行试运行，以确认控制系统满足设计要求的能力 崔铖豪 - 温宁 张峰彬 技术部 5天 - 备注： - 审批：张峰彬2020.5.18 编制：崔铖豪2020.5.18 - 设计开发输入清单 - 项目名称 金宝诚12机架定径机电控系统 型号规格 110KW-8 - 设计开发输入清单： - 研制出一套12机架定径机电控系统，实现对该套12机架定径机组进行安全、高效、稳定、节能的自动化控制系统，满足市场及客户需求。 - 本项目供货范围主要是12机架定径机电控系统设备，控制范围包括从定径机入口辊道至定径机出口辊道的控制电气原理图的设计，实现基础自动化；控制柜、操作台、开关箱及柜体排列图的设计；电缆表、外部接线图的设计；电缆沟走向的设计；控制元件的选型；检测元件的选型；定径机入口辊道至定径机出口辊道部分的自动化控制系统的网络规划，PLC选型，为后续实现工业数字化控制预留接口；供方（山西得中电气有限公司）承担成套供货范围内电气控制系统的设计和供货，对提供的工程技术和设备的正确性、完整性负责，并提供安装指导，生产调试，操作、维护培训及投产后的技术支撑和服务工作。 - 设备设计基本原则：根据产品大纲的要求，本着技术先进、控制合理、便于维护、高可靠性的原则，该机组主要部件的控制方式为： - 1、定径机入口辊道、定径机出口辊道，采用台达C2000系列变频器控制； - 2、定径机主传动电机，采用台达C2000 Plus系列变频器+编码器卡+MPI通讯卡进行控制； - 3、整套12机架定径机控制系统，采用台达AS300系列PLC+台达14寸多功能智能触摸屏进行控制。 - 审批：张峰彬 2020.5.18 编制：崔铖豪 2020.5.18 - 设计开发评审报告( 一阶段) - 项目名称 金宝诚12机架定径机电控系统 型号规格 110KW-8 - 设计开发阶段 一阶段 主持人 张峰彬 评审日期：2020.6.10 - 评审人员 部 门 职务或职称 评审人员 部 门 职务或职称 - 张峰彬 技术部 总经理 宋天力 技术部 工程师 - 温宁 技术部 经理 - 崔铖豪 技术部 工程师 - 评审内容：“√”内“√”表示评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表不同意 - 1合同、标准符合性 √ 2采购可行性 √ 3 加工可行性 √ 4 结构合理性 √ - 5可维修性 √ 6可检验性 √ 7 美观性 √ 8 环境影响 √ - 9安全性 √ 10经济性 √ 11 □ 12 □ - 存在问题及改进建议： - 未发现问题。 - 评审结论： - 设计开发输入可以满足设计要求。 - 对纠正、改进措施的跟踪验证结果： - 审批：张峰彬2020.6.20 编制：崔铖豪2020.6.20 - 设计开发评审报告(三阶段) 评审时间 2020.7.20 记录同上 - 设计开发验证报告 - 项目名称 金宝诚12机架定径机电控系统 型号规格 110KW-8 - 验证单位及参加验证人员 山东金宝诚管业有限公司：李学雷 - 试验样机编号 C+E101~C+E206 试验起止日期 2020.7.25-2020.7.30 - 定径机各机架轧辊转速，可无极调速，此次试验:58-110r/min； - 入口辊道电机、出口辊道电机转速可根据定径机入口机架转速，出口机架转速自动进行调整； - 加减速时间可设定； - 启动工作机架可自由选择； - 定径机电机功率为12×110KW，主传动电机电流不超过额定电流1.6倍； - 具备安全保护功能 - 针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论： - 1.安全试验：合格 - 功能试验：合格 - 2.实验结论：合格 - 设计开发验证结论： - 定径机各机架轧辊转速，可通过触摸屏进行设定； - 入口辊道电机、出口辊道电机转速可根据定径机入口机架转速，出口机架转速自动进行调整：通过程序内部自动计算各位置线速度，进行匹配； - 加减速时间可设定，可通过触摸屏进行设定； - 启动工作机架可自由选择，可通过触摸屏进行选择； - 定径机电机功率为12×110KW，主传动电机工作电流未超过额定电流1.6倍； - 具备安全保护功能。 - 经客户检验部门检验，该12机架定径机控制系统符合110KW-8交流变频电机的使用要求，电机电流及其他控制工序均达到合同要求水平。 - 对验证的跟踪结果： - 审批：张峰彬 2020.7.25 编制：崔铖豪2020.7.25 - 设计开发输出清单 - 项目名称： 金宝诚12机架定径机电控系统 - 项目名称 金宝诚12机架定径机电控系统 型号规格 110KW-8 - 设计开发输出清单 - 1、电气控制系统设计报告 - 2、配电柜、主传动柜、主操作台电气原理图 - 3、配电柜、主传动柜、主操作台电气柜体图 - 4、配电柜、主传动柜、主操作台元件表 - 5、电机马达表 - 6、通讯网络布置图 - 7、外部接线图、外部电缆表 - 8、设备使用及操作说明 - 9、控制系统配套的组态配置及程序文件 - 10、触摸屏画面组态文件 - 11、变频器参数设置清单 - 审批：张峰彬 2020.5.25 编制：崔铖豪 2020.5.25 客户试用报告 项目名称 金宝诚12机架定径机电控系统 产品型号 110KW-8 生产日期 2020.7.30 试用日期 2020.7.30 客户名称 山东金宝诚管业有限公司 客户地址 山西太原 联系人 李学雷 联系方式 13563970835 客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）： 定径机各机架轧辊转速，可通过触摸屏进行设定； 入口辊道电机、出口辊道电机转速可根据定径机入口机架转速，出口机架转速自动进行调整：通过程序内部自动计算各位置线速度，进行匹配； 加减速时间可设定，可通过触摸屏进行设定； 启动工作机架可自由选择，可通过触摸屏进行选择； 定径机电机功率为12×110KW，主传动电机工作电流未超过额定电流1.6倍； 具备安全保护功能。 经客户检验部门检验，该12机架定径机控制系统符合110KW-8交流变频电机的使用要求，电机电流及其他控制工序均达到合同要求水平。 客户试用结论及建议： 该电气控制系统操作方便且运行稳定。 客户签名： 李学雷 日期 2020.7.30 - 新产品鉴定报告 - 项目名称 金宝诚12机架定径机电控系统 产品型号规格 110KW-8 - 鉴定方式（会审或函审） 会审 - 鉴定时间 2020.7.30 鉴定地点 山东金宝诚管业设备科 - 鉴定过程及主要内容： - 1.审查技术资料完整性和符合性。 - 2.项目要解决的实际问题，采用的技术和方法。 - 3.项目的创新点。 - 4.实际使用效果鉴定。 - 5.存在问题和改进意见。 - 鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）： - 山东金宝诚管业有限公司相关生产技术人员对山西得中电气有限公司完成的“12机架定径机电控系统”项目进行验收。形成以下验收意见： - 1.项目组提交资料完整，符合验收要求； - 2.完成了12机架定径机电气控制系统的设计安装及调试，并进行了实验，验证了该控制技术的可行性。 - 客户一致同意通过验收 - 鉴定人员 - （顾客或其代表） 单 位 职称 - 或职务 鉴定人员 - （上级归口部门或其他） 单 位 职称 - 或职务 - 李学雷 山东金宝诚管业有限公司 设备科经理 张建伟 山东金宝诚管业有限公司 班长 - 李荣基 山东金宝诚管业有限公司 副班长 - 鉴定人员 - （本公司人员） 崔铖豪 - 宋天力 技术部工程师 鉴定人员 - （检测试验） - 自动化控制设备的设计 - 设计开发任务书 - 项目名称 φ89CPE机组电气控制系统 起止日期 2021.2.6-2021.6.25 - 型号规格 φ89CPE机组 图 号 DZ2020-7 - 项目负责人： 张峰彬 - 项目组成员及分工：张峰彬（总负责）、崔铖豪（电气设计）、宋天力（电气设计）、丁正国（电气设计）、王春涛（电气设计）、温宁（产品生产控制）、杨泽广（元件采购） - 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：（请注以名称、版本） - 电气设备机柜通用技术条件(根据JB/T 10324-2002) - 电气集中控制设备及系统通用技术条件(根据JB/T 11920-2008) - 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）： - 电控系统设计内容：环形炉出料机之后的下料台架至辊式冷床的控制电气原理图的设计，实现基础自动化；控制柜、操作台、开关箱及柜体排列图的设计；电缆表、外部接线图的设计；电缆沟走向的设计；控制元件的选型；检测元件的选型： - 1、环形炉摔钢台出口到穿孔机前台设备的控制系统的设计。 - 2、穿孔机主机及前后台设备的控制系统的设计。 - 3、穿孔机到顶管机连线设备的控制系统的设计。 - 4、松棒机主机及前后台设备的控制系统的设计。 - 5、脱棒机主机及前后台设备的控制系统的设计。 - 6、碾棒机主机及前后台设备的控制系统的设计。 - 7、芯棒循环区设备的控制系统的设计。（不含芯棒润滑系统）。 - 8、再加热炉出口到24架张减机出口中间设备的控制系统的设计。(不含高压水除磷系统）。 - 9、24架张减机出口到下辊式冷床中间设备的控制系统的设计。 - 10、十机架380定径机主机及前后台设备的控制系统的设计。 - 11、环型加热炉至辊式冷床下料部分的自动化控制系统的网络规划，PLC选型，为后续实现工业数字化控制预留接口。 - 技术指标：穿孔机主电机总功率2000kW；顶管机主电机总功率2900kW，张减机主电机总功率560KW；减径机电机总功率550KW。 - 主要结构：穿孔机主电机，采用高压水阻柜控制；顶管机主电机，张减机主电机，采用西门子直流调速器控制；减径机电机，采用西门子G120变频器控制。 - 资源配置（包括人员、生产及检测设备及信息交流手段等）要求： - 1.项目研发人员6人。 - 2.设计人员与生产人员现场调试试验并采集数据。 - 3.设计研发费用预算240万，用于人员费、设备采购加工、装配费、外协费、差旅费、现场调试费等。 - 4.研发设备：工控机、PLC、直流调速器、变频器、编码器、各种类型传感器、万用表等。 - 设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限 - 设计开发输入评审：CPE机组工艺流程、技术输入指标及可参考设计图纸 崔铖豪 - 温宁 张峰彬 技术部 3天 - 设计开发：电机马达表；电气原理图；外部接线图、电缆表、网络布置图；设备使用操作说明书编制等 崔铖豪 - 宋天力 - 丁正国 张峰彬 技术部 40天 - 设计开发输出评审：电机马达表；电气原理图；外部接线图、电缆表、网络布置图；设备使用操作说明书 崔铖豪 - 宋天力 - 丁正国 张峰彬 技术部 8天 - 电控柜、操作台加工、制造：根据图纸组织采购、安装接线和调试 温宁 张峰彬 技术部 45天 - 设计开发验证：与已证实的类似机组电控系统比较 崔铖豪 - 宋天力 - 温宁 张峰彬 技术部 5天 - 设计开发确认：在客户厂进行试运行，以确认控制系统满足设计要求的能力 崔铖豪 - 温宁 张峰彬 技术部 12天 - 备注： - 审批：张峰彬2021.2.6 编制：崔铖豪2021.2.6 - 设计开发输入清单 - 项目名称 φ89CPE机组电气控制系统 型号规格 φ89CPE机组 - 设计开发输入清单： - 研制出一套具有国内领先水平的φ89CPE机组电气控制系统，实现对该套φ89CPE机组进行安全、高效、稳定、节能、高端的全自动化控制系统，满足市场及客户需求。 - 本项目供货范围主要是φ89CPE机组电气控制系统设备，控制范围包括从环形炉出料机之后的下料台架至辊式冷床的控制电气原理图的设计，实现基础自动化；控制柜、操作台、开关箱及柜体排列图的设计；电缆表、外部接线图的设计；电缆沟走向的设计；控制元件的选型；检测元件的选型；环型加热炉至辊式冷床下料部分的自动化控制系统的网络规划，PLC选型，为后续实现工业数字化控制预留接口；供方（山西得中电气有限公司）承担成套供货范围内电气控制系统的设计和供货，对提供的工程技术和设备的正确性、完整性负责，并提供安装指导，生产调试，操作、维护培训及投产后的技术支撑和服务工作。 - 设备设计基本原则：根据产品大纲的要求，本着技术先进、控制合理、便于维护、高可靠性的原则，该机组主要部件的控制方式为： - 1、穿孔机主电机，采用高压水阻柜控制； - 2、顶管机主电机、顶杆小车电机、松棒机主电机、张减机主电机，采用西门子直流调速器控制； - 3、脱棒机主电机、切头切尾锯、飞锯、减径机电机、及其他所有需要调速的电机，采用西门子G120系列变频器控制； - 4、碾棒机主电机采用频敏变阻器控制。 - 审批：张峰彬 2021.2.6 编制：崔铖豪 2021.2.6 - 设计开发评审报告（ 一阶段） - 项目名称 φ89CPE机组电气控制系统 型号规格 φ89CPE机组 - 设计开发阶段 一阶段 主持人 张峰彬 评审日期：2021.3.12 - 评审人员 部 门 职务或职称 评审人员 部 门 职务或职称 - 张峰彬 技术部 总经理 宋天力 技术部 工程师 - 温宁 技术部 经理 丁正国 技术部 工程师 - 崔铖豪 技术部 部长 王春涛 技术部 工程师 - 评审内容：“√”内“√”表示评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表不同意 - 1合同、标准符合性 √ 2采购可行性 √ 3 加工可行性 √ 4 结构合理性 √ - 5可维修性 √ 6可检验性 √ 7 美观性 √ 8 环境影响 √ - 9安全性 √ 10经济性 √ 11 □ 12 □ - 存在问题及改进建议： - 未发现问题。 - 审批：张峰彬2021.3.12 编制：崔铖豪2021.3.14 - 设计开发评审报告（ 三阶段）评审内容同上 - 审批：张峰彬2021.4.22 编制：崔铖豪2021.4.22 - 设计开发验证报告 - 项目名称 φ89CPE机组电气控制系统 型号规格 φ89CPE机组 - 验证单位及参加验证人员 太原磬泓机电设备有限公司：李春苗，许全生 - 试验样机编号 C+E301、D+E301 试验起止日期 2021.5.28-2021.6.25 - 设计开发输入综述（功能、性能、技术参数及依据的标准或法律法规等）： - 适合坯料：φ40-φ70 - 配套顶杆：φ31 - 穿孔机送进角4～10°，顶管机送进角4～10°可调， - 穿孔机电机总功率2000KW - 顶管机电机总功率2900KW - 主要试验仪器和设备： - 序号 仪器设备编号 仪器设备名称 操作者 - 1 C+E301 电流表 崔铖豪 - 2 D+E301 直流调速器 崔铖豪 - 针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论： - 1.安全试验：合格 - 功能试验：合格 - 2.实验结论：合格 - 设计开发验证结论： - 试轧管坯规格为：钢坯直径40mm，钢坯长度1000mm，穿孔工作最高电流为2500-2600A； - 试轧成品规格为：成品外径500mm，成品壁厚4mm，顶管机工作最高电流为3400-3450A。 - 经质量检验部门检验，穿孔机与顶管机工作时，电机电流及其他控制工序均达到合同要求水平。 - 对验证的跟踪结果： - 申请拥有完全知识产权的实用新型专利。 - 审批：张峰彬 2021.5.28 编制：崔铖豪2021.5.28 - 客户试用报告 - 项目名称 φ89CPE机组电气控制系统 产品型号 φ89CPE机组 - 生产日期 2021.6.15 试用日期 2021.6.20 - 客户名称 太原磬泓机电设备有限公司 客户地址 山西太原 - 联系人 张经理 联系方式 18636110039 - 客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）： - 主传动转速：可通过上位机进行手动设置； - 穿孔机、顶管机前台、后台：通过手动操作及模拟功能，测试各部件动作正常，自动情况下，各部件动作顺序及连锁条件符合要求； - 主传动电机工作电流不超过额定电流1.6倍； - 具备安全保护功能。 经客户检验部门检验，该顶管机组工作时，电机电流及其他控制工序均达到合同要求水平。 - 客户试用结论及建议： - 电气控制系统符合合同要求。 - 客户签名： 张国庆 - 日期 2021.6.20 - 新产品鉴定报告 - 项目名称 φ89CPE机组电气控制系统 产品型号规格 φ89CPE机组 - 鉴定方式（会审或函审） 会审 - 鉴定时间 2021.6.25 鉴定地点 太原磬泓办公室 - 鉴定过程及主要内容： - 1.审查技术资料完整性和符合性。 - 2.项目要解决的实际问题，采用的技术和方法。 - 3.项目的创新点。 - 4.实际使用效果鉴定。 - 5.存在问题和改进意见。 - 鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）： - 太原磬泓机电设备有限公司相关技术人员对山西得中电气有限公司完成的“φ89CPE机组电气控制系统”项目进行验收。形成以下验收意见： - 1.项目组提交资料完整，符合验收要求； - 2.完成了φ89CPE机组电气控制系统的设计安装及调试，并进行了实验，验证了改控制技术的可行性。 - 客户一致同意通过验收 - 张国庆 太原磬泓机电设备有限公司 总经理 郑建国 太原磬泓机电设备有限公司 副总经理 - 李春苗 太原磬泓机电设备有限公司 设计部经理 刘徐军 太原磬泓机电设备有限公司 总工程师 - 郝艳峰 太原磬泓机电设备有限公司 设计部工程师 许全生 太原磬泓机电设备有限公司 设计部工程师 - 提供有产品型式试验报告，设计开发符合要求 |  |
| 设计开发的控制 | Q8.5.1 | 公司司主要高低压成套设备、自动化控制设备的设计，提供了设计开发整套资料，包括了设计策划、输入、评审、验证、确认、输出等详细的控制情况记录。提供有型式试验及出厂检验报告，见附件 现场查看研发设备基本能满足服务需要。 办公环境干净整洁，可满足办公需求。 现场有员工正在进行开发工作，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员“邓会恩”询问软件开发流程及相关要求，能够较准确回答，满足要求。 查已完成的设计开发项目开发文档 提供《需求分析说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》等文档， 抽查《概要设计说明书》 分别对项目背景、文档范围、参考文档、总体设计等进行了说明。 评审后执行。 另抽查《详细设计说明书》，按要求编制。 研发/设计过程受控 相关的设计开发及参与人员有： 曹崔铖豪 信息与计算科学 武汉科技大学 本科 李雪健 机械设计制造及自动化 太原科技大学 本科 姜述威 机械工程 太原科技大学 本科 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 技术部是标识和可追溯性的主管部门。 本公司设计开发的标识是图纸的版本状态、图纸的编号、审定、审核、校对等图纸上面的信息。 可追溯性：当有追溯性要求时，通过图纸编号的标识来完成追溯。 现场查看各种记录齐全，符合标准要求 |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 公司在设计服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生 公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。 目前公司无实物顾客或外部供方财产。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司的设计图纸放置在专门的文件柜里面。摆放整齐，有干燥剂防止潮湿，电子档用CAD文档存放在技术部服务器专用网盘下，同时设置有密码。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。 |  |
| 变更控制 | Q8.5.6 | 组织应对设计服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。 组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。 经询问，体系运行至今无更改情况发生 |  |
| 产品的放行 | Q8.6 | - 采购的放行：公司对采的产品进行性能检验，提供有进货检验记录，见8.4.3记录 - 过程检验，见8.5.1审核记录 - 成品的放行：见附件 交流低压配电柜 型式试验报告 交流金属铠装移开式封闭开关设备 型式试验报告 公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。 抽：2020年11月-2021年6月销售部检查记录 检查人：王荣刚 检查内容： 1对销售部人员迟到、早退进行检验。 2对销售文件记录和服务水平进行检查 3对销售部的工作环境进行检查 有改进要求、改进结果验证。符合要求。 抽：2020年11月-2021年4月销售服务检查记录 检查时间 ：2020.12.28 检查人员 ：王荣刚 检查内容 要求 结果 员工 着装整洁，仪容大方， 精力充沛，言谈、表情、形态得当 合格 办公场所 办公设施设备摆放整齐 地面干净卫生无垃圾、积 水、杂物、办公桌干净整 合格 洁，物品摆放整齐 客户沟通 1, 网站、样本、报价单据、 广告宣传等，遵守国家法律法规 不虚假宣传，承诺合理。 - 网上及电话沟通：回复接听及 时，言语礼貌，态度诚恳，合理承 合格 诺，记录清楚，传递及时。 - 现场接待：态度诚恳热情 记录清楚，传递及时 供货方沟通 沟通及时，要求准确，记录清楚 合同签订及时，整理归档。 合格 文件记录 公司文件：存放的当，便于查找 不得损坏，丢失。 工作记录：填写及时，字迹清楚 合格 内容完整 收发货 收货及时，验收认证仔细，单证齐 全，记录清楚完整。 摆放整齐，标识清楚，合理存放， 先进先出，账目清楚。 合格 发/送货及时，合理选择包装及运输 车辆，服务供方单证备件、配件齐 全，文明装卸主动配合顾客验收 售后及技术服务 服务及时，态度诚恳，记录清楚 合格 其他制度规定 遵守公司其他管理规定制度 合格 结论：检查合格 另抽其他考核记录，均保存完好，符合要求。 顾客满意度调查表具体见9.1.2 产品验收：产品到客户处后，签“验收报告”， 服务的放行受控。符合要求 |  |
| 不合格控制 | Q8.7 | 公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。 查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。 最终交付给顾客的服务未发生不合格。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 1、公司制定并执行“环境及职业健康安全运行控制程序”、“环境管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。 2、废水 公司的设计开发不产生废水，办公用水最后排入市政管网。 - 3、废气 设计开发不产生废气，公司清扫地面及临时场所服务时，有少量的灰尘产生，公司发口罩，对员工进行个体防护 - 固废 公司的设计开发过程中会产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。 - 办公墨盒、电池等由厂家回收 - 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督 - 6、办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、 - 查办公区域配置没有灭火器、没有“严禁吸烟”等标识，不符合，综合部已开 - 7、工作时间平均每天不超过8小时。 - 8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。 9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等 10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 - 11、高温作业： - 1.日最高气温达到40℃以上，应当停止当日室外露天作业； - 2.日最高气温达到37℃以上、40℃以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时，连续作业时间不得超过国家规定，且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业； - 3.日最高气温达到35℃以上、37℃以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。 - 公司严格按照上述规定，并在夏季时给员工准备绿豆汤、清凉油、风油精等防暑用品 12、疫情期间公司做好人员健康监测，测量体温，防护培训等，提高大家的个人防护意思，增加对新型冠状病毒病毒的了解，更好的做好个人防护 运行符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 参加公司统一组织的应急预案演练，见综合部ES8.2审核记录 |  |
| 不符合和纠正措施 | QES 10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。 企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。 对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。 经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。 公司研发及研发活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进： a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进； b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进； c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N