企业在建项目清单

| 企业名称 |  | 自贡鸿福建筑工程集团有限公司 |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 鸿森·东城一号一标段工程（1-5、15-2、15-4）号楼及地下室 | 四川省自贡市大安区东大家具城对面 | 99090.08㎡/228996077.59元 | 2018年8月29日 | 2020年8月 | 外墙清理，场平施工 | 50人 | 施工总承包 | 10公里 |  |
| 2 | 自贡高新区板仓工业集中区污水处理厂（一期）提标改造项目 | 自贡市板仓工业园区下余田坝场 | 1948.37㎡/17960768 元 | 2019年9月1日 | 2019年12月10日 | 室外总平施工 | 55人 | 施工总承包 | 15公里 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。