观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **自贡鸿福建筑工程集团有限公司** |
| **审核领域及类型** | ■**QMS****□EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 项目现场材料码放乱，很多模板脚手架泡在水里 |  |
|  2 |  施工日志比较简单，有些无天气情况、人员数量等记录 |  |
|  3 |  市政工程施工资料与施工进度不一致 |  |
|  4 |  部分合同评审记录不全面 |  |
|   |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |