企业在建项目清单

| 企业名称 |  | 中铁四局集团有限公司 |  |  | 资质等级 |  | 特级资质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 南宁市那平江流域治理工程（一期) | 南宁市青秀区凤岭南路 | 11.1162亿 | 2019年8月30日 | 2021年8月30日 | 已完成95% | 20人 | 市政工程 | 约2km |  |
| 2 | 南宁市快环综合整治项目（秀灵-友爱立交）改造工程（近期） | 南宁市友爱北路67号 | 3.325亿 | 2018年1月16 | 2021年4月30日 | 已完工 | / | 市政工程 | 约15km |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。