企业在建项目清单

| 企业名称 |  | 成都博一医药设计有限公司 |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 成都恒瑞制药有限公司科研楼一期总承包工程 | 成都高新区西部园区百草路18号 | 3380㎡ | 2019年3月5日 | 2019年12月30日 | 75% | 30 |  | 40公里 |  |
| 2 | 成都恒瑞制药有限公司原料药厂机电安装总承包项目 | 成都高新区西部园区百草路18号 | 600㎡ | 2019年9月10日 | 2020年1月10日 | 70% | 20 |  | 40公里 |  |
| 3 | 成都恒瑞实验室成套设备安装 | 成都高新区西部园区百草路18号 | 600㎡ | 2019年11月20日 | 2020年1月20日 | 60% | 20 |  | 40公里 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。