企业在建项目清单

| 企业名称（需盖工章） |  | 内蒙古驰通建设工程有限公司 |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 1 | 清水河县公益性骨灰安放设施建设项目（建筑施工总承包） | 清水河县城关镇枳几也村 | 3008.74㎡/10901502元 | 2021.5.17 | 2023.5.16 | 在建 | 38人 | 工程施工 |  |  |
| 2 | 现代牧业（和林格尔）有限公司牛舍改造项目（钢结构） | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区现代牧业（和林格尔）有限公司 | 2490819.5元 | 2021.4.10 | 2022.1.10 | 在建 | 15人 | 工程施工 |  |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。