企业在建项目清单

| 企业名称（需盖工章） |  | 酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
| 01 | 酒钢铁矿石冶金煤基还原回转窑中试线建设项目 甘肃嘉峪关市雄关东路12号酒钢厂区内 | 甘肃嘉峪关市雄关东路12号酒钢厂区内 |  | 2019.7.1 | 2019.9.15 | 90% | 13 | 电气施工、机电设备安装 | 20分钟 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。