企业在建项目清单

| 企业名称（需盖工章） |  | 四川华茂晟峰建筑工程有限公司 |  |  | 资质等级 |  | 贰级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 . | 项目名称 | 项目地址 | 规模 (米2 /造价) | 开工时间 | 计划完工时间 | 目前施工阶段 | 在建现场人数(季节性的、临时的、分包的) | 分包类型(工程/劳务) | 与总部的距离或车程 | 备注 |
|  | 四川省成都市财贸职业高级中学校中心机房建设工程 | 四川省成都市 | 200 | 2021-8-22 | 2022-1-22 | 吊顶 | 10 | 工程 | 6.8公里 |  |
| 总经理(或授权人)签字： 日期： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。