[image: image1.png]


北京国标联合认证有限公司




[image: image2.jpg]R

@ bt AR A NEA R A F] :
. Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-1-29 4627 F 75 (03 I

EAERIRR SR

Al ZFR (B L) R BE AN TAA R A A B EH ZR/=% ’

B R |

- NB(FY | HERE | 5w
pe | MEEH | mmet | R e | R HIRT i | (TR/y | mmmE | &
' 1N ) %) 2

| B )
| | ,Lemn-mfamumn—_l

S, AT
ik, 1)

st
H B NP o -
ER 7] X FvEg

TGk TR E
it Ri]

1 N . 3500 537G 2020.0615 2022.12.30 31 2 /et
16 3FF= | s R Ay 4
RRERT | B s ot AN

FFIM L ¥

= N
2

ML R TR T

Flg# . M5

5K MEFE R TR

I ‘, Lmnmmvm r .
KKK

R T I
Eggﬁ AT e = N
X ﬂlz?ﬁﬂi 9.5 737t | 2020.08.12 | 2020.11.09 | @ #uzma 4 7 10 434k
— #1015 5
E| J . '\‘\_,\
XBEHTA%A'; 3 \ ﬁ‘
=BMas | AR EPERL A7 b " b
RIEAF | REXH 6 /317G 2020.08.13 | 2020.10.25 e 5 s 1 /i

REURTT R H At

| | I




        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.jpg]Ak s FARTBE A AIEAT PR 22 )

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

=

ISC-8-1-29 VL £ AT FI s (03 jgy

LR T ﬁ\

MK | KR 45 KU FO L
a WS | B | 357576 | 2020.03.25 | 2020.12.30 | Tmsweit, 16 / 30 73k

AL TR Kk B TR,

| fi
W R YT S ] |
woan | PRELR .
P TIE IEI j}\’zg"‘l 29 37t 2020.08.31 | 2020.08.30 HHHAL 10 / 3 /i
_FUL _l—
] R | KR | :
T WA |__350 Ji7G | 2020.08.25 Lzou.os.so B 12 o e 2/
B (ERBERANEF: i
\ A )30 /o -
1, BHREZERNFTASE, SESAMRNETHTE thal LU,
2. Al R SRR BT 7E R0 % I0 H R B S 3 -
3. KBEHAHAVEEERERERREFHEE.






企业在建项目清单 
	企业名称（需盖工章）
	黑龙江省万意达石油工程有限公司
	资质等级
	二级/三级

	序号

.
	项目名称


	项目地址


	规模

(米2  /造价)


	开工时间


	计划完工时间


	目前施工阶段


	在建现场人数(季节性的、临时的、分包的)


	分包类型(工程/劳务)


	与总部的距离或车程


	备注



	1
	葡萄花油田黑帝庙油层葡浅16井区产能建设工程
	大庆市大同区孙碗铺屯（采油七厂境内）
	3500万元
	2020.06.15
	2022.12.30
	主要材料已经大部分进场,验收完毕, 有监理签字确认。主厂房基础部分正在分项验收，正在开始主厂房主，工。

房屋建筑（含地基基础）进行到机具材料进场验收；

管线安装工程进行到无损检测

防水防腐保温工程进行到防水防腐涂料涂刷

机电安装工程进行到配合土建预埋电气管道

配电盘及开关柜安装进行到盘柜安装

石油化工设备安装工程进行到基础施工

建筑机电安装工程进行到设备、材料进场

污水处理系统安装工程进行到设备检验


	31
	/
	2小时
	

	2
	大庆市大隆环保工程有限公司场区管网改造项目
	大庆市龙凤区新航路10-1号
	9.5万元
	2020.08.12
	2020.11.09
	组对、焊接阶段
	4
	/
	10分钟
	

	3
	大庆市众合金属制品有限责任公司能源开发利用项目
	大庆市萨尔图区勤奋村
	6万元
	2020.08.13
	2020.10.25
	正在进行监督检验阶段
	5
	/
	1小时
	

	4
	翔安大街道路景观绿化工程
	大庆市高新区翔安大街
	35万元
	2020.03.25
	2020.12.30
	主要植物材料已经大部分种植,施工完成90%左右，正在进行养护工作
	16
	/
	30分钟
	

	5
	消防工程
	哈尔滨市平房区保国大街51号
	2.9万元
	2020.08.31
	2020.08.30
	材料进场
	10
	/
	3小时
	

	6
	泥浆不落地工程
	大庆市肇州县
	350万元
	2020.08.25
	2021.06.30
	正在作业
	12
	/
	2小时
	

	总经理(或授权人)签字：

日期：                              盖章：

	注: 1、填报近二年内的所有项目，已经签约尚未施工的项目也可以填报；

2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责；

3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。




