不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 自贡鸿福建筑工程集团有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 鸿森·东城一号一标段工程 | 陪同人员 | 杨肖 |
| 不符合事实描述: 查：鸿森·东城一号一标段工程项目现场，清理建筑材料现场的施工人员有一个人未戴安全帽，不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款及安全生产责任制及GB/T 50430-2017标准10.5.1 条款相关要求。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款 ■ GB/T 50430-2017标准10.5.1条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 理建筑材料现场的施工人员有一个人未戴安全帽。

纠正情况： 对相关人员立即进行批评教育。

原因分析： 相关人员未执行安全生产责任制及标准要求穿戴个人防护用品。

纠正措施： 对相关人员进行安全生产责任制及标准培训。 预定完成日期：2019.11.12

举一反三检查情况： 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                                             日期：