观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 自贡鸿福建筑工程集团有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 项目现场材料码放乱，很多模板脚手架泡在水里 |  |  |
| 2 | 施工日志比较简单，有些无天气情况、人员数量等记录 |  |  |
| 3 | 市政工程施工资料与施工进度不一致 |  |  |
| 4 | 部分合同评审记录不全面 |  |  |